AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO
                                                    2013 m. gruodžio 23  d.


             Panevėžys
Problemos esmė. 2013 m. Panevėžio miestui iš Valstybės investicijų 2013-2015 metų programos per  Sveikatos apsaugos ministeriją skirti 100 tūkst. Lt  Lopšelio-darželio ,,Saulutė“ patalpoms rekonstruoti, pritaikant  VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Sveikatos apsaugos ministro 2013-02-01 įsakymas Nr. V-104). Sveikatos apsaugos ministras 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V- 1217 pakeitė anksčiau minėtą įsakymą ir projektui skyrė 5 tūkst. Lt t.y. Panevėžio miestui 95 tūkst. Lt sumažinta  valstybės biudžeto  speciali tikslinė dotacija. Dėl nurodytų priežasčių  keičiasi biudžeto pajamos ir išlaidos, todėl būtina patikslinti Savivaldybės 2013 m. biudžetą.

Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai. Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas.
Sprendimo paėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Priėmus sprendimą bus patikslintas Savivaldybės 2013 metų biudžetas.
Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai. Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos mažinamos 95   tūkst. Lt.  Tikslinama dešimta  biudžeto programa.
Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa. Programai lėšos mažinamos 95  tūkst. Lt, nes iki šių metų gruodžio 20 d. neparengtas investicinio projekto  ,,Lopšelio-darželio ,,Saulutė“ patalpoms rekonstruoti, pritaikant  VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai“ techninis projektas, todėl Sveikatos apsaugos ministerija lėšas sumažino 95 tūkst. Lt ir  skyrė tik 5 tūkst. Lt už  projekto ekspertizę sumokėti (šiuo metu techninis projektas derinamas  su atitinkamomis institucijomis, kad būtų gautas  statybos leidimas).
Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 2014 m. reikės skirti lėšų už techninį projektą sumokėti.
Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas. Sprendimo projekto rengėjas  Finansų ir biudžeto skyrius, projektas  įvertintas antikorupciniu požiūriu, suderintas su  mero pavaduotoju M.Grėbliūnu,  Tarybos sekretore I.Mazaliauskiene, Administracijos direktore K.Vareikiene,  direktoriaus pavaduotoju Ž.Kvedaru, Teisės skyriaus vedėja D.Svireliene,  vyr. kalbos tvarkytoja D.Petruityte.

PRIDEDAMA. Antikorupcinis vertinimas, 2 lapai.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja                                 Ona Chomentauskienė
