AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2014 METŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI(REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EIMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI

2014-04-22

Panevėžys

1. Problemos esmė:

Dabartinė gatvių būklė reikalauja kuo skubiau spręsti miesto gatvių remonto klausimus, todėl norime kai tik leis oro sąlygos pradėti miesto gatvių taisymą(remontą). Vykdysime darbus:

-Ištisinis asfalto dangos viršutinio sluoksnio tvarkymas ( Sprendimo punktai  2.2, 2.3.) ;

-Asfalto dangos remontas ir viršutinio sluoksnio šiurkštinimas. Darbų bus atlikta iki 500 000 Lt:

-Respublikos g. atkarpa tarp Klaipėdos iki Vasario 16-os gatvių;

-Atkarpa tarp Vasario 16-os g. ir Taikos alėjos (Urbšio g, Respublikos g);

-Ramygalos g. atkarpa tarp Vilniaus g. ir Nemuno gatvių;

-Ramygalos g. atkarpa nuo Kėdainių g. iki miesto ribos.

Didesni asfalto dangos remonto darbai, frezuojant ir dengiant asfalto danga. Darbų bus atlikta iki 500 000 Lt:

-Pramonės gatvėje;

-Paliūniškio gatvėje;

-Beržų g. atkarpoje tarp Ramygalos g. ir Pilėnų gatvių;

-Pušaloto g. dalis nuo Janonio g. iki geležinkelio pervažos.

Nurodytus darbus vykdysime iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Taip pat planuojame vykdyti šiuos darbus (Ištisinis asfalto dangos viršutinio sluoksnio tvarkymas) naudojant biudžeto lėšas (dividendai 2 000 000+1 000 000=3 000 000 Lt.):

-Klaipėdos g. dalis tarp Projektuotojų ir Savitiškio gatvių (Pietinė pusė)- 551 000 Lt.;

-Dariaus ir Girėno g. dalis tarp Klaipėdos  ir Statybininkų  gatvių- 295 000 Lt.;

-J. Janonio g. dalis - 469 000 Lt.;

-J.Basanavičiaus g. -585 000 Lt.;

-S. Kerbedžio-Smėlynės g. sankryža-300 000 Lt;

-J. Tilvyčio g. dalis nuo Klaipėdos g. iki V. Alanto g. (atkarpos)-300 000 Lt;

-Daugiabučių namų  įvažos, pravažiavimai-500 000 Lt.

2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Šiuo metu yra atliekami darbai pagal skirtas lėšas, numatytas 2014 metų savivaldybės biudžete, tačiau jų nepakanka.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama: Priėmus šį sprendimą, būtų pradėtos tvarkyti labiausiai susidėvėję, didžiausio intensyvumo ir apkrovimo gatvės.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Darbams atlikti bus naudojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir biudžeto lėšos.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nėra.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sprendimu.

Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas			                            Vidas Darulis