# PATVIRTINTA

# Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

# 2014 m. rugsėjo    d. sprendimu Nr.

PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2004-2013 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2013 METUS

I PRIORITETAS PROGRESYVI IR NUOLAT AUGANTI EKONOMIKA

Tikslai:

| 1.1. | Plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką |
| --- | --- |
| 1.2. | Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai |
| 1.3. | Skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti užimtumą |

1.1. TIKSLAS. Plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką.

Uždaviniai ir priemonės:

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLR |  | FLR |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |
| 1.1.1.Uždavinys. Patobulinti investavimo tvarką. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Skatinti ir remti jaunimo verslumą skatinančias priemones (jaunų žmonių, dalyvavusių verslumo projektuose skaičius) | Projektų skaičius | Vnt. |  | 1 | 1 | Įvyko 4 susitikimai su verslo atstovais, organizuotos asistento dienos - 12 organizacijų priėmė asistentus. Organizuoti mokymai „Finansavimo pritraukimas“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas |
| 1.1.1.4. | Bendradarbiauti tarp savivaldybės administracijos ir miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių dėl vieningo tinklų vystymo Panevėžio mieste | Susitikimų, bendrų pasitarimų skaičius | Vnt. |  | 4 | 3 | 2013 m. vyko 3 susitikimai, pateikti įmonių perspektyviniai planai vystant miesto inžinerinius tinklus. Nuolat bendradarbiaujama dėl GIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.2 Uždavinys. Patobulinti informaciją apie investavimo Panevėžyje galimybes ir jos sklaidos būdus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Organizuoti respublikiniu lygmeniu rengiamų užsienio šalių ambasadų Lietuvoje patarėjų, pareigūnų, ministerijų atstovų vizitus | Vizitų skaičius | Vnt. |  | 2 | 4 | Organizuoti susitikimai su Lenkijos, Moldovos, Kinijos ir Vengrijos už verslo plėtrą atsakingais atstovais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |
| 1.1.2.2. | Kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais kasmet verslo misijas verslo partneriams iš užsienio ir tiek pat misijų Panevėžio verslininkams tikslinėse užsienio rinkose | Verslo misijų skaičius | Vnt. |  | 3 | 3 | Įvykusios verslo misijos į JAV, Gruziją, Stokholmą. | 143 |  |  |  |  | 110 | 33 | 143 |  |  |  | 110 |  | 33 |  |  | PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |
| 1.1.2.3. | Organizuoti “Aukštaitijos investuotojų forumus” | Forumų skaičius | Vnt. |  | 1 | 1 | Vyko konferencija investicijų ir verslo tema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPPAR, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Investicijų skyrius |
| 1.1.2.4. | Organizuoti Tarptautinę parodą “Expo Aukštaitija” | Parodų skaičius | Vnt. |  | 1 | 1 | Savivaldybė 25 SVV įmonėms išpirko parodoms skirtą plotą | 199 | 19 |  |  |  |  | 180 | 199 |  | 19 |  |  |  | 180 |  |  | PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Ryšių su visuomene skyrius |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.1.3 Uždavinys. Sustiprinti miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Kasmet parengti ir vykdyti miesto rinkodaros programą | Įvykdytų priemonių skaičius | Vnt. |  | 10 | 11 | 2013 m. įgyvendintas „Panevėžio dienoraščio“ projektas; organizuotas moksleivių fotografijų konkursas „Panevėžys – mano miestas"; organizuoti Metų panevėžiečių rinkimai; konkursas „Saugi kaimynystė“, išleistas reprezentacinis miesto leidinys; vykdytos miesto įvaizdžio gerinimo akcijos, renginiai. | 123 | 123 |  |  |  | 123 | 123 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius |
| 1.1.3.3. | Viešinti miesto naujienas ir renginius respublikinėse visuomenės informavimo priemonėms | Pranešimų skaičius | Vnt. |  | 500 | Apie 500 |  | 45 | 45 |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius |
| 1.1.3.4. | Parengti Laisvės aikštės atgaivinimo programą ir ją įgyvendinti | Parengtų programų skaičius ir atliktų renginių skaičius | Vnt. |  |  |  | 2013 m. Laisvės aikštės atgaivinimo programa parengta ir sėkmingai įgyvendinta (vyko 145 renginiai) | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius, Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Ryšių su visuomene skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.1.4 Uždavinys. Įtraukti platesnius visuomenės sluoksnius į miesto valdymą, išplėtoti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Įtraukti NVO ir bendruomenines organizacijas į miesto valdymą |  | Susitikimų su NVO ir bendruomeninėmis organizacijomis skaičius | Vnt. |  | 20 | 20 | 8 jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos darbe. Finansuotos 16 nevyriausybinių organizacijų programų |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas |
| 1.1.4.2. | Organizuoti socialinės rizikos vaikams atvirų durų dienas Vyriausiajame policijos komisariate ir ekskursijas į įvairias teisėsaugos institucijas |  | Suorganizuotų atvirų durų dienų, ekskursijų skaičius | Vnt. |  | 10 | 13 | Suorganizuota 13 renginių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Panevėžio apskrities VPK, Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius |
| 1.1.4.3. | Organizuoti tradicinius renginius, konkursus apie neigiamų socialinių reiškinių prevenciją ir įtraukti miesto ugdymo įstaigas |  | Renginių skaičius | Vnt. |  | 3 | 3 | 2013 m. organizuota 1-4 klasių mokiniams akcija „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, teisinių žinių konkursas „Temidė“, įgyvendintas projektas „Pažinsi aplinką – apsaugosi save“ |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | Panevėžio apskrities Panevėžio apskrities VPK, Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius |
| 1.1.4.4. | Įgyvendinti jaunimo politiką Panevėžio mieste |  | Projektų, mokymų skaičius | Vnt. |  | 3 | 3 | Mokymai: 1.„Finansavimo pritraukimas“, 2. „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“, 3. „X.Y.Z. – darbas su nemotyvuotu jaunimu“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas |
| 1.1.4.5. | Siekiant išsiaiškinti miesto gyventojų poreikius ir jų kaitą, nuomonę bei pasiūlymus dėl miesto valdymo: – kartą per dvejus metus rengti reprezentatyvias miesto gyventojų ir ūkio subjektų apklausas; – kasmet rengti apklausas interneto svetainėje www.panevezys.lt. |  | Reprezentatyvių apklausų ir apklausų interneto svetainėje skaičius | Vnt. |  | 20 | 16 | Reprezentatyvi gyventojų apklausa atlikta 2012 m. Rezultatai: www.panevezys2020.lt Skelbtos apklausos interneto svetainėje www.panevezys.lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.1.5 Uždavinys. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Dalyvauti Baltijos miestų sąjungos (BMS) veikloje |  | BMS Valdybos ir komisijų posėdžių skaičius | Vnt. | 6 |  | 2 |  | Dėl lėšų stygiaus nedalyvauta visuose BMS Valdybos ir komisijų posėdžiuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius |
| 1.1.5.2. | Dalyvauti tarptautinio tinklo „Cities for Children“ („Miestai vaikams“) veikloje. |  | Projektų skaičius | Vnt. | 2 |  | 0 |  | Dėl lėšų stygiaus nedalyvauta tarptautinio tinklo „Cities for Children“ („Miestai vaikams“) veikloje. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius |
| 1.1.5.3. | Plėtoti ryšius su užsienio šalių miestais |  | Vizitų, bendrų projektų skaičius | Vnt. | 15 |  | 13 |  | Buvo vykdoma pagal skirtas lėšas |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |
| 1.1.6 Uždavinys. Tobulinti Savivaldybės veiklą, pagerinti valdymo kokybę ir operatyvumą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3. | Parengti korupcijos prevencijos programą ir ją įgyvendinti. |  | Programos įgyvendinimo lygis | % |  | 100 | 50 | Išleisti straipsniai spaudos leidiniuose, suorganizuoti seminarai antikorupcine tema | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |
| 1.1.7 Uždavinys. Sustiprinti Savivaldybės valdymo ir administracinius gebėjimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2. | Rengti Savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymus valdymo (viešojo administravimo), organizacinių gebėjimų ir užsienio kalbų srityse |  | Mokymų skaičius; Dalyvių skaičius | Vnt. | 15 180 | 15 180 | 2013 m. įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas tęsiamas 2014 m. |  |  | 252 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Personalo skyrius |  |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.1.8 Uždavinys. Tobulinti visų lygių gyventojams ir institucijoms elektroniniu būdu teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas, užtikrinant jų sąveikumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Plėtoti plačiajuostį internetą savivaldos institucijose |  | Pastatų (savivaldybės institucijų), prijungtų prie plačiajuosčio interneto, skaičius | Vnt. | 10 | 0 |  | 2013 m. neskirta lėšų. Buvo plėtojama ankstesniais metais | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius |
| 1.1.8.2. | Perkelti ir plėtoti visų lygių viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę |  | III –o, IV-o lygio įdiegtų paslaugų skaičius | Vnt. | 30 | 36 |  | Iš viso įdiegtų el. paslaugų – 139, iš jų 72 I lygio, 31 II lygio, 36 III lygio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius |
| 1.1.8.3. | Sudaryti sąlygas nuotoliniu būdu teikti sveikatos priežiūros paslaugas, pagerinti duomenų prieinamumą ir keitimąsi informacija (duomenimis) tarp sveikatos priežiūros įstaigų |  | Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų elektroninių paslaugų skaičius | Vnt. | 2 | 1 |  | Panevėžio miesto poliklinika, partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant projektą „Elektroninė sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmenims sveikatos priežiūros įstaigose“ projektas planuojamas baigti 2015 m. Visos įstaigos naudojasi Informacine sistema "Sveidra" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, Savivaldybės administracija |
| 1.1.8.4. | Sudaryti sąlygas, švietimo įstaigoms kuo plačiau naudoti IKT ir teikti elektronines paslaugas vietos bendruomenei |  | Švietimo įstaigų teikiamos elektroninės paslaugos vietos bendruomenei skaičius | Vnt. | 2 | 3 |  | 20 mokyklų įdiegtas elektroninis dienynas. Elektroninių prašymų į švietimo įstaigą, pateikimas; išplėtotas intranetas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Švietimo skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.1.10 Uždavinys. Plėtoti E administravimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą |  | Išplėtota keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema | % | 30 | 0 | Neįsigaliojus LR teisės aktams, susijusiems su el. dokumentų keitimosi, nubuvo sudaryta galimybių keistis el. dokumentais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius |
| 1.1.10.3. | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų ir finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinių sistemų diegimas ir plėtra“ |  | Įdiegta elektroninių informacinių sistemų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | Nupirkta ir įdiegta dokumentų valdymo informacinė sistema, pritaikyta el. dokumentams registruoti ir el. parašui taikyti. Nupirkta ir įdiegta finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinė sistema. Projektas įgyvendintas. Viso panaudota ES lėšų – 1848,5 tūkst. Lt, Savivaldybės - 69,9 tūkst. Lt | 860 |  |  |  | 860 |  |  | 281 |  |  |  | 281 |  | Savivaldybės administracijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius |
| 1.1.11.3 | Vykdyti miesto ir išorės susisiekimo sistemos priežiūrą ir sukurti susisiekimo sistemos duomenų bazę (E-bilieto sukūrimas). |  | Sukurtų E bilieto sistemų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Dėl įgyvendinamų prioritetinių projektų – dujų kompresorinės statybos ir suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų naujų 9 vnt. autobusų įsigijimo, taip pat dėl neatidėliotinai būtinos naujos autobusų gamybinės bazės statybos, bendrovė nepajėgi finansuoti elektroninio bilieto įdiegimą Panevėžio mieste. Šis projektas ekonomiškai neatsiperkantis. Elektroninio bilieto projektą Panevėžyje galima būtų įgyvendinti, gavus tikslinę finansinę paramą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. TIKSLAS. Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai.

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos |  |  |  |
| 1.2.1 Uždavinys. Patobulinti paramos verslui sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais organizuoti metinius forumus įmonių bendradarbiavimui |  |  | Forumų skaičius | Vnt. | 8 | 10 |  | Įvyko forumai-susitikimai su žinomais Lietuvos verslininkais, bankininkais, finansų analitikais, valstybės valdžios atstovais |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |  | PPPAR, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |  |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.2.2 Uždavinys. Išplėsti verslo infrastruktūrą ir paslaugas verslui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Įkurti ir plėtoti Panevėžio pramoninį parką |  |  | Įkurtas Panevėžio pramoninis parkas. Darbų įgyvendinimo lygis |  | % | 100 |  | 90 |  | Dujotiekis į Panevėžio pramoninį parką nutiestas 2012 metais, o 2013 metų pabaigoje buvo pasirašytas finansavimo sutarties pakeitimas, kuriame numatyta dalį išlaidų padengti projekto lėšomis. 2013 m. pasirašytos naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų ir elektros įrenginių iškėlimo paslaugos sutartys. Planuojama sutartis įvykdyti 2014 metais. 2013 metų pabaigoje buvo pasirašytas finansavimo sutarties pakeitimas, kuriame numatyta dalį projekto lėšų panaudoti privažiuojamosios (J. Janonio) gatvės rekonstrukcijai. Darbus numatoma įvykdyti 2014 metais. |  | 1998,4 | 1998,4 |  |  |  | 1303,3 | 1303,2 |  |  |  | Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Investicijų skyrius |
|  |  |  |  | Pasirašytų sutarčių su investuotojais skaičius |  | Vnt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Įgyvendinti Panevėžio pramoninio parko rinkodaros projektą |  |  | Įgyvendintas rinkodaros projektas |  | Vnt. | 1 |  | 0 |  | Sutartis su LEZ (Laisvosios ekonominės zonos) operatorium pasirašyta 2013 m. pabaigoje, todėl pagrindinės veiklos atidėtos į 2014 m. |  | 260,9 | 37,3 |  | 223,6 |  | 63,2 | 5,8 |  | 57,4 |  | Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Investicijų skyrius |
| 1.2.2.5. | Teikti nemokamą informaciją konsultacijas verslo klausimais |  |  | Suteiktų konsultacijų skaičius |  | Vnt. | 200 |  | 266 |  | Paslaugos gavėjų skaičius yra 266 |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | PPPAR, PVKC, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |
| 1.2.2.6. | Organizuoti mokymus ir seminarus verslininkams |  |  | Suorganizuotų mokymų ir seminarų skaičius |  | Vnt. | 10 |  | 12 |  | Organizuoti mokymai darbų saugos, socialinio dialogo ir derybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo klausimais |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | PPPAR, PVKC, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 1.2.3 Uždavinys. Skatinti verslumą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Rengti besimokančio jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursus. |  | Jaunojo verslininko konkursų skaičius | Vnt. |  | 1 | 0 |  | Vykdyta Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. Jaunojo verslininko konkursui organizuoti neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. Priemonė vykdoma dalinai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos |  |  |
| 1.2.4 Uždavinys. Sukurti verslo aplinką, palankią inovacijoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Rengti konferencijas, seminarus ir mokymus įmonėms inovacijų svarbai propaguoti |  | Konferencijų, seminarų ir mokymų skaičius | Vnt. | 6 |  | 9 |  | 2 tarptautinės konferencijos ,,Užsienio rinkų tendencijos“ ir ,,Eksporto plėtra. Efektyviausios priemonės ir būdai“, vyko įvairūs mokymai |  | 311 |  |  |  |  |  | 308 |  | 3 |  | 311 |  |  |  |  |  | 308 | 3 |  | Lietuvos inovacijų centras, PPPAR, MTP, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |  |  |
| 1.2.4.2. | Rengti Panevėžio miesto geriausios inovacinės įmonės konkursą |  | Konkursų skaičius | Vnt. | 1 |  | 1 |  | 2013 m. išrinkta inovatyviausia įmonė UAB „Panoden“ |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | PPPAR, LIC, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |  |  |
| 1.2.4.4. | Įkurti FIBA ir plėtoti jos veiklą (Foreign International Business Association) (Užsienio verslo investuotojų asociacija) |  | Renginių skaičius | Vnt. | 3 |  | 6 |  | 2013 m. įvyko 6 FIBA renginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |  |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |
| 1.2.5 Uždavinys. Plėtoti Mokslo ir technologijų parko ir Mechatronikos centro veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Plėtoti Mokslo ir technologijų parko veiklą |  | Projektų skaičius | Vnt. |  | 2 | 3 |  | Baigtas įgyvendinti projektas „Inovacijų tinklo veika ekonominiam vystymuisi“; Partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija““; parengtas projektas „Verslo asistentas- verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas“ |  | 30 |  |  | 26 |  | 4 |  | 30 |  |  |  |  |  | 26 |  | 4 |  | Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |
| 1.2.5.2. | Plėtoti Mechatronikos centro veiklą |  | Projektų skaičius | Vnt. |  | 1 | 1 |  | 2013 m. įgyvendintas projektas „Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas“. Viso projekto vertė – 1926,2 tūkst. Lt |  | 558,4 | 80,0 |  | 478,4 |  |  |  | 467,3 | 76,8 |  |  |  |  | 390,5 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius |

1.3. TIKSLAS. Skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti užimtumą

|  |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |
| 1.3.1 Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo programas bei projektus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | Kiekvieną norintį ir galintį užsiregistravusį Panevėžio teritorinėje darbo biržoje bedarbį įtraukti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atsižvelgiant į numatytus prioritetus |  |  | Nukreiptų į aktyvias darbo rinkos politikos priemones bedarbių skaičius | Vnt. | 2000 | 2132 |  |  | 2013 m. aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 2132 asmenys | 7180 |  |  | 3950 | 3230 |  | 7180 |  |  | 3950 | 3230 |  |  | Darbo birža |  |
|  |  |  |  | Įdarbintų bedarbių skaičius | Vnt. | 7000 | 7394 |  |  | Tarpininkaujant darbo biržai įdarbinti 7394, iš jų 5571 pagal neterminuotas darbo sutartis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |  |
| 1.3.2 Uždavinys. Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Įtraukti į Pirmo darbo programą visus pirmą kartą darbo ieškančius mokyklų absolventus ir abiturientus |  | Įtrauktų į programą absolventų ir abiturientų skaičius | Vnt. | 1000 | 1500 | Absolventai ir abiturientai dalyvavo 2-jų dienų užsiėmimuose, kuriuose buvo supažindinti su situacija darbo rinkoje, darbo biržos teikiamomis paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbo birža |  |
| 1.3.2.2. | Organizuoti socialinių partnerių (darbdavių) informavimą ir mokymą aktualiais darbo rinkos klausimais (lanksčių darbo organizavimo formų diegimas, galimybės gauti paramą steigiant naujas darbo vietas, darbo apmokėjimo reguliavimas ir pan.). |  | Renginių skaičius | Vnt. | 15 | 43 | Darbo birža organizavo 31 renginį, dalyvavo 171 dalyvis. Taip pat dalyvavo 13 išvažiuojamųjų seminarų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracija, Darbo birža, asocijuotos verslo struktūros, profesinės sąjungos, PPAR |  |

I PRIORITETO LĖŠOS

| NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |
| 12455,7 | 2476,7 | 3950,0 | 5788,0 | 241,0 | 10721,7 | 1810,8 | 3950,0 | 4702,9 | 258,0 |

II PRIORITETAS SVEIKA IR KOKYBIŠKA GYVENIMO APLINKA.

Tikslai:

| 2.1. | Bendras infrastruktūros gerinimas |
| --- | --- |
| 2.2. | Susisiekimo infrastruktūros gerinimas |
| 2.3. | Energetikos ūkio modernizavimas |
| 2.4 | Aplinkos ir sveikatos infrastruktūros gerinimas |

TIKSLAS. 2.1. Bendras infrastruktūros gerinimas.

Uždaviniai ir priemonės:

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. |  | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos / Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Uždavinys. Parengti bendram infrastruktūros tobulinimui reikalingus dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Atlikti Panevėžio miesto bendrojo plano pakeitimą |  | Pakeistų planų skaičius | Vnt. | 1 |  | 1 |  | Atliktas bendrojo plano keitimas. Vyksta teisminis procesas su KPD. Projektas pratęstas iki 2015-02 | 813,4 |  | 138,9 |  | 674,5 |  |  | 313,9 | 54,2 |  | 259,7 |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |  |  |
|  |  |  | Atliktų darbų lygis | % | 100 |  | 85 |  | Priemonė vykdoma įgyvendinant projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas, II etapas“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Rengti rajonų infrastruktūros plėtojimo detaliuosius ir specialiuosius planus, kuriuose būtų numatyti gatvių ir inžinerinių komunikacijų išdėstymas ir koridoriai |  | Pakeistų planų skaičius Atliktų darbų lygis | Vnt. % | 1 100 |  | 1 100 |  | Priemonė vykdoma įgyvendinant projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas“. Parengtas sodininkų bendrijų specialusis planas. Parengtas teritorijos prie esamų daugiaaukščių namų ir laisvos valstybinės žemės Panevėžio mieste detalusis planas. Parengtas gyvenamųjų teritorijų specialusis planas. Užbaigtas projektas. Viso projekto vertė: 1004,4 tūkst. Lt, iš jų: ES – 853,8 tūkst. Lt P – 150,6 tūkst. Lt | 179,1 |  | 31,7 |  | 147,4 |  |  | 176,3 | 28,9 |  | 147,4 |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Parengti teritorijų planavimo dokumentus |  | Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | 2 |  | 2 |  | Parengti laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų detalusis planas bei žemės sklypų planai, prilyginami detaliesiems prie biudžetinių įstaigų.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |  |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 2.1.2 Uždavinys. Paskatinti turizmo paslaugų ir infrastruktūros plėtrą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Modernizuoti dviračių takų infrastruktūrą (I etapas) |  | Nutiestų/ rekonstruotų dviračių takų ilgis | Km |  | 3,7 |  | 3,7 | Nutiestų/ rekonstruotų dviračių takų dviračių takų ilgis -3,7 km. I etapo projekto vertė 2199,7 tūkst. Lt (t.t. ES lėšos- 1844,9; Savivaldybės -341,5; Nacionalinio biudžeto – 13,3) | 2033,0 |  | 433,0 |  |  | 1600,0 |  | 1799,3 | 285,3 |  | 1514,0 |  | Savivaldybės administracijos Investicijų skyrius, Miesto ūkio skyrius |
| 2.1.2.3. | Vykdyti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ |  | Pastatytų paviljonų skaičius Darbų įgyvendinimo lygis | Vnt. % |  | 1 90 |  | 0 17 | Užbaigtas rengti techninis projektas, atlikta specialioji ir bendroji ekspertizė, vykdyti Rangos darbų viešieji pirkimai. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013- 08- 08, projekto veiklos turi būti užbaigtos iki 2015 m. vasario mėn. | 532,5 |  | 393,5 |  |  | 139,0 |  | 93,0 | 53,0 |  | 40,0 |  | Panevėžio dailės galerija, Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |
| 2.1.2.4. | Kartą per metus parengti ir išleisti informacinį turistams ir lankytojams skirtą leidinį apie Panevėžį. |  | Išleistų leidinių skaičius | Vnt. |  | 10000 |  | 2000 | Parengtas ir 2000 tiražu išleistas „Panevėžio miesto gidas“. | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | PTIC, Savivaldybės administracijos Investicijų skyrius |
| 2.1.2.6. | Kiekvienais metais pristatyti Panevėžio turizmo galimybes tarptautinėse turizmo parodose. |  | Parodų skaičius | Vnt. |  | 2 |  | 2 | Dalyvauta 2 tarptautinėse parodose: „Adventur 2013“ (Vilniuje) ir „Balttour 2013“ (Rygoje) | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | PTIC, Savivaldybės Investicijų skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas |  | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Uždavinys. Didinti gamtinių bei kitų bendrojo naudojimo teritorijų patrauklumą, kurti rekreacinę infrastruktūrą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | Įgyvendinti projektą “Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose” |  |  | Išvalytas vandens telkinio plotas | ha |  | 4,2 |  |  |  | Darbų eigos metu išaiškėjo, kad dumblo upės vagoje nėra. Atsižvelgiant į tai, dalį darbų (ajerų, meldų ir kitokių žolių šienavimas, nušienautos žolės sugrėbimas ir išnešimas ant upės kranto, pulpovamzdžio montavimas, laikinų dumblo sėsdintuvų įrengimo darbai, augmenijos išvežimas į kompostavimo aikštelę) rangovas atliko ir už juos apmokėta. Projektas tęsiamas 2014 m. |  | 1769 |  | 266 |  | 1503 |  |  | 160 |  | 24 |  |  | 136 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius |  |
|  |  |  |  | Išvalytas pakrantės plotas | ha |  | 2,7 |  |  |  | Nutraukus projekto įgyvendinimą, pakrantės nebuvo tvarkytos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4. | Įgyvendinti projektą“ Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas” |  |  | Išvalyta ir apsodinta medžiais | ha |  | 62,3 |  | 62,3 |  | Sutvarkyta užteršta teritorija ir apsodinta medžiais. 62,3 ha teritorijos užsėta žole. Projekto finansavimo – administravimo sutartis pratęsta iki 2014-08-30 |  | 226 |  | 18 |  | 208 |  |  | 226 |  | 18 |  |  |  |  |  | 208 | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius |  |
| 2.1.3.5. | Atlikti rekreacinių zonų išvystymo galimybių studiją |  | Atliktų galimybių studijų ir įrengtų maudyklų skaičius |  | Vnt. |  | 1 |  | 1 |  |  | 2013 m. parengta „Viešųjų erdvių patrauklumo panaudojant jas gyventojų, verslininkų, svečių reikmėms galimybių studija“. Parengtas techninis projektas „Paplūdimio statyba prie Nevėžio užtvankos“ |  | 21,5 23,0 | 3,0 23,0 |  | 18,5 |  |  | 21,5 23,0 |  |  | 3,0 23,0 |  | 18,5 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius |  |

2.2. TIKSLAS. Susisiekimo infrastruktūros gerinimas.

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  |  | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |
| 2.2.1. Uždavinys. Efektyviai naudotis išorės susisiekimo tinklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Sumažinti tranzitinius srautus mieste. pagerinti susisiekimo tarp užmiesčio kelių ir miesto rajonų informacinę sistemą (sumažinti transporto srautų ridą miesto teritorijoje). Mažinant tranzitinio transporto srautą miesto centre, nutiesti V.Alanto gatvę, jungiančią Beržų ir Savitiškio gatves |  |  | V.Alanto gatvės darbų užbaigtumo lygis | % |  | 100 |  | 50 |  | Baigta įrengti V.Alanto – J.Tilvyčio žiedinė sankryža. 2013 m. gatvės statybai finansavimas nebuvo skirtas Priemonė įvykdyta dalinai. 2014 m. planuojama atlikti V. Alanto g. tęsinio (nuo V. Alanto g.–J. Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) I etapo statybos darbų užbaigimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius |  |
| 2.2.1.2. | Iškelti Panevėžio autobusų stotį iš miesto centro pagal parengtų studijų rekomendacijas. Pakoreguoti miesto maršrutinio viešojo transporto tinklą siekiant užtikrinti patogų ir greitą susisiekimą su naująja autobusų stotimi ir iš jos su miesto centru. |  |  | Atliktų darbų, iškeliant autobusų stotį užbaigimo lygis | % |  | 100 |  | 10 |  | 2006-04-20 Panevėžio miesto savivaldybės Taryba sprendimu Nr. 1-47-11 patvirtinto „UAB „Panevėžio autobusų parkas“ valdomo nekilnojamo turto optimalaus panaudojimo ir vystymo“ projektą ir jo įgyvendinimui paskelbto konkurso nugalėtoju buvo pripažintas Konsorciumas, kurį sudaro: UAB „Baltijos Investicijų grupė“, UAB „Nevėžio nekilnojamasis turtas“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lauktuvės jums“ ir UAB „PST investicijos“. 2011-10- 27 miesto Taryba patvirtino sklypo detalųjį planą. Įgyvendinant šį projektą turėjo būti parengta Jungtinės veiklos sutartis tarp Konsorciumo ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“, kurioje būtų numatyti sąlygos ir terminai pastatyti naują autobusų parko bazę ir, po to, naują autobusų stotį dabartinėje UAB „Panevėžio autobusų parkas“ teritorijoje. Po detaliojo plano patvirtinimo bendrovė daug kartų kreipėsi į Konsorciumo deleguotą projekto įgyvendinimui UAB „Strateginės investicijos“ dėl tolimesnių veiksmų šio projekto įgyvendinimui ir junginės veiklos sutarties sudarymo, nurodant konkrečius statybos terminus. Dėl investuotojo neveiklumo, iš esmės tuo klausimu iki šiol nieko nepadaryta. 2013 m. spalio mėn. savivaldybės Taryba patvirtino 2014-2020 m. strateginį planą, kuriame numatė galimybę atlikti Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversiją, pritaikant ją verslo skatinimui, komercinei ir bendruomenių veiklai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |
| 2.2.2 Uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Tvarkyti miesto istorinę dalį vadovaujantis miesto istorinės dalies specialiuoju planu |  |  | Įgyvendintų darbų lygis |  | % |  | 100 |  | 100 |  | Specialusis planas parengtas ir patvirtintas 2013 m. miesto Taryboje. Vadovaujantis šiuo planu yra išduodamos planavimo specialiosios sąlygos ir tvarkybos darbų leidimai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros paveldo skyrius |  |
| 2.2.2.3. | Atgaivinti miesto istorinę dalį |  |  | Parengtų vieningų fasadų tvarkymo planų ir Laisvės aikštės prieigų, fasadų spalvinimo, mažosios architektūros apželdinimo projektų skaičius |  | Vnt. |  | 1 |  | 0 |  | 2013 m. parengtas Panevėžio miesto istorinės dalies specialusis planas. Vieningų fasadų tvarkymo planų ir Laisvės aikštės prieigų, fasadų spalvinimo, mažosios architektūros apželdinimo projektai bus vykdomi įgyvendinat „Integruotos teritorijos vystymosi“ programą 2014-2020 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros paveldo skyrius, Miesto ūkio skyrius |  |
| 2.2.2.4. | Parengti miesto parkų, želdinių žaliųjų plotų tvarkymo, mažosios architektūros koncepciją |  |  | Parengta miesto parkų, želdinių žaliųjų plotų tvarkymo, mažosios architektūros koncepcijų skaičius Darbų įgyvendinimo lygis |  | Vnt. % |  | 1 100 |  | 0 80 |  | Priemonės vykdymas užsitęsė dėl pasiūlytos per didelės kainos. 2013 m. pradėtas rengti Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas. Priemonė vykdoma įgyvendinant projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas, II etapas“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Miesto ūkio skyrius |  |
| 2.2.2.5. | Išsaugoti nekilnojamo kultūros paveldo objektus (apskaita, tyrimai, projektavimas, tvarkyba, ženklinimas) |  |  | Atliktų darbų įgyvendinimo lygis (sutvarkytos kapinės, statiniai, memorialinės lentos, paminklai, inventorizavimas ir apskaita) |  | % |  | 100 |  | 50 |  | Tvarkoma pagal skirtas lėšas. 2013 m. atnaujintos kapinių schemos, žyminčios žymių žmonių kapus (Apvaizdos takas ir Ramygalos g. kapinėse). Sutvarkyti Nepriklausomybės kovų dalyvių ir rezistentų kapai. Įrengtas K.Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių proga atminimo ženklas. Sutvarkytas buvęs žydų mergaičių gimnazijos pastatas Ramygalos g.18 | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius |  |
| 2.2.2.6. | Sutvarkyti Kraštotyros muziejaus statinių kompleksą ir aplinką |  |  | Darbų įgyvendinimo lygis |  | % |  | 100 |  | 20 |  | Atlikti projektavimo darbai, gautas leidimas statybai. 2013 m. parengtas Panevėžio miesto Kraštotyros muziejaus kiemelio techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, gautas leidimas tvarkybos darbams. Negavus finansavimo iš Kultūros paveldo departamento, nebuvo skirta ir iš Savivaldybės biudžeto. Darbai planuojami iš 2014-2020 metų ES SF finansavimo periodo. | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos |  |  |
| 2.2.3 Uždavinys. Pagerinti susisiekimo sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Suformuoti miesto centro ir išorės transporto žiedus, padidinti tinklo rišlumą ir sukurti papildomą infrastruktūrą transporto srautams nukreipti nuo miesto centro. Nutiesti Jurginų g., jungiančią Smėlynės g. su Pramonės g. |  | Nutiestų gatvių skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Projektui neskirta lėšų |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius |  |
| 2.2.3.3 | Plėsti automobilių stovėjimo vietų ir jų aikštelių tinklą miesto centre ir daugiaaukščių pastatų rajonuose, išlaisvinant svarbiausių gatvių važiuojamąją dalį nuo stovinčių automobilių, jeigu jie kliudo saugiam eismui ir mažina tinklo pralaidumą. |  | Automobilių stovėjimo vietų skaičius | Vnt. |  |  | 2012- 2013 m. dėl neskirto finansavimo nebuvo įrengta automobilių stovėjimo vietų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius |  |
| 2.2.3.5. | Tęsti projekto “Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas” vykdymo II etapo darbus |  | Išasfaltuotų gatvių II etape ilgis | Km | 8,45 | 8,46 | 2013 m. baigti įgyvendinti projekto II etapo darbai. Viso projekto vertė 7334,9 tūkst. Lt (t.t. ES lėšos- 5979,5; Nacionalinio biudžeto lėšos –738,7; Savivaldybės lėšos – 616,7) |  | 6908,4 | 639,0 |  | 689,3 | 5580,1 |  |  |  | 6848,2 |  | 606,5 |  | 686,3 |  | 5555,4 |  |  | Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros skyrius |  |

2.3. TIKSLAS. Energetikos ūkio modernizavimas.

| Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |  |
| 2.3.1 Uždavinys. Modernizuoti inžinerinius tinklus ir sistemas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. |  | Rekonstruoti nuotėkų tinklus |  | Darbų įgyvendinimo lygis | % | 30 | 30 | Rekonstruotas nuotekų rinktuvas Ramygalos g. nuo Beržų g. iki Aukštaičių g. | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  | 259,8 |  |  |  |  |  |  |  | 259,8 | UAB „Aukštaitijos vandenys“, Aplinkos ministerija |  |
| 2.3.1.2. |  | Patobulinti Panevėžio miesto vandenvietę, rekonstruoti gręžinius ir vandens gerinimo įrenginius |  | Darbų įgyvendinimo lygis | % | 30 | 30 | Rekonstruotas 1 esamas gręžinys, įsigyti I –o ir III–io vandens pakėlimo siurbliai. | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 123,6 |  |  |  |  |  |  |  | 123,6 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ |  |
| 2.3.1.4. |  | Modernizuoti UAB „Panevėžio būstas“ prižiūrimų pastatų šilumos punktus |  | Modernizuotų šilumos punktų skaičius | Vnt. | 5 | 0 | Modernizuojama iš namo kaupimo lėšų ir administruojami namai atsisako šilumos punktų modernizacijos. Nemodernizuotų namų yra 35 procentai (16 iš 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB „Panevėžio energija“, šilumos vartotojai, UAB „Panevėžio būstas“ |  |
| 2.3.1.5. |  | Modernizuoti centralizuotas šilumos tiekimo sistemos tinklus |  | Rekonstruotų objektų skaičius | Vnt. | 3 | 3 | 2013 m. AB "Panevėžio energija" modernizavo 3 šilumines trasas. | 3365 |  |  |  |  |  | 921 |  | 2444 |  | 3365 |  |  |  |  |  | 921 |  | 2444 | AB „Panevėžio energija“ |  |
| 2.3.1.7. |  | Panevėžio termofikacinės elektrinės II bloko statyba |  | Pastatyta Panevėžio termofikacinės elektrinės II blokas | Vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas nei iš LR Vyriausybės, nei iš ES SF. Pasikeitus situacijai, nėra ekonominės logikos galvoti apie elektrinės II bloko statybą, kai elektros energija nesuperkama net iš I bloko. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB „Panevėžio energija“ |  |
| 2.3.1.8. |  | Panevėžio RK-1 modernizavimo, panaudojant biokurą elektros energijos ir šilumos gamybai, II etapas |  | Modernizuotų RK-1 skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Vykdomi techninio projekto rengimo darbai, paruoštas demontavimo darbų projektas, vykdomi demontavimo darbai. | 12000 |  |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 770 |  |  |  |  |  | 385 |  | 385 | AB „Panevėžio energija“ |  |

2.4. TIKSLAS: Aplinkos ir sveikatos infrastruktūros gerinimas.

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 2.4.1 Uždavinys. Stiprinti žalos aplinkai prevenciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | Sukurti ir įdiegti miesto fizikinės ir cheminės taršos priežiūros sistemą |  | Rengiamų triukšmo žemėlapių įgyvendinimo lygis | % |  | 100 | 100 | Savivaldybės Taryba 2013-06-27 sprendimu Nr.1-215 patvirtino Panevėžio miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius |
|  |  |  | Vykdomų monitoringų skaičius | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2 | Įgyvendinti atliekų tvarkymo sistemos investicinius projektus |  | Įgyvendintų investicinių projektų skaičius | Vnt. |  | 2 | 2 | Vykdomi projektai: 1.„Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. 2.„Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ | 14930 38280 |  |  | 2239 |  | 12691 32538 | 5742 |  | 7202 11741 |  |  |  | 1080 | 6122 9980 | 1761 | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras |
| 2.4.1.3. | Remti švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų vykdomus švietimo aplinkosaugos ir ekologijos klausimais projektus |  | Finansuotų projektų skaičius | Vnt. |  | 10 | 23 | Dalinai finansuoti aplinkosauginio švietimo projektai, kuriuos įgyvendina miesto švietimo įstaigos | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius, Švietimo skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos |  |  |
| 2.5.2 Uždavinys. Gerinti visuomenės sveikatą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. | Įgyvendinti projektą “Šeimos namų infrastruktūros plėtra” |  |  | Pateikta paraiška ir darbų įgyvendinimo lygis | Proc. | 70 |  | 70 |  | Atlikti rangos darbai. Nupirkti baldai, kompiuterinė technika. Projektą planuojama įgyvendinti 2014 m. | 890 |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  | 770 |  |  | Agentūra „SOS vaikai“, Savivaldybės socialinės paramos skyrius |  |
| 2.5.2.1. | Vykdyti sveikos gyvensenos mokymo ir ugdymo programą ugdymo įstaigose. |  |  | Ugdymo įstaigų skaičius, programų skaičius | Vnt. | 51 |  | 30 |  | Visose bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo įstaigose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos. Nuo 2014 m. šios paslaugos teikiamos ir visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 153 |  | 126 |  | 27 |  |  |  |  |  | 153 | 126 |  |  | 27 |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras |  |
| 2.5.2.2. | Vykdyti visuomenės sveikos gyvensenos skatinimo programas |  |  | Renginių/ akcijų/ mokymų/ straipsnių skaičius | Vnt. | 90 |  | 196 |  | Visuomenės sveikatos biuro vykdoma stebėsena, per metus surengta virš 100 paskaitų ir mokymų, juose dalyvavo asmenų apie 5,6 tūkst. asmenų | 622 |  | 279 |  | 343 |  |  |  |  |  | 617 | 274 |  |  | 343 |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras |  |
| 2.5.2.3. | Plėtoti VšĮ Fizines medicinos reabilitacijos centre teikiamų paslaugų spektrą ir apimtis. |  |  | Įvestų naujų paslaugų skaičius. | Vnt. | 1 |  | 0 |  | 2013 m. naujos paslaugos nebuvo teikiamos dėl lėšų trūkumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras |  |
| 2.5.2.4. | Plėtoti VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikos teikiamų odontologijos paslaugų spektrą. |  |  | Įvestų naujų paslaugų skaičius. | Vnt. | 1 |  | 0 |  | 2013 m. naujos paslaugos nebuvo teikiamos dėl lėšų ir specialistų trūkumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika |  |
| 2.5.2.5. | Medicininės ligonių slaugos namuose paslaugų teikimas. |  |  | Suteiktų paslaugų lygis. | vnt. | 450 |  |  |  | Paliatyvios slaugos paslaugos teiktos namuose teiktos 37 pacientams, suteikta paslaugų 1689. Už paslaugas apmokama iš (PSDF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |
| 2.6.1 Uždavinys. Sveikatos sistemos infrastruktūros tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. | Įsteigti ir išlaikyti „Žemo slenksčio“ kabinetą |  | Įsteigtų ir išlaikomų „Žemo slenksčio“ kabinetų skaičius. | Vnt. | 1 | 1 | Nenumatytos lėšos. Priemonė finansuojama visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pagal pateiktus projektus. Kadangi Priklausomybės ligų centras pavėlavo pateikti 2012 m. projekto įgyvendinimo ataskaitą, vadovaujantis visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatomis, įstaigai nebuvo galima skirti finansavimo 2013 m. Priemonė vykdoma 2014 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Panevėžio priklausomybės ligų centras |  |
| 2.6.1.2 | Įkurti psichikos dienos stacionarą (centrą) Panevėžio miesto poliklinikoje |  | Įkurtų psichikos dienos stacionarų (centrų) | Vnt. | 1 | 0 | 2013-05-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. 2014-02-27 pasirašyta Rangos darbų sutartis. Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2014 m. birželio mėn. | 1004,3 |  | 150,4 |  | 853,9 |  |  | 14,1 |  |  |  |  | 2,1 | 12,0 |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius, Investicijų skyrius |  |
| 2.6.1.3. | Plėsti socialines paslaugas ir sukurti modernų socialinių paslaugų centrą (I ir II etapai) |  | Atliktų I ir II etapų darbų įgyvendinimo lygis | % | 100 100 | 100* 95 ** | *2012 m. baigtas įgyvendinti projektas „Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra“; Viso projekto vertė 1.782 tūkst. Lt (t.t.. ES - 1.469 ; Savivaldybės -313). **Įgyvendintas II projekto etapas, projekto veiklos užbaigtos 2014 m. kovo mėn. Viso projekto vertė 2.108 tūkst. Lt. (t.t. ES -1.734; Savivaldybės -374 ) | 2400 | 550 |  |  | 1850 |  |  | 1702 |  |  | 319 |  |  | 1383 |  | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras |  |
| 2.7.1.1. | Rekonstruoti/ renovuoti/ remontuoti sveikatos priežiūros įstaigas (VšĮ Panevėžio miesto polikliniką, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotį ir kt) |  | Rekonstruotų/ renovuotų/ remontuotų objektų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | 2013 m. rengtas l/d Saulutė pastato pritaikymo VšĮ Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties reikmėms techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė. Techninį projektą rengėjas pateikė 2014 m. VšĮ Panevėžio slaugos ligoninė tęsia nuo 2011 m. įgyvendinamą projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje". Projektą planuojama baigti 2014 m. | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius |  |

II PRIORITETO LĖŠOS

| NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |
| 86751,2 | 3017,1 | 3548,7 | 65614,4 | 14571,0 | 36498,7 | 1930,9 | 2142,4 | 27244,0 | 5181,4 |

III PRIORITETAS PRODUKTYVŪS IR KONKURENCINGI ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.

Tikslai

| 3.1. | Švietimo, mokslo ir studijų kokybės bei prieinamumo gerinimas |
| --- | --- |
| 3.2. | Sporto ir kultūros plėtojimas ir patrauklumo didinimas |
| 3.3. | Užtikrinti Panevėžio miesto saugumą. |

3.1. TIKSLAS. Švietimo, mokslo  ir studijų kokybės bei prieinamumo gerinimas.

Uždaviniai ir priemonės:

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.1.1 Sukurti atitinkančias reikalavimus mokymosi ir mokymo sąlygas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Inicijuoti ir vykdyti pedagoginį tėvų ir vaikų švietimą. |  |  | Organizuotų renginių, seminarų, paskaitų išplatintų leidinių skaičius | Vnt. | 30 |  | 22 | Vyko 22 renginiai- psichologine, informacinių technologijų taikymo, sveikos gyvensenos, bendrakultūrine tematika |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, švietimo įstaigos PŠC |
| 3.1.1.3. | Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą |  |  | Pedagogų, pakėlusių kvalifikaciją lygis nuo visų 100 proc. | proc. | 100 |  | 95 | 95,3% pedagogų tobulino kvalifikaciją. |  | 678 | 238 |  | 440 |  | 678 | 238 |  | 440 |  | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, PŠC |
| 3.1.1.4 | Stiprinti nepedagoginio personalo administracinius gebėjimus |  |  | Suteiktų mokymų skaičius | vnt. | 10 |  | 8 | Vyko 8 renginiai. Dalyvavo 179 dalyviai. Renginiai buvo skirti profesinių kompetencijų plėtotei. |  | 8 | 5 | 3 |  |  | 8 | 5 | 3 |  |  | PŠC |
| 3.1.1.5. | Vykdyti vaikų socializacijos programą |  |  | Parengtų projektų skaičius | vnt. | 40 |  | 49 | 2013 m. vykdytos 26 vaikų socializacijos, 23 vaikų vasaros poilsio programos, jose dalyvavo 6000 vaikų. |  | 43 | 43 |  |  |  | 43 | 43 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius |
| 3.1.1.6. | Vykdyti vaikų ir jaunimo pilietinio tautinio ugdymo programą |  |  | Parengtų ir vykdomų programų skaičius | vnt. | 1 |  | 0 | Vadovaujantis Lietuvos Bendraisiais ugdymo planais Pilietiškumo pagrindų programa įtraukta į privalomų mokomųjų dalykų sąrašą ir dėstoma visose bendrojo ugdymo mokyklose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  | Viso lėšų |  |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.1.2 uždavinys. Gerinti mokymo ir ugdymo kokybę visais švietimo lygiais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Renovuoti/ rekonstruoti/ remontuoti švietimo įstaigų patalpas, atnaujinti jų materialinę bazę. |  | Renovuotų/ rekonstruotų/ remontuotų, atnaujintų ikimokyklinių įstaigų skaičius | vnt. |  | 3 | 3 | 2013 m. baigti renovuoti lopšelių –darželių „Aušra“, „Papartis“, Kastyčio Ramanausko pastatai. 2007-2013 m. renovuoti 9 lopšelių –darželių („Žvaigždutė“, „Puriena“, "Kastytis", "Vaikystė", "Kregždutė", "Vyturėlis, „Aušra“, „Papartis“, Kastyčio Ramanausko) pastatai. 2007-2013 m. modernizuoti 2 ikimokyklinių įstaigų (lopšelių - darželių „Riešutėlis“ ir „Žilvytis“) pastatai . Modernizuojamas lopšelio - darželio „Pušynėlis“ pastatas |  | 3561,8 |  | 178,6 | 507,5 |  | 2875,7 |  |  | 3561,8 |  |  |  | 178,6 |  | 507,5 |  | 2875,7 |  | Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros skyrius, Investicijų skyrius |
|  |  |  | Renovuotų/ rekonstruotų/ remontuotų, atnaujintų mokyklų skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 2013 m. baigtas renovuoti „Vyturio“ progimnazijos pastatas. 2007-2013 m. renovuoti 5 švietimo įstaigų (Žemynos, Vyturio progimnazijų, M.Karkos, Skaistakalnio pagrindinių mokyklų, K.Paltaroko gimnazijos,) pastatai. Renovuojamas Ąžuolo pagrindinės mokyklos pastatas |  | 4072,0 |  | 842,0 | 230,0 |  | 3000,0 |  | 3719,2 |  |  |  | 756,4 |  |  |  | 230,0 | 2732,8 |  |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 |  | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |
| 3.1.3 uždavinys. Siekti, kad Panevėžys taptų stiprus mokslo ir studijų centras, kad mieste būtų įkurta savarankiška aukštoji universitetinė mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Atnaujinti savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos steigimo iniciatyvinės darbo grupės sudėtį |  | Savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos steigimo iniciatyvinės darbo grupės susirinkimų skaičius |  | Vnt. | 3 | 0 |  | Nesuformuota darbo grupė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės Taryba |  |
| 3.1.3.2. | Atlikti savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos galimo profilio ir specialistų poreikio tyrimus |  | Tyrimų skaičius |  | Vnt. | 1 | 0 |  | Priemonė nevykdoma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracija |  |
| 3.1.3.3. | Organizuoti Panevėžio miesto savivaldybės ir mieste veikiančių aukštųjų mokyklų bendrus renginius, vykdyti bendrus projektus |  | Tarptautinių konferencijų/ renginių skaičius |  | Vnt. | 2 | 3 |  | Panevėžio kolegija –organizuota tarptautinė konferencija „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ KTU PI- Suorganizuotos 2 tarptautinės mokslinės konferencijos CISABE ir ITELMS |  | 6 10 |  |  | 5 | 1 10 | 6 10 |  |  | 5 | 1 10 |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija |  |
|  |  |  | Suorganizuotų Profesijos dienų skaičius |  | Vnt. | 2 | 6 |  | Panevėžio kolegija – Aplinkos diena, Sveikatos diena, Informacijos diena, Mokslo diena. KTU PI - Vaikų universitetas , Moksleivių universitetas, Susitikime penktadienį , Fakulteto studijų programų pristatymai miesto mokyklose |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 2 | 1 |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija |  |
|  |  |  | Atliktų bendrų projektų skaičius |  | vnt. | 2 | 4 |  | Panevėžio kolegijos ir Savivaldybės bendri projektai: 1.„Kaktuso žiedas - 2013“ 2.„Aš galiu pats save kurti“ 3.„Studentas - moksleiviui“ 4. Švaros gebėjimų ugdymas „SOS sveikata“ |  | 7 | 5 |  |  | 2 | 7 | 5 |  |  | 2 |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija |  |
|  |  |  | Kartu su Lietuvos mokslo akademija suorganizuota mokslo žinių diena |  | vnt. | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Savivaldybės administracija |  |
|  |  |  | Suorganizuotų atvirų durų dienų skaičius |  | vnt. | 2 | 4 |  | Moksleivių vizitai: studijų programų pristatymai, laboratorijų lankymas |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija. |  |
| 3.1.3.4. | Atlikti mieste rengiamų specialistų ir jų paklausos darbo rinkoje tyrimus |  | Tyrimų skaičius |  | Vnt. | 2 | 2 |  | KTU PI vykdė v12 dalyvavo bendruose projektuose: studijų programų paklausos darbo rinkoje tyrimus: Statybos inžinerijos, robotikos , valdymo technologijų srityse Panevėžio kolegija - Elektroninio verslo technologijų studijų programos poreikio tyrimas; Dailės andragogų poreikio tyrimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija, Darbo birža |  |
| 3.1.3.5. | Teikti paramą gerai besimokantiems studentams ir miesto aukštosiose mokyklose organizuojamiems renginiams |  | Studijų rėmimo fondo posėdžiai |  | Vnt. | 2 | 0 |  | 2013 m. nebuvo skirtas finansavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracija |  |
| 3.1.3.6. | Viešinti mieste veikiančių aukštųjų mokyklų veiklos rezultatus žiniasklaidos priemonėse, renginių metu |  | Viešinimo priemonių skaičius |  | Vnt. | 12 | 24 |  | KTU PI ir Panevėžio kolegija pastoviai ( 3-4) kartus į ketvirtį parengia straipsnius apie savo institucijų veiklą. Pateikiama medžiaga apie studijų programas, stojimo galimybes ir privalumus studijuojant KTU PI ir Panevėžio kolegijoje. |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | KTU-PI, Panevėžio kolegija |  |

3.2. TIKSLAS. Sporto ir kultūros plėtojimas ir patrauklumo didinimas

Uždaviniai ir priemonės:

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas |  | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 |  | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR |  | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |
| 3.2.1 uždavinys. Remti ir populiarinti profesionalųjį meną (kinas, teatras, muzika, dailė, foto) Panevėžio mieste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Parinkti optimalias patalpas ir jas pritaikyti kino centro „Garsas“ veiklai. |  | Pakeistų patalpų skaičius |  | Vnt. |  |  |  | Ateinančiu ES struktūrinės paramos planavimo 2014-2020 m. laikotarpiu Kultūros įstaigų tinklo optimizavimui planuojamos skirti ES struktūrinių fondų lėšos, todėl politiniu sprendimu priemonės vykdymas numatytas minėtuoju periodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Stiprinti meno įstaigų materialinę-techninę bazę |  | Įsigytų instrumentų skaičius |  | Vnt. |  | 2 | 10 | Vykdoma pagal skiriamas lėšas | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |  |
|  |  |  | Įsigytos įrangos skaičius |  | Vnt. |  | 3 | 1 | Įsigytas skaitmeniniai kino projektorius, serveris, garso procesorius, perforuotas ekranas. | 324 |  | 130 |  | 125 |  | 69 |  | 324 | 130 | 125 | 69 |  |  |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS |  |  |  |  | Atsakingi, Vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.2.3 Uždavinys. Užtikrinti miesto istorijos saugojimą ir jos sklaidą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Įdiegti „greitųjų“ projektų dalinį finansavimą |  | Finansuotų „greitųjų“ projektų skaičius | Vnt. | 5 | 0 |  | Nebuvo skirtas finansavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |
| 3.2.2.2 | Renovuoti, rekonstruoti ir pritaikyti kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų patalpas |  | Renovuotų, rekonstruotų patalpų skaičius | Vnt. | 1 | 0 |  | 2013 m. suremontuota atvira terasa prie renginių salės. Priemonę planuojama įgyvendinti iš 2014- 2020 m. ES SF finansavimo periodo. | 198 | 198 |  |  |  | 198 | 198 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |
| 3.2.2.3 | Organizuoti Aukštaitijos dainų šventę Panevėžio mieste |  | Šventėje dalyvavusių mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius | Vnt. |  |  |  | Šventėje dalyvavo mėgėjų meno kolektyvai iš 16 Lietuvos mietų ir rajonų, 3 kolektyvai iš Olandijos, Lenkijos Rusijos miestų partnerių. Iš viso apie 3500 dalyvių | 55 | 5 | 35 |  | 15 | 55 | 5 | 35 |  | 15 | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.2.3 Uždavinys. Užtikrinti miesto istorijos saugojimą ir jos sklaidą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Formuoti Aukštaitijos dailės kolekciją. |  | Įsigyta dailės kūrinių | Vnt. | 2 | 0 | 2013 metais neskirta lėšų įsigyti dailės kūrinių. Finansavimas skirtas ankstesniais metais. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |
| 3.2.3.3. | Restauruoti Kraštotyros muziejaus ekspoziciją |  | Restauruotų ekspozicijų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Restauruojama pagal skiriamas lėšas. Nepilnai restauruota ekspozicija, nes negautas reikalingas finansavimas. Planuojama pabaigti 2014 m. | 24 |  | 9 |  | 15 |  |  |  |  | 24 | 9 | 15 |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |
| 3.2.3.4. | Įsigyti naujų eksponatų ir papildyti jais Kraštotyros muziejaus ekspozicijas |  | Įsigytų eksponatų skaičius | Vnt. | 100 | 300 | Visi eksponatai dovanoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.2.4 Uždavinys. Skatinti ir remti tarptautinį kultūrinį dialogą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1. | Organizuoti tarptautinius kultūros ir meno festivalius |  | Festivalių skaičius | Vnt. | 3 | 5 | 1.Tarptautinis akmens skulptūros simpoziumas „Skulptūra tarp mūsų“; 2.XI tarptautinis tapytojų pleneras „Panevėžys 2013“, skirtas K.Naruševičiui atminti; 3. IX tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“; 4. V tarptautinis šokio ir muzikos festivalis „Prie Nevėžio“; 5. XII tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „Jazz fontanas“ | 81 |  | 40 |  | 19 | 1 | 21 |  | 81 | 40 | 19 | 1 | 21 | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos |  |  |  |  |
| 3.2.5 uždavinys. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos bei mažinti skaitmeninę atskirtį visuomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1. | Užtikrinti interneto bei kitų elektroninių paslaugų prieigą bibliotekose |  |  | Aptarnaujamų prieigų skaičius | Vnt. | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracija, Kultūros ir meno skyrius |  |  |
| 3.2.5.3. | Užtikrinti Panevėžio paveldo skaitmeninimą ir skelbimą |  |  | Suskaitmenintų paskelbtų dokumentų skaičius | Vnt. | 100 |  | 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |  |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  |  | Privačios lėšos | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.2.6 uždavinys. Užtikrinti kokybišką kultūros paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1. | Remti kultūros ir meno įstaigų darbuotojų gebėjimų ugdymą |  |  | Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius | Vnt. | 300 | 116 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys |  | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  | Viso lėšų |  | Savivaldybės lėšos |  | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos |  |  |  |
| 3.2.7 uždavinys. Stiprinti vaikų ir jaunimo kūno kultūrą ir sportą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.2 | Pastatyti aktyvaus poilsio ir sporto centrą su kempingu |  |  | Pastatytų bazių skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Paraiška buvo pateikta: 2008-08-25 Lietuvos verslo paramos agentūrai ir 2012-05-30 Ūkio ministerijai siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą. Projekto vertė 16,5 mln. Lt Projektas neįtrauktas į Valstybės planuojamų projektų sąrašą, Projektui parama neskirta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.4 | Renovuoti lengvosios atletikos maniežą |  |  | Renovuotų kompleksų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | Pateikta paraiška Klimato kaitos programai, parengtas techninis projektas, tačiau neskirtas finansavimas iš Valstybės investicijų programos (VIP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. |  | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama |  | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |
| 3.2.8 uždavinys. Plėtoti “Sporto visiems” judėjimo veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1. | Skatinti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų steigimą ir jų veiklą. |  |  | Naujai įkurtų organizacijų skaičius | vnt. | 5 |  | 1 | Sumažėjus gyventojų skaičiui, veiklos programų skatinimui skirta mažiau lėšų. | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |  |
| 3.2.8.2. | Remti neįgaliųjų žmonių integracijos per kūno kultūrą ir sportą priemonių įgyvendinimą. |  |  | Paramą gavusių projektų skaičius | vnt. | 3 |  | 2 | 2013 m. finansuotos sporto klubų „Šviesa“ ir „Vėjas“ programos | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |  |
| 3.2.8.3. | Įgyvendinti daugiabučių namų ir mokyklų kiemuose esančių sporto aikštelių sutvarkymo programą. |  |  | Sutvarkytų sporto aikštelių skaičius. | vnt. | 2 |  | 0 | 2013 m. programos vykdymui neskirta biudžeto lėšų. Finansavimas skirtas ankstesniais metais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |  |
| 3.2.8.5. | Organizuoti tradicinius ir naujus kūno kultūros ir sporto renginius miesto gyventojams. |  |  | Suorganizuotų renginių skaičius | vnt. | 80 |  | 90 | Renginiai organizuoti pagal skirtas lėšas | 58 | 58 |  |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras, visuomeninės organizacijos. |  |
| 3.2.8.6. | Remti „Cido“ arenos veiklą |  |  | Renginių skaičius | Vnt. | 50 |  | 81 | Suorganizuotas 81 renginys ), iš jų 24 Savivaldybės renginiai (lankytojų skaičius 158.551) | 2730 | 2730 |  |  |  |  |  | 2370 | 2370 |  |  |  |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  |

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 |  | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |
| 3.2.9. Uždavinys. Remti aukšto meistriškumo sportinę veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1. | Remti olimpinio rezervo sportininkų rengimą |  |  | Prestižinėse sporto varžybose dalyvavusių sportininkų skaičius | vnt. | 90 | 146 |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |
| 3.2.9.2. | Remti žaidimų sporto šakų komandas, reprezentuojančias miestą |  |  | Paramą gavusių komandų skaičius. | vnt. | 5 | 6 | Paremtos vyrų ir moterų rankinio, vyrų regbio ir tinklinio komandų dalyvavimas LR pirmenybėse |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |
| 3.2.9.4. | Vykdyti Europos vyrų krepšinio čempionato varžybų organizavimo ir krepšinio populiarinimo bei plėtros Panevėžio mieste programą |  |  | Programos priemonių įvykdymo lygis Įsteigtų merginų krepšinio sporto centrų skaičius | % vnt. | 100 1 | 180 0 | Per 2013 m. surengta 28 tarptautinės varžybos. Vyrų draugiškos rungtynės Lietuva-Švedija (2). Kontrolinės (5) jaunės (U-20;U-19;U-18): Lietuva-Ispanija (2); Lietuva-Prancūzija; Lietuva-Suomija; JAV-Prancūzija;. Europos merginų (U-19) čempionatas – 21 rungtynės. Merginų krepšinio sporto centras pradėtas kurti 2011 m., dėl lėšų stokos darbas nutrūko. Planuojama tęsti 2014 m. įsteigiant regioninę sporto mokyklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |
| 3.2.9.5 | Organizuoti Europos dviračių treko čempionatą |  |  | Suorganizuotų treko čempionatų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto centras |

3.3. TIKSLAS. Užtikrinti Panevėžio miesto saugumą.

Uždaviniai ir priemonės:

| Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Produkto kriterijaus pavadinimas |  |  | Mato vnt. | 2013 | 2013 | Rezultatai Pastabos /Nepasiekimo priežastys | NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | Atsakingi, vykdytojai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PLR | FLR |  | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |  |  |  |  |
| 3.3.1 Uždavinys. Sustiprinti nusikalstamumo prevenciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Kasmet organizuoti šviečiamuosius renginius ir akcijas, vykdyti viešinimą, skirtą nusikalstamumo prevencijai. |  |  | Renginių (akcijų), spaudos konferencijų skaičius | Vnt. |  | 60 | 50 | 2013 m. organizuotos spaudos konferencijos, viešinimas TV ir radijo laidose, vyko bendri Kelių policijos biuro ir žiniasklaidos reidai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Panevėžio apskrities VPK |
| 3.3.1.2. | Organizuoti konkursą „Saugi kaimynystė“ |  |  | Konkursų skaičius | Vnt. |  | 1 | 1 | Konkurse „Saugi kaimynystė“ dalyvavo 5 Panevėžio miesto daugiabučių namų savininkų bendrijos (namai). | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Panevėžio apskrities VPK |

III PRIORITETO LĖŠOS

| NUMATYTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  | ĮSISAVINTOS LĖŠOS (TŪKST.LT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos | Viso lėšų | Savivaldybės lėšos | Nac. biudžeto lėšos | ES fondai, kita užs. valstybių parama | Privačios lėšos |
| 11992,8 | 4602,6 | 942,5 | 6396,7 | 51,0 | 11280,0 | 4157,0 | 942,5 | 6129,5 | 51,0 |