Patikslintas projektas


TAIKOS SUTARTIS 
Panevėžys, du tūkstančiai keturioliktųjų metų ______ mėnesio  _____ diena.

Mes, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, buveinė adresu Laisvės a. 20, Panevėžys, Lietuvos Respublika (toliau vadinama – „Užsakovas“ arba „Savivaldybės administracija“), atstovaujama Panevėžio savivaldybės administracijos direktorės Kristinos Nakutytės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus  2011-03-31 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-68-17, ir pagal 2014 m. _______d. tarybos sprendimą Nr. „______“ Dėl _______________,  
ir 
Akcinė bendrovė „Panevėžio keliai“, juridinio asmens kodas 147710353, buveinė adresu Kerbedžio g. 7, Panevėžys, atstovaujama [...], veikiančio pagal [...], (toliau vadinama – „Rangovas“),
ir

UAB „Aukštaitijos vandenys“, juridinio asmens kodas 147104754, buveinė adresu Velžio kelias 13, Panevėžys atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus veikiančio pagal (-------), (toliau vadinama – „Aukštaitijos vandenys“),
bei 
AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“, juridinio asmens kodas 148001312, buveinė adresu S. Kerbedžio g. 54 , Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Jono Ratkaus, veikiančio pagal __________, (toliau vadinama – Subrangovas) 

toliau Užsakovas, Rangovas, Aukštaitijos vandenys bei Subrangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(i) 2007-07-23 Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. 8.0.1./07/24 (toliau – „2007 m. Sutartis Nr. 8.0.1./07/24“), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti V. Alanto gatvės tęsinio nuo Tilvyčio gatvės iki Savitiškio gatvės (trečias etapas) statybos darbus, o Užsakovas apmokėti už atliktus darbus. Rangovas, kiek nuo jo priklauso, tinkamai vykdė įsipareigojimus pagal 2007 m. Sutartį Nr. 8.0.1./07/24, Sutartyje numatytų darbų atlikimo laikotarpiu darbų atlikta už 3 905 082 Lt su PVM, tame tarpe įrengtos buitinių nuotekų linijų dalys, kurių unikalūs Nr. 4400-1654-6039 ir Nr. 4400-1654-6228. Užsakovas ir Rangovas 2013-07-15 sudarė taikos sutartį (toliau – „2013 m. Taikos sutartis“), kuria, be kita ko, Užsakovas ir Rangovas vienas kito atžvilgiu atsisakė pretenzijų pagal 2007 m. Sutartį Nr. 8.0.1./07/24. 2013 m. Taikos sutartis buvo patvirtina Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-08-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2111-223/2013;

(ii) Savivaldybės administracija ir Rangovas 2014-05-15 pasirašė sutartį Nr. 22-733 (toliau – „2014 m. Sutartis Nr. 22-733“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti V. Alanto g. tęsinio (nuo V.Alanto g.-J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) I etapo (toliau – „Statinys“) darbo projekto parengimą ir statybos darbų užbaigimą (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbų rezultatas – atlikti visi reikalingi Darbai siekiant visam Statiniui pasiekti veiklas, numatytas įkainotos veiklos sąraše ir, atlikus statybos užbaigimo procedūras, pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Rezultatas turi būti pasiektas iki 2014 m. spalio 31 d. Prieš pradedant statybos užbaigimo procedūras pagal Sutartį  Rangovas turi pateikti Statinio kadastrinių matavimų bylą;
(iii) Rangovas informavo 2014-10-31 raštu Nr. 01-07-3813 Savivaldybės administraciją, kad negali VĮ „Registrų centras“ užregistruoti dviejų buitinių nuotekų linijų dalių, nes jos jau yra užregistruotos kito ūkio subjekto vardu, buitinių nuotekų linijų unikalus Nr. 4400-1654-6039, bei unikalus Nr. 4400-1654-6228 sudėtyje;

(iv) Buitinių nuotekų tinklų dalys unikalus Nr. 4400-1654-6039 ir unikalus Nr. 4400-1654-6228 (toliau vadinama – Turtu) (F1-F2 ir F3-F4) Nekilnojamo turto registre yra užregistruotos kaip Aukštaitijos vandenų nuosavybė (kadastro duomenų nustatymo data 2008-08-09, įregistravimo pagrindas statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2008-11-14 aktas Nr. STN-51081118-054, įrašas apie nuosavybės teisę galioja nuo 2009-01-07);

(v) Įgyvendinant projektą „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapas“ Aukštaitijos vandenys ir AB „Panevėžio statybos trestas“ 2007-11-13 sudarė rangos sutartį Nr. 2007/AV-1-2/1(d) „Panevėžio nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra. I dalies statyba“, kurios vertė 6 255 614,31 Lt. plius PVM, kurioje numatytus darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“; 

(vi)  2007-11-13 sudarytoje rangos sutartyje Nr. 2007/AV-1-2/1(d) numatytas nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Viensėdžių-Papūšių (unikalus Nr. 4400-1654-6039, trasos ilgis 972,22 m., šuliniai – 24 vienetai) ir Zubiškių-Žygeivių gatvėse (unikalus Nr. 4400-1654-6228, trasos ilgis 1381,41 m., šuliniai – 40 vienetų), kurių dalis paklota po V. Alanto gatve (nuotekų tinklai skersai gatvę);
(vii) 2008-11-14 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės 2008-11-06 įsakymu paskirta komisija pripažino statinį „Panevėžio nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra. I dalies statyba“, tame tarpe ir Turtą, tinkamu naudotis, bei patvirtino, kad atlikti statybos ir montavimo darbai atitinką projektą ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 
(viii) Šalys pripažįsta, kad Aukštaitijos vandenys buvo išdavę technines sąlygas, kurios yra panašios Savivaldybės administracijos techniniam projektui ir Turtas pastatytas pagal Savivaldybės administracijos techninį projektą pagal kurį ir buvo vykdyti 2007 m. Sutarties Nr. 8.0.1./07/24 darbai, taip pat šis Turtas atitinka Aukštaitijos vandenų darbo projektą, ir 2008-11-14 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės 2008-11-06 įsakymu paskirta komisija pripažino statinį „Panevėžio nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra. I dalies statyba“ atitinkantį projektą ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, todėl techniškai nereikalinga ir netikslinga papildomai įrengti dviejų buitinių nuotekų linijų;     
(ix) Panevėžio miesto savivaldybė yra Aukštaitijos vandenų akcininkė;   

(x) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 3 dalis numato, kad nepiniginiais įnašais gali būti turtas;
(xi) Turtas turi būti eksploatuojamas, o Aukštaitijos vandenų funkcijos yra būtent vandens ir nuotekų tinklų eksploatavimas ir priežiūra

(xii) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktas numato, kad savivaldybės savarankiškoji funkcija yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas, o to paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas numato savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją priimti sprendimus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu;
(xiii) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos, to pateis įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas kitų subjektų nuosavybėn perduodamas privatizuojant akcijas pagal įstatymus;
(xiv) Turtas yra pastatytas Rangovo pagal Savivaldybės administracijos techninį projektą Rangovo ir Užsakovo sudarytos 2007 m. Sutarties Nr. 8.0.1./07/24 pagrindu, todėl Savivaldybės administracija gali reikalauti teisių į Turto nuosavybę;
(xv) Atsižvelgiant į viii, ix ir xi punkto nuostatas, taip pat į tai, kad net grąžinus Turtą Savivaldybės administracijai, jį vėl reikėtų perduoti Aukštaitijos vandenims, kuris Panevėžio mieste vykdo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą būtų neekonomiška ir neprotinga išsireikalauti Turtą iš Aukštaitijos vandenų, todėl Savivaldybės administracija, gavusi Panevėžio miesto savivaldybės tarybos pritarimą, neprieštarauja, kad Turtas liktų Aukštaitijos vandenų nuosavybe;
(xvi) Savivaldybės administracija, sumokėjusi pinigus Rangovui už atliktus darbus pagal 2007 m. Sutartį Nr. 8.0.1./07/24, tačiau Turto negalinti registruoti VĮ „Registrų centras“ savo nuosavybe, turi teisę reikalauti iš Aukštaitijos vandenų grąžinti Turtą;

(xvii) Aukštaitijos vandenys nereikalauja iš Subrangovo jam grąžinti pinigines lėšas už statybos darbus, kurių pagrindų jis užsiregistravo Turtą savo nuosavybe;
(xviii) Rangovas įvykdė įsipareigojimus pagal 2014 m. Sutarties Nr. 22-733 nuostatas bei paruoštą dokumentaciją yra pateikęs Savivaldybės administracijai pagal 2014-10-31 Statybos eigos (2007 ÷ 2009) metų periodo dokumentacijos perėmimo aktą ir 2014-11-03 Statybos eigos dokumentacijos rejestrą;

(xix) Rangovas yra perdavęs, o Savivaldybės administracija priėmusi visus Rangovo tinkamai įvykdytus darbo projekto parengimo bei statybos darbų užbaigimo darbus, nurodytus 2007 m. Sutartyje Nr. 8.0.1./07/24, bei 2014 m. Sutarties Nr. 22-733 priede Nr. 3 „Įkainotos veiklos sąrašas“. Kaip tai numato 2014 m. Sutarties Nr. 22-733 5.5 punktas, Savivaldybės administracija ir Rangovas 2014-12-18 pasirašė užbaigtų statybos darbų perdavimo aktą (toliau –„Perdavimo aktas“). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.145 straipsnio 1 dalimi, 6.983 straipsniu, 1.5 straipsniu, susitarėme ir sudarėme šią Taikos sutartį (toliau – „Sutartis“), kuria tarpusavio nuolaidomis išsprendžiame kilusį ginčą ir užkertame kelią teisminiam ginčui kilti ateityje:
1. Savivaldybės administracija nereikalauja, kad Aukštaitijos vandenys grąžintų Turtą.
2. Turtas lieka Aukštaitijos vandenų nuosavybėje ir registracija VĮ „Registrų centras“ nekeičiama.
3. Subrangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos, kompensuoja sumokėdamas Panevėžio miesto savivaldybei 71498,88 Lt sumą už Aukštaitijos vandenų Turtą, kurį šia Sutartimi, atsižvelgiant į viii, ix, xi, xv punktų nuostatas, sutarta palikti Aukštaitijos vandenų nuosavybėje.  
4. Savivaldybės administracija įsipareigoja, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos, galutinai atsiskaityti su Rangovu pagal 2014 m. Sutartį Nr. 22-733, pervedant 454 985,49 LTL (keturis šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus ir 49 centus) į 2014 m. Sutarties Nr. 22-733 19 punkte nurodytą Rangovo banko sąskaitą. Užsakovas patvirtina, kad šiame punkte nurodytas mokėjimas bus atliktas be jokių išskaitymų ir Užsakovas nereikalaus jokių priešpriešinių mokėjimų (įskaitant netesybas bei pasinaudojimą prievolių įvykdymo užtikrinimu) iš Rangovo pagal 2014 m. Sutartį Nr. 22-733.
5. Savivaldybės administracija ir Rangovas susitaria, kad 2014 m. Sutarties Nr. 22-733 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2 bei 6.3 punkte nustatytos Rangovo atliktų darbų garantijos bus taikomos ir garantiniai terminai bus pradėti skaičiuoti nuo Perdavimo akto pasirašymo dienos). Laikoma, kad Savivaldybės administracija ir Rangovas tinkamai įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal 2014 m. Sutartį Nr. 22-733 (Rangovas yra pilnai įvykdęs pareigą parengti darbo projektą ir atlikęs statybos darbus, perdavęs visus darbus, dokumentaciją ir statybvietę Savivaldybės administracijai bei neturi pareigos atlikti naujų Statinio kadastrinių matavimų) kiek to priešingai nenumato kiti šios Sutarties punktai, t. y. po taikos sutarties pasirašymo: (i) Rangovas suteiks atitinkamas statybos darbams taikomas garantijas (nuo Perdavimo akto pasirašymo dienos); (ii) Savivaldybės administracija turės pareigą galutinai atsiskaityti su Rangovu; (iii) Savivaldybės administracija organizuos statybos užbaigimo procedūras, (iv) Savivaldybės administracija ir Rangovas vykdys 2014 m. Sutartyje Nr. 22-733 numatytus įsipareigojimus tam, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Statybos užbaigimo procedūrų rezultatas bet kuriuo atveju neturės įtakos Savivaldybės administracijos ir Rangovo patvirtinimų bei įsipareigojimų, kurie yra nurodyti šioje Sutartyje, galiojimui.  

6. Savivaldybės administracija ir Subrangovas susitaria, kad jei bus reikalinga, Subrangovas, gavęs Savivaldybės administracijos pavedimą, atlieka savo sąskaita per kiek įmanoma trumpesnį laiką techninio ir/ar darbo projektų keitimą, susijusį su buitinių nuotekų tinklų dalimis unikalus Nr. 4400-1654-6039 ir unikalus Nr. 4400-1654-6228 (F1-F2 ir F3-F4) ir nereikalauja iš Savivaldybės administracijos padengti jokių išlaidų, susijusių su techninio ir/ar darbo projektų keitimu. 
7. Savivaldybės administracija ir Rangovas pareiškia, kad neturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų dėl 2014 m. Sutartyje Nr. 22-733 numatytų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus atvejus, jei nebus įvykdomos prievolės, numatytos šioje Sutartyje. 

8. Šalys patvirtina, kad neturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų dėl Turto įrengimo ir/ar perdavimo ir/ar registracijos ir/ar atsiskaitymo už Turtą.    
9. Savivaldybės administracija, Rangovas ir Aukštaitijos vandenys pareiškia, jog Subrangovui neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų, susijusių su buitinių nuotekų linijų, unikalus Nr. 4400-1654-6039 bei unikalus Nr. 4400-1654-6228, užregistravimu Aukštaitijos vandenų vardu, taip pat Subrangovo įsipareigojimų vykdymu iš esmės besidubliavusių nuotekų linijų apimtyje. 

10. Šalys patvirtina, jog ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, Šalių interesams. Sutartis nereglamentuoja Šalių ir (ar) kitų asmenų teisinio statuso ar veiksnumo.  

11. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad pavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti šią Sutartį. 
12. Šalis, nesilaikanti ar kitaip pažeidžianti šios Sutarties nuostatas ir įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, atsako pagal galiojančius įstatymus ir privalo atlyginti kitų Šalių dėl tokio pažeidimo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

13. Šalių atstovai, pasirašantys šią Sutartį, patvirtina, kad įgaliojimai, kurių pagrindu Šalių atstovai veikia Šalių vardu pasirašant šią Sutartį, yra galiojantis ir nepanaikinti, Šalių atstovai neviršija jiems suteiktų teisių bei šia taikos sutartimi nepažeidžia atstovaujamųjų interesų. Šalys turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, kurių reikia norint sudaryti šią Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14. Ši Sutartis įsigalioja jai pritarus Panevėžio miesto savivaldybės tarybai, visoms Šalims ją pasirašius, ir įsiteisėjus Teismo nutarčiai, kuria bus patvirtinta Sutartis.   
15. Šalys kartu arba bet kuri iš Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos įsipareigoja šią Sutartį teikti tvirtinti Panevėžio miesto apylinkės teismui su pareiškimu dėl taikos sutarties tvirtinimo supaprastinto proceso tvarka. Šalių pasirašytą bendrą pareiškimą teismui dėl Sutarties patvirtinimo pateiks Savivaldybės administracija. Teismo išlaidos dėl Sutarties patvirtinimo bus atlyginamos Šalių lygiomis dalimis.

16. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str., teismo patvirtinta taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.
17. Ši Sutartis sudaryta penkiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, ir vienas egzempliorius pateikiamas Panevėžio miesto apylinkės teismui.  
	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
	Akcinė bendrovė „Panevėžio keliai“,

	_________________________________

[...]
	_________________________________

[...]


	UAB „Aukštaitijos vandenys“
	AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“

	_________________________________

[...]
	_________________________________

[...]


PAGE  
3

