AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL  2013 M. KOVO 28 D. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.1-57 „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ ATLIKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2015-05-09

Panevėžys

1. Problemos esmė:

2013 m. Kovo mėn. 28 d. buvo priimtas  tarybos sprendimas Nr.1-57 “Dėl Panevėžio miesto gatvių rekonstrukcijos ir remonto darbų atlikimo“, kuriuo savivaldybės administracijai pavedama  vykdyti miesto gatvių rekonstrukciją ir remontą vadovaujantis 2012 metais parengtu investiciniu projektu „Panevėžio miesto gatvių remontas“. Investicinis projektas buvo rengiamas ir tarybos sprendimas buvo paruoštas su tikslu, kad Panevėžio miesto gatvių tvarkymo darbai bus atliekami iš paskolos lėšų. Paskolą dengti buvo numatoma iš biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo šaltinių.  Paskola nebuvo paimta, todėl darbų vykdymas užsitesė, projekto aktualumas šiuo metu labai skiriasi nuo realios situacijos mieste, gatvių būklė šiai dienai skiriasi nuo 2012 metų situacijos.

2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Šiuo metu yra atliekami darbai pagal skirtas lėšas, numatytas 2015 metų savivaldybės biudžete, tačiau jų nepakanka. Pagal investicinį projektą buvo planuojama sutvarkyti 28 kelio atkarpas. Šiai dienai pagal investicinį projektą yra sutvarkyta 15 gatvių atkarpų, vienai gatvei-J.Tilvyčio g. rengiamas techninis projektas. Pagal dabar galiojantį direktoriaus įsakymą, vadovaujantis investiciniu projektu, numatoma remontuoti Klaipėdos g. atkarpas tarp Kosmonautų ir F.Vaitkaus g., bei Klaipėdos g. nuo F.Vaiktaus iki Dariaus ir Girėno g. pietinines dalis, mes siūlome pagal dabartinę gatvių dangų būklę tvarkyti Savitiškio ir Parkų gatvių labiausiai susidėvėjusias  atkarpas.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama: Priėmus šį sprendimą, būtų pradėtos tvarkyti labiausiai susidėvėję, didžiausio intensyvumo ir apkrovimo gatvės.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Darbams atlikti bus naudojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir biudžeto lėšos.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nėra.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sprendimu.

Miesto ūkio skyriaus vedėjas			Antanas Karalevičius