AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTUI

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ PAŠILIŲ KAPINIŲ, ESANČIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS, RAMYGALOS SENIUNIJOJE I PAŠILIŲ KAIME, TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI,  I ETAPO KAPINIŲ STATYBAI NETURINT FINANSAVIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

2015 m. rugsėjo 3 d.

- Problemos esmė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994m. liepos 7 d. Nr.I-533)6 straipsnio 41 punktu savivaldybės privalo užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą  ir kapinių priežiūros organizavimą.2015 m. rusėjo 2 d. pateikėme Savivaldybės administracijos direktoriui Miesto ūkio skyriaus raštą, kuriame informuojame apie likusias vietas laidoti savivaldybės teritorijoje.(Priedas Nr.1. pridedamas) Informuota, kad Panevėžio miesto kapinėse 2015-09-01 d. liko 283 naujos šeimyninės kapavietės ir 361 vieta kolumbariume. Įvertinus tai, kad vidutiniškai per mėnesį skiriama apie 23 kapavietes, naujų vietų kapinėse lieka 12 mėnesių. Norint kuo skubiau pradėti naujų kapinių įrengimo darbus, kapinių projektavimo viešąjį pirkimą pradėti dabar.

- Problemos sprendimas.

Leisti vykdyti kapinių projektavimo viešąjį pirkimą.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Savivaldybė privalo užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą ir kapinių priežiūros organizavimą Panevėžio mieste.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

2012 m buvo priduota eksploatavimui 0,87 ha kapinių teritorija Pašilių kapinėse. Projektavimo ir rangos darbai kainavo apie 126 000 Eurų.  Naujai įrengiamų kapinių plotis yra 6,4889 ha ir 3,7061 ha. Viso tai sudaro 10,195 ha. Pagal 2011 metų skaičiavimus 1 ha kapinių projektavimo ir įrengimo darbai kainavo apie 145 000 Eurų. Visų kapinių įrengimas galėtų kainuoti apie 1 510 000 Eurų. Siūlome kapinių įrengimą vykdyti 2 etapais- pradžioje įrengti 6,4889 ha plote, antrame 3,7061 ha plote. Tai preliminariai galėtų kainuoti įrengiant I etapu  973 000 Eur, rengiant II etapu-537 000 Eurų.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nesitikima.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva.

Miesto ūkio skyriaus vedėjas 			                     Antanas Karalevičius