AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „J.JANONIO GATVĖS (NUO ŽIEDO IKI SAVITIŠKIO G.) PRIEIGŲ SUTVARKYMAS“ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI IR PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

2016 m. balandžio  d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-989 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose.

Vadovaujantis Aprašo 10.2.1. papunkčiu viena remiamų veiklų „viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas (išskyrus elingų statybą), rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su visuomeninio transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimo (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas)“.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius 2015 m. gruodžio 23 d. paskelbė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemone), sąrašui Nr. 51 sudaryti (toliau – Kvietimas).

Projektiniai pasiūlymai pagal Kvietimą Panevėžio regiono plėtros tarybai turi būti pateikti kaip galima anksčiau bet ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. Kartu su projektiniais pasiūlymais pareiškėjas turi pateikti:

- Savivaldybės tarybos sprendimą dėl apsisprendimo įgyvendinti projektą;

- investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai investiciniam projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti įvertinta bent viena projekto įgyvendinimo alternatyva.

J. Janonio gatvė Panevėžio mieste – pagrindinė miesto pramoninės zonos susisiekimo arterija, B2 kategorijos gatvė. Gatvė skirta važiuoti ir sunkiajam transportui. Gatvės važiuojamoji dalis – keturių eismo juostų, tačiau šiuo metu gatvės važiuojamojoje dalyje leidžiamas automobilių parkavimas išilgai važiavimo krypties. Tokiu būdu dvi kraštinės eismo juostos yra užpildytos stovinčiais automobiliais, kas ženkliai mažina gatvės pralaidumą ir eismo saugumo reikalavimus. Be to, važiuojamojoje dalyje parkavimo vietų skaičius siekia apie 320 vietų.

J. Janonio gatvės prieigose yra įsikūrę apie 5,8 proc. visų veikiančių Panevėžio m. įmonių, šiose įmonės dirba apie 3 800 darbuotojų. Į darbą jie atvažiuoja viešuoju transportu, ateina pėsčiomis, atvyksta dviračiais ar nuosavu transportu. Gamybinėse teritorijose trūksta parkavimo vietų darbuotojams, automobiliai yra parkuojami J. Janonio gatvės važiuojamojoje dalyje. Taigi, esamas automobilių parkavimas važiuojamojoje J.Janonio gatvės dalyje ne tik mažina eismo saugumą bei gatvės pralaidumą, tačiau ir blogina esamų verslininkų ir jų darbuotojų darbo sąlygas bei mažina pramoninės zonos Panevėžio m. patrauklumą verslo ir investicijų plėtrai.

Atsižvelgiant į susidariusią problematiką, buvo inicijuotas projektas „J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“, kurio tikslas – pagerinti Panevėžio m. pramoninės zonos verslo sąlygas bei viešosios infrastruktūros patrauklumą, atnaujinant bei pritaikant apleistas ir pakankamai neišnaudojamas J. Janonio gatvės prieigas.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės administracija, planuoja įgyvendinti projektą „J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“ (toliau – Projektas). Projektas įtrauktas į svarbiausius Panevėžio miesto strateginio planavimo dokumentus:

- Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280;

- Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23;

- Panevėžio miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122.

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo teikti projektą „J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo“ kuriuo Savivaldybės Taryba nusprendžia teikti Projektą Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, skirti lėšas projektui dalinai finansuoti, padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos ir netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas; Savivaldybės tarybai pritarus, projektinis pasiūlymas bus teikiamas Panevėžio regiono plėtros tarybai.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais ir paruoštu investicijų projektu numatoma Projekto įgyvenimo pradžia – 2016 metai. Iš ES lėšų bendrai finansuojamo veiksmo įgyvendinimo pradžia laikoma veiksmą įgyvendinančio projekto finansavimo sutarties pasirašymo data, veiksmo įgyvendinimo pabaiga laikomas šio projekto galutinės ataskaitos patvirtinimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

Projekto poveikis (nauda Panevėžio miesto gyventojams bei verslo subjektams):

- pagerės Panevėžio miesto įvaizdis;

- išaugs Panevėžio miesto gyventojų ir svečių saugumas;

- padidės darbo vietų pasiekiamumo galimybės Panevėžio mieste;

- padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams bei potencialiems investuotojams.

Įgyvendinus projektą, planuojami atitinkami kiekybiniai rezultatai:

- Rekonstruotų pėsčiųjų-dviračių takų plotas – apie 8500 m2;

- Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių plotas – apie 5005 m2;

- Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas nuo J.Janonio gatvės pro Plukių gatvę iki pėsčiųjų tilto – ~ 945 m2;

- Įrengta poilsio aikštelė – 110 m2;

- Atnaujintas ir įrengtas apšvietimas – iš viso 84 šviestuvai.

- Atnaujintos autobusų stovėjimo aikštelės – iš viso 8 vnt.

- Atnaujinti želdynai (pašalinti seni medžiai, pasodinti nauji želdiniai).

- Atnaujinta ir įrengta nauja mažoji architektūra.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Priemonę Panevėžio miestui numatyta skirti 19.867.933 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų. Už skiriamą finansavimą Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-74 nusprendė įgyvendinti 13 projektų, vėliau, 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-340 buvo įtrauktas ir projektas „J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989, 30 punktu „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytas išimtis. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų...“

| Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Pareiškėjas | Atsakinga ministerija | Viso projekto vertė | Iš jų ES. lėšos (proc.) | Iš jų ES lėšos | Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos (proc.) | Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos | Iš jų valstybės biudžeto lėšos (proc.) | Iš jų valstybės biudžeto lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas | 2016-2018 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | VRM | 2.015.305 € | 85,00% | 1.713.009 € | 7,50% | 151.148 € | 7,50% | 151.148 € |

Pagal Aprašo 34 p. nuostatas „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma„

Reali projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma parengus techninį projektą ir įvykdžius rangos darbų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nenumatomos

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

su Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Administracijos direktoriaus pavaduotoju R. Vyžintu, Teisės skyriaus vyriausiuoju specialistu, atliekančiu skyriaus vedėjo funkcijas A. Valkūnu, Investicijų skyriaus vedėja D. Bajorūne, Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas A. Meškauskienė, Kanceliarijos vyriausioji specialistė D. Petruityte.

Projekto „J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki

Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“ vadovas	Tadas Stanikūnas

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas	Donatas Mickevičius