AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „KULTŪROS IR POILSIO PARKO MODERNIZAVIMAS, GERINANT MIESTO GAMTINĘ APLINKĄ IR GYVENIMO KOKYBĘ, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS, AKTYVŲ LAISVALAIKĮ“  EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI IR PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

2016 m. gegužės 12 d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-989 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose.

Pagal priemonės Aprašo  10.2. p. remiama veikla „Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus  ar naujus miesto traukos centrus ar stiprinant esamus: 10.2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra <...>“. Minėtos priemonės lėšomis planuojama finansuoti ir projekto „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ įgyvendinimą.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius 2015 m. gruodžio 23 d. paskelbė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė), sąrašui Nr. 51 sudaryti (toliau – Kvietimas). Projektiniai pasiūlymai pagal Kvietimą Panevėžio regiono plėtros tarybai turi būti pateikti kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. Kartu su projektiniais pasiūlymais Pareiškėjas turi pateikti investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos reikalavimai investiciniam projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti įvertinta bent viena projekto įgyvendinimo alternatyva.

Kultūros ir poilsio parkas (toliau – Parkas) yra didžiausias mieste ir užima daugiau nei 39 ha teritoriją. Parko rekreacinė infrastruktūra pasenusi, susidėvėjusi, nepakankamas dviračių bei pėsčiųjų takų ir apšvietimo sistemos tinklas, todėl būklė vertinama kaip patenkinama, tačiau turinti ženklų potencialą plėtrai. Teritorijoje auga menkaverčių krūmų ir medžių, nepakankami ir susidėvėję mažosios architektūros elementai. Parke nėra sudarytos sąlygos visaverčiam poilsiui, rekreacijai ir jis nėra patrauklus miesto bendruomenei bei verslininkams, užsiimantiems menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla. Panevėžio mieste trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, pritaikytų aktyviam ir pasyviam poilsiui; šeimų ir vaikų laisvalaikiui pritaikytos infrastruktūros; viešosios sporto ir sveikatingumo infrastruktūros, todėl ir buvo inicijuotas projektas „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“, kurio tikslas - užtikrinti Panevėžio miesto Kultūros ir poilsio parko  patrauklumą vietos gyventojų ir miesto lankytojų aktyvaus laisvalaikio ir rekreaciniams poreikiams bei gerinti miesto gyvenamosios aplinkos kokybę.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės administracija, planuoja įgyvendinti projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ (toliau – Projektas). Projektas įtrauktas į svarbiausius Panevėžio miesto  ir  Panevėžio regiono strateginio planavimo dokumentus:

  - Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280;

  - Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23.

  - Panevėžio miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122;

2016 m. gegužės 12 d. Investicijų projektų atrankos grupės (IPAG) posėdyje rekomenduota rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikti Tarybai svarstyti.

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo teikti projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo“.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Siekiant įgyvendinti Projektą pasinaudojant Panevėžio miestui skiriamomis Europos Sąjungos fondų lėšomis, Savivaldybės tarybai pritarus, projektinis pasiūlymas bus teikiamas Panevėžio regiono plėtros tarybai, o Projekto paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Sutvarkant Parko infrastruktūrą planuojama:

- išlyginti veją, pašalinti menkaverčius medžius ir krūmus, išretinti per tankiai augančius medžius masyvuose, atkurti želdynus, papildomai pasodinti medžių ir dekoratyvių krūmų, suformuojant estetiškai patrauklias augmenijos grupes, sutvarkyti ir atverti lankytojams Nevėžio upės pakrantę.

-  Parko centrinėje ašyje  suformuoti pasivaikščiojimo taką, šalia jo - įrengti gėlynus

-  atnaujinti esamus ir įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti dviračių stovus;

- sutvarkyti Parko teritorijoje esantį upelį – suformuoti jo slėnio daubą su akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis, bendruomenės poreikiams upelio šlaite įrengti amfiteatro tipo aikštelę;

- Parko teritorijoje įrengti poilsiavietes (rotondas);

-  pertvarkyti mažąją architektūrą - pakeisti esamus suolus ir įrengti naujus, pastatyti betonines šiukšliadėžes, gėlines, suolus su stalais ir kt.;

- esama vaikų žaidimo aikštelė prie Parko gatvės paliekama vietos bendruomenes pageidavimu ir papildomai įrengiamos dvi;

-  esamą šunų dresiravimo aikštelę iškelti į nuošalesnę parko dalį;

-  sutvarkyti BMX dviračių ir riedutininkų aikštelę;

- rytinėje Parko dalyje (aktyvaus poilsio zonoje) įrengti multifunkcinę bei treniruoklių aikšteles;

- aktyviam poilsiui pritaikyti kalvą;

- įrengti paplūdimį su persirengimo kabinomis, suolais ir kt.;

- atnaujinti Parko apšvietimo sistemą, tam tikrose vietose bus sumontuoti šviestuvus į grindinį apšviesti medžių lajas bei  kitus parko objektus;

- sutvarkyti I pasaulinio karo musulmonų karių kapų teritoriją ir ją aptverti;

- prie įėjimų į Parką pastatyti stendus (žemėlapius), įrengti stebėjimo kameras  (~5 vietose).

- įrengti 3 automobilių stovėjimo aikšteles, vieną – iš Nemuno, kitos dvi – iš Parko g. pusės.

Įgyvendinus projektą, Parkas būtų suskirstytas į ramaus ir aktyvaus poilsio zonas, o galutinis Projekto rezultatas – kompleksiškai sutvarkyta ir visaverčiam Panevėžio miesto gyventojų bei svečių laisvalaikiui ir poilsiui pritaikyta Kultūros ir poilsio parko teritorija bei pagerintas miesto įvaizdis.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Priemonę Panevėžio miestui numatyta skirti 19.867.933 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų. Už skiriamą finansavimą Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-74 ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-340  pritarė, kad būtų įgyvendinta 14 kompleksinių investicijų projektų, jų tarpe ir projektas „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“.

Aprašo 30 punkte numatyta, kad „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro  92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Savivaldybė  privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų <...>“. Preliminari Projekto vertė sudaro 3 098 934 Eur, iš jų: 2 634 094,00 Eur ES lėšos (85 proc.), 232 420,00 Eur Valstybės biudžeto lėšos (7,5 proc.) ir 232 420,00 Eur Savivaldybės lėšos (7,5 proc.).

Be to, pagal Aprašo 34 p. nuostatas „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų. Pareiškėjas arba partneris savo iniciatyva gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma“.

Reali projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma, parengus techninį projektą ir įvykdžius Rangos darbų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

su Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Teisės skyriaus vyr. specialistu, atliekančiu skyriaus vedėjo funkcijas  A. Valkūnu, Investicijų skyriaus vedėja D. Bajorūne, Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas A. Meškauskiene, Kanceliarijos vyr. kalbos tvarkytoja D. Petruityte.

Projektų vadovas		  Tadas  Stanikūnas

Investicijų skyriaus vyresnioji investicijų

projektų specialistė	   Angelė Steponavičienė