PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-40

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo    d. sprendimo Nr.

redakcija)

INVESTICIJų PROJEKTŲ programa

| Planuojamas laikotarpis | 2016–2018 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610 |  |  |
| Priemonių vykdytojas (-ai) (skyrius (-iai)) | Savivaldybės administracija Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius Miesto infrastruktūros skyrius Socialinių reikalų skyrius Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius |  |  |
| Programos pavadinimas | Investicijų projektų programa | Kodas | 02 |

| Programos parengimo argumentai | Programa rengiama Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiame plane numatytiems tikslams pasiekti ir Panevėžio miesto integruotos teritorijos 2014–2020 m. vystymo programos tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti. Programa parengta siekiant kurti patrauklų investicijoms miesto įvaizdį, palankias sąlygas verslo plėtrai, gerinti aplinkosauginę būklę, sutvarkyti viešąsias erdves ir rekreacinės infrastruktūros objektus, remontuoti, rekonstruoti miesto infrastruktūros objektus, modernizuoti švietimo įstaigas ir sporto objektus, gerinti gyvenamosios aplinkos ir paslaugų kokybę, didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SP) | Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas | Kodas | 01 |

| Programos tikslas | Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą, didinant socialinę integraciją (ITVP) | Kodas | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama didinti Panevėžio miesto investicinį patrauklumą, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą, gyventojų ekonominį aktyvumą bei socialinę įtrauktį, siekiama modernizuoti / sukurti inžinerinę infrastruktūrą, viešąsias miesto erdves, pritaikant jas bendruomenės poreikiams. Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 2 uždaviniai: 1 uždavinys. Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant inžinerinę infrastruktūrą. Numatoma įgyvendinti šias priemones: - įgyvendinti projektą „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai“; - įgyvendinti projektą „Autobusų stoties prieigų sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Teritorijos prie „Ekrano“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“; - įgyvendinti projektą „J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūra „Ekrano“ marių pakrantėje“. Rezultato vertinimo kriterijai: - parengti investicijų projektai; - parengti projektiniai pasiūlymai; - parengti techniniai projektai; - parengtos projektų paraiškos, siekiant gauti Europos Sąjungos fondų investicijų. Produkto vertinimo kriterijai: - rekonstruota autobusų stotis (vnt.); - sutvarkytos autobusų stoties prieigos (m²); - kompleksiškai sutvarkyta Senvagė (m²); - sutvarkyta teritorija prie „Ekrano“ marių (prie J. Biliūno g.) ir pritaikyta aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui (m²); - sutvarkytos J. Janonio gatvės prieigos (m²); - sukurta aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūra „Ekrano“ marių pakrantėje (vnt.). 2 uždavinys. Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą. Numatoma įgyvendinti šias priemones: - įgyvendinti projektą „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“; - įgyvendinti projektą „Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“; - įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių prie Bendruomenių rūmų sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus“; - įgyvendinti projektą „Pastato lopšelio-darželio (Trumpoji g. 1, Panevėžys) rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai“; - įgyvendinti projektą „Socialinio būsto plėtra“; - įgyvendinti projektą „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys) išorės kapitalinis remontas“; - įgyvendinti projektą „Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“. Rezultato vertinimo kriterijai: - parengti investicijų projektai; - parengti projektiniai pasiūlymai; - parengti techniniai projektai; - parengtos projektų paraiškos, siekiant gauti Europos Sąjungos fondų investicijas; - parengtos paraiškos siekiant gauti Valstybės investicijų programos paramą. Produkto vertinimo kriterijai: - sutvarkytos aikštės ir jų prieigos (m²); - įgyvendintas projektas „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“; - įgyvendintas projektas „Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“; - įgyvendintas projektas „Panevėžio bendruomenių rūmų patalpų pritaikymas gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai, užimtumo ir verslumo skatinimui, Bendruomenių rūmų prieigų sutvarkymas“; - modernizuota Regos centro „Linelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinka; - įgyvendintas projektas „VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus“; - rekonstruotas lopšelio-darželio (Trumpoji g. 1, Panevėžys) pastatas ir pritaikytas VšĮ „Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotis“ veiklai; - įgyvendintas projektas „Socialinio būsto plėtra“; - atliktas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys) išorės kapitalinis remontas; - įsigyti butai politinių kalinių ir tremtinių šeimoms (vnt.). |  |  |  |

| Programos tikslas | Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių (ITVP) | Kodas | 02 |
| --- | --- | --- | --- |

| Tikslo įgyvendinimo aprašymas Siekiant užsibrėžto tikslo bus tvarkomi ir modernizuojami didieji miesto parkai, pritaikant juos bendruomeninei veiklai bei skatinant lankytojų srautus ir aktyvų laisvalaikį, atkuriamas kraštovaizdis šalia miesto senųjų kapinių, diegiamos judumo priemonės, įsigyjami ekologiški autobusai, plečiami dviračių ir pėsčiųjų takai, rekonstruojama miesto apšvietimo sistema, rekonstruojamos / remontuojamos gatvės, rengiamas oro kokybės valdymo priemonių planas ir įsigyjamos taršą mažinančios priemonės, gerinama gyvenamosios aplinkos kokybė. Gerinant susisiekimo sistemą, 2016–2018 metais planuojama atlikti Panevėžio miesto J. Tilvyčio g. dalies (nuo Klaipėdos g. iki V. Alanto–J. Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto darbus, Aguonų I ir II skg. rekonstravimo darbus. Planuojama vykdyti J. Tilvyčio g. dalies (nuo V. Alanto–J. Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos iki miesto ribos) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimą, išskiriant etapus ir rekonstravimo darbus, Smėlynės gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimą. V. Alanto g. tęsinio (nuo Projektuotojų g. ir Kniaudiškių g. sankryžos) III etapo darbus – kairioji eismo juosta nuo Projektuotojų g. iki V. Alanto g.–Savitiškio g. žiedinės sankryžos, atlikti J. Janonio gatvės rekonstrukcijos techninio projekto koregavimą / parengimą, atlikti būtinus vietinių gatvių įrengimo darbus, užtikrinant saugų eismo organizavimą ir sujungimą su Pažalvaičių gatve ir J. Janonio gatvės tęsiniu už aplinkkelio. Toliau bus prižiūrimi, modernizuojami, naujai įrengiami susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektai. Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 2 uždaviniai: 1 uždavinys. Pagerinti miesto aplinkosauginę būklę. Numatoma įgyvendinti šias priemones: - įgyvendinti projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“; - įgyvendinti projektą „Jaunimo sodo sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“; - įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste“; - įgyvendinti projektą „Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“; - įgyvendinti projektą „Darnaus judumo plano parengimas“; - įgyvendinti projektą „Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas“; - įgyvendinti projektą „Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje“; - įgyvendinti projektą „Dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno g. dviračių tako (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) rekonstrukcija ir trūkstamų atkarpų įrengimas)“; - įgyvendinti projektą „Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas (Savitiškio g., Laisvės a., prie „Cido“ arenos, Ukmergės g.)“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio A. Jakšto g. rekonstrukcija“; - remontuoti, rekonstruoti, prižiūrėti miesto infrastruktūros objektus“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija“; - įgyvendinti projektą „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)“. Rezultato vertinimo kriterijai: - parengti investicijų projektai; - parengti projektiniai pasiūlymai; - parengti techniniai projektai; - atliktos ekspertizės; - parengtos projektų paraiškos, siekiant gauti Europos Sąjungos fondų investicijų; - parengtos paraiškos, siekiant gauti Valstybės investicijų programos paramą. Produkto vertinimo kriterijai: - modernizuotas Kultūros ir poilsio parkas; - sutvarkytas Jaunimo sodas; - sutvarkytas Skaistakalnio parkas ir jo prieigos; - sutvarkytas ir atkurtas kraštovaizdis Panevėžio mieste (arealų sk.); - parengtas oro kokybės valdymo priemonių planas; - įsigytos taršą mažinančios priemonės (vnt.); - parengtas Panevėžio miesto darnaus judumo planas; - įdiegta „Bike sharing“ sistema; - įsigyti ekologiški autobusai (vnt.); - rekonstruoti / įrengti dviračių takai (km); - įrengtos elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelės (vnt.); - įgyvendintas projektas „Panevėžio A. Jakšto g. rekonstrukcija“; - rekonstruota Panevėžio miesto gatvių apšvietimo sistema; - rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai Kultūros ir poilsio parko teritorijoje; - parengtas Smėlynės gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; - atliktas J. Tilvyčio g. dalies nuo Klaipėdos g. iki Nemuno g. kapitalinis remontas; - Panevėžio m. J. Tilvyčio g. dalies (nuo Klaipėdos g. iki V. Alanto–J. Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos) kapitalinis remontas; - I etapas – J. Tilvyčio g. dalies (nuo Klaipėdos g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas; - II etapas – J. Tilvyčio g. dalies (nuo Nemuno g. iki V. Alanto–J. Tilvyčio g. žiedinės sankryžos) kapitalinis remontas; - V. Alanto g. tęsinys (nuo Projektuotojų g. iki Savitiškio–Kniaudiškių g. sankryžos) III etapas – kairioji eismo juosta nuo Projektuotojų g. iki V. Alanto g.–Savitiškio g. žiedinės sankryžos; - rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos miesto gatvės; - sutvarkyta Nevėžio upė ir jos pakrantės (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto). 2 uždavinys. Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą. Numatoma įgyvendinti šias priemones: - įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“; - įgyvendinti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio dailės, muzikos mokyklos ir Moksleivių namų modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Alfonso Lipniūno progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Saulėtekio“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Taika“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Vilties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes, II etapas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio lengvosios atletikos maniežo pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Minties“ gimnazijos pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Minties“ gimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes (I ir II etapai)“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio gamtos mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Voveraitė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio moksleivių namų pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Draugystė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Žibutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Sigutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“; - įgyvendinti projektą „Alfonso Lipniūno progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Saulėtekio“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Diemedis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“; - įgyvendinti projektą „Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitija“ sporto komplekso stadiono (A. Jakšto g. 1, Panevėžys) rekonstravimas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio Rožyno progimnazijos įvažos kapitalinis remontas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos pastato dalies kapitalinis remontas“; - įgyvendinti projektą „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies kapitalinis remontas“; - „Panevėžio Senvagės progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“; - parengti dokumentus, reikalingus Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti; - apdrausti turtą, sukurtą įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų. Rezultato vertinimo kriterijai: - parengti investicijų projektai; - parengti projektiniai pasiūlymai; - parengti techniniai projektai; - parengtos projektų paraiškos, siekiant gauti Europos Sąjungos fondų investicijų; - parengtos paraiškos, siekiant gauti Valstybės investicijų programos paramą. Produkto vertinimo kriterijai: - rekonstruotos komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti konteineriai (vnt.); - įgyvendintas projektas „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“; - modernizuotos Panevėžio dailės, muzikos mokykla, Moksleivių namai; - modernizuota švietimo įstaigų vidaus patalpų ir ugdymo aplinka (vnt.); - modernizuota lopšelių- darželių vidaus patalpų ir ugdymo aplinka (vnt.); - modernizuoti švietimo įstaigų pastatai, siekiant pagerinti pastato energetines savybes (vnt.); - modernizuoti lopšelių-darželių pastatai, siekiant pagerinti pastatų energetines savybes (vnt.); - modernizuotas Panevėžio lengvosios atletikos maniežo pastatas; - atnaujinti sporto aikštynai (vnt.); - atnaujinti švietimo įstaigų pastatai (vnt.); - parengti dokumentai, reikalingi Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti (vnt.); - apdraustas turtas, sukurtas įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų (vnt.). |  |
| --- | --- |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Gerėjantis miesto investicinis patrauklumas, pagerintos sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, padidėjusi nekilnojamojo turto vertė, modernizuota inžinerinė infrastruktūra, švietimo, sporto objektai, sutvarkyti ir modernizuoti miesto didieji parkai, viešosios erdvės, rekreaciniai objektai, pagerinta gyvenamosios aplinkos kokybė, sukurtos sąlygos gyventojų socialinei įtraukčiai ir paslaugų prieinamumui. |

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (kitų užsienio fondų ar tarptautinių programų) lėšos.

Panevėžio miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.3.5.1, 2.4.1.7, 2.5.1.1, 2.6.1.3, 2.6.3.4, 3.1.2.5, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.1.4, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa (su Programa susiję Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Statybos įstatymas, kiti teisės aktai, Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginis planas, Panevėžio miesto integruotos teritorijos 2014–2020 metų vystymo programa.

Kita svarbi informacija. Nėra.

Formos 1b tęsinys

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMOS (02)

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2015 m. (bazinis biudžetas) tūkst. Eurų | Asignavimai biudžetiniams 2016 m. tūkst. Eurų | 2017 m. projektas tūkst. Eurų | 2018 m. projektas tūkst. Eurų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS |  | 3174,6 | 16080,6 | 25603,9 |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui |  | 84,4 |  |  |
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  | 2890,6 |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  | 3174,6 | 16080,6 | 25603,9 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  | 282,8 |  |  |
| 2.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |  |  |  |  |
| 2.1.3. Specialiosios programos lėšos SP |  |  |  |  |
| 2.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos VB |  | 2348,4 |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |  |  |
| 2.2.1. Paskolos lėšos P |  | 543,4 |  |  |
| 2.2.2. ES paramos lėšos ES |  |  |  |  |
| 2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. |  |  |  |  |