AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PAKEISTI 2016 M. GEGUŽĖS 20 D. JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTĮ NR. 22-913

2016 m. spalio   d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-112 „Dėl pritarimo teikti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo“ pritarė, kad projektas „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ (toliau – Projektas) būtų teikiamas Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis. Tuo pačiu sprendimu Taryba pritarė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai (toliau – Sutartis) ir įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ją ir kitus dokumentus, susijusius su projektinio pasiūlymo, paraiškos teikimu ir dalyvavimu šiame Projekte.

Vadovaujantis Sutartimi Projektą vykdys uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“ (toliau - Pareiškėjas) ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Partneris). Po Sutarties pasirašymo tiek Pareiškėjas tiek Partneris kelis kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą (toliau – APVA) ir į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) siekdami išsiaiškinti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumą finansuoti ir Pareiškėjo galimybes jį įtraukti į PVM atskaitą. Gautas išaiškinimas, kad PVM finansavimo klausimas negali priklausyti nuo projekto struktūros. Taigi, jeigu įmanoma tokia projekto įgyvendinimo struktūra, pagal kurią PVM yra atskaitomas, PVM turėtų būti laikomas netinkamu finansuoti.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Projektas „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ (toliau – Projektas). Projektas įtrauktas į svarbiausius Panevėžio miesto strateginio planavimo dokumentus:

- Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280;

- Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23;

- Panevėžio miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122.

Šiuo metu Pareiškėjas atlieka viešųjų pirkimų procedūras dėl turto kadastro duomenų nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis AVPA ir VMI išaiškinimais nepakeitus Sutarties Pareiškėjui perleidžiant turtą Partneriui, Panevėžio miesto savivaldybei atsirastų prievolė sumokėti PVM sumą, kuri preliminariais skaičiavimais sudarytų apie 850 tūkst. Eurų.

Sutarties 10 punkte numatyta, kad „Projektu sukurtas materialusis turtas tampa Partnerio nuosavybe“ siekiant išvengti būtinumo sumokėti PVM siūloma išdėstyti punktą taip: „Projektu sukurtas materialusis turtas (nauja statyba) tampa Pareiškėjo nuosavybe“.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Priemonę Panevėžio miestui numatyta skirti 3.493.981 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.

Vadovaujantis Aprašo 36 punktu „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų...“

| Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Pareiškėjas | Atsakinga ministerija | Viso projekto vertė | Iš jų ES. lėšos (proc.) | Iš jų ES lėšos | Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos (proc.) | Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas | 2017-2019 | UAB „Panevėžio gatves“ | AM | 4.110.566 € | 85,00% | 3.493.981 € | 15% | 616.585 € |

Reali projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma parengus techninį projektą ir įvykdžius rangos darbų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nenumatomos

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

su Mero patarėja Indrė Kisiele, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistu, atliekančiu skyriaus vedėjo funkcijas A. Valkūnu, Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus Investicijų projektų poskyrio vedėja L. Bareikiene, Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vyr. specialiste,

atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas A. Meškauskiene, Vidaus administravimo skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialiste A. Pakalne.

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus

Investicijų projektų poskyrio vyriausiasis specialistas	Donatas Mickevičius