AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „A. JAKŠTO GATVĖS REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI IR TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

2017 m. kovo 20  d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

Pagrindinė projekto problema yra prasta Panevėžio miesto A. Jakšto gatvės techninė būklė ir eismo saugos priemonių trūkumas. Greta A. Jakšto gatvės susitelkę pagrindinės miesto gydymo įstaigos, kas sąlygoja didžiulį eismo intensyvumą. Dėl nepatenkinamos šios gatvės techninės būklės mažėja transporto priemonių pralaidumas, o taip pat transporto priemonių greičiai, dėl to susidaro spūstys bei didėja aplinkos užterštumas išmetamais transporto priemonių teršalais, susidaro sąlygos nelaimingiems eismo įvykiams. Esama situacija netenkina gyventojų ir verslo poreikių bei nesudaro prielaidų verslo ir investicinės aplinkos patrauklumo augimui mieste. Projekto tikslas – mobilumo ir eismo saugumo gerinimas Panevėžio mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomas uždavinys – Panevėžio miesto A. Jakšto gatvės rekonstrukcija, gerinant jos techninius parametrus ir diegiant eismo saugumo priemones. Įgyvendinant Projektą bus rekonstruota A. Jakšto gatvė apie 1,3 km bei įdiegtos eismo saugos priemonės, atsižvelgiant į Panevėžio kelių policijos pateiktas rekomendacijas.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės administracija, planuoja įgyvendinti projektą „A. Jakšto gatvės rekonstrukcija“. Projektas įtrauktas į svarbiausius Panevėžio miesto strateginio planavimo dokumentus:

- Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280;

- Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23;

- Panevėžio miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122.

Projektas patvirtintas ir įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 51/4S-49 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašo Nr. 06.2.1-TID-R-511-51 patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo projekto „A. Jakšto gatvės rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir teikimui Europos sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo“ kuriuo Savivaldybės Taryba nusprendžia teikti Projektą Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, skirti lėšas projektui dalinai finansuoti, padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos ir netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E), kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą. Taip pat Pareiškėjas (Savivaldybė) iki paraiškos teikimo turi būti įvykdžiusi viešųjų pirkimų procedūras. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas 2017-2019 m. Investicijų projektu siekiami rezultatai ekonominėje ir aplinkos apsaugos srityse: pagerės Panevėžio miesto patrauklumas; sumažės neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei; sumažės neigiamas poveikis aplinkai; sumažės su transporto priemonių srautais bei eksploatacija susijusios išlaidos.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Vadovaujantis Aprašo 37 punktu „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų“.

Pagal Aprašo 38 p. nuostatas „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų“.

Panevėžio regiono plėtros tarybos patvirtintame sąraše numatyta, kad preliminari projekto vertė 1 579 410,00 eurų, iš kurių 85 proc. ES lėšos (1 342 498 Eur) ir 15 proc. Savivaldybės lėšos (236 912 Eur.). Reali projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma parengus techninį projektą ir įvykdžius rangos darbų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nenumatomos

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

Sprendimo projektas suderintas su Mero patarėja I.Kisiele, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialiste K. Grubinskiene, Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėja A. Meškauskiene, Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialiste A. Pakalne.

Projekto vadovas                                                                                                      Andrius Aukštakalnis

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus,                                        Lina Bareikienė

Investicijų projektų poskyrio vedėja