AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SKAISTAKALNIO PARKO IR JO PRIEIGŲ SUTVARKYMAS “ ĮGYVENDINIMUI IR TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

2017 m. balandžio 3  d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-989 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose.

Pagal priemonės Aprašo  10.2. p. remiama veikla „Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus  ar naujus miesto traukos centrus ar stiprinant esamus: 10.2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra <...>“. Minėtos priemonės lėšomis planuojama finansuoti ir įgyvendinti projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ (toliau – projektas).

Projekto problematika: Skaistakalnio parkas - tai istorinis parkas, vertingas miestui želdynas, esantis atokiau nuo Panevėžio miesto centrinės dalies, nuo aktyvaus miesto centro, tačiau esantis labai svarbioje miesto vietoje, todėl yra labai svarbi jungtis mieste. Todėl šio želdyno jungtys dviračių ir pėsčiųjų takais su aktyvia miesto centrine dalimi ir Senvage yra ypatingai svarbios. Tai seniausias parkas mieste, reikšmingas ir įdomus dendrologiniu požiūriu: čia auga maumedžiai, juodosios ir veimutinės pyšys, glaustašakiai bei raudonieji ąžuolai, sidabriniai klevai, baltieji gluosniai. Teritorijos plotas apie 32 ha. Tačiau Skaistakalnio parko želdynas jau senokai nebeatlieka savo funkcijų, yra tapęs blogos reputacijos teritorija. Parko takų dangos, inžineriniai įrenginiai, mažosios architektūros elementai yra fiziškai nusidėvėję, neatitinkantys miesto gyventojų, verslo subjektų ir miesto svečių poreikių. Dėl savo istorijos Skaistakalnio parkas turi tapti labai svarbia rekreacinė zona.

Planuojamoje teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentai, strateginiai dokumentai ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Projektuojama teritorija patenka į Panevėžio miesto centrinę dalį ir į vietinės reikšmės saugomą objektą – istorinę miesto dalį (įregistruota 2008-05-23). Panevėžio miesto istorinėje dalyje susiformavę skirtingo užstatymo morfotipo ir kultūrinės vertės teritorijos.

Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai, reglamentuojantys veiklą planuojamoje teritorijoje yra Panevėžio miesto bendrasis planas, Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus objekto kodas 31872), Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.

Projekto tikslas: kompleksiškai sutvarkyti Skaistakalnio parko teritoriją su prieigomis, teritorijoje esančius objektus bei aplinką apie juos, sudarant sąlygas miesto bendruomenėms, verslo, paslaugų ir viešajam sektoriui veikti kartu, prisidedant prie gerovės žmonėms kūrimo, miesto estetinės vertės ir rekreacinės aplinkos gyvybingumo didinimo. Įgyvendinant projektą planuojama, kad bus atnaujinti/įrengti pėsčiųjų-dviračių takai, aikštelių dangos, atnaujintos/įrengtos žaliosios zonos, įrengti mažosios architektūros elementai, kiti statiniai/įrenginiai/sutvarkymo/ landšafto architektūros  elementai, atnaujinti apšvietimo sistemos tinklai (Įvykdytas atviras projekto konkursas – perkančiajai organizacijai suteikta galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos išrinktą projektą).

Sutvarkius parką, jo erdvės taps saugios, komfortiškos ir kokybiškos. Skaistakalnio atgimimas tikimasi ims keisti miesto gyventojų poilsio įpročius. Sutvarkytos erdvės patrauks į parką šeimas, aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjus, skatins sveiką, aktyvų miestiečių gyvenimo būdą. Kokybiškos dangos leis dažniau poilsiui naudoti dviračius, riedučius, riedžius, šiaurietiško ėjimo lazdas.

Atgaivinta ir pritaikyta gamtinio paveldo teritorija, suteikiant jai turinį ir prasmę, sustiprins paties istorinio parko išskirtinumą, Panevėžio miesto tapatumą, prisidės prie Panevėžio miesto kultūros kilimo, kaip gilų kultūrinį geną turinčio didmiesčio vietovės, potencialo didinimo. Teritorijos riba pateikiama 1 priede.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės administracija, planuoja įgyvendinti „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“. Projektas įtrauktas į svarbiausius Panevėžio miesto  ir  Panevėžio regiono strateginio planavimo dokumentus:

  - Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280;

  - Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23;

  - Panevėžio miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122 ;

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Siekiant įgyvendinti Projektą pasinaudojant Panevėžio miestui skiriamomis Europos Sąjungos fondų lėšomis, Savivaldybės tarybai pritarus, Panevėžio regiono plėtros tarybai tinkamai įvertinus projektinį pasiūlymą ir priėmus sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo, Projekto paraiška bus teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Vadovaujantis priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 49.15. Pareiškėjas teikdamas paraišką turi pateikti „savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą“.

Įgyvendinus projektą laukiama teigiamų rezultatų, t. y. Panevėžio miesto Skaistakalnio parko sutvarkymas sustiprins šį miesto traukos centrą. Padidės Panevėžio miesto patrauklumas,  bus prisidedama prie palankių sąlygų verslo ir vietos bendruomenės veiklos plėtrai sukūrimo Panevėžio mieste.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Priemonę Panevėžio miestui numatyta skirti 2 000 000 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų. Aprašo 30 punkte numatyta, kad „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro  92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Savivaldybė  privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų <...>“. Preliminari Projekto vertė sudaro 2 000 000 Eur, iš jų: 1 700 000 Eur ES lėšos (85 proc.), 150 000 Eur Valstybės biudžeto lėšos (7,5 proc.) ir 150 000 Eur Savivaldybės lėšos (7,5 proc.).

Be to, pagal Aprašo 34 p. nuostatas „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų. Pareiškėjas arba partneris savo iniciatyva gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma“.

Reali projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma, parengus techninį projektą ir įvykdžius Rangos darbų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

mero patarėja I. Kisiele, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausia specialiste A. Reikiene,  Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja D. Gasiūniene,  Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialiste L. Vasilevičiene.

Projektų vadovė					Lina Blažytė

Atsižvelgus į projekto įgyvendinimo eigą, teritorijos riba gali būti koreguojama.