AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „POETO J. ČERKESO – BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI IR TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

2017 m. balandžio    d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-943 patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Priemonės tikslas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Pagal priemonės Aprašo  11. p. remiamos šios veiklos: viešo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai bei tvarkybos darbų taikomieji tyrimai, tvarkybos darbų projektavimas, ekspertizės atlikimas, remontas, avarinės grėsmes pašalinimas, restauravimas, konservavimas, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objekto pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus. Pareiškėjas kultūros paveldo objekto pritaikymą minėtoms reikmėms privalo užtikrinti numatomomis atlikti ar jau atliktomis investicijomis iš kitų šaltinių – nuosavų, skolintų ir kitų lėšų, arba pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ lėšomis. Pagal šią priemonę suteikiama paskola pareiškėjams, atitinkantiems paskolų pagal minėtą priemonę suteikimui nustatytus reikalavimus.

Projekto problematika: J. Čerkeso–Besparnio sodyba (toliau sodyba) yra Skaistakalnio parke. Sodybos teritorijos plotas – 1,2300 ha. Tai savivaldybės saugomas Kultūros paveldo objektas, kuris dar vadinamas “Pragiedrulių sodyba”. Tarpukariu ši sodyba buvo žinoma kaip Panevėžio inteligentų susibūrimo vieta. Name skambėjo muzika, vykdavo poezijos vakarai. Namą supo poeto pasodintas parkas, didelis sodas, gėlynai. Šiuo metu Skaistakalnio parke esantis J. Čerkeso–Besparnio sodybos pastatas šiuo metu yra užkonservuotas, avarinės būklės. Sodybos teritorija apleista ir jos planinė struktūra nunykusi. Tačiau ši sodyba yra svarbiausias elementas Skaistakalnio parke. J. Čerkeso - Besparnio „Pragiedrulių“ sodybos sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei paskirčiai būtų pats tinkamiausias ir tikslingiausias šios sodybos ir teritorijos apie ją pritaikymo modelis. Ši sodyba – kitaip menininkų rezidencija, eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės veiktų kaip Stasio Eidrigevičiaus menų centro padalinys, stimuliuojantis inovatyvius meno reiškinius mieste.

Planuojamoje teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentai, strateginiai dokumentai ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. J. Čerkeso-Besparnio sodybos unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20913. Statusas – registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo – vietinis. Projektuojama teritorija patenka į Panevėžio miesto centrinę dalį ir į vietinės reikšmės saugomą objektą – istorinę miesto  dalį (įregistruota 2008-05-23, unikalus kodas 31872). Panevėžio miesto istorinėje dalyje susiformavusios skirtingo užstatymo morfotipo ir kultūrinės vertės teritorijos.

Projekto tikslas: kompleksiškai sutvarkyti J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastatą ir teritoriją, teritorijoje esančius objektus bei aplinką apie juos, sudarant sąlygas miesto bendruomenėms, verslo, paslaugų ir viešajam sektoriui veikti kartu, prisidedant prie gerovės žmonėms kūrimo, miesto estetinės vertės ir rekreacinės aplinkos gyvybingumo didinimo. Miesto viešoji erdvė turi būti saugi, komfortiška ir kokybiška. Atgaivinta ir pritaikyta.

Kultūrinio ir urbanistinio paveldo teritorija, suteikiant jai turinį ir prasmę, sustiprins paties istorinio pastato ir jo buvimo istoriniame Skaistakalnio parke išskirtinumą, Panevėžio miesto tapatumą, prisidės prie Panevėžio miesto kultūros kilimo, kaip gilų kultūrinį geną turinčio didmiesčio vietovės, potencialo didinimo. J. Čerkeso–Besparnio sodybos sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei (šiuolaikinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų) paskirčiai Skaistakalnio parke taptų išbaigta miesto centro gamtos kampelio ir kultūros paveldo objekto tinkamo pritaikymo estetinės kompozicinės visumos dalis.

Įgyvendinant projektą planuojama, kad sodyba bus restauruota, pritaikyta menininkų rezidencijoms, kūrybinėms dirbtuvėms. Patalpos planuojamos rezidentams, meninių iniciatyvų vystytojams, menų edukacijų inovacijų erdvės, kūrybinių dirbtuvių erdvės, klases perfomansams, meistriškumo pamokoms, ekspozicijoms. Sodybos aplinkoje atnaujintos/įrengtos žaliosios zonos, įrengti mažosios architektūros elementai, kiti statiniai/įrenginiai/sutvarkymo/ landšafto architektūros  elementai, atnaujinti apšvietimo sistemos tinklai.  Sodybos sutvarkymo idėja įsikomponuotų į bendrą Skaistakalnio parko koncepciją. Planuojant bus atsižvelgiama į galimybę sudaryti sąlygas patiems kūrybinių erdvių rezidentams toliau gaivinti esamas ir kurti naujas parko erdves.

Šiuo metu vykdomi pastato tyrimai (architektūriniai, konstrukcijų, archeologiniai, polichrominiai) Sodybos sutvarkymo techniniam projektui parengti Savivaldybės 2017 m. biudžete numatyta 100 000 Eur. (Įvykdytas atviras projekto konkursas – perkančiajai organizacijai suteikta galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos išrinktą geriausios architektūrinės  koncepcijos projektą).

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės administracija, planuoja įgyvendinti projektą „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymas“. Projektas įtrauktas į Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Siekiant įgyvendinti Projektą Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pritarus, bus rengiamas investicinis ir techninis projektai. Projekto paraiška bus teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai 2018 m. vasario mėn. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

Įgyvendinus projektą laukiama teigiamų rezultatų, t. y. J. Čerkeso–Besparnio sodybos sutvarkymas įsikomponuos į bendrą Skaistakalnio parko koncepciją, sustiprins šį miesto traukos centrą. Padidės Panevėžio miesto patrauklumas, bus prisidedama prie palankių sąlygų verslo ir vietos bendruomenės veiklos plėtrai sukūrimo Panevėžio mieste.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Atsižvelgiant į aukščiau minimos priemonės sąlygas minimai priemonei ketinama teikti apie 1 058 750 Eur. vertės projektą. Detali projekto vertė būtų nustatyta parengus techninį ir investicinį projektus. Pagal Priemonę didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 700 000 Eur. Savivaldybės saugomiems kultūros paveldo objektams suteikiamas 75 proc. finansavimo intensyvumas. Planuojama, kad Savivaldybė prisidėtų prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tai sudarytų apie 175 000 Eur. Savivaldybės lėšų. Papildomi balai skiriami už papildomą finansavimą. Atsižvelgiant į Priemonės pateikiamą Finansavimo sąlygų aprašą, projektams prisidedantiems didesniu, nei privalomas nuosavu indėliu 21 ir daugiau proc. teikiamas papildomas 20 balų įvertinimas. Tai sudarytų apie 183 750 Eur. Savivaldybės lėšų. Bendrai sudarytų 46 proc. bendro projekto biudžeto ir būtų 358 750 Eur. Savivaldybės lėšų.

Detalus projekto finansinis planas bus dar kartą tvirtinamas Savivaldybės tarybos prieš teikiant paraišką.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

mero patarėja I. Kisiele, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausia specialiste A. Reikiene, ,  Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialiste L. Vasilevičiene.

Projektų vadovė					Lina Blažytė