Projektas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BALTIJOS JŪROS IŠSAUGOJIMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2017 m. gegužės   d. Nr.

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1264, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamą Panevėžio miesto savivaldybės Baltijos jūros išsaugojimo veiksmų planą.

Savivaldybės meras							Rytis Mykolas Račkauskas

RENGĖ     		Rūta Taučikienė, tel. 319

Dalia Gurskienė, tel. 242

Asta Puodžiūnienė, tel. 326

SUDERINTA

Mero pavaduotojas								Aleksas Varna

Mero patarėja, atliekanti Tarybos sekretoriaus funkcijas 			Indrė Kisielė

Administracijos direktorius 							Tomas Jukna

Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas 						Arvydas Šatas

Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas 						Vilma Kučytė

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė 				Karolina Grubinskienė

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėja 		Audronė Meškauskienė

Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialistė 				Agnė Pakalnė

PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės d. sprendimu Nr.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BALTIJOS JŪROS IŠSAUGOJIMO VEIKSMŲ PLANAS

Turinys

| Santrauka. Vietos Mėlynoji strategija patraukliai vietos bendruomenei ir švariai Baltijos jūrai išsaugoti ………………………………………………………………………….......................... | ……...3 |
| --- | --- |
| 1. Baltijos jūros miestų Akceleratorių programos priešistorė………………………………......... | ……...4 |
| 2. Savivaldybės veiksmai, susiję su tarptautine ir vietos vandentvarka………………………… | ……...4 |
| 3. Baltijos jūros vietos veiksmų planas – Panevėžio miesto savivaldybė……………………....... | ……...5 |
| 3.1. Eutrofikacijos iššūkiai ir galimybės vietovėje…………………….......................................... | ……..5 |
| 3.1.1. Aplinkosauginė, socialinė ir ekonominė apžvalga………………........................................ | ……...5 |
| 3.1.2. Pagrindiniai vietos maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) šaltiniai………………………... | …….7 |
| 3.1.3. Svarbios geografinės atkūrimo zonos……………………………........................................ | …….15 |
| 3.2. Vietos strategija patraukliai vietos bendruomenei išsaugoti iki 2021 m. ………………....… | …….17 |
| 3.2.1. Misija……………………………………………………………......................................... | …….17 |
| 3.2.2. Vizija……………………………………………………………......................................... | ……17 |
| 3.2.3. Strateginiai tikslai………………………………………………………..................……… | …….17 |
| 3.3. Veiksmai ir priemonės 2017–2021 m. ………………………………………......................... | …….18 |
| 3.3.1. Švarūs upių vandenys……………………………………………………………................ | …….18 |
| 3.3.2. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos……………………………………............................ | …….18 |
| 3.3.3. Švarus ir saugus vandens transportas ……………………………………………………... | …….19 |
| 3.3.4. Sisteminis vandens zonų tvarkymas……………….............................................................. | …….19 |
| 3.3.5. Aktyvūs Baltijos jūros regiono piliečiai………………………………………………….... | …….19 |
| 3.3.6. Planuojamos investicijos ir projektai 2017–2020 m. ........................................................... | …….20 |
| 4. Išteklių ir sprendimų, reikalingų 2017– 2021 m., apžvalga….................................................... | …….22 |
| 5. Veiksmų, įgyvendinamų iki 2021 m., išlaidų apžvalga…………………………………........... | …….25 |
| 1 priedas. Panevėžio miesto paviršinių nuotekų išleistuvų sąrašas……………………………..... | …….26 |
| 2 priedas. Mėlynoji strategija.......................................................................................................... | ........29 |
| Literatūros sąrašas........................................................................................................................... | ........34 |

Santrauka. Vietos Mėlynoji strategija patraukliai vietos bendruomenei ir švariai Baltijos jūrai išsaugoti

Vietos veiksmai – investicija į priemones ir nauda

Pastaraisiais metais maistinės medžiagos ir eutrofikacijos procesai tampa vis labiau matomi. Tai problema ne tik jūros ekosistemai, bet ir Baltijos jūros regiono gyventojams.

Eutrofikacija yra procesas, pasireiškiantis paspartėjusiu dumblių ir augalijos vešėjimu dėl didelio maistinių medžiagų kiekio vandenyje. Organizmų pusiausvyra taip pat neatitinka sveikatos normų.

Pagrindinės maistinės medžiagos, skatinančios eutrofikacijos procesą, yra fosforas ir azotas. Pastaraisiais dešimtmečiais dėl žmogaus ekonominės veiklos natūralus fosforo ir azoto kiekis Baltijos jūroje smarkiai padidėjo. Šios medžiagos, fosfatų ir nitratų forma, veikia fotosintezės procesą, kurio metu atsiranda biomasė.

Eutrofikaciją sukelia padidėjusi maistinių medžiagų (fosforo, azoto) koncentracija vandenyje. Pagrindiniai šių teršalų šaltiniai yra: žemės ūkis, lietaus nuotekos ir buitiniai nutekamieji vandenys. Baltijos jūros Aplinkosaugos komisijos (toliau – HELCOM) duomenimis, į Baltijos jūrą 2001–2006 metais pateko 641 000 tonų bendrojo azoto ir 30 200 tonų bendrojo fosforo (per metus). Palyginti su 1995–2000 metais, azoto ir fosforo prietaka į Baltijos jūrą sumažėjo atitinkamai 13,7 ir 15,3 procento. Beveik du trečdalius šio pokyčio galima paaiškinti sumažėjusiu upių nuotėkiu.

Vanduo tampa neskaidrus, o susiformavusi fitoplanktono masė yra puiki terpė bakterijoms daugintis. Po to vyksta kiti procesai – biomasės puvimas, vandenilio sulfido ir kitų teršalų susidarymas. Biologinė įvairovė tampa skurdesnė, pakrantės vaizdas ne toks gražus, o žuvų ištekliai dėl eutrofikacijos mažėja.

Apie 80 proc. maistinių medžiagų nuteka į Baltijos jūrą iš upių ir tiesiai iš aplinkinių teritorijų. Pagrindiniai maistinių medžiagų patekimo į jūrą šaltiniai – su vidaus upių vandenimis atnešamos medžiagos ir tiesioginis jų išleidimas pakrantėje.

Fitoplanktonas – vienas iš svarbiausių vandens ekosistemos komponentų. Jo vystymosi intensyvumas lemia vandens kokybę ir vandens telkinių produktyvumą. Be to, fitoplanktonas – puikus indikatorius, nes vienos ar kitos rūšies dumblių išplitimas rodo tam tikrą vandens telkinyje susidariusių sąlygų kompleksą, vandens užterštumo laipsnį. Intensyvus fitoplanktono, dažniausiai melsvabakterių (Cyanophyceae klasė), vystymasis sukelia vandens žydėjimą beveik visoje Baltijos jūroje, o labiausiai priekrantėse, ypač įlankose, estuarijose ir rajonuose, esančiuose arčiau taršos šaltinių. Baltijos jūros rajone vasarą melsvabakterės gali sudaryti daugiau kaip 50 proc. visos fitoplanktono biomasės. Vystytis reikalingą azotą melsvabakterės gali imti ir iš atmosferos taip įgydamos pirmenybę prieš kitas rūšis, kai šio junginio trūksta vandenyje. Apie fitoplanktono biomasę ir jo produkciją galima spręsti iš chlorofilo A kiekio. Didelė chlorofilo A koncentracija vandenyje byloja apie labai intensyvius fotosintetinius procesus. Remiantis HELCOM ataskaitomis, Baltijos jūroje chlorofilo A koncentracija nuo 1970–1980 metų iki 1981–1990 metų didėjo, vėliau nekito, mažėjo ar kaip šiaurinėje Centrinės Baltijos dalyje, Rygos įlankoje ir kitur vėl ėmė didėti.

Nepaisant to, kad pastaraisiais metais maistinių medžiagų patekimas į Baltijos jūrą šiek tiek sumažėjo, nutekėjimas išlieka, o eutrofikacijos procesas nesustoja. Maistinių medžiagų nutekėjimą reikia mažinti, o papildomas mažinimo rodiklis turi būti pasiektas iki 2021 m.

2007 m. lapkričio 15 d. Baltijos šalių aplinkosaugos ministrai patvirtino HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, kuriame numatyti uždaviniai, gerinantys Baltijos jūros būklę iki 2021 m. Planas sudarytas iš veiksmų, nukreiptų į keturias šiuo metu svarbiausias Baltijos jūros problemas: eutrofikaciją, kenksmingų cheminių medžiagų taršą, bioįvairovės nykimą, neigiamą laivininkystės ir kitų veiklų jūroje įtaką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1264 patvirtino Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2008 m. rugsėjo 25 d. patvirtino Baltijos jūros būklės gerinimo deklaraciją, kurią inicijavo Turku ir Helsinkio miestai. Ji taip pat buvo patvirtinta Baltijos miestų sąjungos Generalinėje konferencijoje. Patvirtinusi Baltijos jūros būklės gerinimo deklaraciją, Panevėžio miesto savivaldybė įsipareigojo prisidėti prie Baltijos jūros aplinkos gerinimo įgyvendindama du projektus: Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų atnaujinimo bei Nevėžio upės regeneravimo.

- Baltijos jūros miestų Akceleratorių programos priešistorė

Baltijos jūros miestų Akceleratorių programa yra visuomeninė ir privačių partnerių platforma, kuriai padedant tiriami ir bendrai kuriami novatoriški subalansuotos plėtros sprendimai, skirti vietos vandeniui ir nuotekoms tvarkyti. Kartu siekiama vystyti naujas plėtros galimybes, kurti patrauklias piliečių ir verslo bendruomenes.

2016–2017 m. atrinktų Baltijos jūros regiono savivaldybių grupė kartu su tarptautiniais ekspertais vystė taupius, išmanius ir novatoriškus sprendimus, susijusius su vietos vandens ir nuotekų tvarkymo iššūkiais.

Dėl bendrų pastangų pagerės vietos vandens kokybė, didės konkurencija, gerės Baltijos jūros būklė. Taip bus užtikrintas šio regiono klestėjimas ateityje.

2. Savivaldybės veiksmai, susiję su tarptautine ir vietos vandentvarka

2007 m. HELCOM ministrų susitikime patvirtintas Baltijos jūros veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas), kuris apibrėžia gerą Baltijos jūros ekologinę būklę ir jos rodiklius, susijusius su eutrofikacija, kenksmingomis medžiagomis, bioįvairove ir laivininkyste. Veiksmų plano tikslas – iki 2021 m. atkurti gerą Baltijos jūros ekologinę būklę, sveiką jūrinę aplinką su pusiausvyrą išlaikančiais įvairiais biologiniais komponentais. HELCOM Veiksmų planas peržiūrėtas ministrų susitikime 2013 m. pabaigoje, ypatingas dėmesys atkreiptas į emisijos mažinimo rodiklius.

Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyva (2008/56/EK) taikoma visoms Baltijos jūros regiono valstybėms. Šios strategijos tikslas – sukurti bendrą ES šalių narių veiksmų planą, kuris atkurtų ir išsaugotų gerą jūros aplinkos būklę iki 2020 m.

2009 m. spalio mėn. Europos Taryba patvirtino Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją ir veiksmų planą. Ši pirmoji ES sukurta vidaus makro regioninė strategija daro tvarų regiono vystymąsi efektyvesnį. ES, šalių, regionų, tinklų ir vietos politikų veiksmai tampa vieningi, skatinamas bendradarbiavimas. Veiksmų planas, susijęs su Baltijos jūros regiono strategija buvo atnaujintas 2012 m., o HELCOM 2013 m. vasarą išleido pirmąjį strategijos pažangos įvertinimą. Įvertinime minima, kad suaktyvėjęs bendradarbiavimas paveikė bendrus politinius sprendimus, atsirado šimtai naujų projektų ir bendradarbiavimo tinklų. Tačiau, norint turėti pastovių rezultatų, strategijos tikslus reikia įtraukti į regiono administravimą, finansavimą ir politinių sprendimų priėmimą.

Bendras Turku ir Helsinkio miestų Veiksmų planas skatina visas prieš tai minėtas iniciatyvas, taip pat ir tikslų įgyvendinimą, rėmimą. Tokiu būdu remiamas Suomijos Vyriausybės įsipareigojimas padaryti Suomiją šalimi – modeliu, kuriame perdirbamos maistinės medžiagos. Dėl šios bendros iniciatyvos miestai veikia kaip aktyvūs naujos krypties skleidėjai ir pagrindiniai veikėjai Baltijos jūros regione.

3. Vietos Baltijos jūros veiksmų planas – Panevėžio miesto savivaldybė

3.1. Eutrofikacijos iššūkiai ir galimybės vietovėje

3.1.1. Aplinkosauginė, socialinė ir ekonominė apžvalga

Panevėžys yra įsikūręs Šiaurės Rytų Lietuvoje. Tai penktas pagal dydį Lietuvos miestas. Panevėžyje puikiai išvystyta infrastruktūra, geras susisiekimas su kitais Baltijos šalių miestais: Vilniumi, Ryga, Talinu ir Helsinkiu. Pagrindinės pramonės šakos mieste – mechaninė inžinerija, maisto ir gėrimų, elektros prietaisų gamyba. Būdamas svarbus pramonės centras, Panevėžys yra žalias ir švarus miestas. Miestas planuoja ir mažina potvynių riziką, maistinių ir kenksmingųjų medžiagų išleidimą į Nevėžio upę. Tai galėtų būti geras pavyzdys kitoms regiono savivaldybėms.

Panevėžys Baltijos jūros regione

Verslas ir pramonė. Pagal 2015 m. makroekonominius rodiklius, Panevėžys yra ketvirtas Lietuvos miestas, o remiantis gyventojų skaičiumi – penktas Lietuvos miestas. 7 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) sukuriama Panevėžio apskrityje. Didžioji miesto verslo dalis orientuota į eksportą, tai sudaro apie 70 proc. bendros sukuriamos vertės. Panevėžio apskrities vidaus produktas sudarė 2251,5 mln. eurų. Iš jų – 572,2 mln. eurų, arba 25 proc., priklauso pramonės sektoriui, didmeninei ir mažmeninei prekybai, transportui – 528,5 mln. eurų, arba 26 proc., ir kitoms paslaugoms – 530, 9 mln. eurų, arba 23 procentai.

Daugiausia bendrosios pridėtinės vertės (BPV) sukuriama pramonės sektoriuje (30 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir nakvynės sektoriuose (27 proc.).

Pagrindinės dominuojančių pramonės sektorių įmonės:

- mechaninės inžinerijos – UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Norac“, UAB „Metalistas LT“, UAB „Panevėžio Aurida“;

- maisto ir gėrimų – AB „Amilina“, AB „Kalnapilio-Tauro grupė“, UAB „Viking Malt“;

- elektronikos ir elektros komponentų gamybos – UAB „AQ Wiring Systems“, UAB „Adax“, UAB „PKC Group“, UAB „Rifas“, AB „Lietkabelis“.

Anksčiau paminėtos įmonės sukuria didžiausią BPV Panevėžio mieste ir yra stambiausios mokesčių mokėtojos.

2016 m. didžiausių apyvartų sektoriai Panevėžio apskrityje buvo: metalo apdirbimas, priekabų ir puspriekabių gamyba, elektros pritaisai, maisto pramonė ir gėrimai.

Verslo plėtra Panevėžyje turi didelį potencialą. Padidėję turizmo srautai suteiktų ne tik didesnes įsidarbinimo galimybes šiame sektoriuje, bet ir paskatintų naujas vietos iniciatyvas, paslaugų sektoriaus ir aplinkosaugos įmonių kūrimąsi.

Diskusijos apie ekonomiką, verslą, miesto patrauklumą, gebėjimą pritraukti ir išlaikyti talentingiausius žmones daro didelę įtaką. Konkurencingiausi miestai yra tie, kurie garantuoja gyvenimo kokybę savo gyventojams.

Panevėžys siekia būti patrauklus užsienio investuotojams ir pagerinti verslo aplinką. Nevėžio upės išvalymas pagerintų aplinką ir sudarytų sąlygas atsirasti stabilioms nekilnojamojo turto kainoms aplink upę. Švarus Nevėžio upės vanduo į šią teritoriją pritrauktų daugiau investuotojų. Be to, Panevėžys turi artimus ryšius su pagrindiniais miestais aplink Baltijos jūrą. Padidėjusios investicijos ir konkurencingumas atneštų miestui naudos. Didžiausios Baltijos jūros regiono šalys investuotojos mieste yra Danija, Vokietija, Norvegija ir Suomija. Taigi, naujos galimybės, skatinančios investavimo procesus ir kuriančios patrauklesnį miestą, būtų labai sveikintinos.

Gyventojai. Didžiausia problema mieste yra mažėjantis gyventojų skaičius. Daugelis išsilavinusių jaunų žmonių palieka miestą, išvyksta į užsienį ar į sostinę. Žmonės emigruoja dėl ekonominių priežasčių. Tai neigiamai veikia miesto demografinę situaciją, mažina darbo jėgos išteklius, silpnina miesto darbo rinkos charakteristikas, o miesto bendruomenė senėja. Per pastaruosius 7 metus, dėl senstančios visuomenės, emigracijos ir nepakankamo užimtumo, išlaidos socialinei paramai išaugo du kartus.

Gebėjimas pasiūlyti sveiko gyvenimo būdo galimybes kartu su įdomiomis darbo perspektyvomis gerina gyventojų gyvenimo kokybę mieste ir gali pritraukti į Panevėžį daugiau žmonių. Tai svarbus faktorius, kai susiduriame su jaunimo pritraukimo į miestą iššūkiu ir senstančia visuomene.

Nuosavybės ir nekilnojamojo turto vertes veikia vandens kokybė ir poilsio zonos Panevėžyje. Jei bus tvarkomos ir valomos viešosios erdvės aplink vandens telkinius, galima planuoti išvysti daugiau nekilnojamojo turto pirkėjų.

Turizmas yra viena iš svarbiausių pramonės šakų. Panevėžio miesto gamtiniai ištekliai yra labai riboti, taigi, Nevėžio upė, jos pakrantės ir marios prie buvusios „Ekrano“ gamyklos atlieka svarbų vaidmenį miesto gyvenime. Manoma, kad užtvanka yra ta teritorija, kuri turi didžiausią rekreacinį potencialą. Deja, esama viešoji infrastruktūra nėra patraukli. Jaučiamas priemonių laisvalaikiui ir visuomeninei veiklai stygius. Neskatinamas socialinis ekonominis aktyvumas ir paslaugų sektoriaus plėtra.

Planuojamas įgyvendinti projektas „Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“. Projektu bus vystomos Panevėžio miesto poilsio zonos su atitinkama infrastruktūra, formuojami ir atnaujinami paplūdimiai, maudynėms skirtos vietos, pėsčiųjų ir dviračių takai. Bus plėtojama ramaus ir aktyvaus poilsio infrastruktūra su vandens parkais (taip pat vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo aikštelėmis). Skatinant vandens turizmą, abiejose Nevėžio upės pakrantėse galėtų atsirasti valčių prieplaukų.

Sutvarkius viešosios erdvės infrastruktūrą ir sumažinus taršą, gyventojai ir svečiai turės daugiau galimybių tinkamam poilsiui. Bus skatinamas turizmas ir atsiras geros sąlygos verslo plėtrai. Projektą planuojama įgyvendinti 2017–2019 m.

Darbo vietos. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje 2016 m. spalio 1 d. registruota 11 278 bedarbių. Panevėžio regione nedarbo lygis – 8 procentai.

Švietimas. Panevėžyje veikia Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas. 2002 m. įsteigta Panevėžio kolegija. Mieste veikia 4 profesinio rengimo mokyklos. 15 proc. visų miesto gyventojų sudaro mokiniai ir studentai. Mieste taip pat yra 6 gimnazijos, 10 progimnazijų, 2 pagrindinės mokyklos ir 1 pradinė mokykla, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 2 500 mokinių užsiima užklasine veikla Dailės mokykloje, Muzikos mokykloje, Gamtos mokykloje ir Moksleivių namuose. Specialiųjų poreikių turintys vaikai mokosi pagal individualias programas. Be to, jiems organizuojamas formalusis ir neformalusis ugdymas. Mokiniai aktyviai dalyvauja tautiniame judėjime, mieste yra aktyvūs skautai. Kiekvieną pavasarį įvairių mokyklų moksleiviai dalyvauja renginyje, kurio metu, plaukiant Nevėžio upe, renkamos šiukšlės. Išvalyta upė paskatintų daugiau mokinių dalyvauti renginyje. Aktyvesnės tvarios investicijos į verslą ir pramonę duotų naudos, nes į universitetą būtų pritraukta daugiau jaunimo, taip būtų pagerinta švietimo kokybė.

Rekreacija. Panevėžys ir toliau turi išlaikyti kryptį, orientuotą į žalią aplinką. Ypatingas dėmesys švariam orui ir vandeniui pritrauks daugiau gyventojų. Jiems bus galima pasiūlyti sveiką gyvenimo būdą. Švarus Nevėžio upės vanduo yra svarbus miesto įvaizdis, nes čia visus metus vyksta daugybė renginių, kuriuose apsilanko daugybė turistų ir lankytojų. Esama Nevėžio upės būklė gadina įvaizdį tiek lankytojams, tiek investuotojams. Švarus oras ir vanduo suteiks galimybę organizuoti daugiau laisvalaikio renginių, į kuriuos atvyktų investuotojų ir atneštų miestui pelno. Partnerystė su kitomis organizacijomis, miestais ar dalyvavimas projektuose Baltijos jūros regione pakeltų miesto įvaizdį, skatintų užsimegzti kontaktus. Jei aplinkosauginiai aspektai būtų iškelti į priekį, vietos iniciatyvos ir verslas gebėtų vystytis tvariai ir ilgai.

3.1.2. Pagrindiniai vietos maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) šaltiniai

Vietos maistinių medžiagų šaltiniai. Nevėžio upė yra viena didesnių šalies (penktoji pagal baseino plotą) upių. Ji teka Vidurio Lietuvos žemuma. Tai – Nemuno upės dešinysis intakas. Nevėžio upės ilgis mieste – 17 kilometrų. Teritorija aplink Panevėžio miestą turi drenavimo sistemą. Daugelis drenavimo kanalų, į kuriuos suteka paviršinis vanduo, yra sumontuoti Panevėžio mieste.

Pagrindiniai vietiniai maistinių medžiagų šaltiniai yra žemės ūkis dėl mėšlo ir mineralinių trąšų naudojimo, įmonių ir paviršinių nuotekų išleistuvai bei gyventojai, kurių namų ūkiai neprijungti prie nuotekų surinkimo tinklų.

Bendrojo azoto (Nb) apkrova Nevėžio upei

Didžiausią bendrojo azoto (Nb) apkrovą Nevėžio upei Panevėžio mieste sudaro aplink Panevėžio miestą vykdoma žemės ūkio veikla dėl intensyvaus mėšlo ir mineralinių trąšų naudojimo (72 %), foninė tarša (24 %), pramonės įmonių ir paviršinių nuotekų tinklų (sutelktoji) tarša (1 %), gyventojų, kurių namų ūkiai nėra prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų (pasklidoji) (3 %).

Bendrojo fosforo (Pb) apkrova Nevėžio upei

Didžiausią benrojo fosforo (Pb) aprovą Nevėžio upei Panevėžio mieste sudaro žemės ūkio veikla dėl intensyvaus mėšlo bei mineralinių trąšų naudojimo (64 %), foninė tarša (19 %), pramonės įmonių ir paviršinių nuotekų tinklų (sutelktoji) tarša (8 %), gyventojų, kurių namų ūkiai nėra prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų (pasklidoji) (9 %).

Gyventojų, kurie nėra prisijungę prie centralizuoto nuotekų surinkimo sistemos, į aplinką išleidžiamos taršos apkrovos vertinamos remiantis HELCOM rekomendacijomis, nurodančiomis, kad vienas gyventojas per metus generuoja taršą pagal BDS7 – 25, 6 kg; Nb – 4,4 kg; Pb – 0,9 kg.

Įgyvendinus projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje“, įrengus naujus nuotekų tinklus ir sudarius galimybę 364 būstų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, Nevėžio upėje bendrojo azoto sumažėtų 13,43 %, bendrojo fosforo – 45,9%.

Palyginti su atmosfera, upių vandenys perneša tris kartus daugiau azoto į Baltijos jūrą. Nevėžio upės baseine vyrauja mažai vandeniui laidūs moreniniai priemoliai ir priesmėliai. Nevėžio upės vidutinis debitas Panevėžyje yra 7,84 m3/s, minimalus – 0,71 m3/s. Pavasario potvynių metu nuteka apie 51 proc. viso metinio upės debito vandens nuotėkio.

Per pastaruosius dešimtmečius, įvyko daug antropogeninių pokyčių Nevėžio upės žemupyje. Svarbiausiais iš jų – staigus, netolygus Panevėžio miesto, užimančio 5010,42 ha, augimas. Tai paveikė natūralios aplinkos antropogeninę taršą, įskaitant ir dumblo susidarymą Nevėžio upėje. Vidutinis dumblo storis – nuo 0 iki 30 cm (centinėje miesto dalyje) ir maždaug 0,5 m upės įdubose. Vidutinis vandens gylis šioje upės dalyje yra 1,3 m, plotis – apie 26 m. Miesto centrinėje dalyje sukaupta apie 
17 500 m3 upės dumblo. Tai apima 4,2 km teritoriją.

Vertinant Nevėžio upės ekologinę būklę, vykdomas paviršinių vandenų monitoringas. Lietuvoje paviršinių vandens telkinių būklė vertinama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 patvirtintą metodiką. Remiantis metodika, Nevėžio upės ekologinė būklė vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus: bendrus duomenis (maistines medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi), apibūdinančius rodiklius – nitratų azotą (O3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrą azotą (Nb), fosfatų fosforą (PO4-P), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O2). Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų bendrų duomenų rodiklių vidutines vertes, Nevėžio upė kasmet priskiriama vienai iš penkių ekologinės būklės klasių: labai gera, gera, vidutinė, bloga, labai bloga.

2016 metais atlikti vandens kokybės tyrimai pavasario, vasaros rudens ir žiemos sezonais. Tyrimų duomenys pateikti lentelėje:

| Rodiklio pavadinimas | Mėginio paėmimo data 2016-03-31 | Upės būklė | Mėginio paėmimo data 2016-06-07 | Upės būklė | Mėginio paėmimo data 2016-08-18 | Upės būklė | Mėginio paėmimo data 2016-10-11 | Upės būklė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDS7, mg/l O2 | 2,51 | Gera | 2,81 | Gera | 1,96 | Labai gera | 2,17 | Labai gera |
| Ištirpęs deguonis (O2), mg/l O2 | 10,52 | Labai gera | 8,84 | Labai gera | 8,61 | Labai gera | 10,11 | Labai gera |
| Amonio azotas (NH4-N), mg/l N | 0,238 | Vidu-tinė | 0,085 | Labai gera | 0,068 | Labai gera | 0,231 | Vidutinė |
| Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N | 1,74 | Gera | 1,04 | Labai gera | 0,367 | Labai gera | 0,875 | Labai gera |
| Bendras azotas (Nb), mg/l | 3,48 | Vidu-tinė | 2,93 | Gera | 1,95 | Labai gera | 2,56 | Gera |
| Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P | 0,12 | Vidutinė | 0,105 | Vidutinė | 0,053 | Gera | 0,067 | Gera |
| Bendras fosforas (Pb), mg/l | 0,132 | Gera | 0,115 | Gera | 0,056 | Labai gera | 0,072 | Labai gera |

Pavasarį Nevėžio upės būklė buvo vidutinė. Dėl antropogeninės taršos (organinių teršalų patekimas į upę su paviršinėmis nuotekomis) buvo didesnis kiekis azoto ir fosforo. Vasarą Nevėžio upės būklė buvo labai gera. 2016–2020 m. bus atliekamas Nevėžio upės vandens monitoringas ir vertinama vandens būklė.

„Ekrano“ gamyklos tvenkinys, vadinamosios „Ekrano“ marios, yra rytiniame Panevėžio miesto pakraštyje. Jis susidarė patvenkus Nevėžio upę 140,8 km nuo jos žiočių. Tvenkinio plotas – 0,809 km², ilgis – 8 km, plotis – iki 0,27 km.

2013–2015 metais buvo atliekami „Ekrano“ gamyklos tvenkinio vandenys kokybės tyrimai.

„Ekrano“ gamyklos tvenkinio vandens kokybė 2013 metais (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys):

| Mėginių ėmimo data | Nb mg/l | Pb mg/l |
| --- | --- | --- |
| 2013-05-02 | 3,0 | 0,039 |
| 2013-07-15 | 0,85 | 0,058 |
| 2013-08-13 | 0,78 | 0,063 |
| 2013-10-07 | 0,7 | 0,064 |
| Vidutinė vertė | 1,3 | 0,056 |

Bendrojo azoto (Nb) koncentracija „Ekrano“ gamyklos tvenkinio vandenyje

Vandens kokybės duomenys 2014–2015 (Aleksandro Stulginskio universiteto duomenys):

| Mėginių ėmimo vieta | Mėginio Nr. | Mėginių ėmimo data | Nb mg/l | Pb mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ties užtvanka | 268 | 2014-10-15 | 1,13 | 0,030 |
|  | 269 | 2014-10-28 | 6,77 | 0,029 |
|  | 273 | 2015-05-11 | 3,21 | 0,022 |
|  | 277 | 2015-07-22 | 1,26 | 0,038 |
|  | 281 | 2015-08-05 | 1,35 | 0,031 |
| Dėl galimų Panevėžio miesto komunalinių nuotekų poveikio | 272 | 2014-10-28 | 5,36 | 0,027 |
|  | 276 | 2015-05-11 | 2,45 | 0,034 |
|  | 280 | 2015-07-22 | 1,81 | 0,045 |
|  | 284 | 2015-08-05 | 1,93 | 0,037 |
| Ties upės Juosta žiotimis | 271 | 2014-10-28 | 5,38 | 0,026 |
|  | 275 | 2015-05-11 | 2,37 | 0,042 |
|  | 279 | 2015-07-22 | 1,24 | 0,053 |
|  | 283 | 2015-08-05 | 1,31 | 0,05 |

Pagal bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentraciją „Ekrano“ gamyklos tvenkinys 2013 metais atitiko geros ekologinės būklės rodiklių vertes. Bendrojo azoto (Nb) koncentracija „Ekrano“ gamyklos tvenkinyje 2014 metais nustatyta labai didelė. 2015 metų pavasarį ties užtvanka nustatyta labai didelė bendrojo azoto koncentracija. „Ekrano“ gamyklos tvenkinys pagal bendrojo azoto koncentraciją atitiko blogos ekologinės būklės rodiklių vertes.

Pagal Nb vertes 2015 metais, palyginti su 2013 metais, vandens būklė pablogėjo, pagal Pb vertes – pagerėjo.

Bendrojo azoto (Nb) koncentracija „Ekrano“ gamyklos tvenkinio dumble

„Ekrano“ gamyklos tvenkinio dumblo tyrimai:

| Mėginio Nr. | Nb mg/l | Pb mg/l | Organinės medžiagos kiekis % |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | 3522 | 1180 | 18,5 |
| 60 | 1199 | 371 | 9,6 |
| 61 | 774 | 263 | 13,3 |

Tvenkinio dumblo sluoksnio storis 0,5–1,2 m, organinės medžiagos kiekis mažas, jis kito nuo 9,6 proc. iki 18,5 proc. Bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis didžiausias mėginyje Nr. 58 – 3522 mg/l ir 1180 mg/l.

Į „Ekrano“ gamyklos tvenkinį sutelktoji ir pasklidoji tarša patenka ne tik iš Panevėžio miesto teritorijos, bet ir iš Panevėžio rajono. Sutelktosios taršos šaltiniams priskiriami miestų, gyvenviečių, pramonės įmonių ir paviršinių nuotekų išleistuvai. „Ekrano“ gamyklos tvenkinio baseine išleidžiamos nuotekos iš 7 komunalinių nuotekų išleistuvų ir 8 paviršinių nuotekų išleistuvų. Iš Panevėžio (UAB „Pieno žvaigždės“) į Nevėžį išleidžiamos komunalinės ir paviršinės nuotekos; iš Regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno į Aulamo upelį komunalinės ir paviršinės nuotekos; iš Miežiškių aglomeracijos į Nevėžį komunalinės ir paviršinės nuotekos; iš Jotainių aglomeracijos į Juodą tik paviršinės nuotekos; iš Raguvėlės aglomeracijos į Upelį komunalinės ir paviršinės nuotekos; iš Raguvos aglomeracijos į Raguvą komunalinės ir buitinės nuotekos; iš Šilų aglomeracijos į Bikilį komunalinės ir paviršinės nuotekos; iš Smėlynės aglomeracijos į Juostą komunalinės nuotekos. Tiesiogiai į tvenkinį išleidžiamos nuotekos iš UAB „Pieno žvaigždės“, taip pat tvenkinio vandens kokybei didelės įtakos gali turėti nuotekos, išleidžiamos iš Regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno į Aulamo upelį. Visi kiti išleistuvai tiesioginės įtakos tvenkinio vandens kokybei negali turėti, nes išleidžiama toli nuo tvenkinio.

Komunalinių ir paviršinių nuotekų tarša „Ekrano“ gamyklos tvenkinio baseine (Aleksandro Stulginskio universiteto duomenys):

| Eil. Nr. | Nuotekų išleistuvai | Bendrasis fosforas (Pb) mg/l | Bendrasis azotas (Nb) mg/l | Biocheminio deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) mg/l O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalinės nuotekos, išleidžiama teršalų vidutinė metinė koncentracija |  |  |  |  |
| 1. | Išleistuvas Panevėžio (UAB „Pieno žvaigždės“) į Nevėžį |  |  | 3,12 |
| 2. | Išleistuvas iš Regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno į Aulamą |  |  | 3,82 |
| 3. | Išleistuvas Miežiškių aglomeracija į Nevėžį | 2,24 | 18,5 | 16,8 |
| 4. | Išleistuvas Raguvėlės aglomeracija į upelį | 4,01 | 32 | 32 |
| 5. | Išleistuvas Raguvos aglomeracija į Raguvą | 1,8 | 21,26 | 8,41 |
| 6. | Išleistuvas Šilų aglomeracija į Bikilį | 2,27 | 15,67 | 7,98 |
| 7. | Išleistuvas Smėlynės aglomeracija į Juostą | 2,33 | 28,38 | 9,78 |
| Paviršinės nuotekos, išleidžiama teršalų vidutinė metinė koncentracija |  |  |  |  |
| 1. | Išleistuvas Panevėžio (UAB „Pieno žvaigždės“) į Nevėžį |  |  | 2,98 |
| 2. | Išleistuvas iš Regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno į Aulamą |  |  | 2,89 |
| 3. | Išleistuvas Miežiškių aglomeracija į Nevėžį | 1,51 | 12,6 | 13,5 |
| 4. | Išleistuvas Jotainių aglomeracija į Juodą | 1,38 | 17,75 | 8 |
| 5. | Išleistuvas Raguvėlės aglomeracija į upelį | 6,16 | 42 | 51,3 |
| 6. | Išleistuvas Raguvos aglomeracija į Raguvą | 1,8 | 10,05 | 8,95 |
| 7. | Išleistuvas Šilų aglomeracija į Bikilį | 1,81 | 17,08 | 9 |
| 8. | Išleistuvas Smėlynės aglomeracija į Juostą | 2,08 | 16,9 | 9 |
|  | Komunalinių nuotekų išleidžiama 53,1 t/metus | 11,13 mg/l; 0,48 tonų per metus | 19,01 mg/l; 0,6 tonų per metus | 11,13 mg/l O2; 0,48 tonų per metus |
|  | Paviršinių nuotekų išleidžiama per metus | 2,46 mg/l; 0,08 tonų per metus | 19,01 mg/l; 0,6 tonų per metus | 12,48 mg/l O2; 0,48 tonų per metus |
|  | Tn – galima metinė apkrova | 0,003 tonų per metus | 0,065 tonų per metus | 0,165 tonų per metus |

Kanalizacijos ir nuotekų sistema

Pirmasis centralizuoto nuotekų šalinimo vamzdis Panevėžyje paklotas 1937 m. lapkričio 18 d. 1960 metais mieste paklota 15 km nuotekų šalinimo vamzdžių, o šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė AB „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 822 km nuotekų tinklą. 2015 metais perpumpuota 8,968 tūkst. m³ nuotekų. Taip pat dėl paviršinio vandens pritekėjimo ir infiltracijos 2015 metais į nuotekų tinklus pateko 3715 tūkst. m³ paviršinio vandens. Šiam procesui didelės įtakos turi nuotekų tinklų būklė, dėl kurios prastumo į juos patenka lietaus, polaidžio vanduo. Įmonė „Aukštaitijos vandenys“ nuolat, pagal galimybes, atnaujina tinklus.

Panevėžio mieste susidariusios nuotekos nuvedamos į Panevėžio miesto nuotekų valyklą, esančią Panevėžio rajone. Iš Panevėžio nuotekų valyklos išvalytos nuotekos švaraus vandens pavidalu išleidžiamos į Nevėžio upę.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ Panevėžio nuotekų valyklos 2015 metų pagrindinių teršalų rodikliai:

| Parametrai | Vidutinė metinė koncentracija mg/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prieš valymą | Po valymo | Norma |
| BDS7 | 919 | 5 | 12 |
| Bendrasis azotas (N) | 100 | 7,5 | 10 |
| Bendrasis fosforas (P) | 17 | 0,4 | 1 |

Žemės ūkis

Tręšiant laukus mineralinėmis trąšomis, į aplinką patenka nemažai maistinių medžiagų. Maistinių medžiagų junginiai nitratų ir amonio junginių forma tirpsta vandenyje ir keliauja į upes su gruntiniais vandenimis. Fosfatai nesiskverbia į gilesnius sluoksnius, taigi, juos nuo laukų paviršiaus nuplauna lietus. Tai tampa ypač aktualu esant liūtims ar tirpstant sniegui. Nutekėję į vandenis dideli fosfatų ir nitratų kiekiai skatina dumblių vešėjimą ar žydėjimą. Kartu su maistinėmis medžiagomis (fosfatais, nitratais) dumbliai veši, teršdami vandenį kenksmingomis išskyromis. Be to, bakterijos, skaidančios dumblius, naudoja deguonį, dėl to mažėja žuvų ištekliai, kenčia kita fauna ir žūsta flora.

Aplinką tausojanti žemės ūkio veikla yra būtina, norint sumažinti Baltijos jūros eutrofikacijos procesą.

Lietaus nuotekų tinklas

Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-99. Panevėžio mieste yra atskirta nuotekų tvarkymo sistema: nuotekos iš namų ūkių atskiriamos nuo paviršinių nuotekų ir tvarkomos atskirai. Paviršinė surinkimo sistema Panevėžio mieste vystėsi kartu su miestu. Daugelis dabartinių lietaus vandens surinkimo tinklų įrengti prieš 30–40 metų. Tuo metu Panevėžyje pastatyta daug pramonės įmonių pastatų, daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems reikėjo naujų teritorijų. Tik surinkus paviršinius vandenis buvo galima sutvarkyti tokias teritorijas. Paviršiniam vandeniui surinkti naudoti atviri grioviai ir kanalai, armuoti betono, asbesto cemento vamzdžiai nuo 100 mm iki 1500 mm. Lietaus vandens nuotekų tinklo ilgis yra 220 km. Paviršinis lietaus vanduo Panevėžio mieste surenkamas į paviršinių lietaus vandens nuotekų tinklą. Panevėžio paviršinės nuotekos nukreipiamos į Nevėžio upę. Pietvakarinėje miesto dalyje paviršinės nuotekos surenkamos į Šermuto, Nendrės, Šakinės upelius, pietrytinėje – į Žagienio upelį.

Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema turi nemažai trūkumų, kurie neigiamai veikia aplinką, Nevėžio upės būklę ir Baltijos jūrą:

- paviršinių nuotekų valymo įrenginiai išvalo tik nedidelį kiekį nuotekų, tekančių į Nevėžio upę;

- daug atvirų paviršinio vandens nuotekų kanalų, kurie neigiamai veikia miesto kraštovaizdį, o šiltuoju metų laiku skleidžia nemalonius kvapus;

- dalis Panevėžio lietaus vandens tinklų padengti smėliu, apaugę žole;

- dalis nuotekų tinklų priklauso tam tikroms organizacijoms, o jų priežiūra ir remontu niekas neužsiima.

Dėl anksčiau paminėtų priežasčių, lietaus nuotekų tinklas yra prastos kokybės, o nuotekų valymo funkcijos nėra efektyvios. Nuo paviršiaus teršalai, maistinės medžiagos tiesiogiai patenka į Nevėžio, Nemuno ir Baltijos jūrą. Tai neigiamai veikia upės ir Baltijos jūros ekosistemas.

Pagrindinės lietaus vandens tinklo problemos yra pagrindinė lietaus vandens sistema ir surinktuvai, kurie yra pasenę, nėra naftos produktų gaudytuvų, o lietaus vandens nuotekos nėra išvalomos ir tiesiogiai patenka į Nevėžio upę.

Nuotekų kiekis iš miesto išleistuvų, patenkantis į atvirus vandens telkinius, priklauso nuo kritulių kiekio. Apie 50 t grunto susikaupia vandens surinkimo šuliniuose. Užterštumas naftos produktais sudaro 1–12 g/kg. Gruntas, užterštas mažiau nei 5 g/kg, vežamas į miesto sąvartyną, labiau užterštas – dedamas į specialius saugojimo konteinerius ir atiduodamas perdirbti. Lietaus poveikis Nevėžio upės vandens kokybei yra stiprus. Siekiant pritaikyti upės ekosistemą gyventojų rekreacinėms reikmėms, reikia papildomai valyti lietaus vandenį.

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, nurodyta, kad į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip:

- skendinčių medžiagų (SM) vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l;

- biocheminio deguonies suvartojimo (BDS5) vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l;

- naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l.

Panevėžio miesto lietaus nuotekų tinklų išleistuvuose šių teršalų metinė koncentracija nebuvo viršyta.

| Teršalų skaičiavimas už 2016 m.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išleistuvo Nr. | Plotas ha | Kritulių kiekis mm | Nuleista vandens m3 | Teršalo pavadinimas | Kiekis mg/l | Išleista t/m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr. 1 (Pramonės gatvė) | 94 | 642,9 | 270102 | Skendinčios medžiagos | 3,20 | 0,8643 |
|  |  |  |  | BDS7 | 6,53 | 1,7638 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 2 (Savitiškio gatvė) | 15,8 | 642,9 | 40631 | Skendinčios medžiagos | 4,10 | 0,1666 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 4 (Dariaus ir Girėno gatvė) | 18,51 | 642,9 | 47600 | Skendinčios medžiagos | 7,00 | 0,3332 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 5 (J. Janonio gatvė) | 19,74 | 642,9 |  | Skendinčios medžiagos | 3,00 | 0,8844 |
|  |  |  | 294786 | BDS7 | 5,80 | 1,7098 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,03 | 0,0088 |
| Nr. 6 (Nemuno gatvė) | 48,88 | 642,9 | 125700 | Skendinčios medžiagos | 5,20 | 0,6536 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,16 | 0,0201 |
| Nr. 7 (Pievų gatvė) | 14,04 | 642,9 | 36105 | Skendinčios medžiagos | 4,70 | 0,1697 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 8 (Raginėnų gatvė) | 1,59 | 642,9 | 4089 | Skendinčios medžiagos | 6,50 | 0,0266 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,03 | 0,0001 |
| Nr. 18 (Marijonų gatvė) | 12,12 | 642,9 | 31168 | Skendinčios medžiagos | 5,20 | 0,1621 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 19 (Liepų alėja) | 8,78 | 642,9 | 22579 | Skendinčios medžiagos | 3,60 | 0,0813 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,04 | 0,0009 |
| Nr. 22 (Elektros gatvė) | 38,68 | 642,9 | 99469 | Skendinčios medžiagos | 5,20 | 0,5172 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 27 (Paliūniškio–Liutkevičiaus gatvė) | 41,52 | 642,9 | 106773 | Skendinčios medžiagos | 4,90 | 0,5232 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,15 | 0,0160 |
| Nr. 29 („Ekrano“ gamykla) | 11,28 | 642,9 | 29008 | Skendinčios medžiagos | 6,20 | 0,1798 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,00 | 0,0000 |
| Nr. 53 (Beržų gatvė) | 2,17 | 642,9 | 5580 | Skendinčios medžiagos | 5,60 | 0,0313 |
|  |  |  |  | Nafta | 0,03 | 0,0002 |

3.1.3. Svarbios geografinės atkūrimo zonos

Nevėžis yra viena didžiausių Lietuvos upių, turinti didelę įtaką Panevėžio miesto socialinei ir ekonominei plėtrai, gyventojų sveikai gyvensenai ir miesto patrauklumui. Pastaraisiais dešimtmečiais Nevėžio upės viduryje įvyko didelių antropogeninių pokyčių. Vienas labiausiai matomų – netolygus Panevėžio miesto vystymasis, dėl kurio atsirado technologinė gamtos tarša ir Nevėžyje ėmė kauptis užterštas dumblas.

Nevėžio upė ir intakai kairėje: Žagienis, Nendrė, Šermutas

Nevėžis yra svarbus rekreacijos taškas. Siekiant įgyvendinti pagrindinius aplinkosaugos politikos tikslus, t. y. sudaryti sąlygas tvariai plėtrai išsaugant švarią ir sveiką gamtinę aplinką, biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę, atgaivinant upės rekreacines savybes (tai pagyvintų turizmą mieste, miestas taptų ekonomiškai patrauklus), būtina pagerinti Nevėžio upės būklę. Reikia užkirsti kelią paviršinių kenksmingų teršalų skverbimuisi į paviršinius ir gruntinius vandenis per lietaus vandens nuotekų tinklą.

Panevėžio miesto teritorijoje nėra daug gamtinių rekreacinių išteklių. Panevėžys turi Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schemą – specialųjį planą (SS06-004-SPL). Keletas žaliųjų zonų sklypų turėtų būti pritaikyti miesto rekreacinėms reikmėms. Didžiausias rekreacinis potencialas ir lankytojų skaičius siejami su Skaistakalnio parku, tačiau gyventojai taip pat džiaugiasi ir kitais 5 miesto parkais. Kiti miesto žalieji plotai yra patenkinamos būklės, nes nėra gerai išvystyti turizmo reikmėms (nepakankama infrastruktūra ar tokios visai nėra, netvarkoma aplinka). Vargana infrastruktūra sudaro sąlygas netvarkingiems turistams teršti ar daryti žalą aplinkai. Šiuo metu rengiami tokie aplinkosauginiai projektai: Kultūros ir poilsio parko sutvarkymas (šalia universalios „Cido“ arenos) ir Kniaudiškių parko įkūrimas, taip pat planuojama pritaikyti Skaistakalnio parką aktyviam poilsiui. Nevėžio upė didina miesto patrauklumą, ji vis dar svarbi miesto įvaizdžio dalis ir faktorius, kuriantis sveiką aplinką. Senvagė kartu su ją supančia žaliąja zona yra gausiai lankoma vieta. Šiuo metu pagrindinis projekto „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)“ (rengiamo) tikslas – pritaikyti jos pakrantes turizmo infrastruktūrai. Nevėžio upės rekreacinė zona turi būti integruota į įvairialypę miesto aplinką.

Panevėžio mieste teka Nevėžio upės kairieji intakai – upeliai: Šermutas, Žagienis ir Nendrė. Nendrės upelio ilgis yra 5,6 km, jis įteka į Šermuto upelį. Šermuto upelio ilgis – 11,3 km, jis teka miesto pakraščiu pro priemiesčio gyvenvietę ir įteka į Nevėžio upę. Žagienio upelio ilgis – 11,1 km, jis Skaistakalnio parke įteka į Nevėžio upę.

3.2. Vietos strategija patraukliai vietos bendruomenei išsaugoti iki 2021 m.

Naudojant esamas bendradarbiavimo struktūras ir įvairių sektorių dialogą, skirti didelį dėmesį Nevėžio upės vandens kokybės gerinimui, daugiausia dėmesio skiriant drenažo ir lietaus nuotakyno sistemoms, tam, kad būtų sumažintas maistinių medžiagų kiekis, patenkantis į Baltijos jūrą.

3.2.1. 	Misija

Mėlynasis miestas darniai ateičiai

PANEVĖŽYS YRA MIESTAS, AKCENTUOJANTIS VANDENĮ IR TURINTIS TVARIĄ MIESTO PLĖTROS STRATEGIJĄ, ORIENTUOTĄ Į VANDENĮ IR SVEIKĄ APLINKĄ.

3.2.2. 	Vizija

Sveika Baltijos jūros aplinka su puikiai gyvuojančia daugialype biologine įvairove, gera aplinkosauginė / ekologinė būklė, tvari žmogaus ekonomika ir socialinė veikla iki 2025 m.

3.2.3. Strateginiai tikslai

- Lietaus vandens tvarkymas

- Lietaus vandens vamzdžių būklės nustatymas

- Lietaus vandens tinklo atnaujinimas

Numatyta 3,5 km senų lietaus paviršinio vandens tinklų renovacija ir rekonstrukcija, 13,988 km naujų lietaus vandens tinklų įrengimas. Įgyvendinus anksčiau paminėtas priemones, pagerės paviršinių vandenų surinkimas, 241 ha miesto teritorija bus apsaugota nuo potvynių.

- Geriamojo vandens sistemos ir nuotekų tvarkymas

- Geriamojo vandens tiekimo sistemos renovacija ir plėtra

  - 18,5 km vandens tiekimo sistemos įdiegimas ir 9,5 km vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija

- Nuotekų tvarkymo sistemos renovacija ir plėtra

- 18 km naujų nuotekų tinklų Panevėžio mieste įdiegimas ir 10 km senų tinklų rekonstrukcija

- Aplinkos kokybės gerinimas

- Teršalų išleidimo į Nevėžio upę sumažinimas

    - 3 km Nevėžio upės išvalymas šienaujant žolę. Lietaus vandens tinklų kolektorių remontas, naftos gaudytuvų įrengimas

- Rekreacinių zonų sukūrimas

  - Senvagės sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinėms reikmėms.

  - Nevėžio upės pakarančių sutvarkymas, įrengiant dviračių takus, prieplaukas, rekreacines zonas.

  - 390 776 m2 Kultūros ir poilsio parko teritorija turėtų būti pertvarkyta ir pritaikyta gyventojų bei svečių poreikiams.

  - Prie „Ekrano“ gamyklos tvenkinio įrengti miesto bendruomenės reikmes atitinkantį paplūdimį, nutiesti ir atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takus, sutvarkyti ir atverti Nevėžio upės pakrantę įrengiant prieigas prie upės, įrengti vaikų žaidimų ir sporto aikšteles, treniruoklius, prieplauką, valčių nuleidimo vietą, mažosios architektūros elementus.

3.3. Veiksmai ir priemonės 2017–2021 m.

2017–2021 m. veiksmai ir priemonės atitinka Veiksmų planą ir Lietuvos Respublikos Baltijos jūros apsaugos strategiją.

3.3.1. Švarūs upių vandenys

Eutrofikacija – tai procesas, vykstantis, kai į vandens telkinį, dažniausiai dėl žmogaus veiklos, patenka pernelyg daug maistinių medžiagų – daugiausia azoto ir fosforo. Didelė maistinių medžiagų koncentracija sukelia dumblių žydėjimą. Baltijos šalių vyriausybės patvirtino, kad eutrofikacija yra viena pagrindinių Baltijos jūros problemų ir įsipareigojo mažinti taršą maistinėmis medžiagomis.

Fosforo junginiai į vandens telkinius patenka su buityje, pramonėje, komunalinių paslaugų sferoje ir kitose srityse naudojamų cheminių preparatų, turinčių sudėtyje fosforo junginių, atliekomis. Šių cheminių preparatų panaudojimas sparčiai didėja. Tai įvairios plovimo ir valymo priemonės. HELCOM duomenimis, atsisakius šiuos junginius naudoti plovimo priemonėse, eutrofikacija Baltijos jūroje sumažėtų 24 procentais.

Esama paviršinio vandens surinkimo sistema vystėsi kartu su miestu. Daugelis lietaus vandens tinklų buvo įdiegti prieš 30–40 metų. Jie yra pasenę, nepuošia miesto ir, svarbiausia, neatlieka savo funkcijų – tarša nuo gatvių paviršiaus teka į Nevėžio upę.

Dėl ES investicijų tinklų infrastruktūra bus pagerinta. Iki 2019 m. pabaigos paviršinių vandens nuotekų tinklai Smėlynės, Jurginių, Žalgirio, Pušyno, Aguonų, Eglyno, Bijūnų, Žibučių, Rožių, Alyvų, Mėtų, Amerikos, Vyturio, Ramunių, Gluosnių, Saulėtekio, Rasos, J. Elisono, Mėnulio, Gamtininkų, Vakario, Paparčių g., Saulės al. bus atnaujinti, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. lietaus vandens tinklai bus rekonstruoti. Tai teigiamai paveiks gyventojus, gamtą, vandens telkinius, o potvynių rizika sumažės.

Laikotarpis: 2017–2019 m.

Atsakingos pusės: Panevėžio miesto savivaldybė, AB „Panevėžio gatvės“.

3.3.2. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos

Seni vandens tiekimo ir nuotekų tinklai turi būti renovuoti, o nauji turi būti įdiegti, taip pat turi būti padidintas skaičius objektų, prisijungusių prie centralizuotos miesto vandens tiekimo ir nuotekų sistemos. Geriamojo vandens tiekimo sistemos gyventojams, prisijungusiems prie centralizuotos miesto vandens tiekimo sistemos, turi būti pagerintos. Visi nuotekų tvarkymo paslaugų gavėjai turi gauti saugias ir kokybiškas paslaugas, gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje.

Nuotekų tvarkymo struktūra bus modernizuota ir vystoma rekonstruojant pirminio valymo ir dumblo apdirbimo struktūras Panevėžio miesto vandenvalos įmonėje.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Panevėžio mieste renovacija ir plėtra“. Bus įdiegta 18,5 km vandens tiekimo tinklų, atsižvelgiant į normas, numatytas techninėse sąlygose. 803 gyventojai, kurie šiuo metu neturi galimybės gauti tiekiamą, geros kokybės vandenį, galės prisijungti prie vandens tiekimo sistemos.

Laikotarpis: 2017–2020 m.

Atsakingos šalys: Panevėžio miesto savivaldybė, AB „Aukštaitijos vandenys“.

Sumažinus maistinių medžiagų nutekėjimą į Nevėžio upę, gyventojų, prisijungusių prie centralizuoto nuotekų tinklo, skaičius padidės. Nuotekų tvarkymo efektyvumas, garantuojantis saugias ir kokybiškas paslaugas, sveiką ir švarią aplinką, bus pradėtas įgyvendinti: numatyta įdiegti 18 km naujo nuotekų tinklo ir renovuoti 10 km senojo. 766 gyventojai planuoja prisijungti prie naujų tinklų, 11 684 gyventojai gaus nuotekų tvarkymo paslaugas, kai bus rekonstruoti tinklai.

Laikotarpis: 2014–2020 m.

Atsakingos šalys: AB „Aukštaitijos vandenys“, Panevėžio miesto savivaldybė.

3.3.3. Švarus ir saugus vandens transportas

Laivyba Baltijos jūra sudaro apie 15 proc. viso pasaulio jūrų eismo. Jūrų transportas (laivai ir uostai) veikia visus jūrų aplinkos komponentus: vandenį, dugną, krantą, atmosferą, gyvąją gamtą. Pagrindinė laivybos keliama taršos rizika: eksploatacinė tarša, neteisėtas tyčinis ir avarinis naftos, kitų kenksmingųjų medžiagų ir atliekų išleidimas, kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų patekimas su balastiniais vandenimis. Neigiamą poveikį Baltijos jūros būklei daro plūduriuojantys ir paskendę pamesti žvejų tinklai, šiukšlės, ištrauktos žvejybos tinklais ir vėl išmestos į jūrą.

Nevėžis yra nevandeninga upė, todėl laivyba ir kita ūkinė veikla joje nevyksta.

3.3.4. Sisteminis vandens zonų tvarkymas

Vandens zonos – viešieji objektai, turintys įvairių formų veiklos ir poreikių, dažnai susiję su aplinkosauga ir tvarumu. Klimato pokyčiai čia taip pat atlieka svarbų vaidmenį. Planuojant miestus turi būti atsižvelgiama į bet kokios rūšies aplinkosauginius ar žmogiškosios veiklos pokyčius.

Siekiant skatinti lankytojų srautus, padaryti upę patrauklesnę miesto gyventojams ir svečiams planuojama sutvarkyti Nevėžio upės pakrantę nuo Stoties gatvės tilto iki Nemuno gatvės tilto.

Siekiant sumažinti Nevėžio upės vandens taršą nuo lietaus nuotekų tinklų, reikia atlikti vandens kokybės tyrimus ir nustatyti biogeninių, skendinčių, naftos medžiagų koncentraciją į Nevėžio upę išleidžiamose paviršinėse nuotekose. Taip pat atsižvelgiant į tyrimų rezultatus įvertinti paviršinių nuotekų valymo sistemų plėtros poreikį Panevėžyje.

Centrinėje miesto dalyje esanti Senvagė pilna makrofitų (vandens augalų), dėl kurių miesto centras netenka patrauklumo. Nevėžio upėje mažinamas maistinių medžiagų kiekis, makrofitai kasmet, rugpjūčio mėnesį, šienaujami. Šiuos veiksmus atliekant nuolatos makrofitai taps silpnesni ir lėčiau augs. Prižiūrint Senvagę Panevėžio miestas taps patrauklesnis, vandens kokybė bus pagerinta.

Projektuojant viešas žaliąsias zonas ir viešosios erdvės sistemą, būtina įvertinti Nevėžio upę kaip visa jungiančią žaliąją ašį. Dėl šios priežasties reikia įrengti daugiau nedidelių prieplaukų, rekreacinių vietų miesto centre. Bevariklės transporto priemonės turėtų skrosti Nevėžio upę, o žmonės vaikščioti pėsčiųjų takais. Įgyvendinant projektą „Nevėžio upės ir jos pakarančių sutvarkymas“, planuojama rekonstruoti, patiesti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus teritorijoje nuo Stoties gatvės tilto iki Nemuno gatvės tilto. Atsiras pakrančių, pritaikytų valtims, vietos lauko gimnastikai, šunims vedžioti ir kt., bus atnaujinti apšvietimo tinklai, įrengtos rekreacinės zonos, atsiras suoleliai, šiukšliadėžės, dviračių laikymo vietos.

Laikotarpis: 2017–2019 m.

Atsakingos šalys: Panevėžio miesto savivaldybė.

3.3.5. Aktyvūs Baltijos jūros piliečiai

Planuojama sutvarkyti „Ekrano“ gamyklos tvenkinio teritoriją, kad čia atsirastų miesto bendruomenės reikmes atitinkantis paplūdimys. Jį ketinama įrengti abipus marių – ir pietinėje, ir šiaurinėje (šiuo metu labiausiai pamėgtoje panevėžiečių) dalyse.

Savivaldybė ketina pašalinti menkaverčius medžius ir krūmus, pasodinti naujų augalų, nutiesti ar atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkyti ir atverti Nevėžio pakrantę įrengiant prieigas prie upės (maudykles, braidykles), įrengti vaikų žaidimų ir sporto aikšteles, treniruoklius, šunų vedžiojimo aikštelę, prieplauką, valčių nuleidimo vietą ir pan., automobilių stovėjimo vietų, apšvietimą, mažosios architektūros elementų (šiukšlių dėžių, suolelių, dviračių stovų).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017–2019 m.

Atsakingos šalys: Panevėžio miesto savivaldybė.

Gyventojų sąmoningumo didinimas yra būtina ir veiksminga priemonė, kuria galėtų naudotis valstybės tarnautojai, verslininkai, moksleiviai, dėstytojai ir kiti piliečiai. Konkrečius veiksmus lengviau įgyvendinti, kai piliečių sąmoningumas yra didesnis. Tikslas – stiprinti skirtingų interesų grupių dalyvavimą, didinti keitimąsi informacija ir patirtimi apie Baltijos jūros išsaugojimą.

Žinojimas eina kartu su aktyviu piliečių įsitraukimu, todėl svarbu išleisti informacinį gidą apie tai, kaip gyventojai gali prisidėti prie Nevėžio upės būklės gerinimo ir Baltijos jūros išsaugojimo. Taip pat organizuoti konferenciją Panevėžio miesto gyventojams ir moksleiviams, kurioje bus sudaryta galimybė pakalbėti apie kasdienius sprendimus, susijusius su vandens apsauga, Nevėžio upės ir Baltijos jūros būkle.

Planuojama organizuoti Nevėžio upės ir jos krantinės švarinimo akciją „Nevėžio fiesta“. Bus kviečiama dalyvauti viso miesto bendruomenes, įmones, organizacijas. Dalyviai laivais – kajakais – plauks upe ir trauks iš vandens šiukšles, dės jas į maišus, kiti rinks šiukšles eidami krantine. Surinktos šiukšlės bus užfiksuotos fotonuotraukoje, kuri bus platinama, viešinama, siekiant užkirsti kelią gražiausios miesto upės Nevėžio vingio taršai. Surinktos šiukšlės bus sveriamos, o daugiausia šiukšlių surinkę dalyviai bus apdovanoti švarinimo akcijos dovanomis, suvenyrais, visiems dalyviams bus įteiktos atminimo dovanėlės. Iš surinktų šiukšlių Panevėžio dailės mokyklos moksleiviai kurs skulptūras.

Planuojama bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu ir kitomis valstybinėmis institucijomis. Numatoma organizuoti edukacines programas moksleiviams, žygius Nevėžio upės pakrante aplankant kultūros objektus.

3.3.6. Planuojamos investicijos ir projektai 2017–2020 m.

| Eil. Nr. | Investicijos ir projektai | Įgyvendinimo laikotarpis | Planuojama veikla | Preliminarios lėšos € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraštovaizdžio tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste | 2019–2021 | - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje; - kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane | 646858,00 |
| 2. | Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas | 2017–2019 | - aplinkos oro kokybės valdymo plano parengimas; - gatvių valymo įrenginių įsigijimas; - gyventojų informavimas apie galimybes prisidėti prie oro kokybės gerinimo | 710431,00 |
| 3. | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra | 2017–2019 | - komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas; - surinkimo konteinerių aikštelių rekonstravimas ir įrengimas; - visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimo galimybes | 2241940,00 |
| 4. | Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas | 2017–2019 | - inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklus; - parengti techninį projektą; - renovuoti senus ir įdiegti naujus paviršinių lietaus nuotekų tinklus ir kt. infrastruktūrą | 4110566,00 |
| 5. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste | 2017–2020 | - techninio projekto parengimas; - naujų vandentiekio tinklų įrengimas; - naujų nuotekų tinklų įrengimas; - 7 nuotekų siurblinių įrengimas | 2566447,00 |
| 6. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste | 2017–2020 | - techninio projekto parengimas; - vandentiekio tinklų rekonstravimas; - nuotekų tinklų rekonstravimas | 1322540,00 |
| 7. | Nevėžio upės ir jos pakrančių sutvarkymas (teritorija nuo Stoties gatvės tilto iki Nemuno gatvės tilto) | 2017–2019 | - techninio projekto parengimas; - reikalingos infrastruktūros įdiegimas | 7124000,00 |
| 8. | Kultūros ir poilsio parko modernizavimas gerinant gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant turistų srautus, aktyvų laisvalaikio praleidimą | 2016–2020 | - techninio projekto parengimas; - reikalingos infrastruktūros įdiegimas | 3098934,00 |
| 9. | Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui | 2017–2019 | - techninio projekto parengimas; - paplūdimio, dviračių ir pėsčiųjų takų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas; - infrastruktūros sutvarkymas | 1718956,00 |

4. Išteklių ir sprendimų, reikalingų 2017–2021 m., apžvalga

| Tikslai | Sprendimai ir inovacijos | Žinios | Bendradar-biavimas tarp sektorių | Finansiniai ištekliai | Monitoringas ir duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Švarūs pakrančių vandenys | Lietaus vandens nuotekų tinklų būklės nustatymas | Panevėžio miesto lietaus vandens infrastruktūros strateginis planas | Nacionaliniai ekspertai, ES struktūriniai fondai, organizacija Race for the Baltic | 20000,00 € | 2017–2018 |
|  |  | Lietaus vandens tinklų inventorizavimas | Nacionaliniai ekspertai, ES struktūriniai fondai, organizacija Race for the Baltic | 54000,00 € | 2018–2019 |
|  | Lietaus vandens tinklų atnaujinimas | Renovacija ir naujų lietaus vandens tinklų tiesimas, naujų technologijų įvertinimas | Panevėžio miesto savivaldybė, Nacionaliniai ekspertai, ES struktūriniai fondai, organizacija Race for the Baltic | 2500000,00 € | 2019–2021 |
| Sisteminis vandens plotų tvarkymas | Eutrofikacijos proceso mažinimas Nevėžio upėje ir Baltijos jūroje | Išvalyti Nevėžio upę, pašalinti makrofitus | Panevėžio miesto savivaldybė, ES struktūriniai fondai | 150000,00 € | 2017–2021 |
|  |  | Kolektorių įrengimas prie lietaus vandens tinklų išleistuvų | Panevėžio miesto savivaldybė, ES struktūriniai fondai | 30500,00 € | 2019–2021 |
|  |  | Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovacija ir plėtra | Vandens tiekimo įmonė, ES struktūriniai fondai, Europos investicijų bankas | 6000000,00 € | 2017–2021 |
|  |  | Vykdyti paviršinio vandens monitoringą | Panevėžio miesto savivaldybė, Vandens tiekimo įmonė, Tyrimų laboratorija | 1000,00 € | 2017–2021 |
| Aktyvus Baltijos jūros regiono piliečių dalyvavimas | Tvarkyti Nevėžio upę ir jos pakrantes, pritaikyti rekreacijai | Rekonstruoti senus, diegti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, pritaikyti upės pakrantes valtims, įrengti lauko gimnastikos, šunų vedžiojimo aikšteles, atnaujinti apšvietimo tinklus, įrengti poilsio zonas, pastatyti suolelius, šiukšliadėžes, įrengti dviračių laikymo vietas | Panevėžio miesto savivaldybė, nacionaliniai ekspertai, ES struktūriniai fondai | 712400,00 € | 2017–2020 |
|  | Visuomenės žinių kėlimo ir informavimo kampanija | Nevėžio upės ir jos pakrančių švarinimo akcija „Nevėžio fiesta“; konferencijos organizavimas, informacinio gido išleidimas, švietimo programos parengimas | Panevėžio miesto savivaldybė, Gamtos mokykla, vietos bendruomenės | 20000,00 € | 2018–2021 |
|  | Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui | Nutiesti ar atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkyti ir atverti Nevėžio pakrantę įrengiant prieigas prie upės (maudykles, braidykles), įrengti vaikų žaidimų ir sporto aikšteles, treniruoklius, šunų vedžiojimo aikštelę, prieplauką, valčių nuleidimo vietą ir pan., automobilių stovėjimo vietų, apšvietimą, mažosios architektūros elementų (šiukšliadėžių, suolelių, dviračių stovų) | Panevėžio miesto savivaldybė, ES struktūriniai fondai | 1718956,00 € | 2017–2019 |

5. Veiksmų, įgyvendinamų iki 2021 m., išlaidų apžvalga

- Miestas planuoja ir mažina potvynių riziką. Planuojama mažiau išleisti maistinių ir kenksmingųjų medžiagų į Nevėžio upę. Tai galėtų būti geras pavyzdys kitoms regiono savivaldybėms.

- Švarus Nevėžio upės vanduo taip pat pritrauktų į miestą daugiau investuotojų. Panevėžys turi artimus ryšius su pagrindiniais Baltijos jūros regiono miestais. Miestas galėtų turėti naudos, pritraukti daugiau investicijų ir tapti konkurencingas.

- Nevėžio upės išvalymas pagerins aplinką ir padarys nekilnojamojo turto aplink Nevėžio upę kainas stabilesnes.

- Verslas turi didelį plėtros potencialą Panevėžyje. Pagyvėjęs turizmas suteikia ne tik daugiau įdarbinimo galimybių turizmo sektoriuje, bet leidžia atsiskleisti naujoms iniciatyvoms verslo paslaugų ir aplinkosaugos sektoriuose.

- Gebėjimas pasiūlyti sveikos gyvensenos ir įsidarbinimo galimybes gerina gyventojų gyvenimo kokybę ir pritraukia į miestą daugiau gyventojų. Tai svarbus faktorius Panevėžiui, kuriam pritraukti jaunimą į miestą yra iššūkis.

Panevėžio miesto savivaldybės

Baltijos jūros išsaugojimo veiksmų plano

1 priedas

Panevėžio miesto paviršinių nuotekų išleistuvų sąrašas

Išleistuvas Nr. 1 (Pramonės) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 272,6 ha + 70 tūkst. m3 / metus sąlyginai švaraus vandens iš AB „Panevėžio stiklas“. Vanduo atiteka nuo Pramonės, Tiekimo, Įmonių g.

Išleistuvas Nr. 2 (Savitiškio) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 112,3 ha. Vanduo atiteka nuo Molainių kvartalo, Alanto, Molainių, dalies Klaipėdos g., Projektuotojų, Savitiškio g. Tai daugiausia vanduo iš gyvenamųjų kvartalų.

Išleistuvas Nr. 4 (Dariaus ir Girėno g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 92,9 ha. Vanduo atiteka iš Ateities, Parko, Dariaus ir Girėno g. Tai daugiausia vanduo iš gyv. kvartalų.

Išleistuvas Nr. 5 (J. Janonio g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 42,3 ha. Vanduo atiteka nuo Janonio g. esančių įmonių teritorijų: AB „Malsena“, AB „Lietkabelis“, UAB „Atra“, AB „Panevėžio duona“.

Išleistuvas Nr. 6 (Nemuno g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 207,6 ha. Vanduo atiteka nuo dalies Beržų, Pilėnų, Durpyno, Klaipėdos, Parko ir Nemuno g. gyv. kvartalų.

Išleistuvas Nr. 7 (Pievų g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 80,9 ha. Vanduo atiteka nuo šiaurinės miesto dalies gyv. kvartalų Jurginų, Pievų, Kerbedžio, Pušaloto g.

Išleistuvas Nr. 8 (Raginėnų g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 5,6 ha. Vanduo atiteka nuo Raginėnų g. gyv. kvartalo. Prie šio išleistuvo prisijungusi VĮ „Panevėžio regiono keliai“.

Išleistuvas Nr. 9 (Tulpių g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 29,5 ha. Vanduo atiteka nuo Naujamiesčio, Švyturio ir Tulpių gyv. esančių namų teritorijoje.

Išleistuvas Nr. 10 (Mindaugo g.) į Nevėžio upę. Vanduo atiteka nuo Mindaugo g. ir prie jos esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 11 (Šiaulių g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 15,4 ha. Vanduo atiteka nuo Prekybos, Radviliškio, Šiaulių g. ir šalia jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 12 (Mackevičiaus g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 47,64 ha. Vanduo atiteka nuo Mackevičiaus g. ir šalia jos esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 13 (Taikos al.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 1,2 ha. Vanduo atiteka nuo dalies Taikos alėjos.

Išleistuvas Nr. 14 (Stoties g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 2,4 ha. Vanduo atiteka nuo dalies Šiaulių ir Stoties g. ir šalia jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 15 (Respublikos g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 23,9 ha. Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schema – specialusis planas (SS06-004-SPL UAB „Statybos strategija“ 21). Vanduo atiteka nuo dalies Respublikos, Kauno ir Teatro g. ir šalia jų esančių negamybinių objektų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 17 („Elektrotechnikos“) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 2,16 ha. Vanduo atiteka iš buvusios „Elektrotechnikos“ gamyklos teritorijos, kurioje dabar įsikūrę nemažai smulkių, nedarančių įtakos vandenų užterštumui objektų. Bankrutavus „Elektrotechnikos“ gamyklai buvo panaikintas galvaninis cechas.

Išleistuvas Nr. 18 (Marijonų g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 126,6 ha. Vanduo atiteka iš Pušyno, Alyvų, Rožių, Geležinkelio, Nevėžio, Marijonų gatvių ir šalia jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 19 (Liepų al.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 26,2 ha. Vanduo atiteka iš Liepų alėjos, Vilties, Maironio tako ir šalia jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 20 (Spec. mokyklos-daugiafunkcio centro) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 3,0 ha. Vanduo atiteka nuo Topolių al. dalies Respublikos ir Kranto gatvių ir šalia jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 21 (ligoninės) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 19,9 ha. Vanduo atiteka iš dalies Smėlynės ir Senamiesčio gatvių ir prie jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 22 (Elektros g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 109, 25 ha. Vanduo atiteka iš Basanavičiaus, Aukštaičių gatvių, Laisvės ir Savanorių aikščių ir prie jų esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 23 (J. Basanavičiaus g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 1,6 ha. Išleistuvu vanduo išteka į Nevėžio upę nuo J. Basanavičiaus g. atkarpos tarp Ukmergės g. ir Nevėžio upės bei nuo čia esančių prekybos centrų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 24 (Smėlynės g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 1,8 ha. Išleistuvu vanduo išteka į Nevėžio upę nuo Smėlynės g. atkarpos tarp Trumposios g. ir Nevėžio upės bei nuo čia esančių pastatų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 27 (Paliūniškio–Liutkevičiaus g.) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 77,2 ha. Vanduo atiteka iš Paliūniškio, dalies Kerbedžio, Šermukšnių, Senamiesčio gatvių ir prie jų esančių рramonės objektų ir gyvenamųjų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 29 („Ekrano“) į Nevėžio upę. Baseino plotas – 88,8 ha ir apie 1 mln. m3 / metus sąlyginai švaraus vandens iš „Ekrano“. Vanduo atiteka iš Senamiesčio, dalies Tinklų g., Audėjų g. ir Elektronikos g. esančių gyv. namų ir objektų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 40 (lopšelis-darželis Ukmergės g.) į Žagienės upę. Baseino plotas – 1,8 ha. Vanduo atiteka nuo lopšelio-darželio teritorijos ir dalies Ukmergės gatvės.

Išleistuvas Nr. 41 (Vilniaus g.) į Žagienės upę. Baseino plotas – 4,84 ha. Vanduo atiteka iš Vilniaus g. atkarpos tarp Žiemgalių g. ir Pajuostės plento bei šalia esančių gyv. namų teritorijos.

Išleistuvas Nr. 42 (Algirdo g. vakarinė dalis) į Žagienio upelį. Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schema – specialusis planas (SS06-004-SPL UAB „Statybos strategija“ 22). Baseino plotas – 0,47 ha. Vanduo atiteka nuo Staniūnų ir Algirdo gatvių bei šalia esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 43 (Algirdo g. rytinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 0,47 ha. Vanduo atiteka nuo Staniūnų ir Algirdo gatvių bei šalia esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 44 (Aukštaičių g. vakarinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 5,69 ha. Vanduo atiteka nuo Staniūnų g. ir Aukštaičių g. vakarinės dalies ir jose esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 45 (Aukštaičių g. rytinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 5,34 ha. Vanduo atiteka iš Aukštaičių g. atkarpos tarp Pajuostės plento ir Žagienės upės bei šioje teritorijoje esančio gyv. kvartalo ir gyv. namų.

Išleistuvas Nr. 46 (Aukštaičių kv. gyv. namai) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 1,4 ha. Vanduo atiteka nuo Aukštaičių g. gyv. kvartalo teritorijos.

Išleistuvas Nr. 47 (Žemaičių kv. gyv. namai) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 1,3 ha. Vanduo atiteka nuo Žemaičių gyv. kvartalo teritorijos.

Išleistuvas Nr. 48 (lopšelis-darželis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 1,5 ha. Vanduo atiteka nuo lopšelio-darželio teritorijos.

Išleistuvas Nr. 49 (Žemaičių g. vakarinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 6,45 ha. Vanduo atiteka nuo Žemaičių g. vakarinėje dalyje esančių gyv. namų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 50 (Žemaičių g. rytinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 6,49 ha. Vanduo atiteka nuo Žemaičių g. rytinėje dalyje esančių gyv. namų teritorijos.

Išleistuvas Nr. 51 (Dzūkų g.) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 1,8 ha. Vanduo atiteka nuo gyv. namų, esančių tarp Dzūkų, Velžio kelio ir Beržų g. teritorijų.

Išleistuvas Nr. 52 (Beržų g. vakarinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 44,68 ha. Vanduo atiteka iš Staniūnų ir Beržų gatvėse esančių gyv. namų ir pramoninių objektų teritorijų.

Išleistuvas Nr. 53 (Beržų g. rytinė dalis) į Žagienio upelį. Baseino plotas – 6,49 ha. Vanduo atiteka nuo Velžio kel. ir Beržų g. rytinėje dalyje esančių gyv. namų, pramoninių objektų teritorijų.

Panevėžio miesto savivaldybės

Baltijos jūros išsaugojimo veiksmų plano

2 priedas

Mėlynoji strategija

|  | Mėlynoji strategija: švaraus vandens poveikis |
| --- | --- |
| Baltijos jūra | Baltijos jūros būklė yra kritinė. Didelis maistinių medžiagų kiekis, patenkantis į vandenį, sukelia eutrofikaciją. Tai – viena didžiausių grėsmių jūrai, pakrantės zonoms ir vidaus vandenims. Šiandien 90 proc. visų pakrantės zonų yra daugiau ar mažiau paliestos eutrofikacijos. Žydintys dumbliai vandenyse, priklausančiuose savivaldybėms, yra matomiausias rodiklis, neleidžiantis žmonėms džiaugtis paplūdimiais ir su vandeniu susijusia veikla. Be to, po vandeniu atsiranda mirusios zonos, o vandens skaidrumas mažėja, neigiamai veikdamas visą jūros ekosistemą. |
| Svarbios pramonės šakos ir ekonominiai interesai (Veiksmų planas: 3.1.1) Vietos pramonės šakos, kurioms svarbus švarus vanduo | Panevėžio miesto gerovė didžia dalimi priklauso nuo geros vandens kokybės. Švaraus vandens svarba Panevėžio mieste yra neįkainojama. Turizmas ir užsienio investicijos (t. y. Šiaurės Europos įmonės, įsikūrusios Panevėžyje) yra dvi pagrindinės pramonės šakos mieste, kurioms įtakos turi vandens kokybė. Užsienio kapitalo įmonės - 2015 m. užsienio kapitalo įmonių, veikiančių Panevėžyje, apyvarta siekė apie 812 mln. eurų. Šios įmonės įsikūrė Panevėžyje ne tik dėl patikimos ir pigios darbo jėgos. Jos taip pat labai vertina Savivaldybės pastangas pabrėžti aplinkosaugines problemas, ypač susijusias su Nevėžio upe. Jei kokybė upėje pablogėtų ir / arba Savivaldybė nedirbtų darnios plėtros srityje, užsienio kapitalo įmonės galėtų ieškotis kitų miestų savo veiklai ir sumažintų savo investicijas iki 10 proc. Turizmas - Turizmas galėtų būti viena iš augančių verslo šakų Panevėžyje. 2015 m. pajamos iš turizmo siekė 15 mln. eurų. Gera vandens kokybė, ypač vandens Nevėžio upėje, yra lemiamas rodiklis šiai verslo šakai, nes upė kerta miestą, o viešbučiai, turistų lankomos vietos, renginiai vyksta ant upės krantų. |
| Švaraus vandens poveikis pramonės šakoms ir ekonominiams interesams ateityje (Veiksmų planas: 3.1.1) | Užsienio investicijos - Galimas kritimas: rizika prarasti 8,1 mln. eurų apyvartos per metus, jei nebus investuojama į aplinkosaugą. - Galimas augimas: galimas 15 proc. augimas sudarytų 12,1 mln. eurų per metus, jei bus investuojama į aplinkosaugą. - Rizika prarasti 1000 (pilnu etatu) darbo vietų. Turizmo pramonė - Galimas kritimas: rizikuojama prarasti 1,5 mln. eurų per metus iš turizmo sektoriaus, jei nebus investuojama į aplinkosaugą. - Galimas augimas: galimas 15 proc. augimas turizmo sektoriuje per metus sudarytų 2,2 mln. eurų, jei bus investuojama į aplinkosaugą. - Rizika prarasti iki 200 darbo vietų (pilnu etatu). |
| Pagrindiniai maistinių medžiagų šaltiniai (Veiksmų planas: 3.1.2) | Pagrindiniai maistinių medžiagų šaltiniai: - Žemės ūkio tarša – 658,5 tonų / per metus (72 proc. maistinių medžiagų apkrovos). - Foninė tarša – 219,9 tonų / per metus (24 proc. maistinių medžiagų apkrovos). - Sutelktoji tarša – 9,8 tonų / per metus (1 proc. maistinių medžiagų apkrovos). - Pasklidoji tarša – 26,5 tonų / per metus (1 proc. maistinių medžiagų apkrovos). |
|  | Mėlynoji strategija: Mėlynoji vizija ir strateginiai tikslai |
| Savivaldybės misija (Veiksmų planas 3.2.1) Bendra savivaldybės misija | Panevėžys – labiausiai vandeniui jautrus miestas Lietuvoje. Panevėžys – vandens kokybę akcentuojantis miestas, kuriantis sveiką tvarią miesto ateitį. |
| Mėlynoji vizija 2021 (Veiksmų planas: 3.2.2) | Panevėžio miesto Mėlynoji vizija 2021 Sveika Baltijos jūros regiono aplinka su puikiai gyvuojančia įvairialype biologine įvairove, gera aplinkosaugine / ekologine būkle ir tvaria žmogiškąja ekonomine ir socialine veikla iki 2021 m. |
| Strateginiai tikslai (Veiksmų planas: 3.2.3) | Trys pagrindiniai strateginiai tikslai vizijai iki 2021 m. pasiekti: - 1 tikslas: Lietaus vandenys - Kas: bus atnaujinta ir suremontuota 3,5 km senų lietaus vandens tinklų ir paklota 14 km naujų. - Kada: 2017–2019. - Atsakinga šalis: AB „Panevėžio gatvės“. - 2 tikslas: Nuotekos - Kas: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kanalizacijos ir vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija. - Kada: 2017–2020. - Atsakinga šalis: AB ,‚Aukštaitijos vandenys“. - 3 tikslas: Nevėžio upės ir jos pakrančių sutvarkymas - Kas: Nevėžio upės išvalymas ir pakrantės sutvarkymas pritaikant rekreacijai ir poilsiui. - Kada: 2019–2021. Atsakinga šalis: Panevėžio miesto savivaldybė |
|  | Mėlynoji strategija: svarbiausios iniciatyvos |
| Svarbiausia iniciatyva įgyvendinant 1 tikslą | Iniciatyvos tikslui įgyvendinti: - 1 projektas - Kas: Paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba. - Kada: 2017–2019. - Poveikis aplinkai: bus pagerinta Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūra, tai turės teigiamos įtakos gamtai, jos išsaugojimui, vandens telkiniams, maistinių medžiagų patekimui į Nevėžio upę ir potvynių rizikos mažinimui. - Išlaidos: 3,1 mln. Eurų. - Atsakinga šalis: AB ,,Panevėžio gatvės“. - 2 projektas - Kas: Nuotekų tinklo renovacija ir rekonstrukcija. - Kada: 2017–2020. - Poveikis aplinkai: bus pagerinta Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūra, tai turės teigiamos įtakos gamtai, jos išsaugojimui, vandens telkiniams, maistinių medžiagų pateikimui į Nevėžio upę ir potvynių rizikos mažinimui. - Išlaidos: 1,0 mln. Eurų. - Atsakinga šalis: AB ,,Panevėžio gatvės“. |
| Svarbiausia iniciatyva įgyvendinant 2 tikslą | Iniciatyvos tikslui įgyvendinti: - 1 projektas - Kas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio miesto pietvakarinėje dalyje. - Kada: 2017–2019. - Poveikis aplinkai: gyventojams bus tiekiamas geros kokybės geriamasis vanduo ir sumažės maistinių medžiagų kiekis, patenkantis į Nevėžio upę (bendrojo azoto 3363,36 kg / metus, bendrojo fosforo) – 867,96 kg / metus. - Išlaidos: 2,6 mln. Eurų. - Atsakinga šalis: AB ,,Aukštaitijos vandenys“. - 2 projektas - Kas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. - Kada: 2017–2020. - Poveikis aplinkai: Bus rekonstruota apie 10,3 km senų nuotekų ir apie 9,5 km vandentiekio tinkle. - Išlaidos: 1,3 mln. eurų. - Atsakinga šalis: AB ,,Aukštaitijos vandenys“. |
| Svarbiausia iniciatyva įgyvendinant 3 tikslą | Iniciatyvos tikslui įgyvendinti: - 1 projektas - Kas: Sutvarkyti Nevėžio upės pakrantes. - Kada: 2017–2019. - Poveikis aplinkai: Nevėžio upės pakrantės bus pritaikytos rekreacijai, aktyviam poilsiui, taps patraukli vieta miestiečiams ir turistams. - Išlaidos: 0,61 mln. eurų. - Atsakinga šalis: Panevėžio miesto savivaldybė. - 2 projektas - Kas: Išvalyti Nevėžio upę ir pašalinti joje augančią žolinę augmeniją, makrofitus. - Kada: 2018–2021. - Poveikis aplinkai: Sumažės Nevėžio upės tarša maistinėmis medžiagomis, upė pakrantė taps traukos centru miestiečiams. - Išlaidos: 0,5 mln. eurų. - Atsakinga šalis: Panevėžio miesto savivaldybė. |
|  | Mėlynoji strategija: Veiksmų užtikrinimo planas |
| Finansavimo planas (Veiksmų planas: 3 ir 4) | Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas - Projektinis finansavimas: 9 487, 9 mln. eurų. Išorės lėšos Projektinis finansavimas: 4 744 mln. eurų. Trūkstamos lėšos - 3,4 mln. eurų. |
| Reikalingos ekspertų žinios (Veiksmų planas: 4) | Turimos ekspertų pajėgos - Vidaus: vietos universitetai, privačios įmonės. - Išorės: užsienio konsultantai / konsultacinės įmonės. Trūkstamos ekspertų žinios - Reikalingos ekspertų pajėgos: inovatyvūs ir išmanūs sprendimai ateičiai. - Kaip pasiekti reikiamus ekspertus: asmeniniai susitikimai, konferencijos seminarai. Pagrindinė komanda, atsakinga už įgyvendinimą - Vietos politikai, Panevėžio miesto savivaldybė, gyventojai. |
| Trukdžiai ir pagrindiniai iššūkiai | Numatomi pagrindiniai trukdžiai ir iššūkiai: - Vietos verslo atstovų žinių kėlimas ir trumpalaikio požiūrio į problemos esmę keitimas. Tikimasi pagalbos iš: - Vietos ir užsienio ekspertų. - Privačių verslo investicijų. |

Literatūros sąrašas

- Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1-126., Žin., 2010, Nr. 105-5431.

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus. Europos bendrijų oficialus leidinys, L 327/1., 2000.

- HELCOM Baltic Sea Action Plan. HELCOM Ministerial Meeting., Krakow, Poland, 15 November 2007.

- Kudla D., Gegužis R., Baublys R. Nevėžio upės baseino vandens kokybės dinamika. Miškininkystė ir kraštotvarka, 2016 4 (11), p. 32–37.

- Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas. Priemonių programa pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB (santrauka), 2015, Klaipėda.

- Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas. Galutinė ataskaita: Priemonių programa, veiklos 3.3, 3.4, 3.5, 2015, Klaipėda.

- Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas, Vilnius, 2015.

- Nemuno upių baseinų rajono valdymo programa, Vilnius, 2015.

- Nevėžio upės vandens Panevėžio mieste tyrimo ataskaita, Vilnius, 2016.

- Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schema (specialusis planas). SS 06-004-SPL. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 8 d. sprendimas Nr. 1-62-1.

- Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. 1-94.

- Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. 1-99.

- Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-210, 2007 m. balandžio 12 d., Vilnius.

- Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimas, būklės gerinimo priemonių parinkimas. II dalis. Ežerai ir tvenkiniai. Ataskaita., Akademija, 2016, p. 188–196.

- Restoring Waters in the Baltic Sea Region. A strategy for municipalities and local governments to capture economic and environmental benefits., The Boston Consulting Group, 2015.

- The Baltic Sea Challenge. Baltic Sea action Plano f Helsinki and Turku for 2014–2018. Turku and Helsinki, 2014.