AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL Leidimo vykdyti viešąjį pirkimą PANEVĖŽIO MIESTO PŪŠALOTO GATVĖS DALIES KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAMS NUPIRKTI NETURINT FINANSAVIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

2017-12-08

Panevėžys

- Problemos esmė

Gatvių kapitalinio remonto statybos sąmatinės kainos yra didelės – bus vykdomas atviras supaprastintas viešasis pirkimas kuris užtrunka mažiausiai 3 mėn.. Pradėjus viešąjį pirkimą po biudžeto patvirtinimo nebespėjama atlikti remonto darbų per einamuosius metus ir savivaldybės administracija nebespėjame įsisavinti valstybės biudžeto lėšų.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai

Projektas yra atliktas 2017 m., atlikta projekto ekspertizė. Šioje gatvėje 2017 m iš valstybės biudžeto lėšų buvo rekonstruoti lietaus kanalizacijos tinklai. Todėl kapitališkai suremontuoti gatvės važiuojamąją dalį yra būtina.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Planuojant laiku ir kokybiškai atlikti kelių remonto darbus, viešuosius pirkimus privalome pradėti vėliausiai sausio mėn. pradžioje - tada gegužės mėnesį turėsime sutartį su Tiekėju. Tam yra reikalingas Tarybos sprendimas dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą neturin finansavimo.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Planuojame finansavimą gauti iš kelių direkcijos 2018 metais, skaičiuojamoji darbų kaina 1,16 ml. €.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Savivaldybė neigiamų pasekmių neturės, bus naujai kapitališkai suremontuota gatvės.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Projektą parengė Miesto infrastruktūros skyrius.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas				Darius Linkonas