AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL  SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. 1-190 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTO „POETO J. ČERKESO – BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI IR TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO

2018 m. gegužės 21 d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-943 patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). Vėlesniais šio aprašo pakeitimais buvo papildytas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, pakeista didžiausia vienam projektui galima skirti suma.

Priemonės tikslas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Pagal priemonės Aprašo 11. p. remiamos šios veiklos: viešo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai bei tvarkybos darbų taikomieji tyrimai, tvarkybos darbų projektavimas, ekspertizės atlikimas, remontas, avarinės grėsmes pašalinimas, restauravimas, konservavimas, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objekto pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus. Pareiškėjas kultūros paveldo objekto pritaikymą minėtoms reikmėms privalo užtikrinti numatomomis atlikti ar jau atliktomis investicijomis iš kitų šaltinių – nuosavų, skolintų ir kitų lėšų, arba pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ lėšomis. Pagal šią priemonę suteikiama paskola pareiškėjams, atitinkantiems paskolų pagal minėtą priemonę suteikimui nustatytus reikalavimus.

Projekto problematika: J. Čerkeso–Besparnio sodyba (toliau sodyba) yra Skaistakalnio parke. Sodybos teritorijos plotas – 1,2300 ha. Tai savivaldybės saugomas Kultūros paveldo objektas, kuris dar vadinamas “Pragiedrulių sodyba”. Tarpukariu ši sodyba buvo žinoma kaip Panevėžio inteligentų susibūrimo vieta. Name skambėjo muzika, vykdavo poezijos vakarai. Namą supo poeto pasodintas parkas, didelis sodas, gėlynai. Šiuo metu Skaistakalnio parke esantis J. Čerkeso–Besparnio sodybos pastatas šiuo metu yra užkonservuotas, avarinės būklės. Sodybos teritorija apleista ir jos planinė struktūra nunykusi. Tačiau ši sodyba yra svarbiausias elementas Skaistakalnio parke. J. Čerkeso - Besparnio „Pragiedrulių“ sodybos sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei paskirčiai būtų pats tinkamiausias ir tikslingiausias šios sodybos ir teritorijos apie ją pritaikymo modelis.

Planuojamoje teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentai, strateginiai dokumentai ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. J. Čerkeso-Besparnio sodybos unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20913. Statusas – registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo – vietinis. Projektuojama teritorija patenka į Panevėžio miesto centrinę dalį ir į vietinės reikšmės saugomą objektą – istorinę miesto  dalį (įregistruota 2008-05-23, unikalus kodas 31872). Panevėžio miesto istorinėje dalyje susiformavusios skirtingo užstatymo morfotipo ir kultūrinės vertės teritorijos.

Projekto tikslas: kompleksiškai sutvarkyti J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastatą ir teritoriją, teritorijoje esančius objektus bei aplinką apie juos, sudarant sąlygas miesto bendruomenėms, verslo, paslaugų ir viešajam sektoriui veikti kartu, prisidedant prie gerovės žmonėms kūrimo, miesto estetinės vertės ir rekreacinės aplinkos gyvybingumo didinimo. Miesto viešoji erdvė turi būti saugi, komfortiška ir kokybiška. Atgaivinta ir pritaikyta.

Kultūrinio ir urbanistinio paveldo teritorija, suteikiant jai turinį ir prasmę, sustiprins paties istorinio pastato ir jo buvimo istoriniame Skaistakalnio parke išskirtinumą, Panevėžio miesto tapatumą, prisidės prie Panevėžio miesto kultūros kilimo, kaip gilų kultūrinį geną turinčio didmiesčio vietovės, potencialo didinimo. J. Čerkeso–Besparnio sodybos sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei (šiuolaikinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų) paskirčiai Skaistakalnio parke taptų išbaigta miesto centro gamtos kampelio ir kultūros paveldo objekto tinkamo pritaikymo estetinės kompozicinės visumos dalis.

Įgyvendinant projektą planuojama, kad sodyba pagal parengtą Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59a, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros rekonstravimo techninį darbo projektą įgyvendinus rangos darbus, bus restauruota ir taps Tarptautinių kūrybinių susitikimų centru, kuris veiks  kaip Stasio Eidrigevičiaus menų centro padalinys, stimuliuojantis inovatyvius meno reiškinius mieste. Patalpos planuojamos rezidentams, meninių iniciatyvų vystytojams, menų edukacijų inovacijų erdvės, kūrybinių dirbtuvių erdvės, klases perfomansams, meistriškumo pamokoms, ekspozicijoms. Sodybos aplinkoje atnaujintos/įrengtos žaliosios zonos, įrengti mažosios architektūros elementai, kiti statiniai/įrenginiai/sutvarkymo/ landšafto architektūros  elementai, atnaujinti apšvietimo sistemos tinklai.  Sodybos sutvarkymo idėja įsikomponuotų į bendrą Skaistakalnio parko koncepciją. Planuojant bus atsižvelgiama į galimybę sudaryti sąlygas patiems kūrybinių erdvių rezidentams toliau gaivinti esamas ir kurti naujas parko erdves.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Projektas įtrauktas į Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280.

Parengtas Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59a, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros rekonstravimo techninį darbo projektas, gauti statybą ir tvarkybą leidžiantys dokumentai.

Čerkeso sodybos pastato sutvarkymo II etapo darbai projektu „XX a. menas: turizmo maršrutas Panevėžys–Vitebskas–Daugpilis“ pateikti finansuoti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos antrajam kvietimui (2018 02 20 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-37 „Dėl pritarimo projekto „XX a. menas: turizmo maršrutas Panevėžys–Vitebskas–Daugpilis“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą“).  Projektas sėkmingai praėjo administracinės ir techninės atitikties vertinimą.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Siekiant pilnai įgyvendinti Projektą Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pritarus , Projekto paraiška su Čerkeso sodybos pastato sutvarkymo I etapo darbais bus teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2018 m. birželio mėn. 8 d. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

Įgyvendinus projektą laukiama teigiamų rezultatų, t. y. J. Čerkeso–Besparnio sodybos sutvarkymas įsikomponuos į bendrą Skaistakalnio parko koncepciją, sustiprins šį miesto traukos centrą. Padidės Panevėžio miesto patrauklumas, bus prisidedama prie palankių sąlygų verslo ir vietos bendruomenės veiklos plėtrai sukūrimo Panevėžio mieste.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Priemonę didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 1 400 000 Eur. Atsižvelgiant į aukščiau minimos priemonės sąlygas, ketinama teikti iki maksimalios vertės projektą. Detali projekto vertė būtų nustatyta pabaigus rengti investicinį projektą. Savivaldybės saugomiems kultūros paveldo objektams suteikiamas 75 proc. finansavimo intensyvumas. Planuojama, kad Savivaldybė prisidėtų prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (apie 500 tūkst. Eur.). Papildomi balai skiriami už papildomą finansavimą. Atsižvelgiant į Priemonės pateikiamą Finansavimo sąlygų aprašą, projektams prisidedantiems didesniu, nei privalomas nuosavu indėliu 21 ir daugiau proc. teikiamas papildomas 20 balų įvertinimas. Bendras Savivaldybės prisidėjimas sudarytų 46 proc., kaip buvo numatyta 2017 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendime.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

- Sprendimas suderintas:

mero patarėja I. Kisiele, Mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi R. Pauža, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausia specialiste K. Grubinskiene,  Dokumentų valdymo poskyrio vyr. specialiste L. Vasilevičiene.

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja 		                       Daiva Gasiūnienė

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė                               Vita Bubliauskaitė