AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1-409 „DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO STATYBININKŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO, MOLAINIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMO, PANEVĖŽIO MIESTO ŠIAURINĖS GATVĖS (NAUJA STATYBA) RANGOS DARBAMS NUPIRKTI NETURINT FINANSAVIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ“ 3 PUNKTO PAKEITIMO

2019-01-21

Panevėžys

- Problemos esmė

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1- 409 leido vykdyti viešuosius pirkimus Panevėžio miesto Statybininkų gatvės rekonstravimo, Molainių gatvės dalies rekonstravimo, Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės (nauja statyba) rangos darbams nupirkti neturint finansavimo ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį. Dėl Molainių ir Statybininkų gatvių rekonstravimo darbų sutartys pasirašytos 2018 m., rekonstravimo darbai numatomi baigti 2019 metais.

Užsitęsė Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos  techninio projekto parengimo darbai, šiuo metu projektas pateiktas „Info“ statyboje statybos leidimui gauti. Gavus statybos leidimą bus pradėti vykdyti viešieji pirkimai Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos darbo projekto parengimui ir statybos darbams (I-II etapas). Esant didelei gatvės statybos darbų apimčiai, darbų trukmė numatoma iki 2021 metų pagal gaunamą finansavimą, todėl būtina pakeisti Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1- 409 3 punktą, kad numatyti 2019 - 2021 m. finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai

Šiuo metu teikiamas Tarybos sprendimo projektas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1- 409 „Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą Panevėžio miesto Statybininkų gatvės rekonstravimo, Molainių gatvės dalies rekonstravimo, Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės (nauja statyba) rangos darbams nupirkti neturint finansavimo ir administracijos direktoriui pasirašyti sutartį“ 3 punkto pakeitimo“.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Tarybai priėmus sprendimą ir gavus leidimą statybai, bus pradėtas viešasis pirkimas Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos darbo projekto parengimui ir statybos darbams (I-II etapas). Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius sutartį bus galima pradėti gatvės statybos darbus.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Preliminari statybos (I-II etapo) kaina ~ 4870 tūkst.Eur. Tik įvykdžius Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos darbo projekto parengimo ir statybos darbų (I-II etapas) viešuosius pirkimus bus žinoma tiksli darbų kaina. Finansavimas planuojamas 2019 - 2021 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas,

pavaduojantis skyriaus vedėją				Darius Linkonas