AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „PANEVĖŽIO MIESTO IR PANEVĖŽIO RAJONO TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI

2018 m. vasario     d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2016 m. gegužės 4 Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymu Nr. 4-337 patvirtintas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau –Aprašas). Priemonės tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas.

Pagal Aprašą remiama veikla – informuoti ir žymėti lankytinas vietas skirtos ženklinimo infrastruktūros, t. y. ženklų (išskyrus informacinius kelio ženklus, nurodytus Kelių eismo taisyklių 1 priedo 628 punkte (krypties rodyklė į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu), nuorodų, informacinių stendų ir pan. projektavimas, gamyba ir įrengimas.

Pagal Aprašo 18.3 reikalavimą projektu numatomos vykdyti turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros veiklos turi jungti 2 ar daugiau savivaldybių.

Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių administracijos numato kartu įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ (Pareiškėjas -Panevėžio miesto savivaldybės administracija, projekto Partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija).  Projekto įgyvendinimo metu numatoma sužymėti lankytinas vietas ir įrengti krypties rodykles į lankytinas vietas trijuose abi savivaldybes jungiančiuose maršrutuose – Sakraliniame,  Žydų kelio bei Gamtos ir paveldo turistiniuose maršrutuose. Miesto teritorijoje Sakraliniame maršrute planuojama ženklinti 8 objektus, Žydų kelio maršrute - 9, Gamtos ir paveldo maršrute -8.  Iš viso mieste planuojama įrengti 55 vnt. kelio ženklų: 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, taip pat įrengti interaktyvų stendą, pritaikytą neįgaliesiems, kuriame bus patalpinta informacija apie Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo maršrutus, lankytinus objektus bei kita turistams skirta informacija. Panevėžio rajono savivaldybės administracija planuoja įrengti 100 vnt. kelio ženklų (628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“) ir 2 vnt. informacinius stendus.

Vadovaujantis Aprašo 15 p. kartu su projekto paraiška privaloma pateikti Jungtinės veiklos (partnerystės ) sutartį, kurioje turi būti nustatytos Šalių prievolės ir atsakomybės už iš finansavimo lėšų įsigytą ir (ar) sukurtą turtą ir (ar) jo priežiūrą bei turto priežiūrai reikalingų investicijų užtikrinimą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Projekto paraiška turi būti pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2019 m. kovo 29 d.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Projektas „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ įtrauktas į Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23. Projektinis pasiūlymas įtrauktas į Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašą Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-51.

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo teikti projektą „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti“ ir Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių administracijų projektas (pridedamas prie Tarybos sprendimo projekto).

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-190 pritarė projekto rengimui.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (33 p.), kartu su paraiška Pareiškėjas turi pateikti Savivaldybės tarybos sprendimą dėl įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos. Tarybai pritarus, 2019 m. kovo 29 d. projekto paraiška bus teikiama Lietuvos verslo paramos agentūrai siekiant gauti Europos Sąjungos fondų investicijas.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu trijuose turizmo maršrutuose, jungiančiuose Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybes, bus įrengti 155  kelio ženklai 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ - Panevėžio mieste 55 vnt. ir  Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje – 100 vnt., taip pat rajono savivaldybėje bus įrengti 2 informaciniai stendai ir Panevėžio mieste bus įrengtas 1 interaktyvus stendas, pritaikytas neįgaliesiems, kuriame bus patalpinta informacija apie Panevėžio mieste ir rajone esančius turizmo objektus bei maršrutus bei kita turistams skirta informacija. Tikslus įrengiamų kelio ženklų skaičius miesto ir rajono savivaldybių teritorijose bus žinomas parengus schemas.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Vadovaujantis Aprašo 34 punktu „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y  iš ES struktūrinių fondų skiriamas finansavimas negali viršyti 85 proc. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų“. Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėms projektui įgyvendinti skiriama ES fondų lėšų iki 96.540,00 Eur (85 proc.), 15 proc. – 17.036,47 Eur turi prisidėti savivaldybės, iš viso projekto vertė sudaro 113.576,47 Eur. Projekto lėšos bus paskirstomos proporcingai numatytoms Pareiškėjo ir Partnerio veikloms vykdyti.

Projekto išlaidas sudaro: 155 vnt. kelio ženklų (628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“) ir 2 informacinių stendų projektavimas, gamyba ir įrengimas, interaktyvaus stendo, pritaikyto neįgaliesiems įrengimas (projektavimas, gamyba, programinė įranga ir montavimas) ir netiesioginės projekto išlaidos.

Pagal Aprašo 36 punkto reikalavimus, netinkamos finansuoti projekto išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Netinkamų finansuoti išlaidų projekte nenumatoma, tačiau jei tokios išlaidos atsirastų, padengs jas patyrusi Šalis.

5.Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Projektas atitinka priemonės Aprašo reikalavimus. Neigiamos pasekmės nenumatomos.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

6.Sprendimas suderintas: Mero patarėja, atliekančia Tarybos sekretoriaus funkcijas I. Kisiele, Administracijos direktoriumi Rimantu Pauža, Administracijos direktoriaus pavaduotoju Tomu Jukna, Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėja A. Meškauskiene, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąja specialiste Karolina Grubinskiene, Dokumentų valdymo poskyrio vyriausiąja specialiste Loreta Vasilevičiene.

Investicijų projektų poskyrio vedėja			            Lina Bareikienė

Projekto vadovė	Gintautė Atkočienė