AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL Leidimo vykdyti viešąjį pirkimą kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (II etapo) darbo projekto parengimui ir statybos darbams neturint viso finansavimo IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

2019-03-04

Panevėžys

- Problemos esmė.

Lietuvoje keičiasi laidojimo tradicijos – šalyje sparčiai auga žmonių skaičius, kurie renkasi laidoti kremuotus žmogaus palaikus ir kasmet daugėja žmonių, kurie įsigyja kolumbariumo nišas. 2012 m. buvo parengtas kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (I-II etapo) techninis projektas. 2014 m. Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse pastatytas kolumbariumas (I etapas), kuriame buvo įrengta 424 keturvietės nišos. Kolumbariumo nišų užimta:  2014 m. – 34 nišos, 2015 m. – 47 nišos, 2016 m. – 53 nišos, 2017 m.  - 60 nišų, 2018 m. – 65 nišos, 2019 m. iki vasario 22 d. – 12 nišų. Iki 2019 m. vasario 22 d. buvo neužimtos tik 153 kolumbariumo nišos. Kolumbariumo II statybos etapo metu numatoma įrengti 511 nišų.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu Tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (II etapo) darbo projekto parengimui ir statybos darbams neturint viso finansavimo ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį. Tarybai pritarus sprendimo projektui, bus pradėtas viešasis pirkimas „Kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (II etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

2019 m. kolumbariumo statybai (II etapo) lėšos numatytos iš biudžeto likučio (iki 2019 m. už kolumbariumo nišų pardavimą buvo surinkta 145 tūkst. Eur). Minėtų lėšų neužtenka kolumbariumo statybos užbaigimui, todėl statybos darbų pabaiga keliasi į 2020 metus ir finansavimas bus reikalingas ateinančiais metais. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.1-154, punkto „5. Be išankstinio Tarybos pritarimo negali būti sudaromos Sutartys dėl: ...>“ papunkčiu „5.10. viešųjų pirkimų, kuriose prisiimami ateinančių metų finansiniai įsipareigojimai (numatant finansavimo šaltinį)“, todėl reikalingas Tarybos pritarimas. Tarybai priėmus sprendimą, Savivaldybės administracija galės pradėti viešojo pirkimo „Kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (II etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ procedūras. Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius sutartį bus pradėti kolumbariumo statybos (II etapo) darbai.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Pagal parengto techninio projekto skaičiuojamąją kainą kolumbariumo Panevėžio miesto civilinėse Šilaičių kapinėse statybos (II etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo preliminari kaina ~ 360 tūkst.Eur. Tiksli kaina bus žinoma tik įvykdžius viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį.

Finansavimą planuojama numatyti 2019 - 2020 m.  iš savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas		         Darius Linkonas