	Projekto pavadinimas:
	Paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai Agluonoje, Latvijoje 


1. Bendroji informacija
	1.1. Šalis partnerė
	Latvija

	1.2. Projekto vykdytojai
	

	Pavadinimas/ Vardas, Pavardė 
	VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“

	Įmonės kodas
	125244928

	Adresas
	Kučių k., Ramygalos sen., LT-38240 Panevėžio r., Lietuva

	Sąskaitos Nr.
	LT777300010113301266

	Telefonas
	+370 685 94191

	Faksas
	+370 650 33015

	El. paštas
	paminklasmindaugui@bistrampolis.lt

	Interneto svetainė
	

	Kontaktinis asmuo
	Kunigas Rimantas Gudelis

	
	

	Pavadinimas/Vardas, Pavardė
	„Rezeknes latgaliešu kultūras biedriba“

	Registracijos Nr.
	40008005063

	Adresas
	Atbrivošanas aleja, 174, Rezekne, Latvija, LV-4604

	Sąskaitos Nr.
	DnB Banka, LV52RIKO0002010103785

	Telefonas
	+371 64636585

	Faksas
	

	El. paštas
	

	Interneto svetainė
	

	Kontaktinis asmuo 
	Peteris Keišs


2. Projekto tikslai IR rezultatai

	2.1. Projekto idėja
	2003 m. Lietuva iškilmingai paminėjo karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ąsias metines. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas, jau XIII am. priėmęs krikšto sakramentą, padėjo Lietuvos valstybingumo pagrindus. 1253 m. liepos 6 d. popiežiaus Inocento IV bulės sprendimu Mindaugas su žmona Morta vainikuotas Lietuvos karaliumi.

Istorinė legenda byloja, kad Mindaugo žmona Morta buvusi kilmingų Latgalijos (regiono Latvijos rytuose) Medelonų pilies valdytojo duktė. Mindaugą, vykstantį į uošviją guosti Mortos tėvų dėl dukters mirties, užklupo sąmokslininkai. Jis buvęs nužudytas 1263 m. kartu su dviem sūnumis ir palaidotas Agluonoje (Latvijos miestelis tarp Daugpilio ir Rezeknės).

Pirmasis žinomas liudijimas apie Mindaugo kapavietę Agluonoje mus pasiekė iš XVII am. To meto raštuose minima, jog 1618 m. Agluonoje, šalinant seno bokšto griuvėsius, buvo rasta juodo marmuro antkapinė plokštė, liudijanti Mindaugo kapą su išlikusiu teksto nuorašu. Jis skelbia, kad „šioje žemėje ilsisi Mindaugas, kunigaikštis lietuvis, kuriam gyventi ir mirti buvo garbė... Karaliumi iš kunigaikščių ... tapęs pirmuoju... Stabų garbintojas dvilypis... Ir nebūdamas saugus klasta žiauriai... nužudytas išganymo metais 1263 rugsėjo 12“.

Remiantis šia istorine legenda, Mindaugas gali būti palaidotas Agluonoje, pilkapyje į vakarus nuo Agluonos katalikų bazilikos, prie dabartinių kapinių, arba jo palaikai buvę perkelti į Agluonos baziliką po altoriumi, kur prie pirmo pilioriaus į dešinę nuo altoriaus dominikonai buvo pritvirtinę atminimo lentą su užrašu „Didžiajam Lietuvos valdovui Mindaugui“.

Pagarbiai traktuojama legenda apie karaliaus Mindaugo žūtį Agluonoje ir karalienės Mortos kilmę iš Latgalijos rodo, kad tai buvęs pirmasis ir vienintelis baltų karalius, siekęs suvienyti baltų gentis. 

Karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos kapavietės pažymėjimo ir paminklo, įamžinančio jų žūties vietą pastatymas Agluonoje, primintų Lietuvos istorijos šlovę, o karaliaus Mindaugo kapo įamžinimas ir latgališka karalienės Mortos kilmė pabrėžtų dviejų išlikusių baltų tautų – lietuvių ir latvių – bendras šaknis ir vienybę.     

	2.3. Numatoma veikla, tikėtini rezultatai:

	Nr.
	Veikla
	Rezultatas

	1.
	Projekto idėjos parengimas ir pristatymas
	2010 m. balandžio mėn. į Lietuvos ambasadą Latvijoje kreipėsi Lietuvos ir Latvijos visuomeninė iniciatyvinė grupė, siūlydama  įamžinti karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos kapavietės vietą, pastatyti paminklą Agluonos bazilikos teritorijoje, kur šiuo metu įsikūręs Latvijos katalikų bažnyčios centras. Pirmas iniciatyvinės grupės susitikimas įvyko tų pačių metų liepos mėnesį. Jame nuspręsta paskelbti paminklo konkursą ir siekti, kad jis būtų pastatytas iki 2013 m., kai bus minimos 750-osios karaliaus Mindaugo mirties metinės. 

Iniciatyvinės grupės nariai: Lietuvos Seimo narys Edmundas Pupinis, Vilniaus dailės akademijos prorektorius Arvydas Šaltenis, Utenos apskrities viršininkas Egidijus Puodžiukas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos dailės mokyklos direktorius Jonas Pleckevičius, Rezeknės meno ir dizaino mokyklos direktorius Osvalds Zvejsalnieks, Rezeknės latgaliečių kultūros draugijos direktorius Peteris Keišs, Latvijos Mokslo akademijos akademikas Ojars Sparitis, Latvijos universiteto profesorius Karlis Počs, Agluonos rajono savivaldybės pirmininkas Igors Reščenko.  

	2.
	Paminklo projekto konkursas
	Surengus paminklo projekto atrankos konkursą, 2011 m. vasario 21 d. komisija išrinko paminklo nugalėtoją. Pirmosios vietos laimėtoju tapo skulptorius Vidmantas Gylikis kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi bei Vyteniu Inokaičiu. Komisijos vertinimu, jie pateikė projektą, kuris keliais sluoksniais atspindi karalių Mindaugą, valstybės augimo bei puoselėjimo, europinių vertybių bei civilizacijos brandinimo ir branginimo idėjas.
Konkurso komisijos sudėtis: Lietuvos ambasadorius Latvijoje Antanas Valionis, Rezeknės meno ir dizaino mokyklos direktorius Osvalds Zvejsalnieks, Vilniaus dailės akademijos prorektorius Arvydas Šaltenis,  Utenos miesto architektas Evaldas Rimas, Vilniaus dailės mokyklos docentas, skulptorius Viktoras Binkis, Utenos dailės mokyklos direktorius Jonas Pleckevičius, Latvijos Mokslo akademijos akademikas Ojars Sparitis, Latvijos dailės akademijos profesorius Bruno Strautinš, Rezeknės miesto dūmos Statybos valdybos vedėja, architektė Ilvija Pastare, Agluonos rajono savivaldybės pirmininkas Igors Reščenko.  

	3.
	Paminklinės skulptūros formos paruošimas ir paminklo metalo liejimas 
	Paminklo projekto autoriai, Agluonos savivaldybė ir Agluonos katalikų bazilikos hierarchai yra parinkę žemės sklypą paminklo statybai bazilikos šventoriaus teritorijoje.
Priklausomai nuo finansavimo, per 2012 m. tikimasi atlikti paminklo metalo karkaso, modeliavimo ir gipso formos parengimo darbus, kas sudarytų galimybę 2013 m. pradžioje sudaryti sutartį su metalo liejykla ir užsakyti paminklo liejimo darbus. 

	4.
	Paminklo pastatymas
	2013 m. pavasarį atlikus paminklo aikštelės paruošimo darbus Agluonos katalikų bazilikos šventoriaus teritorijoje, paminklą tikimasi pastatyti 2013 m. liepos-rugsėjo mėn., minint karaliaus Mindaugo mirties 750-ąsias metines. Prie paminklo planuojama pastatyti lentelę su padėka pagrindiniams mecenatams, suteikusiems finansinę pagalbą projektui.  


3. Projekto vykdymas

	3.1. Projekto vykdymo vieta 
	Paminklas bus statomas Latvijoje, Agluonos miestelyje, Agluonos katalikų bazilikos šventoriaus teritorijoje.
Paminklo metalo karkaso, modeliavimo, gipso formos parengimo darbai bus atliekami Lietuvoje.

Paminklo metalo liejimo darbai bus atliekami šalyje, kurios metalo liejykla pasiūlys palankiausias sąlygas. 

	3.2. Projekto trukmė
	Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. balandžio mėn.
Projektą tikimasi užbaigti 2013 m. liepos-rugsėjo mėn. 

	3.3. Veiklos rūšių tvarkaraštis (planas)
	2010 m. – projekto idėjos parengimas ir pristatymas (atlikta).
2011 m. – paminklo projekto konkurso organizavimas ir paminklo projekto atranka (atlikta).
2012 m. rugsėjis-gruodis – paminklinės skulptūros formos paruošimas.
2013 m. sausis-birželis – paminklo metalo liejimas.
2013 m. balandžio-birželio mėn. - paminklo aikštelės paruošimo darbai Agluonos katalikų bazilikos šventoriaus teritorijoje. 

2013 m. liepos-rugsėjo mėn. – paminklo pastatymas Agluonos katalikų bazilikos šventoriaus teritorijoje.


4. Projekto biudžetas

	4.1. Bendra projekto vertė 
	300 000 LTL


5. sąmata 
	 

         VEIKLA
 
	Bendra

	
	suma (nurodyti valiutą)

	Projekto idėjos parengimas ir pristatymas
	Atlikta

	Paminklo projekto konkursas
	Atlikta

	Paminklinės skulptūros formos paruošimas
	100 000 LTL

	Paminklo metalo liejimas
	140 000 LTL

	Paminklo aikštelės paruošimo darbai 
	50 000 LTL

	Paminklo pastatymas
	10 000 LTL

	 IŠ viso (bendra projekto suma):
	300 000 LTL


6. paraiškos priedai 
( projekto vykdytojų registracijos dokumentų, patvirtinančių jų juridinį statusą, kopijos __ l.

( medžiaga, pristatanti paminklo projektą ___ l. 
2012-04-
_______________

VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“, kunigas Rimantas Gudelis
__________________
„Rezeknes latgaliešu kultūras biedriba“, Peteris Keišs
PAGE  
1
	
	
	



