AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-348 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO PANEVĖŽYJE ĮKŪRIMAS MODERNIZUOJANT VIEŠĄJĄ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMUI IR TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO

- Problemos esmė:

Projektas „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ pateiktas Stasio Eidrigevičiaus menų centro, LR Kultūros ministerijos finansuojamai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonei „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ buvo puikiai įvertintas. Jam 2019 kovo 20 d. Kultūros ministro sprendimu Nr. ĮV-220 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-997 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo“ buvo skirta 3 mln Eur. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/160bf2004ecb11e9975f9c35aedfe438?fbclid=IwAR3uC18GImyvDCzV-AlEe9rNdf1tjLpxqiC2t6JLcCKMyI3GhdCGD0oVyMc )

2019 m. gegužės mėnesį Panevėžio miesto savivaldybės administracija, siekdama papildomų investicijų aukščiau minimam projektui, pateikė paraišką „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą (I etapas)“ Valstybės investicijų programai. Prašomo finansavimo proporcijos pateikiamos Lentelėje Nr.1.žemiau;

Lentelė Nr. 1 Bendra projekto vertė

Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. liepos 17 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-487 „Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas“ įvertinusi surinktus projektų balus http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Protokolo%20Nr_%206_i%C5%A1ra%C5%A1as.pdf  ir atsižvelgdama į Kultūros ministerijai skiriamas lėšas, pasiūlė projektą „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą (I etapas)“ įrašyti į Kultūros ministerijos Valstybės investicijų programą lėšas projektui suplanuojant taip:

| Valstybės biudžeto asignavimai | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti (tūkst. eurų) | 0 | 1536 | 3442 |

Viešoji kultūros paslauga, kurios gerinimui skiriamas projektas, yra Panevėžio miesto savivaldybių kontroliuojamos biudžetinės įstaigos kultūrinė veikla, teikiant kultūros paslaugas. Viešoji kultūros paslauga bus teikiama Panevėžyje, modernizuojant ir sukuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą – pasaulinio garso menininko Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (SEMC).

Panevėžyje kuriamas naujos kartos muziejus - daugiafunkcis modernaus ir šiuolaikinio meno sklaidos, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų centras, sujungsiantis profesionalaus meno ir vietos kūrybinį potencialą. Vienas iš šio centro tikslų - vietos ir pasaulio meninių, kultūrinių ir kūrybinių procesų analizė, inicijavimas, skatinimas ir plėtojimas. Muziejaus pastovios ekspozicijos pagrindą sudarys Stasio Eidrigevičiaus kūrybos darbų kolekcija, kurią autorius dovanoja miestui. Esama infrastruktūra bus pritaikyta paslaugų kokybės ir įvairovės užtikrinimui, didinant muziejaus paslaugų patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, užtikrinti jos edukaciją ir aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose. Projektu siekiama sukurti kultūros traukos objektą meno mylėtojams, turistams, bei sudaryti didesnes galimybes sukurtose erdvėse veikti miesto bendruomenės atstovams (moksleiviams, jaunuomenei, menininkams). Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) įkūrimas Panevėžyje yra regioninės svarbos ir reikšmės kultūros projektas. Aukštos kokybės kultūros traukos taškas kitų infrastruktūrinių projektų „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ kontekste gali išvystyti naują kultūrinį pagreitį ir perkelti esamą kultūros situaciją į aukštesnį lygį. SEMC taps ne tik institucija reprezentuojančia Stasio Eidrigevičiaus kūrybą, bet ir Panevėžio, Aukštaitijos sostinės, reprezentaciniu simboliu, tikėtina, ir Panevėžio prekės ženklu. SEMC kartu su sparčiai vystomu miestu leis sujungti profesionalaus meno ir vietos kūrybinį potencialą, skatinti kultūrinį dialogą, skleisti žinią apie modernųjį ir šiuolaikinį meną bei tokiu būdu kurti prielaidas kūrybinių industrijų ir kultūros edukacijos plėtrai.

Rekonstravus kino centro “Garsas” patalpas, bus įkurtas muziejus.  SEMC apims 4 aukštus. Pirmame aukšte lankytojus pasitiks atvira erdvė - holas ir infocentras (240 kv. m.). Taip pat šiame aukšte miestiečiai ir miesto svečiai galės užsukti į kavinę (130 kv.m.) bei menų centro parduotuvę. Kavinė sezono metu turės galimybę naudotis centro kiemu. Šioje erdvėje žmonės galės judėti bei nevaržomai apžiūrėti ekspozicijas. Rūsyje bus įsikūręs erdvus vestibiulis, rūbinė ir meno kūrinių saugykla (240 kv. m), ūkinės, pagalbinės, laikino sandėliavimo patalpos.  Taip pat iš rūsio patalpų bus patenkama į 84 vietų žiūrovinę salę skirtą nekomerciniam kinui ir kitiems audiovizualiniams menams demonstruoti, edukacijoms vykdyti bei 13 vietų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Antrame pastato aukšte įsikurs atvira mediateka (245 k.m.) , kuri funkcionuos kaip kultūros informacijos centras ir skaitmeninis archyvas bei edukacinės erdvės, kurios bus lanksčios ir pritaikomos pagal poreikius (120 k.m.), šios erdvės lengvai galės būti transformuojamos į konferencijai pritaikytą erdvę. Šalia šių edukacinių erdvių įsikurs ir SEMC administracija (90 kv.m). Čia darbo vietas turės administracijos darbuotojai, kurie rūpinsis veiklų pastate palaikymu, naujų projektų kūrimu. Bus išskirtos darbo vietos ir besikeičiantiems kuratoriams, kurie rengs parodas. Įėjimas į trečią aukštą bus galimas tik su bilietais, tai ekspozicijų erdvės (470 kv.m.). Trečiajame lankytojų lauks nuolatinė Stasio Eidrigevičiaus kūrinių paroda. Į šį aukštą bus patenkama tik su bilietais. Bilietai įsigyjami pirmame aukšte visada suteiks galimybę aplankyti tiek nuolatinę parodą trečiame aukšte, tiek keičiamąsias parodas ketvirtame aukšte Čia bus eksponuojamos modernaus ir šiuolaikinio meno parodos. Erdvės leidžia eksponuoti įvairių vaizduojamojo meno krypčių kūrinius. (361 kv. m.)

Atsižvelgiant į regiono poreikius ir vietinį bei globalų kontekstus yra numatyta, jog SEMC teiks šias viešąsias kultūros paslaugas:

Profesionalaus meno sklaida. Profesionalusis menas yra svarbi Panevėžio miesto kultūros dalis, o palankios sąlygos šio meno vystymuisi ir sklaidai gali būti sukurtas per kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą. Bus siekiama pritaikyti kultūros objektą, skatinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą profesionalaus meno veiklose, didinant jo aktualumą ir užtikrinant jo prieinamumą  didesnei visuomenės daliai, įtraukiant kuo įvairesnes visuomenės grupes. Centras nuolat atnaujins ekspozicijas, užtikrins kolekcijų ir rinkinių prieinamumą visuomenei naudojant tiek fizinę, tiek informacinę infrastruktūrą. Potencialūs paslaugos gavėjai: lankytojai, besidomintys menu, istorija, siekiantys pažinimo. Yra numatytos Stasio Eidrigevičiaus kūrinių kolekcijos ekspozicinė erdvė, keičiamų parodų erdvė; lauko ekspozicijos erdvės, mediateka, meno kūrinių saugykla.  Įvairiapusiškos erdvės leis pristatyti į vartotojų poreikius orientuotas paslaugas.

Edukacinių programų vykdymas kultūros profesionalams ir plačiajai visuomenei.

Edukacinės programos itin reikalingos norint aktualizuoti profesionalaus meno kūrėjus regione, Atsiradus galimybėms vietos ir Lietuvos bei užsienio menininkai bus kviečiami inicijuoti profesionalaus meno sklaidos programas, bei dalyvauti SEMC rengiamose. Nors Panevėžyje yra išvystyta dailės edukacija, tačiau būtina papildomai ieškoti naujų netradicinių būdų, ugdymą organizuojant kūrybiškumą skatinančioje edukacinėje aplinkoje. Sutvarkytose patalpose, bus vykdomi vaikų ir mokytojų edukaciniai, kūrybiškumą lavinantys užsiėmimai. Tokiu būdu vaikai ne tik plės savo meninį pažinimą, bet ir susipažins su Lietuvos ir pasaulio profesionaliuoju menu. Šių edukacinių programų dalyviai – Panevėžio miesto ir regiono ir Lietuvos švietimo įstaigų moksleiviai.

Renginiai ir konferencijos: Šiuo metu Panevėžyje trūksta profesionalių patalpų renginiams ir konferencijoms, tad dažnai renginiai vyksta nebūtinai geriausiai pritaikytose patalpose. Yra numatyta rengti konferencijas ir renginius tam pritaikytose patalpose bei kitose atvirose SEMC erdvėse priklausomai nuo poreikio.

Bendruomeninės veiklos: Panevėžyje oficialiai veikia 17 stiprių bendruomenių, kurioms dažnai pritrūksta erdvių susitikimams ar jų vystomiems renginiams. SEMC edukacinių užsiėmimų erdvė bus puikiai tinkama ir vietos bendruomenių susitikimams, sudarant sąlygas ne tik kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir įvairių visuomenės grupių edukacijai  ir saviraiškai.

Privačios investicijos: SEMC muziejaus pastate numatoma, jog veiks kavinė, kurios veiklai bus siekiama pritraukti privačias investicijas. Remiantis techninio ir investicinio projekto duomenimis, numatoma pritraukti privačių investicijų suma nurodyta Lentelėje Nr.1.

Šis projektas yra integrali kitų besivystančio miesto projektų, tokių kaip Panevėžio Senvagės teritorijos ir jos prieigų sutvarkymas, Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas, Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas, J. Čerkeso-Besparnio sodybos (Skaistakalnio parke) pastato ir teritorijos sutvarkymas, kuriame bus įsteigtas Tarptautinis kūrybinių susitikimų centras, dalis.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Savivaldybės prisidėjimą pagrindžiantis dokumentas (Tarybos sprendimas) CPVA turi būti pateiktas iki 2019-08-31, Kultūros ministerijai iki 2019-09-01. Rengiama finansavimo sutartis, kuri bus pasirašyta su BĮ Stasio Eidrigevičiaus menų centru dėl projekto finansavimo.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Pasaulinio garso menininko Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimas Panevėžyje – vienas svarbiausių šio laikmečio nacionalinių kultūros projektų, vykdomų regione.

Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektas - tai ambicinga, itin parsminga investicija su didžiule pridėtine verte Lietuvai tarptautiniame kontekste, kurį Panevėžio miesto savivaldybė ketina vykdyti telkdama įvairius finansavimo šaltinius: ES fondus, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas bei privačias investicijas.

SEMC sustiprins Panevėžio miesto tapatumą, prisidės prie Panevėžio miesto kultūros kilimo, kaip gilų kultūrinį geną turinčio didmiesčio vietovės, potencialo didinimo. Šis objektas taps miestiečių ir miesto svečių traukos centru, čia dažnai lankysis menininkai profesionalai. Naujos profesionalų meną pristatančios erdvės atsiradimas suteiks visuomenei galimybę susipažinti su šiuolaikine kultūra, jos tendencijomis, menine ir kūrybine veikla, pagerins kultūros paslaugų  prieinamumą regiono auditorijai nediskriminuojant amžiaus, gyvenamosios vietos, socialinio statuso ar ekonominių galimybių.

Šiuolaikiško daugiafunkcinio menų, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų centro sukūrimas sujungs profesionalaus meno ir vietos kūrybinį potencialą. Panevėžio mieste kuriančių keramikos, stiklo, dizaino, architektūros, leidybos, fotografijos menininkų potencialas yra stiprus, tačiau dėl mieste nesančios kūrybinių industrijų plėtros politikos, minėtas potencialas nėra išnaudojamas, mieste kuriamo meno supratimas siauras. SEMC paskatins skirtingų sričių̨ menininkų, verslo, mokslo ir visuomenės bendradarbiavimą̨. Didesnis visuomenės įtrauktumas į kultūrinius procesus prisidės prie socialinių problemų sprendimo kultūros priemonėmis, pagerins aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą ir tvarų vietos vystymąsi.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Skaičiavimai ir išlaidų sąmatos atliktos remiantis techniniu projektu bei parengtais investiciniais projektais. Detalus aprašymas aiškinamojo rašto 1 skyriuje.

Meno centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Panevėžio miesto savivaldybės meras.

Projekto vykdytojas turės pakankamai žmogiškųjų išteklių ir patirties, reikalingos įgyvendinti šį projektą. Centro darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą užtikrins aukšti atrankos kriterijai ir SEMC muziejaus tarybos įsitraukimas į darbuotojų atranką. Už SEMC centro įkūrimo projekto įgyvendinimą bus atsakingas biudžetinės įstaigos direktoriaus, kurio būtinas kompetencijas ir pareigybes nustatys Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, o pareigoms užimti bus skelbiamas viešasis konkursas. Taip bus užtikrinta, jog tik reikiamos įgyvendinimo ir administracinės patirties turintys asmenys vykdys projektą. Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą bus sutelkta projekto vykdymo komanda:  projekto vadovas, projekto vadovo pavaduotojas (statybos klausimais), finansininkas, viešųjų pirkimų specialistas.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nelaukiama.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Savivaldybės administracijos, Stasio Eidrigevičiaus menų centro

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius 				Tomas Jukna

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektų vadovė 			Lina Blažytė

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė 								Vita Bubliauskaitė

http://www.panevezys.lt/lt/vietos-bendruomenes-tarybos/panevezio-miesto-bendruomeniu-sarasas.html

Panevėžio miesto savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. 1-288 dėl biudžetinės įstaigos Stasio Eidrigevičiaus menų centro steigimo.