2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ, NENUMATYTŲ VEIKLOS PLANE, PATVIRTINTAME SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 23 D. SPRENDIMU NR. 1-247, SUDERINIMO
2019 m. gruodžio 5 d.

Panevėžys

1. Problemos esmė:

Investicinis projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“, buvo įtrauktas į UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018 - 2021 metų Veiklos planą, kuriam 2018 m. birželio 27 d. protokolo Nr. 13 pritarė Bendrovės valdyba. 2018 m. liepos 23 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-247 ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-152 UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018 - 2021 metų Veiklos planas buvo patvirtintas.


Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektui, remiantis Finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (2015 m. spalio 7 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-717) punkto 39.2. reikalavimais, taikomas 50 procentų paramos intensyvumas, t. y. finansavimą sudarė: Europos Sąjungos paramos 2014-2020 m. periodo lėšos – 4 738,16 tūkst. Eur bei UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir perskolinamos Europos investicijų banko paskolos lėšos – 4 738,16 tūkst. Eur. Įgyvendinamą projektą sudarė 3 investicijos (veiklos):

1. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties ir Durpyno gatvėse“ .
2. „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“. 

3. „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“.


2017 m įvykdžius numatytų projekto veiklų viešuosius pirkimus, projekto vertė sumažėjo iki 5846,49 tūkst. Eur. 


2018 m. bankrutavus rangovui UAB „Edrija“, kuri vykdė nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimo Panevėžio mieste darbus, šiems darbams atlikti iš naujo buvo perskelbtas viešasis pirkimas. Po viešojo pirkimo, projekto vertė padidėjo iki 7523 tūkst. Eur. APVA dalį rangos sutarčių darbų pripažino netinkamomis finansuoti ES lėšomis. Įvertinus tai, projekto tinkamų finansuoti ES lėšomis išlaidų suma sumažėjo iki 6189,90 tūkst. Eur, t. y. buvo sutaupyta 3286,42 tūkst. Eur projekto tinkamų finansuoti išlaidų. 


Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) (2014 m. spalio 8 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-316 ) 20 sk. 207 p. UAB „Aukštaitijos vandenys“ Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė prašymą dėl projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004 sutaupytų lėšų panaudojimo, į projekto apimtį įtraukiant naujas veiklas.  Panaudojant dalį sutaupytų projekto lėšų (1 992,28 tūkst. Eur: 1 158,31 tūkst. Eur ES fondų lėšos ir 833,97 tūkst. Eur pareiškėjo lėšos) numatoma įgyvendinti didesnės apimties projektą, įgyvendinant papildomas investicijas (veiklas):



Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas: pasiekti daugiau kiekybinių Projekto veiklos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas” rezultatų, t. y. papildomai įrengti (apie) 1,7 km vandentiekio tinklų ir (apie) 1,4 km nuotekų tinklų bei sudaryti galimybę 53 būstams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 37 būstams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.


Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose”. Planuojama įrengti (apie) 1,4 km vandentiekio tinklų ir (apie) 4,0 km nuotekų tinklų bei sudaryti galimybę 31 būstui prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 70 būstų prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos sen. Panevėžio rajone. Projektinis vidutinis paros debitas (sausu paros metu) - 110 m3/d.


Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mstl., Panevėžio rajone”. Projektinis vidutinis paros debitas (sausu paros metu) - 400 m3/d. 


2018 – 2021 m. Veiklos plane numatytų ir planuojamų papildomų įvykdyti investicijų palyginimas, tūkst. Eur, pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Investicijos pavadinimas
	Investicijų suma, numatyta Veiklos plane
	Planuojamospapildomos investicijos
	 Investicijų pokytis


	1.
	Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste 
	1048,41
	2746,1
	1697,69

	2.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas 
	0
	313,60
	313,60

	3.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose
	0
	540,56
	540,56

	4.
	Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos sen. Panevėžio rajone
	0
	493,92
	493,92

	5.
	Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mstl., Panevėžio rajone
	0
	644,20 
	644,20


2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-247, suderinimo“, kuriuo prašoma suderinti bendrovės įgyvendinamo investicinio projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ papildomas investicijas:
1. Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste  - 1697,7 tūkst. Eur.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas - 313,6 tūkst. Eur.

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose  -540,6 tūkst. Eur.

4. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos sen. Panevėžio rajone – 493,9 tūkst. Eur.

5. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mstl., Panevėžio rajone” – 644,2 tūkst. Eur. 

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.7, 8.13 punktais, investicijos  turi būti suderintos su savivaldybių tarybomis.
Teikiamos derinti investicijos yra būtinos, siekiant, kad vartotojai gautų kokybišką, paruoštą bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ gerinimo įrenginiuose geriamąjį vandenį, kuris atitinka LR higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus ir turėtų galimybę saugiai, neteršiant aplinkos, išleisti nuotekas į centralizuotus nuotekų tinklus, kurios pagal Lietuvos Respublikos nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus būtų išvalytos Panevėžio miesto nuotekų valykloje ir išleistos į Nevėžio upę bei, kad Uliūnų ir Ramygalos nuotekų valymo įrenginiai atitiktų LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, kuris apsprendžia nuotekų surinkimo bei išvalymo ūkio nenutrūkstamo funkcionavimo užtikrinimą, sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtomis sąlygomis gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas, nuostatas ir Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginiame plėtros plane bei Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiajame plane išsikeltus tikslus bei numatytus uždavinius.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

AB „Aukštaitijos vandenys“ teikiamos derinti papildomų investicijų, finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis, pateikiami 2 lentelėje.







2 lentelė
	Eil.
Nr.

	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas, tūkst. Eur


	2018 metai

	2019 metai

	2020 metai

	2021 metai

	2018 - 2021 metai



	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	0,00
	41,54
	3.505,96
	142,47
	3.689,97

	1.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
	0,00
	20,77
	1.590,81
	71,24
	1.682,82

	1.4.1.
	EIB paskola
	0,00
	20,77
	1.590,81
	71,24
	1.682,82

	1.5.
	Europos sąjungos fondų lėšos
	0,00
	20,77
	1.915,15
	71,24
	2.007,15

	1.5.1.
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	0,00
	20,77
	1.915,15
	71,24
	2.007,15

	1.6.
	Kitos nuosavos lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2.
	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Kitos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Lėšų panaudojimas
	0,00
	41,54
	3.505,96
	142,47
	3.689,97

	2.1.
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti
	0,00
	41,54
	3.505,96
	142,47
	3.689,97

	2.1.2.
	 „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste “
	0,00
	41,54
	1.656,15
	0,00
	1.697,69

	2.1.9.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas
	0,00
	0,00
	313,60
	0,00
	313,60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.10.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose
	0,00
	0,00
	540,56
	0,00
	540,56

	2.1.11.
	Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos sen. Panevėžio rajone
	0,00
	0,00
	432,09
	61,83
	493,92

	2.1.12.
	Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mstl., Panevėžio rajone
	0,00
	0,00
	563,56
	80,64
	644,20




Didesnės apimties projektas geriau prisidės prie UAB „Aukštaitijos vandenys“ strateginių tikslų įgyvendinimo - užtikrinti visiems klientams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, gerinti paslaugos kokybę ir mažinti taršą, avarijų skaičių tinkluose bei patiriamus vandens nuostolius, efektyviai naudoti valdomą turtą. Papildomų projekto veiklų įgyvendinimas taip pat prisidės prie projekto finansavimo sąlygų apraše numatyto Priemonės tikslo „padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ įgyvendinimo. Projekto veiklų apimties išplėtimas ir papildymas naujomis veiklomis padės įgyvendinti LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.


Įgyvendinant papildomas projekto investicijas UAB „Aukštaitijos vandenys“ pareiškėjo/galutinio paramos gavėjo indėliui užtikrinti ir išaugusiai tinklų rekonstrukcijos kainai padengti (1682,82 tūkst. Eur), planuoja pasinaudoti Europos investicijų banko perskolinamos paskolos lėšomis.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 


Neigiamų pasekmių nesitikima. Numatoma papildomų projekto investicijų įgyvendinimo pradžia 2020 m. pradžia. Planuojama, kad investicijos bus baigtos įgyvendinti 2021-2022 m. Projektų metu sukurto turto įvedimas į eksploataciją numatomas 2022 m. Preliminariais skaičiavimais (darant prielaidą, kad teikiamų paslaugų apimtys ir kitos sąnaudos išlieka pastovios), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina nuo 2022 m. padidėtų apie 0,004 Eur/m3. Atkreiptinas dėmesys, kad faktinis investicijų poveikis paslaugų savikainoms priklausys nuo investicinių projektų vykdymo, naujo turto faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių bei naujo turto eksploatavimo pradžios.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.    
   Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva pagal UAB  „Aukštaitijos vandenys“ pateiktą informaciją.

Miesto plėtros skyriaus  vyriausioji specialistė


  Rita Servienė                                                                                     
