AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SUSISIEKIMO SU PANEVĖŽIO LEZ GERINIMAS, MODERNIZUOJANT J. JANONIO G.–VAKARINĖS G.–PRAMONĖS G. SANKRYŽĄ“ ĮGYVENDINIMUI, TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI IR PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO

- m. gegužės 14   d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

2019 m. lapkričio 8 d. gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimas teikti veiksmus, siūlomus įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas pagal priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“.

2019 m. gruodžio 27 d. pateiktas veiksmo „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. - Vakarinės g. - Pramonės g. sankryžą“ aprašymas, kuriuo planuojamas J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžos, pertvarkant šviesoforinę sankryžą į žiedinę sankryžą, rekonstravimas.

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija raštu informavo, kad 2020 m. gegužės 5 d. pakeistas priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašas, tačiau į veiksmų sąrašą įtrauktam Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiksmui „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. - Vakarinės g. - Pramonės g. sankryžą“ (toliau – Projektas) nepakanka priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 2 numatytų lėšų ir pasiūlė Projektą įgyvendinti su mažesniu finansavimu, t. y. iki 922 200,04 eurų (847 427,94 eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 74 772,10 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) galimu finansavimu vietoj prašomo 1 387 500,00 eurų finansavimo.

Projekto tikslas - prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai:

- Šiuo metu inicijuojamas Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP), patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimas;

- rengiamas Projekto investicijų projektas;

- ruošiami dokumentai techninio projekto pirkimui.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 59.15. papunktyje įtvirtintas reikalavimas, kad kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti „savivaldybės tarybos sprendimo dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą, kopiją“.

Pilnai įgyvendinus Projektą šviesoforinė J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryža bus modernizuota pertvarkant ją į žiedinę sankryžą.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Pagal Aprašo 38 p. „Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis yra 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas (partneris) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų“.

Tačiau, kadangi finansavimo lėšų neužtenka tai Panevėžio miesto savivaldybė prisidėtų prie Projekto įgyvendinimo didesne suma:

Preliminari Projekto vertė sudaro 1 500 000,00 Eur, iš jų ES lėšos - 847 427,94 Eur ir 74 772,10 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, likusi dalis – 577 799,96 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Reali Projekto įgyvendinimo kaina bus žinoma parengus techninį projektą ir įvykdžius visų veiklų viešuosius pirkimus.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nenumatomos.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Savivaldybės administracijos.