Panevėžio miesto integruotos teritorijų

vystymo programos

2 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1.	Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją.

1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti nepakankamo užimtumo Panevėžio mieste ir regione ir aukšto registruoto nedarbo problemą, panaudojant Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), kurią dar sustiprins „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui, stiprybės ir galimybės panaudojimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti miesto konkurencingumą, pertvarkant apleistas erdves tikslinėje teritorijoje“ ir „Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integracija“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja miesto stiprybes ir galimybes.

3.Tikslui priskirtas efekto rodiklis: užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste 2023 m. sieks 79,0 proc.

Programos efektas:

| Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. | 73,7 | 75 | 79 |

Programos rezultatai:

| Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R-1 | Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur | 0 | 18 | 20 |
| 1-R-2 | Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur (2012 m.) | 33,1 | 40 | 43 |

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. | 74 | 74 | 74 | 74,5 | 74,5 | 75 | 75 | 77,5 | 78,5 | 79 |
| 1-R-1 | Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur | 0 | 0,4 | 0,5 | 5,0 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 1-R-2 | Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,8 | 38,9 | 40 | 41,1 | 42,2 | 43 |

## 1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą.

1.	Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas (galimybė) sustiprins Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), todėl uždavinio įgyvendinimas gali padėti pritraukti daugiau produktyvių investicijų į Panevėžio miestą.

2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Modernizuoti miesto viešąsias erdves ir pastatus, tinkamus kurtis ir vystyti verslą“, „Mažinti registruotų bedarbių skaičių Panevėžio mieste“ ir „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą“ yra optimalus.

3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją 2023 m. sieks 20 mln. eurų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. |  | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 1.1P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 296 886,50 |  | 296 886,50 |  | 387 191,50 |  | 387 191,50 |
| 1.1P-2 | Atnaujintų materialinių bazių skaičius, vnt. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.1P-3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 1.1P-4 | Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2,05 | 2,05 |  | 2,05 |  | 2,05 |  | 2,05 |
| 1.1P-5 | Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 000 000 |
| 1.1P-6 | Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės): |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 Viešųjų erdvių, tinkamų investuoti verslui, sutvarkymas: Senvagės sutvarkymas didinant šios ir gretimų teritorijų patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui. | 7 172,7 | 7 172,7 | 3 668,8 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 246 861 m2 |
| 1.1.1.2 Apleistų teritorijų inžinerinės infrastruktūros, reikalingos jų spartesnei konversijai, verslo kūrimuisi ir plėtrai, sutvarkymas: J. Janonio (nuo žiedo iki Savitiškio g.) ir Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą. Dviračių takų rekonstrukcija ir (ar) plėtra. | 3 621,8 | 3 621,8 | 2 651,0 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 140 330,50 m2 Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, 20 000 000 Eur Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, 700 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, 2,05 km |
| 1.1.2. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Universitetinių studijų programų materialinių bazių atnaujinimas. | 100,0 |  |  | Atnaujintų materialinių bazių skaičius, 1 vnt. |
| 1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Panevėžio mieste (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas pramonės, transporto ir paslaugų srityje). Autobusų stoties pastato konversija ir prieigų sutvarkymas. | X | X | X | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 10 894,6 | 10 894,6 | 6 747,4 |  |

1.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.

1.	Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto silpnybę (problemą) – nepakankamą užimtumą Panevėžio mieste ir regione ir aukštą registruotą nedarbą. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis (galimybė), kuris skatins didėjantį privatų vartojimą, padidins didelei daliai gyventojų anksčiau neprieinamų sveikatinimo, kultūros, švietimo (mokymosi visą gyvenimą) paslaugų paklausą. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti atsirandančią galimybę ir taip padidinti socialinę integraciją bendruomenėje (tiek kuriant atviras bendruomenei erdves, tiek per paramą bendruomeninių iniciatyvų, skirtų kovai su socialine atskirtimi, įgyvendinimą) ir išnaudoti papildomas užimtumo didinimo galimybes, kuriant naujas kultūros, švietimo ir sveikatinimo paslaugas.

2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Skatinti bendruomeninių organizacijų indėlį organizuojant gyventojų užimtumą“, „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ ir „Gerinti bendruomeninių organizacijų materialinę bazę“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ yra optimalus.

3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio, kultūros ir švietimo reikmėms padidės nuo 31,3 Eur 2012 m. iki 43 Eur 2023 m.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1.2P-1 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2P-2 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2P-3 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2P-5 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-6 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 570,69 | 70 195,69 | 70 195,69 |
| 1.2P-7 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.2P-8 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-9 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2P-10 | Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. (v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Kultūros išteklių prieinamumo ir lankytojų srautų Panevėžio miesto centrinėje dalyje didinimas, kuriant atviras bendruomenines ir kultūrines erdves: Laisvės aikštės ir Nepriklausomybės aikštės bei jų prieigų sutvarkymas, kultūros įstaigų – Panevėžio miesto Dailės galerijos, Moigių namų pastatų komplekso, Juozo Miltinio dramos teatro ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra. | 16 063,9 | 16 063,9 | 13 575,8 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 37 570,69 m2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 4 vnt. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 1 vnt. Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus), 1 200 asm. |
| 1.2.1.2. Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas. | 1 032,4 | 1 032,4 | 877,6 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 32 625 m2 |
| 1.2.1.3. Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas. | 400 | 400 | 340 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 150 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 1 vnt. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 80 vnt. |
| 1.2.1.4. VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus. | 460,6 | 460,6 | 391,5 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2 vnt. |
| 1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Pagal Panevėžio miesto teritorijoje veikiančios VVG parengtą vietos plėtros strategiją (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) numatoma įgyvendinti užimtumui didinti ir socialinei atkirčiai mažinti skirtas iniciatyvas: įgyvendinti neformalias jaunimo užimtumo ir verslumo iniciatyvas, kurti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir verslą, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas, padedančias įgyti naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių (pasinaudojant neformalaus profesinio mokymo, savanorystės, praktinių darbo įgūdžių įgijimo per neformalias iniciatyvas galimybėmis); plėtoti paslaugas vaikams, pagyvenusiems asmenims, kurios kartu padėtų ir darbingiems jų šeimų nariams sugrįžti į darbo rinką ar aktyviau joje dalyvauti. | X | X | X | Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 350 asmenų. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 17 956,9 | 17 956,9 | 15 184,9 |  |

2. Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių.

1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti mažėjančio Panevėžio miesto gyventojų skaičiaus, kartu vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją problemą ir atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problemą. Prielaidas šioms problemoms spręsti sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė) ir pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija (galimybė).

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ ir „Modernizuoti tikslinę miesto teritoriją, siekiant sukurti saugią, patrauklią ir aplinką tausojančią infrastruktūrą“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja stiprybes ir padeda šalinti silpnybes.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste 2023 m. bus ne didesnė kaip 190 asmenų.

Programos efektas:

| Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-E | Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste | -219 | -200 | -190 |

Programos rezultatai:

| Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-R-1 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius | 40 | 35 | 35 |
| 2-R-2 | Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai) | 0 | 600 | 900 |

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 2-E | Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste | -424 (faktinė) | -400 | -350 | -300 | -250 | -220 | -200 | -195 | -190 | -190 |
| 2-R-1 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė | 40 (faktinė) | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2-R-2 | Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |

## 2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).

1.	Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad Panevėžiui, kaip ir kitiems didesniems miestams, būdinga atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problema. Šios dalelės dažniausiai atsiskiria nuo asfalto dangos dėl dylančių automobilių padangų ir į orą pakeliamų gatvių barstymui naudojamų medžiagų (taip pat susidaro dėl kūrenamų krosnių, gaisrų, deginamų atliekų dūmų, yrančių blokinių namų sienų ir kt.). Prielaidas problemai spręsti sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė), kuri ypač aktuali Panevėžiui, kur dėl kompaktiškos miesto ir priemiesčių struktūros daugeliu atveju keliones automobiliu gali pakeisti arba papildyti kelionės dviračiu ar viešuoju transportu.

2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant viešuosius ir gyvenamuosius pastatus“, „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant miesto gatves“ ir „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“ yra optimalus.

3.	Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė (50 mg/m3), skaičius Panevėžio mieste 2023 m. neviršys 35 dienų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 2.1P-1 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 2.1P-2 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 2.1P-3 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-4 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-5 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1,34 |  | 1,34 |  | 1,34 |  | 1,34 |
| 2.1P-6 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-7 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 2.1P-8 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-9 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-10 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-11 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 495 082,49 |  | 792 474,49 |  | 792 474,49 |  | 792 474,49 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Panevėžio miesto žaliųjų zonų gerinimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, formuojant aktyviai lankomas rekreacines zonas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas; Jaunimo sodo sutvarkymas; Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (ruožas nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto); Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas; kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste. | 9 002,8 | 9 002,8 | 7 652,4 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 792 474,49 m2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, 1 vnt. |
| 2.1.1.2. Oro kokybės valdymo planų parengimas ir šiuose planuose numatytų taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas. | 708,3 | 708,3 | 602,1 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, 1 vnt. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai 2 vnt. |
| 2.1.1.3. Darnios ir aplinkai draugiškos transporto sistemos plėtra: darnaus judumo plano parengimas; darnaus judumo priemonių diegimas; ekologiško viešojo transporto plėtra ir elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas; A. Jakšto g. rekonstrukcija. | 5 948,3 | 5 948,3 | 5 055,5 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 1 vnt. Parengti darnaus judumo mieste planai, 1 vnt. Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 8 vnt. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,34 km Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, 3 vnt. Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 1 vnt. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 15 659,4 | 15 659,4 | 13 310,0 |  |

## 2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.

1.	Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto problemą – mažėjantį gyventojų skaičių, vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją, o plėtrai urbanizuotoje teritorijoje vykstant vangiai (paskutinis daugiabutis gyvenamasis namas Panevėžyje pastatytas 2009 m.). Įgyvendinant uždavinį numatoma pagerinti mieste prieinamų viešųjų paslaugų kokybę (ypač švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų, aktualių jaunoms šeimoms), užtikrinti konkurencingą gyvenamąją aplinką, paskatinti esamo būsto modernizavimą ir naujo kokybiško būsto plėtrą, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia Lietuvoje pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija.

2.	Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Plėsti paslaugų spektrą miesto gyventojams, diegiant inovatyvias socialines paslaugas“, „Gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę“ ir „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamaisiais vienetais) 2014–2023 m. bus bent 900 būstų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 2.2P-1 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| 2.2P-2 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2P-3 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2.2P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2P-5 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2P-6 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2P-7 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 2.2P-8 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/m. | 0 | 0 | 12 326 | 12 326 | 12 326 | 12 326 | 12 326 | 12 326 | 12 326 | 12 326 |
| 2.2P-9 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 0 | 0 | 0 | 18,60 | 18,60 | 41,43 | 41,43 | 61,55 | 61,55 | 61,55 |
| 2.2P-10 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 2.2P-11 | Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (t/m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 866 | 5 866 | 5 866 | 5 866 |
| 2.2P-12 | Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 |
| 2.2P-13 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Panevėžio mieste esančių gyvenamųjų rajonų atnaujinimas: komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros (konteinerinių aikštelių) įrengimas; lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas. | 6 352,5 | 6 352,5 | 5 399,6 | Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 5 866 (t/m.) Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, 241 ha Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, 20 proc. |
| 2.2.1.2. Tikslinėje teritorijoje esančių bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos; lopšelio-darželio „Rugelis“. Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste. | 1 171,6 | 1 171,6 | 982,4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, 2 vnt. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, 1 vnt. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 1 476 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 35 vnt. |
| 2.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimas: „Vilties“ mokyklos | 2 623,4 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 12 326 kWh/m. |
| 2.2.2.2. Daugiabučių namų modernizavimas siekiant pagerinti jų energetines savybes | 7 336,0 |  |  | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, 878 vnt. |
| 2.2.2.3. Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas | 4 344,3 |  |  | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, 1 580 t/CO2 |
| 2.2.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Šilumos trasų modernizacija ir renovacija: Panevėžio m. šilumos trasų rekonstravimas, I–III etapai | X | X | X | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 61,55 km |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 21 827,8 | 7 524,1 | 6 382,0 |  |

___________________________________________________________

Panevėžio miesto integruotos teritorijų

vystymo programos

3 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją.

## 1.1. Uždavinys: padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą.

1.1.1v Veiksmas: Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, dviračių tako (-ų) sutvarkymas, tiltelių rekonstrukcija, vaikų žaidimo aikštelės ir lauko treniruoklių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, taip didinant susijusios teritorijos patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2022 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 4 576 890,40 | 129 032,11 | 129 032,11 | 2 985 494,35 | 2 985 494,35 | – | – | – | – | 1 462 363,94 |

1.1.2v Veiksmas: teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui (priėjimų prie vandens įrengimas, persirengimo kabinų ir lauko tualeto įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, tinklinio aikštelės įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija, privažiuojamosios gatvės iki J. Biliūno gatvės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, pontoninio liepto pastatymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 595 856,98 | 194 689,28 | 194 689,28 | 194 689,28 | 194 689,28 | – | – | – | – | 2 206 478,42 |

1.1.3v Veiksmas: J. Janonio g. (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, parkavimo aikštelių įrengimas bei esamų atnaujinimas, esamų autobusų stotelių atnaujinimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 798 294,20 | 134 872,06 | 134 872,06 | 134 872,08 | 134 872,08 | – | – | – | – | 1 528 550,06 |

1.1.4v Veiksmas: Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno g. dviračio tako ruožo nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g. atnaujinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 323 580,00 | – | – | 48 537,00 | 48 537,00 | – | – | – | – | 275 043,00 |

1.1.5v Veiksmas: Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą (J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžos, pertvarkant šviesoforinę sankryžą į žiedinę sankryžą, rekonstravimas, apšvietimo įrengimas, sankryžos prieigų sutvarkymas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2023 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 500 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | – | – | – | – | 1 275 000,00 |

| Iš viso pagal 1.1. uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 10 794 621,58 | 571 093,45 | 571 093,45 | 3 476 092,71 | 3 476 092,71 | – | – | – | – | 6 747 435,42 |

1.2. Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.

1.2.1v Veiksmas: Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2021 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 5 959 215,09 | 446 941,13 | 446 941,13 | 446 941,14 | 446 941,14 | – | – | – | – | 5 065 332,82 |

1.2.2v Veiksmas: Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas (Nepriklausomybės aikštės dangos keitimas, apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2021 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 981 571,14 | 141 694,96 | 141 694,96 | 234 000,00 | 234 000,00 | – | – | – | – | 1 605 876,18 |

1.2.3v Veiksmas: Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas (pastato, esančio adresu Respublikos g. 3, Panevėžys, statybos tvarkybos darbai (stogo, sienų, cokolio apšiltinimas, vidaus erdvės tvarkybos darbai, inžinerinių sistemų atnaujinimas ir įrengimas), vidaus erdvės pritaikymas ekspozicijoms ir edukacinei veiklai, ekspozicinės, multimedijos ir edukacinės įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 202 078,69 | – | – | 180 311,81 | 180 311,81 | – | – | – | – | 1 021 766,88 |

1.2.4v Veiksmas: Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I pastato, esančio adresu Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, dalies patalpų kapitalinis remontas ir jų pritaikymas muziejinei veiklai – ekspozicijoms ir renginiams. III pastato, esančio Vasario 16-osios g. 25A, Panevėžys, rekonstrukcija, perplanuojant patalpas, inžinerinių sistemų modernizavimas, edukacinio centro su specializuotomis edukacinėmis patalpomis įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 409 955,36 | – | – | 211 493,31 | 211 493,31 | – | – | – | – | 1 198 462,05 |

1.2.5v Veiksmas: Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas (Pastato, adresu Laisvės a. 5, Panevėžyje, modernizavimas, scenos pakėlimo įrenginių modernizavimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 4 261 000,00 | 639 150,00 | 639 150,00 | – | – | – | – | – | – | 3 621 850,00 |

1.2.6v Veiksmas: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas (pastato, adresu: Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys, modernizavimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas : | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 250 131,00 | 187 520,00 | 187 520,00 | – | – | – | – | – | – | 1 062 611,00 |

1.2.7v Veiksmas: viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas (Kranto g. sutvarkymas, tilto prie bendruomenių rūmų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, šaligatvių sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas ir kt.).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2022 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 032 434,00 | 77 432,55 | 77 432,55 | 77 432,55 | 77 432,55 | – | – | – | – | 877 568,90 |

1.2.8v Veiksmas: regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2021 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 400 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | – | – | – | – | 340 000,00 |

1.2.9v Veiksmas: VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus (savarankiško gyvenimo namų (iki 6 vietų) įkūrimas (Katedros a. 4, Panevėžyje) ir teritorijos sutvarkymas, globos namų pastato dalies remontas (Katedros a. 3, Panevėžyje) ir patalpų pritaikymas asmenims su fizine negalia, transporto priemonės, pritaikytos žmonių su negalia reikmėms, įsigijimas, baldų, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | SADM | 8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų | R |

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 460 574,86 | 69 086,23 | 69 086,23 | – | – | – | – | – | – | 391 488,63 |

| Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavima s: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 17 956 960,14 | 1 591 824,87 | 1 591 824,87 | 1 180 178,81 | 1 180 178,81 | – | – | – | – | 15 184 956,46 |

| Iš viso pagal 1 tikslą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 28 751 581,72 | 2 162 918,32 | 2 162 918,32 | 4 656 271,52 | 4 656 271,52 | – | – | – | – | 21 932 391,88 |

2. Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių.

## 2.1. Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).

2.1.1v Veiksmas: kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas, poilsinių įrengimas, netradicinių sporto šakų aikštelės atnaujinimas, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, automobilių aikštelių įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 3 098 933,98 | 232 420,05 | 232 420,05 | 232 420,05 | 232 420,05 | – | – | – | – | 2 634 093,88 |

2.1.2v Veiksmas: Jaunimo sodo sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, viešojo tualeto sutvarkymas, stovėjimo aikštelės (-ių) įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 568 385,94 | 117 628,95 | 117 628,95 | 117 628,95 | 117 628,95 | – | – | – | – | 1 333 128,04 |

2.1.3v Veiksmas: Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (ruožas nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto) (pakrančių, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 660 472,16 | 49 535,41 | 49 535,41 | 49 535,46 | 49 535,46 | – | – | – | – | 561 401,29 |

2.1.4v Veiksmas: Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, tiltelių rekonstrukcija, mažosios architektūros elementų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas maudynėms, vaikų žaidimo aikštelių, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, vasaros estrados įrengimas (rekonstrukcija), parkavimo aikštelės įrengimas pagal aikštelių planą, inžinerinių tinklų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2021 | PMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 3 048 812,34 | 228 660,92 | 228 660,92 | 228 660,95 | 228 660,95 | – | – | – | – | 2 591 490,47 |

2.1.5v Veiksmas: kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste (parengti Panevėžio miesto bendrojo plano keitimą papildant gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio dalimi, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, Kniaudiškių parko teritorijos tvarkymo projektą (kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektą), įgyvendinti projekte numatytus sprendinius).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2021 | PMSA | AM | 5.5.1. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę | R |

2.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 626 275,45 | – | – | 93 941,32 | 93 941,32 | – | – | – | – | 532 334,13 |

2.1.6v Veiksmas: oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas (aplinkos oro kokybės valdymo plano parengimas, gatvių valymo įrenginių įsigijimas (2 vnt.)).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

2.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 708 340,24 | – | – | 106 251,04 | 106 251,04 | – | – | – | – | 602 089,20 |

2.1.7v Veiksmas: Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 75 020,00 | – | – | 11 253,00 | 11 253,00 | – | – | – | – | 63 767,00 |

2.1.8v Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas (elektroninio bilieto diegimas, miesto susisiekimo infrastruktūros tobulinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2022 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

2.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 930 747,06 | – | – | 289 612,06 | 289 612,06 | – | – | – | – | 1 641 135,00 |

2.1.9v Veiksmas: Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste (8 vnt. ekologiškų autobusų įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2020 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 263 000,00 | – | – | 340 000,00 | 340 000,00 | – | – | – | – | 1 923 000,00 |

2.1.10v Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste (elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Laisvės a., Elektros g., prie „Cido“ arenos).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2020 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 100 088,34 | – | – | 15 013,25 | 15 013,25 | – | – | – | – | 85 075,09 |

2.1.11v Veiksmas: Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija (gatvės rekonstrukcija, šaligatvių rekonstrukcija (įrengimas), inžinerinių tinklų rekonstrukcija, eismo saugos priemonių diegimas ir kt.).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2020 | PMSA | SM | 6.2.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

2.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 579 410,00 | – | – | 236 912,00 | 236 912,00 | – | – | – | – | 1 342 498,00 |

| Iš viso pagal 2.1 uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 15 659 485,51 | 628 245,33 | 628 245,33 | 1 721 228,08 | 1 721 228,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 310 012,10 |

## 2.2. Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.

2.2.1v Veiksmas: komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas (antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų; surinkimo konteinerių aikštelių rekonstravimas ir įrengimas, visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimo galimybes).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

2.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 241 939,59 | – | – | 336 290,94 | 336 290,94 | – | – | – | – | 1 905 648,65 |

2.2.2v Veiksmas: lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas (planuojama inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklus, renovuoti senus ir įdiegti naujus paviršinių lietaus nuotekų tinklus (kolektoriai Nr. 22, 29, 27, 18).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2020 | UAB „Panevėžio gatvės“ | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius | R |

2.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 4 110 566,06 | – | – | 616 584,91 | 616 584,91 | – | – | – | – | 3 493 981,15 |

2.2.3v Veiksmas: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste (dailės ir muzikos mokyklų vidaus patalpų remontas, ugdymo aplinkos sutvarkymas, baldų ir įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 172 000,00 | – | – | 39 223,00 | 39 223,00 | – | – | – | – | 132 777,00 |

2.2.4v Veiksmas: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2021 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 764 065,00 | 57 304,87 | 57 304,87 | 57 304,88 | 57 304,88 | – | – | – | – | 649 455,25 |

2.2.5v Veiksmas: Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos: |  | Kitos viešosios lėšos: |  | Privačios lėšos: |  | ES lėšos: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 235 487,00 | 17 661,52 | 17 661,52 | 17 661,53 | 17 661,53 | – | – | – | – | 200 163,95 |

| Iš viso pagal 2.2 uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 7 524 057,65 | 74 966,39 | 74 966,39 | 1 067 065,26 | 1 067 065,26 | – | – | – | – | 6 382 026,00 |

| Iš viso pagal 2 tikslą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 23 183 543,16 | 703 211,72 | 703 211,72 | 2 788 293,34 | 2 788 293,34 | – | – | – | – | 19 692 038,10 |

| Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 51 935 124,88 | 2 866 130,04 | 2 866 130,04 | 7 444 564,86 | 7 444 564,86 | – | – | – | – | 41 624 429,98 |

_________________________