PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2021 m. vasario  d. sprendimu Nr. ...

Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa

| Planuojamas laikotarpis | 2021–2023 m. |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610 |
| Priemonių vykdytojas (-ai), skyrius (-iai) | Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius |

| Programos pavadinimas | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa | Kodas | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos parengimo argumentai | Programa ilgalaikė, tęsiama, kad būtų įgyvendinti pradėti tikslai ir pabaigti įgyvendinti projektai, kurie buvo numatyti Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiame plane numatytiems tikslams pasiekti. Programa parengta siekiant prižiūrėti ir plėsti inžinerinius tinklus, prižiūrėti ir modernizuoti miesto infrastruktūros objektus, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką. Visa tai sudaro galimybes miestui toliau ekonomiškai vystytis, gerinti gyvenamąją aplinką, kurti patrauklaus investicijoms miesto įvaizdį. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SP) | Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra | Kodai | 02 03 |
| Programos tikslas | Miesto ūkio infrastruktūros gerinimas | Kodas | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Programa parengta siekiant didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką mieste, prižiūrėti ir modernizuoti miesto infrastruktūros objektus, užtikrinti miesto kapinių priežiūrą, vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimo paslaugų teikimą, miesto statinių ir visuomeninių socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto įstaigų remonto darbus. |  |  |  |

Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 4 uždaviniai. 1 uždavinys. Miesto inžinerinės infrastruktūros plėtra ir modernizavimas. Siekiant užtikrinti nuolatinį miesto inžinerinių tinklų funkcionavimą, bus atliekami kasmetiniai gatvių apšvietimo, eksploatacijos, einamojo remonto ir avarinių gedimų likvidavimo darbai. Norint sumažinti eksploatacines išlaidas, skiriamas miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui, atskirose gatvių atkarpose, viešosiose erdvėse aukšto slėgio natrio lempų šviestuvai bus keičiami į LED šviestuvus. Siekiant užtikrinti patikimesnį elektros energijos tiekimą, gatvėms, viešosioms erdvėms apšviesti naudojamos susidėvėjusios oro linijos bus keičiamos į požemines kabelines linijas. Norint padidinti eismo saugumą, bus įrengiamos naujos ir rekonstruojamos esamos reguliavimo priemonės, šalinamos „juodosios dėmės“ miesto gatvėse, didinamas pėsčiųjų perėjų saugumas, įdiegiamos ir prižiūrimos greičio reguliavimo priemonės. Vykdant šį uždavinį bus toliau palaikomas integruotų stebėjimo sistemų diegimas viešosiose vietose. Vaizdo kameromis visą parą bus filmuojamos nesaugios miesto dalys, turistų ir miesto gyventojų dažnai lankomos vietos. Uždaviniui įvykdyti numatomos šios priemonės: 1 priemonė. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas, modernizavimas ir priežiūra: - miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatavimas, įrengimas, rekonstravimas ir remontas; - eismo valdymo, reguliavimo priemonių eksploatavimas, įrengimas, remontas ir gatvių ženklinimas. 2 priemonė. Vaizdo kamerų, kitų techninių priemonių naudojimas viešosioms vietoms stebėti: - vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos; - vaizdo kameromis transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos. Produkto vertinimo kriterijai: - prižiūrėti, modernizuoti miesto inžinerinės infrastruktūros objektai; - vykdomi vaizdo kameromis transliuojamo vaizdo stebėjimai.

2 uždavinys. Miesto susisiekimo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas. Siekiant užtikrinti tinkamą miesto gatvių tinklo ir susijusios infrastruktūros būklę, kasmet bus vykdomi vietinių kelių (gatvių), kelkraščių, šaligatvių, lietaus nuotekų tinklų, tiltų ir viadukų projektavimo, statybos, rekonstravimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, kelio informacinių ženklų, nuorodų įrengimas, atliekami gatvių kadastriniai matavimai ir jų teisinė registracija, organizuojama rinkliava už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse, mažinamas žvyruotų gatvių dulkėtumas. Numatyta įrengti naują autobusų stotį miesto centre, įrengti ir plėtoti automobilių stovėjimo aikšteles. Rezultato vertinimo kriterijai: - kelių su patobulinta danga ilgis (km); - dviračių takų ilgis (km). Gerinant susisiekimo sistemą, planuojama įgyvendinti šias priemones: 1 priemonė. Rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse organizavimas. 2 priemonė. Miesto susisiekimo infrastruktūros objektų įrengimas, rekonstravimas, remontas ir priežiūra: - gatvių, vietinių kelių dangų, tiltų, viaduko, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, rekonstravimas, remontas ir priežiūra; - paviršiaus vandens nuleidimo įrenginių, lietaus kanalizacijos įrengimas, rekonstravimas ir remontas; - daugiabučių namų teritorijose esančių vietinių kelių (įvažų), šaligatvių, automobilių aikštelių įrengimas, remontas; - kelio informacinių ženklų, nuorodų, iškabų įrengimas, priežiūra; - kadastrinių matavimų atlikimas, teisinė registracija; - Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra; - naujos autobusų stoties įrengimas; - automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir plėtra; - projektavimo paslaugos. 3 priemonė. Miesto infrastruktūros objektų remontas, rekonstrukcija ir priežiūra: - Panevėžio miesto Jurginų gatvės (dabar Šiaurinės g.) dalies naujos statybos projektavimas, projekto ekspertizė ir rekonstravimo darbai; - Panevėžio miesto Kėdainių gatvės rekonstrukcijos darbai; - Bendrijų, Kazio Naruševičiaus, Rėklių gatvių kapitalinis remontas; - Panevėžio miesto centrinės dalies viešųjų erdvių ir gatvių (Laisvės aikštės prieigų II dalis) sutvarkymo (I etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai; - Panevėžio miesto Ramygalos gatvės šaligatvio remonto darbai; - Panevėžio miesto Žvaigždžių gatvės remonto darbai; - Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) remonto darbai; - Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto darbai. Produkto vertinimo kriterijai: - įrengti, rekonstruoti, suremontuoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės keliai (gatvės), tiltai, viadukas, šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai; - rekonstruoti, suremontuoti ir prižiūrėti lietaus kanalizacijos vamzdynai; - suremontuoti daugiabučių namų teritorijose esantys vietiniai keliai, šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės; - pastatyti, pakeisti informaciniai ženklai, nuorodos; - atlikti kadastriniai matavimai, teisinė registracija; - įrengta nauja autobusų stotis; - įrengiamos ir plėtojamos automobilių stovėjimo aikštelės; - atliktas infrastruktūros objektų projektavimas - parengtas techninis projektas, atlikta projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra, naujai įrengta gatvė; - atlikti gatvių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai, projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra.

3 uždavinys. Miesto viešųjų erdvių infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas. Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką mieste numatoma toliau vykdyti miesto gatvių, šaligatvių, viešųjų miesto teritorijų, viešųjų tualetų, šunų vedžiojimo aikštelių, šiukšlių dėžių valymą ir priežiūrą, miesto vandens telkinių, užterštų teritorijų (nelegalių šiukšlynų) valymą, viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūrą, gėlynų, vazonų apželdinimą ir priežiūrą, organizuoti aplinkos tvarkymo talkas. Valstybinių ir miesto švenčių metu bus atliekami miesto puošimo darbai, puošiama kalėdinė eglė, sumontuojamos ir išmontuojamos scenos ir pakylos, ruošiamos laužavietės, statomi biotualetai. Gerinant miesto estetinį urbanistinį vaizdą, bus atnaujinami mažosios architektūros objektai – simpoziumų metu mieste statomos naujos skulptūros, prižiūrimi Senvagėje, Laisvės ir Nepriklausomybės aikštėse esantys fontanai. Bus siekiama, kad miesto viešosios erdvės – skverai, alėjos, parkai – taptų estetiškesnės ir patrauklesnės miesto gyventojams ir turistams, bus atnaujinami ir statomi nauji suoleliai, remontuojami parkuose esantys mediniai tilteliai, daugiabučių namų teritorijose, viešosiose erdvėse bus įrengiamos naujos, remontuojamos ir prižiūrimos esamos vaikų žaidimo aikštelės. Miesto paplūdimiai sezono metu yra miesto gyventojų ir svečių traukos centras. Planuojamos lėšos kasmetiniams paplūdimių valymo darbams, infrastruktūros objektams prižiūrėti, inventoriui (persirengimo kabinoms, suoleliams, šiukšliadėžėms) remontuoti ir atnaujinti. Planuojama skirti lėšų kapinėms prižiūrėti: valyti, administruoti, vandens įrenginiams prižiūrėti, kapinėms inventorizuoti, taip pat vienišiems ir neatpažintiems asmenims laidoti. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės: 1 priemonė. Miesto viešųjų erdvių atnaujinimas, priežiūra / poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūros sukūrimas: - miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymas, šiukšliadėžių įrengimas, remontas, priežiūra; - bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinosios globos Panevėžio mieste organizavimas; - miesto gėlynų, vejų, žolynų ir želdynų atnaujinimas ir priežiūra; - kapinių teritorijos atnaujinimas ir priežiūra; - miesto fontanų, paplūdimių, užtvankų, mažosios architektūros atnaujinimas, remontas ir priežiūra; - viešųjų erdvių ir poilsio zonų infrastruktūros objektų atnaujinimas, remontas ir priežiūra; - nenumatyti miesto infrastruktūros darbai, paslaugos; - vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, remontas ir priežiūra; - pasiruošiamųjų darbų atlikimas ir paslaugų suteikimas miesto renginiams. 2 priemonė. Vienišų ir neatpažintų žmonių palaikų laidojimas. 3 priemonė. Miesto puošimas švenčių ir renginių metu. 4 priemonė. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugos. Produkto vertinimo kriterijai: - išvalytos miesto gatvės, šaligatviai, viešosios miesto teritorijos, prižiūrėti viešieji tualetai, šiukšliadėžės; - sutvarkyti miesto parkai ir skverai, prižiūrėti ir atnaujinti miesto gėlynai, vejos, žolynai ir želdynai; - prižiūrėtos ir atnaujintos miesto kapinės; - prižiūrėta mažoji miesto architektūra; - įrengtos ir prižiūrėtos vaikų žaidimo aikštelės; - papuoštas miestas švenčių ir renginių metu.

4 uždavinys. Savivaldybei priklausančių statinių rekonstrukcija, atnaujinimas (modernizavimas), remontas ir plėtra. Įgyvendinant šį uždavinį rengiami ir įgyvendinami Savivaldybei priklausančių statinių rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ir remonto techniniai projektai; atliekamos projektų ir statinių ekspertizės; atliekant statybos darbus vykdomos užsakovo funkcijos; remontuojami ir pritaikomi Savivaldybės administracijos veiklai ir bendruomenės poreikiams tenkinti statiniai ir patalpos, gerinant higienos ir darbo sąlygas; užtikrinamas socialinių, švietimo ir ugdymo, kultūros ir meno įstaigų statinių atnaujinimas ir plėtra, statiniuose įvykusių gedimų likvidavimas. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės: 1 priemonė. Gedimų, įvykusių Savivaldybei priklausančiuose statiniuose, likvidavimas, statinių nugriovimas. 2 priemonė. Užsakovo funkcijų vykdymas. 3 priemonė. Turto, sukurto įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES lėšų, draudimas. 4 priemonė. Savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinių statinių rekonstravimas, atnaujinimas (modernizavimas) ir remontas. - Pašilių kapinių statybos (II etapas) darbo projekto parengimas ir statybos; - Panevėžio miesto bendruomenių rūmų žiūrovų dalies rekonstrukcija (techninis projektas); - Panevėžio muzikinis teatras. Vėdinimo ir oro vėsinimo sistema; - techninio darbo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Smėlynės g. 2B, Panevėžyje“ parengimas; - sporto maniežo Jakšto g. futbolo stadiono dangos atnaujinimas. Produkto vertinimo kriterijai: - likviduota gedimų; - apdrausta viešosios paskirties pastatų; - statybos techninio prižiūrėtojo draudimas; - išimta statybą leidžiančių dokumentų; - rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), suremontuoti Savivaldybei priklausantys statiniai.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, miestas taps gražesnis, švaresnis, patrauklesnis, pagerės įstaigų darbuotojų darbo ir gyventojų aptarnavimo sąlygos. Pagerinus miesto susisiekimo sistemą, pagerės gyventojų saugumas gatvėse ir keliuose. Panevėžys taps patogesnis, jaukesnis gyventojams ir miesto svečiams, bus sukurtas patrauklaus miesto įvaizdis investuotojams.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES lėšos, banko paskola ir kiti finansavimo šaltiniai.

Panevėžio miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: I prioriteto „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas“ ir II prioriteto „Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ tikslams pasiekti.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, kiti teisės aktai.

Kita svarbi informacija. Nėra.

Formos 1b tęsinys

MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO, PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (10)

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2020m. (bazinis biudžetas), tūkst. Eur | Asignavimai biudžetiniams 2021 m., tūkst. Eur | 2022 m. projektas, tūkst. Eur | 2023 m. projektas, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO: | 8004,4 | 8979,672 | 7182,0 | 7403,0 |
| 1.1. Išlaidoms, | 5486,0 | 5478,706 |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  |
| 1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 2518,4 | 3500,966 |  |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 8004,4 | 8979,672 | 7182,0 | 7403,0 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 8004,4 | 8979,672 |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB | 6830,4 | 5034,7 |  |  |
| 2.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA) |  |  |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB) |  |  |  |  |
| 2.1.4. Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  |
| 2.1.5. Paskolos lėšos P |  |  |  |  |
| 2.1.6. ES paramos lėšos ES |  |  |  |  |
| 2.1.7. Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti VB | 1174,0 | 2570,0 |  |  |
| 2.1.8. Likutis L |  | 1374,972 |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai Iš viso: |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt (TL) |  |  |  |  |