PAGE  
2

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. gegužės 30 d. Nr. A-655

Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu:

1. T v i r t i n u Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. birželio 2 d.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
Audronė Grainienė

______________

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus
2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-655
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir tikslinės paskirties lėšų panaudojimo organizavimą.

2. Už Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius, Statybos ir statinių priežiūros skyrius ir Buhalterinės apskaitos skyrius. 

II. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VYKDYMAS
3. Miesto ūkio skyrius:

3.1. organizuoja iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų paskirstymą pagal objektus;

3.2. rengia sutarčių su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) projektus pagal skirtas lėšas ir teikia pasirašyti;

3.3. teikia Kelių direkcijai derinti sudarytą ir savivaldybės Tarybos patvirtintą objektų sąrašą;

3.4. organizuoja miesto tvarkymo sutarčių sudarymą su rangovu (sutartyje numatoma, kad Savivaldybė, gavusi lėšų iš Kelių direkcijos, per 3 darbo dienas atsiskaito su rangovu už atliktus darbus);

3.5. inicijuoja miesto tvarkymo darbų viešuosius pirkimus;

3.6. vadovaudamasis nustatyta tvarka, teikia Statybos ir statinių priežiūros skyriui remontuojamų objektų sąrašą;

3.7. teikia Buhalterinės apskaitos skyriui iki kito mėnesio 3 dienos atliktų darbų (F-2) ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F.3) su techninio prižiūrėtojo žymomis (po 2 egz.), rangovų sąskaitas faktūras ir viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų kopijas;

3.8. teikia Kelių direkcijai iki kito mėnesio 5 dienos paraišką (pagal formą), reikiamus visų atliktų darbų dokumentus ir jų kopijas;

3.9. pasibaigus metams teikia Kelių direkcijai ataskaitą apie atliktus darbus ir programos lėšų panaudojimą.

4. Statybos ir statinių priežiūros skyrius:

4.1. inicijuoja statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų viešuosius pirkimus;

4.2. organizuoja statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų sutarčių sudarymą su rangovu (sutartyje numatoma, kad Savivaldybė, gavusi lėšų iš Kelių direkcijos, per 3 darbo dienas atsiskaito su rangovu už atliktus darbus);

4.3. teikia Buhalterinės apskaitos skyriui iki kito mėnesio 3 dienos atliktų darbų (F-2) ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F.3) su techninio prižiūrėtojo žymomis (po 2 egz.), rangovų sąskaitas faktūras ir viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų kopijas;

4.4. tvarko registro duomenis (suveda į informacinės sistemos „Kelių projektai“ duomenų bazę visus duomenis apie atliktus statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus);

4.5. organizuoja objektų projektų vykdymo priežiūrą ir vykdo statybos techninę priežiūrą.

5. Buhalterinės apskaitos skyrius:

5.1. laiko atskiroje banko sąskaitoje lėšas, gautas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos;

5.2. tvarko programos kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą;

5.3. gavus lėšų iš Kelių direkcijos, per 3 darbo dienas atsiskaito su rangovais už atliktus darbus;

5.4. teikia Kelių direkcijai tvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatą;

5.5. pasibaigus ketvirčiui teikia Kelių direkcijai Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatas, įvykdymo ataskaitą (formą Nr.2);

5.6. tvarko registro duomenis (suveda į informacines sistemas visus duomenis apie atliktus miesto tvarkymo darbus);

5.7. rengia paraiškas gauti lėšų.

______________

