PAGE  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL  savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimo Nr.1-31-1 „Dėl ilgalaikės paskolos lėšų panaudojimo“ pakeitimo
2011 m. spalio 13 d.
Panevėžys

                 1. Problemos esmė: Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2009 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-31-1 „Dėl ilgalaikės paskolos lėšų panaudojimo“ leido panaudoti 3 804 843 Lt iš 2008 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.1-19-1 leistos paimti 17 500 tūkst. ilgalaikės paskolos. Tame tarpe 100 000 Lt buvo skirta  projekto „Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Žvaigždžių g.24, Panevėžys, rekonstravimas“ netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.  Iš numatytos sumos panaudota   54 410,79 Lt,  liko nepanaudota 45 589,21 Lt.

   2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: Dėl teisinių ginčų su rangovu AB „Panevėžio statybos trestas“ darbai užsitęsė, vėliau sutartis buvo nutraukta. Siekiant įgyvendinti projektą, vykdomi nauji viešieji pirkimai likusiems rekonstravimo darbams. Paskolos paėmimo terminas 2011 m. lapkričio 1 d., todėl panaudoti lėšų likučio iš šios paskolos nėra galimybės.

                  3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:   Tęsti šios paskolos paėmimo termino nėra galimybių.
                   4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai: Remiantis atliktų darbų aktais, PVM sąskaitomis-faktūromis.  
                   5. Galimos negalimos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: Neigiamų pasekmių nenumatoma.
                   5. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorės žodiniu nurodymu.
Statybos ir statinių priežiūros 
skyriaus vyriausioji specialistė                               



Violeta Lauraitienė              
2

