AIŠKINAMAS RAŠTAS

DĖL KONCESIJOS PRIPAŽINIMO TIKSLINGA

- Problemos esmė:

Pagal 2003 m. vasario 13 d. sudarytą sutartį tarp Panevėžio miesto savivaldybės ir UAB „Unicom Baltic“, savivaldybė yra perdavusi teisę įrengti viešojo transporto laukimo paviljonus (stogines) ir jose esančius reklaminius plotus (nuosavybės teisė į turtą priklauso įmonei) ir valdyti privačiam juridiniam asmeniui.

2017 m. pasibaigus minėtai sutarčiai, buvo sudarytas papildomas susitarimas (2017 m. balandžio 17 d., susitarimo Nr. 22-733) tarp savivaldybės ir UAB „JC Decaux Lietuva“ dėl paviljonų priežiūros ir eksploatavimo bei reklaminių plotų naudojimo pratęsimo. Sutarties papildomas susitarimas sudarė sąlygas „JC Decaux Lietuva“ ir toliau valdyti ir eksploatuoti paviljonus ir juose esančius reklaminius plotus bei 16 reklaminių stovų.

Šiuo metu numatytas sutarties galiojimo terminas yra: „iki bus parinktas naujas reklaminių inžinerinių įrenginių (keleivių laukimo paviljonų, kolonų, reklaminių vitrinų, reklaminių stovų) Panevėžio mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų operatorius.“

2019 m. Administracijos direktoriaus įsakymu (2019 m. spalio 7 d. Nr. A-709) buvo sudaryta darbo grupė, kuri pateikė siūlymą, kad būtų tikslingiausia įrengimo ir eksploatavimo paslaugos teikėją parinkti viešojo ir privataus sektorių partnerystės ( toliau – VPSP) būdu.

2020 m. buvo nupirktos „Investicijų projekto ir VPSP klausimyno parengimo paslaugos“, kuriuo remiantis 2021 m. buvo gauta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) VPSP projekto įgyvendinimo pagrindinių duomenų vertinimas ir išvada dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

Projekto apimtyje privatus partneris įsipareigotų įrengti 72 keleivių laukimo paviljonus pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais (vėliau kasmet planuojama didinti po 5, iš viso 20), 120 suoliukų stotelėse be keleivių laukimo paviljonų, 225 vnt. šiukšlinių ir 225 vnt. viešojo transporto stotelių kelio ženklų su atramomis.

Atitinkamai, savivaldybė (viešasis partneris) įsipareigotų suteikti koncesiją 10 metų laikotarpiui. Koncesijos mokestis investiciniame projekte nebuvo svarstomas.

Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 punktu, teikiame VPSP projektą svarstyti tarybai dėl projekto įgyvendinimo tikslingumo.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Yra gauta CPVA išvada dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Priėmus sprendimą dėl koncesijos pripažinimo tikslinga, būtų ruošiamos koncesijos konkurso sąlygos, pagrindinės koncesijos sutarties sąlygos ir rengiamas tarybos sprendimo projektas „Dėl koncesijos suteikimo konkurso“.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Investiciniame projekte pateiktos prielaidos rodo, kad koncesijos konkurso laimėtojas įgyvendina visus tikslus savo lėšomis ir papildomo finansavimo iš savivaldybės biudžeto nereikėtų.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nelaukiama.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.

Miesto plėtros skyriaus.

PRIDEDAMA:

- Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. birželio 17 d. išvada Nr. I-2 dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Keleivių laukimo paviljonų Panevėžio mieste įrengimo ir eksploatavimo paslaugų tiekėjo parinkimas VPSP būdu“ tikslingumo, 6 lapai.

Miesto plėtros skyriaus

Vyr. specialistė				                     Viktorija Kuodienė