AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS, NAUJOS STATYBOS IR REMONTO DARBŲ, UŽ DARBUS ATSISKAITANT PER SEPTYNERIUS METUS

2012-09-01

Panevėžys

1. Problemos esmė: Sprendimo projekto tikslas - iš esmės spręsti miesto gatvių tvarkymo problemas. Šiuo metu lėšų, skiriamų iš miesto biudžeto bei kelių priežiūros ir plėtros programos, neužtenka net miesto gatvių einamajam remontui atlikti, nebegalime palaikyti norimos ir reikiamos gatvių infrastruktūros objektų būklės. Ši situacija pagrįstai kelia miesto gyventojų ir svečių nepasitenkinimą. Tokiu tempu tvarkant gatves jų būklė per artimiausius 5-10 metus taps kritine. Paskutiniai dideli gatvių infrastruktūros objektų plėtros ir remonto darbai buvo vykdomi dar devintame praeito amžiaus dešimtmetyje, po to buvo atliekami tik kosmetiniai remontai

Sprendimo projekto esmė – atlikti susidėvėjusių, didelio intensyvumo ir apkrovimo miesto gatvių remontą per du metus, o už atliktus darbus atsiskaityti su rangovu atidėtu mokėjimu. Darbus atlikus per 2 metus ir apmokant rangovui per 7 metus, jų kaina būtų mažesnė, nei darbus atliekant visus septynis metus, kadangi prognozuojamas kainų augimas. Jeigu atsižvelgtume į 2003-2008 m. kainos kitimo tendencijas tai pamatytume, kad statybos kainų pokytis didėjo apie 47,3 proc. (Statistikos departamento duomenys), todėl tikėtina, kad ir toliau statybų kainos augs. Remdamiesi kitų miestų praktika (Šiauliai, Druskininkai, Alytus ir kt.) siūlome miesto gatvių remonto darbus atlikti rangovo lėšomis, atsiskaitant su juo per 7 metus. Darbams vykdyti siūlome numatyti apie 22 mln. litų. Tvarkytinų gatvių sąrašas pridedamas. Priėmus šį sprendimą, Panevėžio miesto savivaldybės administracija sudarytų darbo grupę keliamiems tikslams įgyvendinti.

2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: Šiuo metu yra atliekami darbai pagal skiriamas lėšas, tačiau jų nepakanka norint užtikrinti saugų autotransporto judėjimą miesto gatvėmis.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama: Priėmus šį sprendimą, per du metus būtų sutvarkytos pagrindinės, didžiausio intensyvumo ir apkrovimo gatvės.

4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Būtų naudojamos kelių priežiūros ir plėtros programos, biudžeto lėšos, privatizavimo fondo lėšos, kiti finansavimo šaltiniai.

Finansavimui numatoma naudoti  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pagal programą skiriamas lėšas. Pagal paskutiniųjų 5 metų duomenis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamos lėšos:

| Lėšos Metai | Skaičiuotini(Lt) | Tiksliniai(Lt) | Viso(Lt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 7 943 200 | 4 720 000 | 12 663 200 |
| 2009 | 2 830 700 | 1 614 800 | 4 488 500 |
| 2010 | 3 898 900 | 1 000 000 | 4 898 900 |
| 2011 | 4 831 400 | 1 900 000 | 6 731 400 |
| 2012 | 3 594 700 | 995 000 | 4 589 700 |
| Vidurkis | 4 619 780 | 2 045 960 | 6 665 740 |

Pateikiame preliminarius skaičiavimus apie mokėjimus rangovui už atliktus darbus:

Visa planuojamų atlikti darbų vertė - 18 000 000 Litų (A+B):

A - Gatvių  rekonstrukcijos, statybos ir remonto darbų atlikimui - 17 000 000 Litų;

B - Požeminių komunikacijų kontrolinių šulinių viršutinės dalies remontas (kartu įskaitant nenumatytas išlaidas) - 1 000 000 Litų.

Vertinant tai, kad su rangovu už atliktus darbus bus atsiskaitoma per 7 metus, galutinė darbų kaina gali išaugti iki  22 000 000 Litų.  Metinė įmoka rangovui už atliktus darbus siektų 3 150 000 Lt.

Kiekvienais metais iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gatvių asfalto viršutinio sluoksnio tvarkymui vidutiniškai buvo skiriama iki 1 500 000 Lt. Minėtas lėšas siūlome skirti šiame tarybos sprendimo projekte numatytų gatvių tvarkymo finansavimui, likusią dalį apie 1 650 000 litų siūlome finansuoti iš savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų.

Konkrečios ir galutinės sumos bus aiškios po viešųjų pirkimų

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: Nėra garantijos, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos per ateinančius 7 metų skirs tiek programos lėšų. Sumažinus finansavimą tektų Savivaldybės administracijai ieškoti kitų finansavimo šaltinių.

Rangovui atlikus darbus ir pasirašius sutartį dėl apmokėjimo per 7 metus išaugs Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir šis finansinis įsipareigojimas bus įskaitomas  į Savivaldybės skolinimosi limitus.

Per 7 metus iš biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių  reikės sumokėti apie 11,550 mln. Lt. Tai didelė našta biudžetui, nes be paskolų Savivaldybė dar turi įsipareigojimų bankui pagal kreditorių perduotas skolos reikalavimo sutartis (AB „Panevėžio energija“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“) ir daug kitų skolų.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė.

Miesto ūkio skyriaus vedėjas			Antanas Karalevičius

Panevėžio miesto gatvių rekonstrukcijos, naujos statybos ir remonto darbų, už darbus atsiskaitant atidėtu mokėjimu

1 priedas

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ KOKYBĖS VERTINIMO KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | # Teisės aktų ar jų projektų kokybės rodikliai | Vertinimas balais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAPRASTUMAS |  |  |  |
| 1. | Ar teisės aktas praplečia jau kitais teisės aktais Savivaldybės reglamentuotos srities apimtį? | Taip (1) | Ne (0) |
| NUOSEKLUMAS |  |  |  |
| 2. | Ar šie tam tikrą sritį reglamentuojantys Savivaldybės teisės aktai prieštarauja įstatymams ar kitiems valstybiniams teisės aktams? | Taip (1) | Ne (0) |
| STRUKTŪRA |  |  |  |
| 3. | Ar teisės aktas suskirstytas į atskiras aiškias dalis, tokias, kaip pavadinimas, preambulė, reglamentavimas, įgyvendinimo taisyklės, atsakomybė, kontrolė ir kt.? | Taip (0) | Ne (1) |
| 4. | Ar teisės akto struktūra apima pirmiausia bendrus, o vėliau konkretesnius dalykus? | Taip (0) | Ne (1) |
| 5. | Ar teisės akto struktūra atitinka šios srities teisės aktų struktūrą? | Taip (0) | Ne (1) |
| 6. | Ar teisės akto skyriai, pastraipos yra ilgesnės nei šios srities kitų teisės aktų? | Taip (1) | Ne (0) |
| 7. | Ar kiekvienos teisės akto nuostatos tikslas yra aiškus? | Taip (0) | Ne (1) |
| 8. | Ar tekste yra bendro pobūdžio sąlygų (nuostatų), kurios gali būti aiškinamos skirtingai? | Taip (1) | Ne (0) |
| 9. | Ar teisės akte pateikiami sąvokų (techninių terminų) apibrėžimai? | Taip (0) | Ne (1) |
| 10. | Ar teisės akte vartojami nereikalingi terminai, apsunkinantys teksto suvokimą? | Taip (1) | Ne (0) |
| ĮGYVENDINAMUMAS |  |  |  |
| 11. | Ar teisės akte numatytas mechanizmas ir struktūra, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvendinimas? | Taip (0) | Ne (1) |
| 12. | Ar teisės aktas suteikia per daug veiksmų laisvės Savivaldybės administracijos padaliniams, asmenims, asmenų grupėms ar įstaigoms, turinčioms įgyvendinti teisės akte apibrėžtas nuostatas? | Taip (1) | Ne (0) |
| 13. | Vidutinis balas (pagal Metodikos 12 punktą) | 0,25 |  |

Miesto ūkio skyriaus vedėjas	 Antanas Karalevičius

Dėl Panevėžio miesto gatvių rekonstrukcijos, naujos statybos ir remonto darbų, už darbus atsiskaitant atidėtu mokėjimu

2 priedas

TEISĖS AKTŲ ARBA TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TURINIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | Teisės akto ar jo projekto turinio rodikliai | Vertinimas balais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAUDINGUMAS |  |  |  |
| 1. | Ar teisės aktai sustiprina tarnautojų, jiems prilygintų asmenų ar asmenų grupių įgaliojimus teisės akto įgyvendinimo priežiūrai vykdyti? | Taip (1) | Ne (0) |
| 2. | Ar teisės aktas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus arba skirti išmokas vienam subjektui (tarnautojui, jam prilygintam asmeniui, komisijai, darbo grupei ir t. t.)? | Taip (1) | Ne (0) |
| 3. | Ar teisės aktas sukuria diskriminuojančias sąlygas konkrečioje srityje veikiantiems subjektams? | Taip (1) | Ne (0) |
| 4. | Ar teisės akto įgyvendinimo procedūros mažina veiklos skaidrumą (ar visi turto įsigijimo ir perleidimo atvejai numatyti vykdyti viešojo konkurso tvarka, ar visuomenės informavimas apie įgyvendinimo procesus numatytas teisės akte)? | Taip (1) | Ne (0) |
| 5. | Ar teisės aktas sumažina tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, kuriems šiuo teisės aktu suteikiama teisė priimti sprendimus ir (arba) skirti išmokas, sprendimų priėmimo skaidrumą? | Taip (1) | Ne (0) |
| 6. | Ar teisės aktu pailginamas sandorio vykdymo terminas? | Taip (1) | Ne (0) |
| 7. | Ar teisės aktas gali trukdyti vykdyti korupcijos prevenciją, prieštarauti kituose teisės aktuose numatytiems antikorupciniams procesams? | Taip (1) | Ne (0) |
| 8. | Ar teisės aktas sumažina įprastus asmens, asmenų grupės, padalinio ar įstaigos veiksmingos veiklos priežiūros įgyvendinimo reikalavimus? | Taip (1) | Ne (0) |
| 9. | Ar teisės aktu mažinama tarnautojų arba jiems prilyginamų asmenų kaitos galimybė? | Taip (1) | Ne (0) |
| 10. | Ar teisės aktu sukuriamos arba padidinamos tarnautojų arba jiems prilyginamų asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų galimybės? | Taip (1) | Ne (0) |
| 11. | Ar teisės aktas numato tarnautojo arba jam prilyginto asmens, kuriam yra suteikta teisė priimti sprendimus ir (arba) skirti išmokas, atsakomybės ir minimo asmens kontrolės formas? | Taip (0) | Ne (1) |
| 12. | Ar teisės aktu sudaryta galimybė apskųsti tarnautojo arba jam prilyginto asmens sprendimą nepriklausomam asmeniui? | Taip (0) | Ne (1) |
| PRIEINAMUMAS |  |  |  |
| 13. | Ar teisės aktas sumažina patirties ir profesinius reikalavimus tarnautojams, jiems prilygintiems asmenims, įstaigoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims, dalyvaujantiems teisės aktu apibrėžtoje veikloje? | Taip (1) | Ne (0) |
| 14. | Ar teisės akte numatoma galimybė patikrinti asmenų kvalifikaciją prieš jiems dalyvaujant teisės aktu apibrėžtoje veikloje? | Taip (0) | Ne (1) |
| 15. | Ar teisės aktas susijęs su asmeniniais interesais? | Taip (1) | Ne (0) |
| 16. | Ar teisės aktu nustatomas reguliavimas būtinas, ar dėl jo neatsiras galimybių pasipelnyti tarnybos sąskaita? | Taip (1) | Ne (0) |

Miesto ūkio skyriaus vedėjas		Antanas Karalevičius