PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## SPRENDIMAS

## DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINIŲ EILIŲ

## 2023–2025 METAMS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 1-56 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2023 m. vasario 6 d. Nr. TSP-35

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, ir atsižvelgdama į Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022–2024 metams sąrašus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-56 „Dėl Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022–2024 metams sąrašų patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metams sąrašus:

1.1. Vietinės reikšmės kelių naujos statybos prioritetinės eilės sąrašą;

1.2. Vietinės reikšmės kelių, kelio statinių (tiltų, viaduko) rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų prioritetinės eilės sąrašą;

1.3. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų prioritetinės eilės sąrašą;

1.4. Vietinės reikšmės kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, prioritetinės eilės sąrašą;

1.5. Inžinerinių saugaus eismo priemonių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų prioritetinės eilės sąrašą;

1.6. Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo prioritetinės eilės sąrašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1-56 „Dėl Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022–2024 metams sąrašų patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

3. Skelbti šį sprendimą Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras	Rytis Mykolas Račkauskas

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2023 m. vasario     d. sprendimu Nr.

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINIŲ EILIŲ 2023–2025 METAMS SĄRAŠAI

| VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ NAUJOS STATYBOS PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Balų skaičius | Įgyvendinimo laikotarpis, metai | Finansavimo šaltinis |
| 1. | V. Alanto g. statyba (III etapas – nuo Projektuotojų g. iki V. Alanto g.–Vakarinės g. žiedinės sankryžos) | 50 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 2. | V. Alanto g. statyba (IV etapas – žiedinė sankryža V. Alanto g.–Vakarinė g.) | 20 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, KELIO STATINIŲ (TILTŲ, VIADUKO) REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Balų skaičius | Įgyvendinimo laikotarpis, metai | Finansavimo šaltinis |
| 1. | Smėlynės g. atkarpos (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinis remontas | 110 | 2023–2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 2. | Beržų g. atkarpos (nuo Ramygalos g. iki Pilėnų g.) rekonstravimas | 100 | 2023 | ES / VB / KPPP / SB |
| 3. | Tilto per Nevėžį Nemuno g. kapitalinis remontas | 100 | 2023–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 4. | Parko g. atkarpos (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas | 100 | 2023 | VB / KPPP / SB |
| 5. | Žvaigždžių g. atkarpos (nuo Kniaudiškių g. iki J. Zikaro g.) kapitalinis remontas | 95 | 2024 | VB / KPPP / SB |
| 6. | Respublikos g. atkarpos (nuo Vasario 16-osios g. iki Respublikos g. 44) kapitalinis remontas | 95 | 2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 7. | Pramonės g. kapitalinis remontas įrengiant privažiavimą prie Pramonės g. 7 | 95 | 2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 8. | Ramygalos g. kapitalinis remontas įrengiant šviesoforų postą ties Ramygalos g. 202 | 95 | 2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 9. | Pajuostės pl. atkarpos (nuo Nr. 34 iki miesto ribos) kapitalinis remontas | 75 | 2025 | VB / KPPP / SB |
| 10. | Tilto per Nevėžį J. Biliūno g. kapitalinis remontas | 75 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 11. | Sietyno g. kapitalinis remontas | 70 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 12. | Šermukšnių g. kapitalinis remontas | 60 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |

| ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Balų skaičius | Įgyvendinimo laikotarpis, metai | Finansavimo šaltinis |
| 1. | S. Daukanto g. šaligatvio kapitalinis remontas | 105 | 2023 | KPPP / SB |
| 2. | Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 105 | 2023–2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 3. | A. Mackevičiaus g. šaligatvio kapitalinis remontas | 95 | 2023 | KPPP / SB |
| 4. | Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės rekonstravimas (I ir II etapai) | 95 | 2023 | ES / VB / KPPP / SB |
| 5. | Klaipėdos g. dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 95 | 2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 6. | Smėlynės g. dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki geležinkelio pervažos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 95 | 2024 | ES / VB / KPPP / SB |
| 7. | Ramygalos g. dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 85 | 2024–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 8. | Ukmergės g. dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Staniūnų g.) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 80 | 2024–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 9. | Pramonės g. dalies (nuo Pušaloto g. iki Šiaurinės g.) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 75 | 2024–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 10. | Velžio kel. dalies (nuo Velžio kel. 74 iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 70 | 2024–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 11. | Pušaloto g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 60 | 2024–2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 12. | Senamiesčio g. dalies (nuo S. Kerbedžio g. iki miesto ribos) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 55 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 13. | Pievų g. dalies (nuo Rožių g, iki Rėklių g.) pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 50 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |
| 14. | Aguonų g. pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinis remontas | 45 | 2025 | ES / VB / KPPP / SB |

| VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, ATLIEKAMŲ NE MAŽESNIAME KAIP 1000 KVADRATINIŲ METRŲ PLOTE, PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Balų skaičius | Įgyvendinimo laikotarpis, metai | Finansavimo šaltinis |
| 1. | Beržų g. atkarpos (nuo Velžio kel. iki Ramygalos g.) paprastasis remontas | 70 | 2023 | KPPP / SB |
| 2. | Kranto g. atkarpos (nuo Anykščių g. iki Respublikos g.) paprastasis remontas | 65 | 2023 | KPPP / SB |
| 3. | Gedimino g. paprastasis remontas | 50 | 2024 | KPPP / SB |
| 4. | Dainavos g. paprastasis remontas | 45 | 2024 | KPPP / SB |
| 5. | Mindaugo g. paprastasis remontas | 45 | 2024 | KPPP / SB |
| 6. | Kauno g. paprastasis remontas | 45 | 2024 | KPPP / SB |
| 7. | Nevėžio g. paprastasis remontas | 45 | 2024 | KPPP / SB |
| 8. | Aido g. paprastasis remontas | 45 | 2024 | KPPP / SB |
| 9. | K. Binkio g. paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 10. | Margių g. paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 11. | Gėlainių g. paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 12. | Baltijos g. (nuo Gėlainių iki V. Alanto g.) paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 13. | Varpo g. paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 14. | Raginėnų g. atkarpa (nuo Pušaloto g. iki S. Kerbedžio g.) paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |
| 15. | Žagienio g. paprastasis remontas | 40 | 2025 | KPPP / SB |

| INŽINERINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Balų skaičius |  | Įgyvendinimo laikotarpis, metai |  |  | Finansavimo šaltinis |
| 1. | Senamiesčio g.–S. Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimas | 100 |  | 2023 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| 2. | Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimas | 85 |  | 2023–2024 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| 3. | Elektronikos g.–Venslaviškio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimas | 80 |  | 2023–2024 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| 4. | Stoties g., Pušaloto g., Marijonų g. sankryžos rekonstravimas | 75 |  | 2024 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| 5. | Klaipėdos g.–Nemuno g. sankryžos rekonstravimas | 65 |  | 2025 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| 6. | Klaipėdos g.–Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas | 50 |  | 2025 |  |  | ES / VB / KPPP / SB |
| VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas |  | Balų skaičius |  | Įgyvendinimo laikotarpis, metai | Finansavimo šaltinis |  |  |  |
| 1. | Matininkų g. rekonstravimas |  | 41 |  | 2023–2024 | VB / KPPP / SB |  |  |  |
| 2. | Bendrijų g. kapitalinis remontas |  | 35 |  | 2023 | KPPP / SB |  |  |  |
| 3. | Rėklių g. kapitalinis remontas |  | 35 |  | 2024 | VB / KPPP / SB |  |  |  |
| 4. | Stetiškių g. atkarpos (nuo Vadoklių g. iki miesto ribos) kapitalinis remontas |  | 34 |  | 2025 | KPPP / SB |  |  |  |