Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano

1 priedas

POVEIKIO IR REZULTATO VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vidutinis metinis gyventojų skaičius | Rodiklis parodo vidutinį metinį gyventojų skaičių Panevėžio mieste (Lietuvos statistikos departamentas) | 87590* 91204*** | 87395** 91208*** |  |  |  |  | 95000 |
| 2. | Jauni gyventojai | Jaunų žmonių (14-29 m. amžiaus dalis bendroje gyventojų skaičiaus struktūroje, proc.) (Lietuvos statistikos departamentas) | 27,1* | 26,8 |  |  |  |  | 20,0 |
| 3. | Natūrali gyventojų kaita | Gimstamumo ir mirtingumo skirtumas (Lietuvos statistikos departamentas) | -932 | -717** |  |  |  |  | -200 |
| 4. | Migracijos saldo | Skirtumas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų (Lietuvos statistikos departamentas) | -578 | -1040** |  |  |  |  | -200 |
| 5. | Investicijos į miesto kultūrą | Kultūros poreikiams skirta dalis nuo bendro biudžeto; proc. | 5242,9 3,5 | 6563,3 3,8 |  |  |  |  | 5,0 |
| 6. | Regiono lygmens kultūros renginių skaičius | Rodiklis parodo Panevėžio mieste organizuotų regiono lygmens kultūros renginių skaičių (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | 9 | 10 |  |  |  |  | 14 |
| 7. | ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų skaičiaus mažėjimas, atvejų sk./10 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: (sergančių asmenų skaičius (pagal TLK kodus B20-B24, A50-A64) per metus/vidutinis metinis gyventojų skaičius) x 10 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 0,7 | 0,7** |  |  |  |  | 0,7 |
| 8. | Traumatizmo atvejų mažėjimas, atvejų skaičius 100 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: mirusių nuo išorinių priežasčių (pagal TLK kodus V00-Y89) asmenų skaičius per metus/vidutinis metinis gyventojų skaičius x 100 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 91,5* | 65,7** |  |  |  |  | 50 |
| 9. | Savižudybių skaičiaus mažėjimas, atvejų sk./100 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: (mirusių asmenų skaičius per metus nuo savižudybių (pagal TLK kodus X60- X84) /vidutinis metinis gyventojų skaičius) x 100 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 28,2* | 23,8** |  |  |  |  | 15 |
| 10. | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičius | Rodiklis parodo Panevėžio mieste organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičių per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 30 | 35 |  |  |  |  | 80 |
| 11. | Viešųjų socialinių paslaugų perdavimo NVO ir privačiam sektoriui dalis nuo visų finansuojamų socialinių paslaugų, proc. | Skaičiuojamas santykis tarp NVO ir privataus sektoriaus teikiamų socialinių paslaugų ir savivaldybės įstaigų teikiamų socialinių paslaugų, vertinant finansavimo apimtis. Rodiklis parodo, kaip intensyviai savivaldybė įtraukia NVO ir privatų sektorių į socialinių paslaugų teikimą. Rodiklis matuojamas kartą metuose, proc. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 14 | 18 |  |  |  |  | 30 |
| 12. | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas | Rodiklis parodo šeimų ir vaikų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičių per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 2581 | 3092 |  |  |  |  | 3000 |
| 13. | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu | Rodiklis parodo Panevėžio mieste laukiančių socialinio būsto eilėje aprūpinimo būstu skaičių, proc./metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 6,3 18/284 | 24,0 56/234 |  |  |  |  | 30 |
| 14. | Elektroninių paslaugų plėtra | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos E plėtros skyrius (PMSA EPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2025 m. SP laikotarpiu |  |  |  |  | 1 |
| 15. | Savanorystė | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešojo sektoriaus įstaigose, skaičius per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracija) | 27 | 20 |  |  |  |  | 50 |
| 16. | Panevėžio regiono turizmo strategijos sukūrimas | Parengta Panevėžio regiono turizmo strategija (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |
| 17. | Turistų apgyvendinimo įstaigose skaičius | Rodiklis parodo vietinių ir užsienio turistų skaičių Panevėžio miesto apgyvendinimo įstaigose (Lietuvos statistikos departamentas) | 21539 | 27926 |  |  |  |  | Didėjantis |
| 1.1. Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | - 30,6 (2020/ 2021) | + 47,48 (2021/ 2022) |  |  |  |  | 30 |
| - Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas |  |  |  |  | Teigiamas |
| 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | -14,6 | + 38,2 |  |  |  |  | 14 |
| 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas |  |  |  |  | Teigiamas |
| 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Lietuvos statistikos departamentas | 21539 | 27926 |  |  |  |  | Didėjantis |
| 1.1.4. | Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS), Panevėžio plėtros agentūra (PPA) | 2942 | 3533 |  |  |  |  | Didėjantis |
| 1.2. Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | Tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų žmogus gyvens, būdamas geros sveikatos. Lietuvos statistikos departamentas | 76,4 | 75,6 |  |  |  |  | Didėjanti |
| 1.2. | Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | 101,1 | 101,8 |  |  |  |  | Didėjantis |
| 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Išvengiamas mirtingumo skirtumas su šalies rodikliu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | -0,8 | 1,1 |  |  |  |  | Mažėjantis |
| 1.2.1. | Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1 000 - iui gyventojų (asm.) santykis su šalies vidurkiu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | 108,7 | 126,6 |  |  |  |  | Nedidėjantis |
| 1.2.1. | Sportuojančių bent 1 k. / sav. Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų dalis, proc. | Visuomenės sveikatos biuras | Nebuvo vertinta. Planuojama (vertinti 2022-2027 m. SP laikotarpiu) | 29,4 |  |  |  |  | 38,0 |
| 1.2.1. | Sporto renginių skaičius, vnt. /metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 300 | 1080 |  |  |  |  | 600 |
| 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. / metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 278 | 282 |  |  |  |  | 300 |
| 1.3. Tikslas. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  | 99,9 |
| 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 92 | 92 |  |  |  |  | 100 |
| 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius, asm. / metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 437 | 354 |  |  |  |  | 260 |
| 1.4. Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų |  |  |  |  | 45 |
| 1.4. | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio jaunimo dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų |  |  |  |  | 30 |
| 1.4. | Savivaldybės administracijos organizuotų gyventojų apklausų per metus skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 4 |  |  |  |  | 42 2021-2027 m. |
| 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 103 | 110 |  |  |  |  | 75 |
| 1.4.2. | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 148 | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 1.5. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta Planuojama (vertinti 2023 m.) |  |  |  |  | Laba gerai |
| 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 56 | 44 |  |  |  |  | 100 |
| 1.5.1. | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius (PMSA VAS) | 95,0 | 57,0 |  |  |  |  | 60 |
| 1.5.1. | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Investicijų projektų skyrius (PMSA IPS) | 74 (13 (PMSA) | 6 |  |  |  |  | 35 |
| 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos E plėtros skyrius (PMSA EPS) | 59,8 73/122 | 64,0 82/129 |  |  |  |  | 100 |
| 1.6. Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis, teigiami / neigiami | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Nebuvo vertinta. Planuojama (vertinti 2022-2027 m. SP laikotarpiu) | 92/8 |  |  |  |  | 70/30 |
| 1.6.1. Uždavinys. Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Parengta ir įgyvendinama Panevėžio miesto komunikacijos strategija | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |
| 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 7 | 3 |  |  |  |  | 5 |

* Lietuvos statistikos departamento patikslinti duomenys

** Lietuvos statistikos departamento išankstiniai duomenys

*** Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus duomenys (deklaravę žmonės gyvenamąją vietą Panevėžio m.)

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nusikalstamumo lygis, vnt. | Nusikalstamumo lygis skaičiuojamas kaip užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų, skaičius). Lietuvos statistikos departamentas | 1371* | 1399** |  |  |  |  | 1100 |
| 2. | Eismo įvykiai, vnt. | Užregistruotų kelių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste/ žūčių skaičius Panevėžio mieste. Lietuvos statistikos departamentas | 127 / 5 | 172 / 4 |  |  |  |  | 120/0 |
| 3. | Žalumo indeksas | Žalumo indeksas yra išreiškiamas ekologiškai efektyvaus paviršiaus ploto ir viso žemės ploto santykiu. Žalumo indekso formulė: (plotas A x koeficientas A)+(plotas B x koeficientas B)+ ir kt.) / visas teritorijos plotas. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 76,25 | 76,25 |  |  |  |  | 76,25 Nemažėjantis |
| 4. | Ekologiškas viešasis transportas, proc. | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 18,35 | 35,3 |  |  |  |  | 35 |
| 5. | Oro tarša, parų skaičius | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė 50 µg/m3 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 7 | 8 |  |  |  |  | Nedidėjantis |
| 6. | Zonos be CO2, vnt. | Zonų be CO2 skaičius (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 27,5 | 24,0 |  |  |  |  | 31 |
| 8. | Tvarus, konkurencingas miestas | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2023-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 3 |
| 9. | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas | Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra | 22 | 22 (2022 m. duomenys) |  |  |  |  | 20 |
| 2.1. Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė, 50 µg/m3 | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 7 | 8 |  |  |  |  | Nedidėjantis |
| 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius | Lietuvos statistikos departamentas | 127 /5 | 172 /4 |  |  |  |  | 120/0 |
| 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Įskaitinių eismo įvykių skaičius | Registruotų kelių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste/ žūčių skaičius Panevėžio mieste. Lietuvos statistikos departamentas | 127 /5 | 172 /4 |  |  |  |  | 120/0 |
| 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Zonų be CO2 skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | -12,5 (sumažėjo lyginant 2022/2021) | + 43,5 |  |  |  |  | 10,0 |
| 2.1.4. | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2.1.4. | Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | Nebuvo vertinta | 16,0 |  |  |  |  | 7 |
| 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 18,5 | 35,3 |  |  |  |  | 35 |
| 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 2.2. Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Žalumo indeksas | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 76,25 | 76,25 |  |  |  |  | 76,25 Nemažėjantis |
| 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas | Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra | 22 | 22 |  |  |  |  | 20 |
| 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srautas, t | Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras (PRATC) | 27,5 | 24,0 |  |  |  |  | 31 |
| 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.3. | Įgyvendintų eko sistemą stiprinančių projektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 6 | 6 |  |  |  |  | 30 |
| 2.3. | Miesto teritorijos plėtra, ha | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 3600 |
| 2.3. | Apleistų sklypų ir pastatų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. | Taikant konversiją rekonstruotų pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2024-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. | Statybos leidimų miesto centrinėje dalyje skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 57 | 51 |  |  |  |  | 184 |
| 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km | AB „Panevėžio energija“ | 57,2 | 58,7 |  |  |  |  | 63 |
| 2.3.1. | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km | UAB „Panevėžio gatvės“ | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  | 5 |
| 2.3.2. Uždavinys. Įgyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2025-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 3 |
| 2.3.2. | Funkcinių zonų plėtra | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Planuojama | Planuojama (įgyvendinti 2025-2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  |  | 1 |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BVP vienam gyventojui, tūkst. Eur | Bendras vidaus produktas vienam gyventojui (Panevėžio apskritis) to meto kainomis. Lietuvos statistikos departamentas | 14,1** 70,5 proc. LR vidurkio | Nėra duomenų |  |  |  |  | 17,0 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Panevėžio mieste. Lietuvos statistikos departamentas | 1316,9* | 1628,8** |  |  |  |  | 2000,0 |
| 3. | Nedarbo lygis, proc. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. Lietuvos statistikos departamentas | 13,4* | 8,4 |  |  |  |  | 7,0 |
| 4. | Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst. Eur | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Panevėžio miesto gyventojui. Lietuvos statistikos departamentas | 4572,0* 43 proc. LR vidurkio | Nėra duomenų |  |  |  |  | 5070,0 |
| 5. | Verslumo lygis, proc. | Veikiančių ūkio subjektų skaičius tūkstančiui gyventojų, proc. Lietuvos statistikos departamentas | 42,2 3574 vnt. veikiantys subjektai | 41,5 3654 vnt. veikiantys subjektai |  |  |  |  | 45,0 |
| 6. | Mažos ir vidutinės įmonės, vnt. | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dalis nuo visų veikiančių įmonių, proc. Lietuvos statistikos departamentas | 70,0 (2503 / 3574) | 71,1 (2599 / 3654) |  |  |  |  | 80,0 |
| 7. | Suaugusiųjų išsilavinimo lygis, proc. | Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų (25–64 m. amžiaus grupė) dalis, proc. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 17,5 | 17,3 |  |  |  |  | 18,0 |
| 8. | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis | Vidutinio VBE balų skaičiaus, tenkančio vienam savivaldybės abiturientui, ir VBE balų vidurkio suma, balai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 227 | 227,9 |  |  |  |  | 230 |
| 3.1. Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25–64 m. amžiaus grupė), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 17,5 | 17,3 |  |  |  |  | 18 |
| 3.1. | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir vieta šalies miestų savivaldybių kontekste, VBE balų vidurkio suma; vieta | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 227 3 | 227,9 3 |  |  |  |  | 230 3 |
| 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 98,0 | 97,6 |  |  |  |  | 98,5 |
| 3.1.1. | PUPP patenkinamo pasiekimų lygio lietuvių k. ir matematikos nepasiekusių mokinių dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | Matematika 19,7; Lietuvių k. 4,7 | Matematika 46,0; Lietuvių k. 4,4 |  |  |  |  | Matematika 10,0; Lietuvių k. 5,0 |
| 3.1.1. | Olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 9,2 | 16,4 |  |  |  |  | 17,7 |
| 3.1.1. | Skaitmeninėms ugdymo priemonėms įsigyti skirtas PMS finansavimas BU mokykloms, Eur/ metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 60000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |
| 3.1.1. | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 42,6 | 67,0 |  |  |  |  | 90 |
| 3.1.1. | NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 16 | 16 |  |  |  |  | 18 |
| 3.1.2. Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1.3. Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Jaunimo, besimokančio pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo viso besimokančio jaunimo, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 25 | 25,4 |  |  |  |  | 35 |
| 3.1.3. | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 10 | 7,0 |  |  |  |  | 30 |
| 3.1.3. | Investicijos į STEAM srities dalykų laboratorijų plėtrą bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, Eur/metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | Planuojama (įgyvendinti 2023-2027 m. SP laikotarpiu) | 25000 |  |  |  |  | 30000 |
| 3.1.3. | Besimokančių pagal STEAM krypties profesinio mokymo, mokslo ir studijų programas dalis nuo visų mokinių / studentų skaičiaus Panevėžio mieste, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 60 | 60 |  |  |  |  | 70 |
| 3.2. Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes (išskyrus nekvalifikuotus darbininkus) dalis nuo visų užimtųjų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 40,06 | 39,7 |  |  |  |  | 40 |
| 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventų dalis, nuo visų absolventų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 70 | 77 |  |  |  |  | 80 |
| 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 13 | 4 |  |  |  |  | 21 |
| 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, lyginant su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 74,7 | 74,7 |  |  |  |  | 80,0 |
| 3.3. Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur | Lietuvos statistikos departamentas | 2256* | 2256 (2021 m. duomenys) |  |  |  |  | Didėjantis |
| 3.3. | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | 58,6* | 58,6 (2021 m. duomenys) |  |  |  |  | Didėjantis |
| 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. | Lietuvos statistikos departamentas | 30 | 28,1 |  |  |  |  | 33 |
| 3.3.1. | Bankrotų skaičius, vnt. | Lietuvos statistikos departamentas | 17 | 28 |  |  |  |  | 30 |
| 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | 47,3* | 47,3 (2021 m. duomenys) |  |  |  |  | 80 |
| 3.3.2. | Įmonių, dalyvaujančių klasterių veiklose, skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |
| 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Įmonių, diegusių technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 45,3 | 13,5 |  |  |  |  | 40 |
| 3.3.3. | Gamybos sąnaudų pridėtinė vertė (nefinansinių įmonių), tūkst. Eur | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 704166 | 747807 |  |  |  |  | 1 040 800 |
| 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) prioritetą paraiškos, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |
| 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 2 | 2 |  |  |  |  | 7 |

Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano

2 priedas

PRODUKTO VERTINIMO RODIKLIŲ(PRIEMONIŲ) ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 125 | 135 |  |  |  |  |  |  |
| Vykdoma / iš dalies vykdoma priemonių | 102 / 23 | 110 / 25 |  |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 48 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 42 / 6 | 51 / 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 30 / 16 | 32 / 14 |  |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 31 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 30 / 1 | 27 / 9 |  |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

IŠ VISO (VISOS PRIEMONĖS)

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2022 | Rodiklio reikšmė (planas) 2022 | Rodiklio reikšmė 2027 (planas) | 2022 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užsienio valstybių parama |  | Privačios ir kitos lėšos |
| 1. |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | 47,48 (2022 / 2021) | 5,0 (2022 / 2021) | 30,0 (2027 /2021) | 2021 m. kultūros paslaugomis naudojosi 354415 gyventojai, 2022 m. - 522704 gyventojai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokyčio vertinimas (padidėjęs, nepakitęs, sumažėjęs) |  |  |  |  |  | Padidėjęs | Padidėjęs | Padidėjęs | Po COVID-19 karantino apribojimų panaikinimo išaugo renginių poreikis, žymiai padidėjo renginių lankytojų skaičius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto bendruomenės įtraukties pokytis, lyginant su praėjusiais metais (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Išaugęs renginių lankytojų skaičius rodo augantį miesto bendruomenės susidomėjimą teikiamomis kultūrinėmis paslaugomis ir įsitraukimą į kultūrinę veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | 1.1.1.1. | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių skaičius, vnt. | 3 | 2 | 5 |  | + |  | Parengta ir patalpinta reklaminiame leidinyje „Upė“ informacija (2 skirtingos informacijos) apie planuojamus kultūros ir meno įstaigų renginius. Parengti ir miesto reklaminiuose stenduose patalpinti plakatai apie kalėdinius ir naujametinius renginius kultūros ir meno įstaigose. | PMSA KMS | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | 1.1.1.2. | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus, vnt. | 357 | 300 | 150 |  | + |  | Miesto viešosiose erdvėse lauko renginius (koncertai, edukacinės programos, valstybinės ir miesto šventės, atmintinų dienų minėjimai) organizavo „Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka“; „Kraštotyros muziejus“; „Lėlių vežimo teatras“; „Muzikinis teatras“; kino centras „Garsas“; Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai. | PMSA KMS | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros paveldo puoselėjimas |  |  | 1.1.1.3. | Naujų / atnaujintų ekspozicijų skaičius per metus, vnt. | 0 | 0 | 4 | + |  |  | 2022 m. nebuvo atnaujintos ekspozicijos | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus, vnt. | 243 | 200 | 15 |  | + |  | Panevėžio kraštotyros muziejus – 229 renginiai, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 14 renginių. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis, proc. | 336,6 | 25,0 | 30,0 |  | + |  | Kraštotyros muziejaus ir Panevėžio bendruomenių rūmų lankytojai 2021 m. lankytojų skaičius – 6454 (Kraštotyros muziejaus); 2022 m. lankytojų skaičius – 28179 (iš jų Kraštotyros muziejaus 14225 lankytojai, Bendruomenių rūmų -13954) | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas |  |  | 1.1.1.4. | Iš dalies finansuotų mėgėjų meno kolektyvų veiklos/ projektų skaičius per metus, vnt. | 12 | 10 | 13 |  | + |  | Dalinai finansuota 12 meno mėgėjų kolektyvų: 6 choreografijos, 3 vokalinės muzikos kolektyvai, 3 folkloro ansambliai. Už skirtas lėšas kolektyvai įsigijo tautinio kostiumo dalis (juostas, vyr. liemenes ir kt.), dalį jų panaudojo kolektyvo veiklai (naujo šokio sukūrimui ir pastatymui, patalpų nuomai repeticijoms, transporto nuomai koncertinėms išvykoms ir kt.). | PMSA KMS | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt. | 28 | 28 | 26 |  | + |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų 27 mėgėjų meno kolektyvai, Kraštotyros muziejaus 1 kolektyvas | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus, asm. | 456 | 500 | 500 |  | + |  |  | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tradicinių ir unikalių (inovatyvių) kultūros projektų rėmimas |  |  | 1.1.1.5. | Iš dalies finansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus, vnt. | 25 | 30 | 34 |  | + |  | Dalinai finansuoti 25 kultūros ir meno projektai. Iš jų 1 finansuotas projektas neįgyvendintas, negavus rėmimo iš Lietuvos kultūros tarybos. Bendra projektų įgyvendinimo išlaidų vertė 161,93 tūkst. Eur, iš jų 63,73 tūkst. Eur įvairių fondų, rėmėjų ir projekto vykdytojų lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektams įgyvendinti, sudaro 46 proc. | PMSA KMS | 98,2 |  |  |  |  | 63,73 |  |
|  |  |  |  |  | Koofinansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus, vnt. | 12 | 15 | 15 |  | + |  | Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-27 įsakymu Nr.A-913 buvo patvirtintas kultūros ir meno projektų, kuriems skiriamas koofinansavimas iš savivaldybės biudžeto, sąrašas. Savivaldybė įsipareigojo koofinansuoti 31 projektą. Iš Lietuvos kultūros fondo ir kitų valstybės fondų skirtas finansavimas 12 projektų. Iš įvairių fondų projektų įgyvendinimui skirta 78123 Eur, savivaldybės prisidėjimas 33628 Eur (22 proc.), rėmėjų ir įstaigų prisidėjimas - 41176 Eur. | PMSA KMS | 33,6 |  |  |  |  | 411,2 |  |
|  | Kultūros sektoriaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | 1.1.1.6. | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus, vnt. | 50 | 30 | 14 |  | + |  | Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka įgyvendino 10 bendrų iniciatyvų su miesto bendruomene (konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“ su Panevėžio švietimo centru, poezijos ir muzikos popietė „Palaikome Ukrainą“ su Panevėžio TAU literatais; poezijos dienos akcija Laisvės aikštėje „Elena Mezginaitė žmonių širdyse“ su Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenėmis, ukrainiečiais aktoriais ir Rokiškio krašto literatais; biblioterapijos užsiėmimai Panevėžio pataisos namuose su VŠĮ A. Lipniūno kultūros centru ir kt.) Kraštotyros muziejus – 4 (Archeologijos diena muziejuje, renginių ciklas, skirtas karaimų metams; nemokamos ekskursijos ir ekspozicijų lankymas ukrainiečiams, bendra veikla su VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“). Dailės galerija – 2 (tarptautinė konferencija „Keramikos tradicija ir šiandiena“, renginys „Muziejų naktis 2022“), šiems renginiams buvo sukurtos edukacinės kūrybinės programos, į kurias įtraukta ir miesto bendruomenė. Teatras „Menas“ – 2 („Džiazo ir teatro meno sintezė“ su Muzikos mokykla. Teatro kiemelio puošyba specialiojo ugdymo centro „Šviesa“ moksleivių rankų darbo kalėdiniais žaislais). Lėlių vežimo teatras – 12 (solidarumo akcija palaikyti Ukrainai „Laisvė šviečia“, pilietinė akcija pagerbti Ukrainoje žuvusius vaikus, kurie nesulaukė rugsėjo 1 dienos, Globėjų dienos renginys Panevėžio Dailės galerijoje, organizuotas Panevėžio socialinių paslaugų centro). Muzikinis teatras – 8 (su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LiJOT, jaunųjų šaulių sąjunga ir KC „Garsas“ Gedulo ir Vilties dieną surengta atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“; Ukrainos bendruomenė ir Vinycios akademinis M. K. Sadovskio muzikos ir dramos teatro paramos koncertas „Muzikos tiltai: Lietuva – Ukraina“ ir kt.) Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 2 (bendra iniciatyva su miesto savivaldybe -Ukrainos palaikymo akcija, bendra iniciatyva su LNOBT - Charkivo miesto Nacionalinio operos ir baleto teatro GALA BALET koncertas); kino centras „Garsas“ – 5 (bendros veiklos su VšĮ „Blaivybės akademija“, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Visuomenės sveikatos biuru, Socialinių paslaugų centru, Pragiedrulių sodyba) | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | 38,2 | 15,0 | 14,0 | 2021 m. profesionalaus meno renginiai – 296; 2022 m. – 405. Pasibaigus COVID 19 pandemijos apribojimams išaugo profesionalaus meno renginių poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.2.1. | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus, vnt. | 482 | 200 | 188 |  | + |  | Teatras „Menas“ parodė 117 spektaklį, Lėlių vežimo teatras – 276, muzikinis teatras – 28, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai- 61. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių meno kolektyvų koncertų mieste skaičius per metus, vnt. | 82 | 40 | 40 |  | + |  | Muzikinis teatras surengė 70 profesionalių meno kolektyvų koncertų, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 12. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus, vnt. | 49 | 40 | 40 |  | + |  | Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka surengė 5 vizualaus meno parodas, Kraštotyros muziejus – 2, Dailės galerija – 36, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 3, SEMC – 3. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų profesionalaus meno projektų dalis nuo viso finansuotų kultūros ir meno projektų skaičiaus, proc. | 48,6 | 50 | 70 |  | + |  | Iš 37 dalinai finansuotų ir koofinansuotų - 18 profesionalaus meno projektų. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno premijų nominacijų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | Kultūros ir meno premijos įteiktos A. Repšiui, Kraštotyros muziejaus kolektyvui, V.Kapučinskui. | PMSA KMS | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno stipendiją gavusių menininkų skaičius per metus, asm. | 10 | 10 | 17 |  | + |  | Skirtos trys stipendijos po 2000 Eur, penkios - po 1500 Eur, trys - po 1000 Eur ir viena 500 Eur. | PMSA KMS | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Meno kūrinių kolekcijų formavimas |  |  | 1.1.2.2. | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus, vnt. | 774 | 500 | 500 |  | + |  | Dailės galerija įsigijo 25 fotografijos kūrinius. Stasio Eidrigevičiaus menų centrui nuolatiniam saugojimui perduoti 749 Stasio Eidrigevičiaus darbai | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | 2021 m. kultūros ir meno įstaigų paslaugomis naudojosi 221 355 lankytojai, 2022 m. – 303 962 lankytojai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | 1.1.3.2. | Naujų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus, vnt. | 84 | 50 | 90 |  | + |  | Parengė naujas ar atnaujino edukacines programas/ kultūros paso programas/ neformalaus švietimo ugdymo programas „Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka”, „Kraštotyros muziejus”, „Dailės galerija”, teatras „Menas“; „Lėlių vežimo teatras’, „Muzikinis teatras“, „Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai“, kino centras „Garsas“, SEMC | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus, proc. | -13,41 | 10,0 | 35,0 |  | + |  | Programų dalyvių skaičius: 2021 m. – 27628; 2022 m. – 23992. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus, vnt. | 12 | 10 | 14 |  | + |  | Kraštotyros muziejus – 1 (organizuota „GEK diena muziejuje“, kurios metu lankytojams pristatyti ypač vertingi eksponatai, kurie nėra rodomi ekspozicijose). Dailės galerija – 1 (menininkų Vilijos ir Osvaldo Balčiūnų keraminės skulptūros „Stichijos“ degimas bei atidengimas tarptautinės konferencijos „Keramikos tradicija ir šiandiena“ metu). Lėlių vežimo teatro – 4 renginiai (A. Gudo fotografijų parodos „Tradicinių Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolių sklaida 2022“ atidarymas. akcija palaikyti Ukrainai „Mums reikia Jūsų palaikymo“, tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Lėlė gatvėje 2022“, edukacinės kūrybinės dirbtuvėlės „Pasidaryk lėlę pats“ tarptautinio lėlių teatrų festivalio „Lėlė gatvėje 2022“ metu) Muzikinis teatras – 1 renginys (teatro orkestro atlikėjams skirta meistriškumo pamoka „Senosios muzikos interpretacijos atlikimas“), Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 2 (Inovacija „Lazerių ir šviesų šou ant vandens“ išnaudojant atnaujintą Senvagės infrastruktūrą, pirmą kartą Skaistakalnyje pritaikant parko naują infrastruktūrą, esamus statinius, įgyvendintas meninis projektas ,,Panevėžys kviečia“). SEMC – 3 (trys projekto „Meno ir pramonės sintezės rezidencija“ renginiai „Žanrai“: 1. Judesio performansas; 2. Garso instaliacija; 3. Eksperimentinė dokumentika). | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas |  |  | 1.1.3.3. | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus, proc. | 56,1 | 50,0 | 60,0 |  | + |  | 2022 m. iš 294 kultūros ir meno įstaigų specialistų 165 kėlė kvalifikaciją. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūrinių paslaugų ir kultūros įstaigų veiklos skaitmenizavimas |  |  | 1.1.3.4. | Suskaitmenintų / paskelbtų dokumentų skaičius per metus, vnt. | 2150/ 660 | 1000 | 1000 |  | + |  | Per metus Kraštotyros muziejus suskaitmenino 2097 dokumentus ir paskelbė 635. Dailės galerija suskaitmenino 53 dokumentus ir paskelbė 25. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius, vnt. | 134 | 100 | 300 |  | + |  | Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Kraštotyros muziejus, Dailės galerija, Lėlių vežimo teatras, Muzikinis teatras, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, kino centras „Garsas“ vykdė renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt. kultūros produktų skaitmenizavimą. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičiaus pokytis, proc. | -65,3 | +10,0 | +20,0 |  | + |  | 2021 m. 96768 peržiūros, 2022 m. 33590 peržiūros. Pasibaigus COVID 19 pandemijos apribojimams atsirado didesnis poreikis renginiams kultūros ir meno įstaigose, todėl sumažėjo suskaitmenintų produktų peržiūrų skaičius. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus tarptautiškumą stiprinančių veiklų skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.3.5. | Finansuotų tarptautinių profesionaliojo meno renginių, atskleidžiančių Panevėžio miesto identitetą, skaičius per metus, vnt. | 5 | 4 | 3 |  | + |  | 1. XVI kamerinių spektaklių festivalis, 2.Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Lėlė gatvėje 2022“, 3.XIII- asis tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2022“, 4. Tarptautinis tapytojų pleneras „Panevėžys 2022“, skirtas K. Naruševičiui atminti, 5. Tarptautinis pasakojimo festivalis „SEKAS 2022”. | PMSA KMS | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus, vnt. | 13 | 5 | 5 |  | + |  | Kraštotyros muziejus organizavo mokymus muziejininkams ir projekto partneriams iš Latvijos pagal ES projektą „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ tema „Modernus muziejus: iššūkiai ir galimybės“. Dailės galerija įgyvendino antrą projekto (Nr. ENI-LLB-1-021) „Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūrai ir turizmui skatinti“ dalį - tarptautinė konferencija „Keramikos tradicija ir šiandiena“. Teatras „Menas“ organizavo tarptautinį XVI kamerinių spektaklių festivalį, kuriame dalyvavo atlikėjai, teatrų trupės iš Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Ukrainos. Lėlių vežimo teatras organizavo tarptautinį lėlių teatrų festivalį „Lėlė gatvėje 2022“. Muzikinis teatras įgyvendino tris tarptautinius renginius: paramos koncertą „Muzikos tiltai: Lietuva-Ukraina“, festivalį „Panevėžys Jazz 2022“; koncertinės programos „Stabat Mater“ atlikimą. Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai įgyvendino tarptautinį jaunimo liaudiškų šokių festivalį „Šokio sūkuryje“, Rimanto Bagdono XX tarptautinį vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalį-konkursą „Jazz fontanas 2022“. Kino centras „Garsas“ įgyvendino XVIII tarptautinis filmų festivalį „Europos kinas ir dieną, ir naktį“. SEMC kaip Vilniaus tarptautinio analoginės fotografijos festivalio bendraorganizatorius, įgyvendino festivalio veiklas Panevėžyje. Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius įgyvendino tarptautinį tapytojų plenerą „Panevėžys 2022“, skirtą K. Naruševičiui atminti. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendino tarptautinį pasakojimo festivalį „SEKAS 2022”. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus, vnt. | 17 | 10 | 9 |  | + |  | Dailės galerija dalyvavo projekto Nr. ENI-LLB-1-021 „Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūrai ir turizmui skatinti“ renginyje „Vasaros festivalis“ Daugpilio Marko Rothko meno centre (Latvija), kurį organizavo Daugpilio miesto savivaldybė. Teatras „Menas“ dalyvavo Baltijos šalių teatrų projekte „The Baltic Current“ Rygoje, pristatydamas teatro „Menas“ veiklą. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų mėgėjų meno kolektyvai „Grandinėlė“, „Miestelėnai“, „Verdenė“, „Austėja“, „Linas“, „Pulkelis“ dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Lenkijoje, Latvijoje, Sakartvele, Juodkalnijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Turkijoje. SEMC Culturopolyje (Barselona, Ispanija) pristatė projektą „Kūrybos užuovėja“, pristatyta SEMC veikla menininkų su negalia festivalyje (Londonas, Jungtinė Karalystė) | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų rodiklių stebėsena |  |  | 1.1.3.6. | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą (teigiamas, neigiamas) | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | + |  | Kiekviena kultūros ir meno įstaiga atliko anketinę apklausą dėl įstaigos teikiamų paslaugų kokybės nustatymo. Paslaugų vartotojai įvertino teigiamai kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų kokybę. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, asm. (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 21539 | 27926 | Didėjanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius, asm. / metus, (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 3533 | 3000 | Didėjanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų turizmo traukos objektų Panevėžio mieste kūrimas, įveiklinant kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejinę veiklą, naudojant regioninės kultūros potencialą ir pasitelkiant inovatyvias technologijas |  |  | 1.1.4.1. | Sukurtų turizmo produktų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 5 |  | + |  | 1. Virtualios realybės žaidimas „Pramoninis Panevėžys“; 2. Europos paveldo dienų renginių ciklas „Susipažink – Panevėžio paveldas“; 3. Literatūrinis maršrutas „Skaitau Panevėžį“. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inžinerinio techninio paveldo išteklių skatinimas įveiklinant siaurąjį geležinkelį |  |  | 1.1.4.2. | Pervežtų siauruoju geležinkeliu asmenų skaičius | 29093 | 29000 | 16985 |  | + |  | 2022 m.: pervežta keleivių – 29093 įvykdytos kelionės – 588 2021 m.: pervežta keleivių – 14460 įvykdytos kelionės – 287 | ASG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pramoninio / industrinio turizmo inicijavimas, vystymas ir plėtra Panevėžio mieste |  |  | 1.1.4.3. | Industrinio / pramoninio turizmo produktų skaičius | 6 | 6 | 12 |  | + |  | 1.Ekskursijų įmonėje „Panevėžio stiklas“ paslauga; 2. Ekskursijų ciklas įmonėje „Kalnapilis“; 3. Koncertas „Triukšmas traukinių depe“; 4. Muzikos ir meno festivalis „Iškrovos“; 5. Virtualios realybės žaidimas „Pramoninis Panevėžys“; 6. Ekskursijų ciklas pramoniniame miesto rajone. | PMSA KS, PPA, ASG | 39,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų rinkodaros prieigų kūrimas plečiant ir siūlant turizmo produktus ir paslaugas, formuojant teigiamą miesto įvaizdį |  |  | 1.1.4.5. | Interesantai, aptarnauti Panevėžio plėtros agentūroje, asm. / metus (reikšmė didėjanti) | 3533 | 3000 | Didėjanti |  | + |  | Skaičius apima tik tuos asmenis, kuriems PPA suteikė konsultacijas. Neįskaičiuoti renginių dalyviai. Per metus Panevėžio plėtros agentūroje, el. paštu, telefonu turizmo klausimais aptarnauta 3533 lankytojai. PPA socialiniuose tinkluose turizmo informacija pasiekė 226730 asmenų auditoriją. PPA interneto svetainėje turizmo informacija pasiekė 44530 asmenų auditoriją. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informacijos viešinimo priemonių skaičius, vnt. | 9 | 9 | 6 |  | + |  | 1. Radijas. 2. Televizija. 3. Straipsniai interneto portaluose. 4. Straipsniai spaudoje. 5. Informaciniai leidiniai (lankstinukai ir kt.). 6. Įrašai socialiniuose tinkluose. 7. Reklaminiai skydeliai (interneto portaluose, socialiniuose tinkluose). 8. Internetinis testas-žaidimas. 9. Žurnalistų infoturai. Per 2022 m. parengta apie 1026 pranešimas apie Savivaldybės veiklą, iniciatyvas, projektus ir pan., miesto renginius, nuolat pildoma interneto svetainė www.panevezys.lt Pagal sutartį su miesto dienraščiu „Sekundė" kas savaitę rengiamas „Miesto žinių" puslapis, skelbiama papildoma aktuali informacija, sveikinimai. Sudarius sutartis, Savivaldybės informacija ir 4 inicijuoti straipsniai per mėnesį skelbiami naujienų portale www.jp.lt, 2 reportažus per mėnesį parengia GNTV, 3 reportažus - radijo stotis „Pulsas". Iš viso per metus 60 reportažų. Specialiame dienraščio „Sekundė" žurnale „Aukštaitijos verslas", taip pat „IQ" žurnale buvo atspindėtos atsinaujinančio miesto, Pramonės 4.0, tarptautinio miesto įvertinimo, investicijų augimo, robotikos, STEAM temos. Kiekvieną dieną informacija skleidžiama Savivaldybės socialinio tinklo „Facebook" paskyroje. Vykdytas žiniasklaidos monitoringas. | PMSA KS, PPA | 59,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo ir privataus sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimas inicijuojant ir kuriant bendrus, rinkai patrauklius turizmo produktus bei formuojant miesto turistinį identitetą |  |  | 1.1.4.6. | Bendrų viešojo ir privataus sektoriaus turizmo produktų ar paslaugų, įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 5 |  | + |  | 1. Ekskursijų įmonėje „Panevėžio stiklas“ paslauga 2. Ekskursijų ciklas įmonėje „Kalnapilis“ 3. Koncertas „Triukšmas traukinių depe“ 4. Muzikos ir meno festivalis „Iškrovos“ | PMSA KS, PPA, ASG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 75,6 | 78,37 | Didėjanti | Pateikiami turimi naujausi t. y. 2021 m. duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu, proc. (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 101,8 | 102,5 | Didėjanti | Pateikiami turimi naujausi t. y. 2021 m. duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvengiamas mirtingumo skirtumas su šalies rodikliu, santykis, proc. |  |  |  |  |  | -0,8 | 1,1 | Mažėjantis | Rodiklio reikšmė yra mažesnė nei šalies vidurkis. Išvengiamas mirtingumas - mirtingumas, nulemtas ligų (ar būklių), kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencines ir/ar diagnostines ir/ar gydymo priemones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1 000 – iui gyventojų (asm.) santykis su šalies vidurkiu, proc. |  |  |  |  |  | 108,7 | 126,6 | Nedidėjantis | Pateikiami turimi naujausi t. y. 2021 m. duomenys. Bendro gyventojų sergamumo duomenų Higienos institutas nebeteikia. Rodiklis keičiamas bendru gyventojų ligotumo, tenkančio 10 000 gyventojų (asm). rodikliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sportuojančių bent 1 k./sav. gyventojų dalis, lyginant su bendru Panevėžio savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc. Fizinio aktyvumo renginiuose dalyvaujančių asmenų |  |  |  |  |  | Nebuvo vertinta | 35,3 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporto renginių skaičius, vnt./metus |  |  |  |  |  | 1080 | 1000 | 600 | Sporto įstaigų ir sporto organizacijų surengtų sporto renginių skaičius per metus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos kūrimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.2. | Įgyvendintų psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Vykdyta Panevėžio miesto savižudybių prevencijos 2021–2025 metų programa. Organizuotos veiklos: emocinės paramos Panevėžyje linija, savęs pažinimo grupės vyrams, patiriantiems krizes, organizuoti psichikos sveikatos stigmas mažinti skirti Atviros psichiatrijos mėnesio ir Savižudybių prevencijos dienos minėjimai, krizių valdymo mokymai įmonių administracijoms, savižudybių prevencijos mokymai, filmų peržiūros programa su diskusija su psichologu, visuomenės raštingumo didinimo nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir įveikos klausimais ir kt. | PMSA SRS | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės stiprinimas |  |  | 1.2.1.3. | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės projektinėse veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, asm. | 26395 | 14400 | 25000 |  | + |  | 2022 m. COVID-19 vakcinos dozėmis pasiskiepijo 13 038 asmenys, Visuomenės sveikatos biuro užkrečiamųjų ligų prevencijos veiklose dalyvavo 8356 asmenys. Ugdymo įstaigose buvo vykdomas testavimas (apie 5000 asm.). Paviršių tyrimai darželiuose (paimti 1590 aplinkos paviršių ėminiai, atlikta 3241 susirgusių asmenų epidemiologinė apklausa). | PMSA SRS | 34,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 1.2.1.4. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimo skaičius | 4 | 5 | 5 |  | + |  | FMRC naujai įrengti 2 gydytojų kabinetai ir 1 fizioterapijos kabinetas, renovuojamos ir įrenginėjamos III a. patalpos; Odontologijos poliklinikoje sutvarkytas stogas, keisti kanalizacijos vamzdžiai. Poliklinikoje įrengti oro kondicionieriai, atliktas kosmetinis remontas. Slaugos ligoninėje atliktas kosmetinis patalpų remontas. | PMSA SRS |  |  |  |  |  | 81,9 |  |
|  | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.5. | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių skaičius, vnt. | 4294 | 2200 | 3500 |  | + |  | Padidėjęs VSB veiklų poreikis ir atitinkamai padidėjęs dalyvių skaičius. | PMSA SRS | 30,0 | 932,5 |  | 44,2 |  | 6,9 |  |
|  |  |  |  |  | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių dalyvių skaičius, asm. | 89456 | 55000 | 65000 (2021-2027) |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra bei atsparumo ekstremalioms situacijoms didinimas |  |  | 1.2.1.6. | Pradėtų teikti naujų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 9 (2021-2027) |  | + |  | Naujos paslaugos nepradėtos teikti dėl užsitęsusios sveikatos paslaugų reformos (naujų paslaugų plėtra planuojama 2023-2024 m.). Dėl besitęsiančios covid-19 pandemijos tęsta Vakcinacijos centro ir mobilaus punkto veikla, vėliau vakcinavimas nuo COVID-19 ir testavimas perkeltas į Polikliniką ir kitas ASPĮ. 12 000 (vakcinuotų) + 40 000 (testuotų) VSB užkrečiamųjų ligų prevencijos veiklose dalyvavo 8356 asmenys. Ugdymo įstaigose buvo vykdomas COVID-19 testavimas – 5000 asm., atlikta 3241 susirgusių asmenų epidemiologinė apklausa. | PMSA SRS | 31,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paslaugas gaunančių asmenų skaičius, asm. | 53000 | 14400 | 43000 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NVO įgyvendinamų sveikatingumo programų skirtingoms gyventojų amžiaus grupėms skatinimas |  |  | 1.2.1.7. | Paremtų sveikatingumo programų skaičius, vnt. | 14 | 14 | 24 |  | + |  | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos TS skiriamos VSB einamųjų metų prioritetinių visuomenės sveikatos sričių veiklų vykdymui. Veiklas VSB vykdo bendradarbiaudamas su NVO. 2022 m. į vykdomas sveikatinimo veiklas įtraukta 14 mieste veikiančių NVO. | PMSA SRS, NVO | 67,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams |  |  | 1.2.1.8. | Atnaujintos, suremontuotos (modernizuotos), rekonstruotos esamos sporto bazės (įskaitant viešąsias erdves, kurios pritaikytos aktyviam laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui) arba nauji sporto objektai (viešosios erdvės pritaikytos aktyviam laisvalaikiui ir / arba fiziniam aktyvumui), skaičius, vnt./metus | 2 | 2 | 2 |  | + |  | 2022 m. Panevėžio universalioji sporto arena perduota valdyti Panevėžio sporto centrui. VšĮ Panevėžio futbolo akademijos ,,Panevėžys“ stadione nupirkti ir sumontuoti nauji futbolo vartai, futbolo salėje atnaujinta dirbtinė futbolo danga. Atnaujintas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadiono aikštynas - įrengti lengvosios ir sunkiosios atletikos sektoriai – trumpų bei ilgų distancijų bėgimo takeliai, šuolių į tolį, aukštį, trišuolių, rutulio stūmimo vietos, universali aikštelė, mini futbolui, tinkliniui, tenisui, krepšiniui, įrengti treniruokliai. Vykdoma: „Aukštaitijos“ sporto komplekso didžiosios salės atnaujinimas. Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų progimnazijos stadione. „Aukštaitijos“ baseino priestato rekonstrukcija į FINA reikalavimus atitinkantį 50 metrų baseiną. | PMSA SS, MIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sukurtos sporto infrastruktūros valdymo priemonės bei sportinio ugdymo apskaitos priemonės, vnt./metus | 0 | 0 | 2 | + |  |  | Šiuo metu kuriamas valstybinis sportininkų ir trenerių registras, kuriuo naudotis bus suteikta prieiga ir savivaldai. | PMSA SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą finansavimas |  |  | 1.2.1.9. | Finansuotų projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą, skaičius, vnt./metus | 24 | 20 | 50 |  | + |  | 2022 m. buvo pateikta 24 finansuotinos paraiškos, pareiškėjams paskirstyta 40 000,00 Eur. Finansuoti tarptautiniai, tradiciniai sporto renginiai, skirti Panevėžio miesto atmintinoms datoms paminėti, ir/arba jubiliejiniai renginiai, skirti įžymių panevėžiečių atminimui (Vitalijaus Karpačiausko vardo XXIII- asis tarptautinis bokso turnyras ir Lietuvos bokso čempionatas Panevėžyje, Tarptautinis imtynių turnyras „Panevėžys Open 2022“, Tarptautinės treko varžybos ,,Panevėžys 2022“, Tarptautinis rankinio turnyras ,,Panevėžio Taurė 2022‘‘, XXXV Tarptautinis šachmatų festivalis „Panevėžys Open 2022“, Tarptautinis dziudo festivalis ,,Pirmoji kova“, Dariaus Grigalionio taurės plaukimo varžybos, Tarptautinė Panevėžio miesto „Žemynos“ Olimpiečių Taurė, Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo meistrų čempionatas V. Ščiukos taurė, irklenčių ir baidarių varžybos, skirtos Panevėžio miesto gimtadieniui, Panevėžio klubo ,,Dviračiai“ renginiai 2022, Jaunimo, šeimų, mėgėjų ir profesionalių sportininkų sporto festivalis #Aktyvuoksave). | PMSA SS | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporto įstaigų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.10. | PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 4 |  | + |  | Siekiama, kad PMSA pavaldžiose sporto įstaigose būtų įdiegtos kokybės vadybos sistemos. | PMSA SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. / metus |  |  |  |  |  | 278 | 280 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti tarptautinius, nacionalinius fizinio aktyvumo ir sporto renginius. Dalyvauti sporto varžybose, renginiuose |  |  | 1.2.2.1. | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimas varžybose, renginiuose skaičius, vnt. /metus | 35 | 30 | 80 |  | + |  | Sporto renginiai: 2022 m. Panevėžio miesto savivaldybė bendradarbiaudama su Lietuvos bei Panevėžio miesto sporto organizacijomis (sporto federacijomis, asociacijomis, klubais, sporto ugdymo įstaigomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, bendruomenėmis, VšĮ) organizavo sporto renginius panevėžiečiams bei miesto svečiams. Panevėžio miesto krepšinio jaunimo komanda dalyvavo 2021–2022 m. krepšinio Eurolygos „Adidas Next Generation“ turnyro kvalifikacinėse atrankos varžybose, Belgrade (Serbija), Panevėžio miesto imtynių jaunimo komanda dalyvavo Hananui Barakui atminti skirtame tarptautiniame graikų-romėnų imtynių turnyre, Arado mieste (Izraelis), Panevėžio miesto krepšinio jaunimo komanda ,,Panevėžys“ rungtyniauja 2022-2023 metų sezono reginio Krepšinio Lygoje. Tarptautinės varžybos: Tarptautinis badmintono turnyras ,,RSL Lithuanian International“, Europos triatlono jaunimo taurės etapo varžybos, Europos IGF grappling atviras čempionatas. Tarptautinės galiūnų varžybos „Europos taurė 2022“, Dviračių plento tarptautinės varžybos ,,Baltic Chain tour 2022“. Šalies varžybos: Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių suaugusiųjų čempionatas, 60-asis Lietuvos suaugusiųjų asmeninis badmintono čempionatas ir Lietuvos jaunių U15 čempionatas, B. Abramaičio taurė 2022, Lietuvos baseino triatlono čempionatas, 2022 Baltic Multisport cup II etapo varžybos, Lietuvos 3x3 krepšinio čempionatas, Lietuvos 3x3 krepšinio vasaros čempionato finalinio turo varžybos, 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Vasario 16-ajai paminėti, 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti. Panevėžys Open muaythai varžybos, Birželio 12-osios smūginio varžybos, 2022-2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynės, Panevėžio žiemos diskgolfo čempionatas, Spiningavimo nuo kranto varžybos Panevėžio miesto mero prizui laimėti, šaškių turnyras skirtas Panevėžio miesto gimtadieniui paminėti, Atviros 2022 m. Panevėžio miesto žiemos plaukimo pirmenybės ir kt. | PMSA SS | 79,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimas už sporto laimėjimus |  |  | 1.2.2.2. | Savivaldybės skirtos premijos už pasiektus aukštus sporto rezultatus, skaičius, asm./metus | 10 | 10 | 15 |  | + |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2022 m. skyrė premijas reprezentacinėms miesto komandoms, žaidžiančioms Lietuvos aukščiausiose lygose ir Panevėžio miestą garsinantiems aukšto meistriškumo sportininkams bei jų treneriams. 2022 m. Panevėžio miesto reprezentacinei sportinių žaidimų komandoms krepšinio klubui „Lietkabelis“ ir Panevėžio futbolo komandai ,,Panevėžys“, sportininkei Viltei Andrunavičiūtei ir jos trenerei Ilonai Rimšienei, sportininkui Aleksui Savickui ir jo treneriui Žilvinui Ovsiukui, sportininkui Andriui Šidlauskui ir jo treneriui Žilvinui Ovsiukui. | PMSA SS | 68,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporto organizacijų raginimas turėti ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas), siekiant kokybinių ir kiekybinių rezultatų |  |  | 1.2.2.3. | Sporto organizacijų finansuotini projektai, turintys ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas, vnt. metus | 28 | 28 | 28 |  | + |  | 2022 m. buvo įgyvendinama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-20 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų projektų įgyvendinimo trimetė 2020–2022 m programa. Šiuo 2020-2022 m. laikotarpiu 28 Panevėžio miesto sporto organizacijos įgyvendino aukšto meistriškumo sporto programas. Jų tarpe ir Panevėžio miesto reprezentacinės komandos, techninių sporto šakų atstovai, individualių sporto šakų organizacijos kurių sportininkai dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose. Šiuo laikotarpiu programos vykdytojų nesumažėjo, pasiekti reikšmingi aukšto meistriškumo sporto rezultatai rodo, kad programa buvo įgyvendinama sėkmingai. | PMSA SS | 850,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Tikslas. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  |  | 92 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glaudus bendradarbiavimas su NVO skatinant jų įtrauktį teikti socialines paslaugas ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą |  |  | 1.3.1.1. | NVO teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 24 | 20 | 32 |  | + |  | Didesnis, nei planuota, NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas, skaičius | PMSA SRS, NOK | 194,9 |  | 160,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NVO teikiamų socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus | 60 | 64 | 80 |  | + |  | Nuo 2022-07-01 papildytas Socialinių paslaugų katalogas naujomis paslaugomis | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš NVO perkamų socialinių paslaugų skaičius | 5 | 3 | 280 |  | + |  | Didesnis, nei planuota, NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas, skaičius | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas |  |  | 1.3.1.2. | Šeimų ir vaikų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius | 3092 | 3090 | 3000 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams, statyba Panevėžio mieste“ Projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ savivaldybė įgyvendina kartu su partneriu „VšĮ Šv. Juozapo globos namai“, kuris vykdo bendruomeninių šeimos namų funkciją ir teikia kompleksines paslaugas šeimoms (asmenims), įtėviams, globėjams, vaikams, gyvenantiems Panevėžio mieste. 847 nauji dalyviai dalyvavo pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos įgūdžių ugdymo, dailės, muzikos, šokio - judesio terapijos užsiėmimuose, individualiose ir grupės psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijose, mediacijoje, vaikų priežiūros paslaugoje, šeimų stovyklose. Iš viso iki 2022 m. pabaigos kompleksines paslaugas gavo 3092 asmenų. Projekto veiklos baigiasi 2023 m gegužės mėn. 31 d., tačiau Kompleksinių paslaugų teikimas Panevėžio m. gyventojams bus tęsiamas kitu projektu. Šv. Juozapo globos namai tapo partneriu įgyvendinant kompleksinių paslaugų šeimai programą Panevėžyje. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra |  |  | 1.3.1.3. | Socialinių paslaugų spektro įvairovė ir dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus. | 92 | 92 | 100 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge. | PMSA SRS | 88,0 |  | 266,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus | 84 | 84 | 100 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organizacijų, teikiančių sociokultūrines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, skaičius | 16 | 16 | 21 |  | + |  | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai įvykdyti. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai |  |  | 1.3.1.4. | Asmenų, gavusių kompleksines (socialines ir sveikatos) paslaugas, skaičius | 55 | 50 | 150 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų institucinių ir paslaugų asmens namuose santykis | 668/ 581 | 600 / 650 | 600 / 650 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Identifikuotų asmenų skaičius, kuriems teikta socialinė parama | 55 | 50 | 150 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. 2022 metų Centro veiklos plane numatyta bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai su sveikatos priežiūros įstaigomis. Kompleksinę pagalbą asmens namuose gavo 41 pagalbos namuose skyriaus paslaugų gavėjas, t. y. 16 asmenų daugiau nei buvo planuota. Sveikatos priežiūros paslaugas kartu su socialinėmis paslaugomis gavo 55 pagalbos namuose skyriaus paslaugų gavėjai, t. y. 5 asmenims daugiau nei buvo planuota. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra |  |  | 1.3.1.5. | Socialinę riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių socialinei integracijai skirtose veiklose, dalis nuo nustatytų / besikreipiančių asmenų skaičiaus | 100 | 40 | 70 |  | + |  | Padidėjus NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas, skaičiui, išaugo socialinės integracijos bendruomenėje plėtra. | PMSA SRS | 1041,5 |  | 1989,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų socialinės integracijos bendruomenėje paslaugų rūšių skaičius | 5 | 5 | 6 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimas |  |  | 1.3.1.6. | Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | Panevėžio atviras jaunimo centras, atvira erdvė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, multifunkcinio centro atvira jaunimo erdvė ,,7 akimirkos“. Atvirame jaunimo centre 1549 unikalūs lankytojai, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos atviroje jaunimo erdvėje –1586 | PMSA JRK | 126,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teritorijų, kuriose vyksta darbas su jaunimu gatvėje, skaičius, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | Senvagės teritorija. | PMSA JRK | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško klientų skaičius, vnt./ metus | 3135 | 500 | 500 |  | + |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas veikia Panevėžio atvirame jaunimo centre. Atvirame jaunimo centre unikalių lankytojų skaičius – 1549, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atviroje jaunimo erdvėje unikalių lankytojų skaičius – 1586. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos teikimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra |  |  | 1.3.2.2. | Jaunimo dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje skaičius per metus, vnt. | 44 | 40 | 40 |  | + |  | Jaunimo dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje skaičius 2022 m. – 44 jaunuoliai: 14 metų – 2; 15 metų – 5; 16 metų – 6; 17 metų – 15; 18 metų – 6; 19 metų – 8; 21 metų – 1; 22 metų – 1. | PMS JRK | 8,4 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Socialinio būsto plėtra |  |  | 1.3.2.3. | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu, proc. | 24,0 | 24,0 | 30,0 |  | + |  | 2022 m. rekonstravus bendrabutį Aldonos g. 12, įrengti 71 socialiniai būstai. Per 2022 metus išnuomoti 56 socialiniai būstai, esantys Aldonos g. 12. Asmenų, aprūpintų gyvenamuoju plotu dėl Savivaldybės ir socialinio būsto fondo bei kito būsto metinio padidėjimo, skaičius (žm.) – 95. 2022 m. sąrašuose buvo 234 asmenys ar šeimos (56 / 234 =24,0 proc.) | PMS MIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės administracijos organizuotų apklausų per metus skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 6/ 42 |  |  |  | 2022 m. atliktos apklausos: 1.Dėl eismo organizavimo Aido g.; 2. Apie galimybes įdarbinti jaunimą 2022 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais; 3. Siekiant išsiaiškinti panevėžiečių nuomonę, kaip jie vertina naują 1E viešojo transporto maršrutą „Kniaudiškių g.–„Konsultacijų poliklinika“; 4. Dėl Panevėžio miesto vizualinio identiteto kūrimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymas Gyventojų skatinimas dalyvauti savanorystės veiklose (išskyrus kai savanoriškos veiklos organizatoriumi yra politinė partija ar veikiama politinės partijos naudai) viešojo sektoriaus įstaigose |  |  | 1.4.1.1. | Dalyvaujamojo biudžeto dalies didėjimas (kasmet), proc. | 0,015 | 0,22 | Didėjantis |  | + |  | 2022 metais panaudota 33,8 tūkst. Eur (planuota 60,0 tūkst. Eur). Įrengta vaikų žaidimų aikštelė A. Baranausko pušynėlyje. Parengtas Panevėžio šokių terasos statybos projektas. 2021 metais panaudota 20 tūkst. Eur (planuota 40,0 tūkst. Eur) | PMSA MIS | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1.2. | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešoje sektoriaus įstaigose, skaičius | 20 | 15 | 50 |  | + |  | Savanoriškose veiklose dalyvavusių gyventojų skaičius. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo savanorišką tarnybą baigusių asmenų skaičius, asm. | 30 | 30 | 80 |  | + |  | Savanorystę baigė savanoriai šiose organizacijose: VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė, Panevėžio lopšelis-darželis „Riešutėlis“, Panevėžio apylinkės teismas, Panevėžio Elenos Mezginaitės biblioteka, Panevėžio atvira jaunimo erdvė, VšĮ „Septynios akimirkos“, Panevėžio teatras „Menas", „Maisto bankas”, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Panevėžio skyrius, Aukštaitijos krepšinio mokykla, Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ / Panevėžio socialinių paslaugų centras. | PMSA JRK | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Savanorių bazės savivaldybėje sukūrimas | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Veikla planuojama 2023 metais. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas |  |  | 1.4.1.3. | Gyventojų, dalyvaujančių bendruomeninių organizacijų veiklose, skaičius per metus, asm. / metus | 3000 | 3000 | 5000 |  | + |  | Panevėžio mieste veikiančių bendruomeninių organizacijų pateikta informacija apie projektinėse veiklose dalyvavusius asmenis. | PMSA NOK, JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo dalis nuo visų bendruomeninių organizacijų veiklose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus per metus, proc./ metus | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  | + |  | Bendruomeninių organizacijų pateikta informacija. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seniūnaičių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas |  |  | 1.4.1.4. | Suorganizuotų priemonių, skirtų bendradarbiavimui skatinti, skaičius per metus, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | „Šventiniai socialiniai pusryčiai“ subūrę NVO atstovus šventinio laikotarpio metu. | PMSA NOK | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas |  |  | 1.4.1.5. | Jaunų žmonių, dalyvavusių savivaldybės darbo grupėse, komisijose, jaunimo reikalų tarybos darbe skaičius, asm. | 8 | 8 | 15 |  | + |  | Jaunimo reikalų taryba, projektų vertinimo komisijos, darbo grupės ir kt. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atliktų tyrimų, apklausų, analizių formuojant įrodymais ir faktais grįstą jaunimo politiką mieste skaičius, vnt. / metus | 1 | 1 | 3 |  | + |  | Atlikta apklausa: Apie galimybes įdarbinti jaunimą 2022 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų, iniciatyvų skaičius per metus | 21 | 20 | 30 |  | + |  | Finansuotos 4 jaunimo iniciatyvos, 2 veiklos programos ir 15 projektų. | PMSA JRK | 18,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 110 | 75 | 75 |  |  |  | Veiklą vykdančių organizacijų skaičius | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus |  |  |  |  | 150 | 100 | 150 |  |  |  | Pateiktų projektų skaičius iš savivaldybės biudžeto finansuojamoms programoms. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų lyderių, narių kvalifikacijos kėlimas |  |  | 1.4.2.1. | Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius, asm. / metus | 40 | 40 | 40 |  | + |  | 2022 m. buvo organizuojami nuotoliniai mokymai NVO atstovams projektų rengimo ir įgyvendinimo tema. Mokymuose dalyvavo 29 dalyviai. 2022 m. buvo organizuojami kokybiniai mokymai su praktine dalimi NVO atstovams lėšų ir rėmėjų pritraukimo tema. Mokymuose dalyvavo 11 dalyvių iš tiek pat organizacijų, todėl buvo galimybė panagrinėti individualias situacijas. | PMSA NOK | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mokymuose dalyvavusių organizacijų skaičius, vnt. / metus | 36 | 30 | 30 |  | + |  | Projektų rengimo mokymuose dalyvavo atstovai iš 25 organizacijų; Lėšų / rėmėjų pritraukimo mokymuose dalyvavo atstovai iš 11 organizacijų. | PMSA NOK | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų (vietos bendruomenių) lyderystės skatinimas |  |  | 1.4.2.2. | Gyventojų, dalyvavusių lyderystės skatinimo veiklose, skaičius | 30 | 30 | 50 |  | + |  | Gyventojų dalyvavusių lyderystės renginiuose skaičius. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo, dalyvavusio lyderystės skatinimo veiklose, skaičius | 76 | 70 | 20 |  | + |  | Finansuotas projektas jaunimo lyderystės ugdymui (Panevėžio jaunų liberalų kompetencijų ugdymo forumas „Politikos akademija“) – 700 Eur – dalyvių 50. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2022 m. lapkričio mėnesį organizuota „Demokratijos akademija“ skirta savivaldos dienai paminėti – dalyvavo 26 jaunuoliai. | PMSA JRK | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos ir žinomumo plėtros skatinimas |  |  | 1.4.2.3. | NVO ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius, vnt. / metus | 148 | 140 | 100 |  | + |  | NVO, jaunimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinės, infrastruktūros programų lėšomis finansuoti 148 nevyriausybinių organizacijų projektai. | PMSA NOK | 926,7 | 220,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viešai pasiekiamų NVO dalis nuo veikiančių NVO, proc. | 70 | 70 | 50 |  | + |  | Nevyriausybinės organizacijos, turinčios interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras / puslapius / grupes ir jose skelbiančios informaciją apie vykdomą veiklą. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus | 3 | 3 | 1 |  | + |  | Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas Panevėžio miesto gimtadienio metu "NVO kiemas", renginio metu vyko gyvos transliacijos diskusija su NVO atstovais; „Socialingi apdovanojimai"; „Šventiniai socialiniai pusryčiai" subūrę NVO atstovus šventinio laikotarpio metu. | PMSA NOK | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organizacijų, atstovaujančių tautines mažumas, skaičius, vnt. | 3 | 3 | 6 |  | + |  | Veikiančios žydų, karaimų, romų bendruomenės. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus, vnt. / metus | 4 | 2 | 3 |  | + |  | „Jaunimo piknikas“ 22-keliaujantys jaunimo metai“, Panevėžio jaunimo forumas „Pramušant sienas“, „Jaunojo mero rinkimai“, ,,Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2022“. | PMSA JRK | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | VVG veiklos plėtojimas |  |  | 1.4.2.4. | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. / metus | 1 | 1 | 10 |  | + |  | VVG strategijos administravimui panaudota 8,0 tūkst. Eur. | PMSA NOK | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis (patenkinamai, gerai, labai gerai) |  |  |  |  | Nebuvo vertinta |  | Labai gerai | + |  |  | Planuojama organizuoti tokią apklausą 2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. |  |  |  |  | 44,0 | 80,0 | 100,0 |  | + |  | 2022 m. 4 bendrovės iš 9 pasiekė lūkesčių rašte nurodytą ROE rodiklį 80% ir daugiau. (ROE - Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t. y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno). | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. |  |  |  |  | 57,0 | 40,0 | 60,0 |  |  |  |  | PMSA VAS | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius, vnt. |  |  |  |  | 6 | 6 | 35 |  | + |  | Parengtos ir pateiktos 6 paraiškos, kurių tikslas pritraukti investicijas, modernizuojant gatves ir sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi. | PMSA IPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokybės vadybos sistemų Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose diegimas bei palaikymas |  |  | 1.5.1.1. | Organizacijų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, dalis, proc. | Nebuvo vertinta |  | 30 | + |  |  |  | PMSA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 1.5.1.2 | Parengta Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija | 0 | 1 | 1 |  | + |  | Rengėjai laiku nepateikė tinkamai parengtos pagal techninės užduoties reikalavimus nekilnojamojo turto strategijos. Strategija tobulinama, atsižvelgiant į pastabas. Planuojama patvirtinti 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  | 64,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija teikia 129 paslaugą gyventojams, iš jų nesuskaitmeninta 47. | PMSA EPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra |  |  | 1.5.2.1 | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas, proc. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Numatoma elektroninių paslaugų informacinę sistemą įdiegti 2024-2025 metais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo administravimo, diegiant tarpusavyje integruotas informacines sistemas, modernizavimas |  |  | 1.5.2.2. | Integruotų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 7 | 7 | 12 |  | + |  | Integruotų informacinių sistemų skaičius: 1 (Savivaldybės biudžetinėse įstaigose Personalo valdymo sistema integruota su finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos informacinė sistema „Biudžetas VS“). Naujų įdiegtų ir (ar) išplėtotų informacinių sistemų skaičius: 6 (Savivaldybės biudžetinėse įstaigose įdiegta Personalo valdymo sistema. Įdiegta Consult/Dalyvauk platforma (dalyvauk.panevezys.lt) – tai patogus ir paprastas įrankis, leidžiantis gyventojams teikti Bendruomenės iniciatyvų projektinius siūlymus ir balsuoti už juos nuotoliniu būdu naudojantis bet kuria išmania priemone. Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir administracijai įdiegta Viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo informacinė sistema. Atnaujinti IS „PARAMA“ išankstinės registracijos tikslai. Atnaujinta centralizuoto priėmimo į mokyklas programinė įranga. Atnaujinta antivirusinė programa visose kompiuterizuotose darbo vietose. Naujų sukurtų elektroninių paslaugų skaičius: 1 (Sukurta elektroninė paslauga - charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas). | PMSA EPS | 174,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis, proc. |  |  |  |  | 92 / 8 | 60 / 40 | 70 / 30 |  | + |  | „Kantar" vykdytas žiniasklaidos monitoringas, komunikacijos analizė. Buvo vertinta Panevėžio miesto savivaldybės komunikacija pagal kiekybinius ir kokybinius parametrus. Tiriamu laikotarpiu išanalizuoti 3011 pranešimai. Šaltiniai: spauda, televizija, radijas, internetas. Analizuota paminėjimų skaičius ir dinamika, paminėjimai pagal toną ir paminėjimų dinamika pagal toną, pasiekti kontaktai, paminėjimai pagal žiniasklaidos tipus, paminėjimai pagal regionus, komunikacijos efektyvumas ir palankumas. Padaryta pranešimų spaudai analizė. | PMSA KS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 |  | + |  | Internetiniai žiniasklaidos portalai; Socialinė medija; Internetinė miesto savivaldybės svetainė; Radijo reportažai; TV reportažai; Spausdintinė dalomoji medžiaga; Lauko reklama. Pagal poreikį žiniasklaidai siųsti pranešimai spaudai. Investiciniai miesto projektai, svarbiausios iniciatyvos, infrastruktūros pokyčiai, sėkmės istorijos, svarbesnė Pramonės 4.0 rinkodaros projekto informacija pristatyta www.bns.lt. Koordinuota ir pildyta informacija Savivaldybės svetainėje bei "Facebook" paskyroje. Atnaujinamas savivaldybės LinkedIn puslapis. | PMSA KS | 62,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skirtingų auditorijų pasiekiamumo didinimas (nauji kanalai, inovatyvios sklaidos priemonės, viešinimo kampanijos, virtualių sprendimų taikymas, nuolatinio monitoringo užtikrinimas) |  |  | 1.6.2.1. | Viešosios komunikacijos taikomų priemonių skaičius, vnt. | 4 | 6 | 6 / 42 |  | + |  | 2022 m. atliktos apklausos: 1.Dėl eismo organizavimo Aido g.; 2. Apie galimybes įdarbinti jaunimą 2022 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais; 3. Siekiant išsiaiškinti panevėžiečių nuomonę, kaip jie vertina naują 1E viešojo transporto maršrutą „Kniaudiškių g.–„Konsultacijų poliklinika“; 4. Dėl Panevėžio miesto vizualinio identiteto kūrimo. | PMSA KS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciatyvos „Globalus Panevėžys" efektyvumo didinimas, ryšio tęstinumo su užsienio lietuviais užtikrinimas |  |  | 1.6.2.2. | Naujų veiksmų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 5 |  | + |  | Toliau palaikomi ir mezgami nauji ryšiai su projekto „Globalus Panevėžys" dalyviais. Surasti dar du nauji „Globalaus Panevėžio" ambasadoriai, vienas jų - Ukrainoje gyvenantis Robertas Gabulas" - sutarta bendradarbiauti ateityje, siekiant įgyvendinti bendrus projektus. Dvi ambasadorės buvo įtrauktos į projektinę veiklą, kurių metu dalijosi savo patirtimi, pateikė pasiūlymus, įžvalgas. 2022 m. dalyvauta migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“, Lietuvos savivaldybių asociacijos, LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, Užsienio reikalų organizuotuose renginiuose, kuriuose pristatytas projektas „Globalus Panevėžys“, išsamiai atsakyta į pateiktus klausimus, surinkta reikalinga informacija „Renkuosi Lietuvą“ komandai, taip pat Užsienio reikalų ministerijai, pristatytos naujos galimos iniciatyvos, rašyti pranešimai spaudai, parengti atsakymai į žiniasklaidos siunčiamus klausimus. | PMSA KS | 15,0 |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2022 | Rodiklio reikšmė (planas) 2022 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 Rodiklio reikšmė 2027 | 2022 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos |
| 2. |  |  | II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė (reikšmė nedidėjanti) |  |  |  |  | 8 | 8 | Nedidėjanti |  |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius |  |  |  |  | 172/4 | 150/0 | 120/0 |  |  |  | Statistikos departamentas pateikia - kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir mirusiųjų skaičių. 2022 m. sužeistieji – 172 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 56, dviratininkų – 34), žuvusieji - 4 2021 m. sužeistieji – 127 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 37, dviratininkų – 31), žuvusieji - 5 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Netaršaus mikrotransporto priemonių stovų prie pagrindinių miesto viešųjų pastatų ir viešosiose erdvėse įrengimas |  |  | 2.1.1.2. | Naujų įrengtų stovų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 150 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimas užtikrinant tęstinumą bei junglumą |  |  | 2.1.1.3. | Naujų įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 0,98 | 0,98 | 10 |  | + |  | 2021 m. naujai įrengti dviračių takai Šiaurinėje gatvėje – 0,98 km. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 105,4 | 105,4 | 108 |  | + |  | Modernizuojant pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės atnaujinta tako danga, įrengtas apšvietimas, dviračių remonto stotelė, poilsio aikštelės, mažosios architektūros elementai. Projekto I etapo veiklos užbaigtos. 2022 m. paženklinti dviračių takai Kultūros ir poilsio parke. Dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis (šalia gatvių) – 105,4 km | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 172/4 | 150/0 | 120/0 |  |  |  | Statistikos departamento duomenys. Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir mirusiųjų skaičius. 2022 m. sužeistieji – 172 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 56, dviratininkų – 34), žuvusieji - 4 2021 m. sužeistieji – 127 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 37, dviratininkų – 31), žuvusieji - 5 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimas ir esamų modernizavimas užtikrinant pėsčiųjų saugumą |  |  | 2.1.2.1. | Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojanti į srautą ir keičianti signalus) perėjų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 10 |  | + |  | 2022 m. įrengtos 2 išmaniosios perėjos (reaguojant į srautą ir keičiant signalus). | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vnt. | 16 | 16 | 130 |  | + |  | 2022 m. įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones modernizuotos šios nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos: Katedros g. ties Sodų g., Kniaudiškių g. ties Nr.59, Kniaudiškių g. ties Nr.71A, Molainių g. ties Nr.11, Nemuno g. ties Nr.4, Nemuno g. ties J. Zikaro g., Nemuno g. ties Nr.53, Parko g. ties Nr.17, Parko g. ties Nr.27, Parko g. ties Nr.35, Parko g. ties Nr. 93, Dariaus ir Girėno g. ties Nr.5, Dariaus ir Girėno g. ties Nr.19, Dariaus ir Girėno g. ties Nr.33, Dariaus ir Girėno g. ties Nr.30, Vilties g. ties Nr.20. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo saugumo užtikrinimas taikant ir diegiant išmaniąsias technologijas |  |  | 2.1.2.2. | Įdiegta daugiafunkcinė pažeidimų kontrolės sistema, komplektas | 0 | 0 | 1 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų modernizavimas siekiant užtikrinti saugumą |  |  | 2.1.2.3. | Modernizuotų šviesoforinių sankryžų skaičius, vnt. | 6 | 6 | 22 |  | + |  | Įgyvendintas projektas „Intelektinės transporto sistemos diegimas Panevėžio mieste“ Didžioji darbų dalis atlikta 2021 m. Įgyvendinant projektą modernizuoti šviesoforai šiose 6 sankryžose: J. Basanavičiaus g. – Vilniaus g.; J. Basanavičiaus g. – Ukmergės g.; J. Biliūno g. – Velžio kelias – Vilniaus g. – Pajuostės pl.; J. Basanavičiaus g. – Savanorių a.; Vilniaus g. – Ramygalos g.; J. Basanavičiaus g. – Elektros g.- sumontuota moderni šviesoforų įranga, kryptinis LED apšvietimas, nuotolinė vaizdo stebėjimo ir valdymo sistema. Transporto infrastruktūra pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. | PMSA MIS | 6,0 | 32,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Žiedinių sankryžų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 8 |  | + |  | Vykdant rangos darbus J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža pertvarkyta į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengtos eismo saugumo salelės, apšvietimas. | PMSA MIS | 230,0 | 975,0 |  |  |
|  | Ramaus eismo gatvių be tranzitinio transporto tinklo plėtra |  |  | 2.1.2.4. | Bendras gatvių ilgis, kuriose pritaikytos tranzitą ribojančios priemonės, km | 0 | 0 | 6 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatvės, kurioms taikomas „gyvenamosios zonos“ eismo statusas, km | ~17 | ~17 | 10 |  |  |  | Įrengtos gyvenamosios zonos (gatvėse, kuriose leistinas greitis 20 km/h): miesto centrinėje dalyje (Elektros g., Laisvės a., Vasario 16-osios g. iki T. Moigio g., T. Moigio g., Birutės g., Š. Mero g., Perkūno g, Klaipėdos g. atkarpa nuo Klaipėdos g. 28B iki Laisvės a., Respublikos g. atkarpa nuo Klaipėdos g. iki J. Urbšio g., Kranto g., P. Puzino g. atkarpa nuo Respublikos iki Kranto g., Anykščių g., Kauno g. atkarpa nuo Respublikos g. iki Kranto g., Ukmergės g. atkarpa nuo J. Basanavičiaus g. iki Laisvės a., Savanorių a. atkarpa nuo Savanorių a. 1A iki Laisvės a.); gyvenamųjų namų kvartale, apribotame Paliūniškio, Smėlynės ir Piniavos g.; gyvenamųjų namų kvartale, apribotame J. Tilvyčio, V. Alanto, Aitvarų g.; gyvenamųjų namų kvartale, apribotame Aukštaičių, J. Basanavičiaus, Beržų, Staniūnų g. bei Kęstučio g. atkarpoje, esančioje į šiaurę nuo Aukštaičių g.; Alksnyno g. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Eismo intensyvumo miesto centre mažinimas |  |  | 2.1.2.6. | Įrengtas Šiaurinis apvažiavimas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Darbai baigti 2022-09 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Transporto jungčių plėtra reguliuojant transporto srautus, mažinant gyvenamųjų teritorijų eismo apkrovimą |  |  | 2.1.2.7. | Pratęstos gatvių jungtys atskirose miesto dalyse, km | 0 | 0 | 3 | + |  |  | Darbus planuojama pradėti 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Gatvių parametrų audito parengimas |  |  | 2.1.2.8 | Parengtas auditas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Eismo sklandumo didinimas gerinant automobilių stovėjimo organizavimą |  |  | 2.1.2.9. | Naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  | 2022 m. aikštelių įrengimui nebuvo skirtos lėšos, nes nebuvo užbaigti rengti techniniai projektai | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas auditas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zonų be CO2 skaičius, vnt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama įgyvendinti iki 2027 metų | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Rinkliavos zonų, skatinant ekologinį transportą, parinkimas, nustatymas bei patvirtinimas |  |  | 2.1.3.1. | Parkavimo vietų / mokamų zonų skaičius, vnt. | 1036/1 | 1036/1 | 1500 / 4 |  | + |  | 2022 m.: Parkavimo vietos – 1036 vnt. Mokamos zonos – 1 vnt. Parkomatai (laiko apskaitos bilietų automatai) - 45 vnt. Visose apmokestintose transporto priemonių stovėjimo vietose elektromobiliai statomi nemokamai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Transporto priemonių eismo ribojimas Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje |  |  | 2.1.3.2. | Dalinis teritorijų, kuriose ribojamas transporto priemonių eismas, plotas, kv. m | 0 | 0 | 6000 | + |  |  | Eismo ribojimas bus planuojamas po to, kai bus atlikta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtra |  |  | 2.1.3.3. | Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius, vnt. | 6 | 6 | 40 |  | + |  | Įrengtos 6 stotelės (viso 12 prieigų), kurias perdavė Transporto kompetencijų agentūra. | PMSA MIS | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. |  |  |  |  | 43,5 | 3 | 10 |  | + |  | Vežtų keleivių skaičius (mln.) 2022 m. – 6,6 2021m. – 4,6 2020 m. – 5,2 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 |  | + |  | Miesto viešojo transporto maršrutai nusidriekia į Panevėžio rajono teritoriją: Dembava, Piniava, Molainiai, Vaivadai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. |  |  |  |  | 16 | 3 | 7 |  | + |  | Pagal 2021 m. ir 2022 m. atliktos keleivių apklausos duomenis, keleivių pasitenkinimo balai (10 balų vertinimo sistema) pasiskirstė taip: 2021 m. – 7,2, o 2022 m. – 8,4, t. y. 1,16 balo arba 16 proc. daugiau. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto maršrutinio tinklo optimizavimas |  |  | 2.1.4.1. | Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Dėl LEZ teritorijoje įsikūrusių naujų įmonių suintensyvintas autobusų eismas dėl galimybės darbuotojams atvykti į darbo vietas ir grįžti į namus. Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas 6-uoju ir 12-uoju maršrutais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas |  |  | 2.1.4.2. | Įgyvendintų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 3 |  | + |  | Planuojama įgyvendinti iki 2027 metų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Intelektinių elektroninių priemonių diegimas viešajame transporte |  |  | 2.1.4.3. | Įdiegtų intelektinių elektroninių priemonių viešajame transporte skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste“ - diegiamos elektroninio bilieto sistemos funkcionavimui reikalingos techninės ir programinės įrangos įsigijimas, montavimas ir paleidimas“. Įgyvendinant projektą bus įdiegtas elektroninis bilietas ir autobusų stotelėse, įrengtos informacinės švieslentės (6 vnt.), kuriose bus pateikta informacija apie autobusų maršrutus bei tvarkaraščius, bus įdiegtas interaktyvus maršrutų žemėlapis, teikiama informacija apie darnaus susisiekimo galimybes su kitomis miesto dalimis ir kita aktuali informacija apie miesto viešąjį transportą bei darnų judumą mieste, informacija bus pateikiama keliomis kalbomis. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. |  |  |  |  | 35,3 | 25,0 | 35,0 |  |  |  | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ miesto viešajame transporte naudoja 68 autobusus iš kurių 24 yra dujiniai, tai sudaro apie 35,3 proc. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Netaršaus ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas ir infrastruktūros pritaikymas |  |  | 2.1.5.1. | Įsigytų netaršių ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių skaičius ir jiems pritaikyta infrastruktūra, vnt. | 6 | 6 | 30 |  | + |  | 2022 m. nupirkti 6 dėvėti didelės talpos autobusai; 2021 m. nupirkti 5 dėvėti didelės talpos autobusai; 2020 m. nupirkta 12 naujų autobusų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Naujos autobusų stoties įrengimas ir prieigų sutvarkymas |  |  | 2.1.5.2. | Įrengta nauja autobusų stotis ir sutvarkytos prieigos, vnt. | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Darbai pradėti 2022 metais. Planuojami užbaigti 2023 metais. | PMSA MIS | 718,0 |  |  |  |
|  | Susisiekimo sistemos pritaikymas Panevėžio miesto pramoninėse teritorijose |  |  | 2.1.5.4. | Naujų įgyvendintų infrastruktūros projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.– Pramonės g. sankryžą“ | PMSA MIS | 230,0 | 975,0 |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių ir kito netaršaus transporto dalijimosi sistemos diegimo sąlygų sudarymas |  |  | 2.1.6.1. | Įdiegtų dviračių ir (ar) kitų netaršaus transporto dalijimosi sistemų Panevėžio mieste skaičius, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Automobilių dalijimosi paslaugos diegimo skatinimas |  |  | 2.1.6.2. | Veikianti automobilių dalijimosi paslauga Panevėžio mieste, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pradėti 2024 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žalumo indeksas, proc. |  |  |  |  | 76,25 | 76,25 | 76,25 |  |  |  | Siektina reikšmė – nemažėjanti. Panevėžio Žalumo indeksas: 76,247% - tai reiškia, kad 23,753% Panevėžio savivaldybės teritorijos sudaro vandeniui nelaidūs paviršiai. Skaičiavimo metodas: Naudojama viešai prieinami Copernicus programos duomenys https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas, (Lietuvos energetikos agentūros vertinimas), siekiamybė-mažėjantis indeksas (vieta) |  |  |  |  | 22 | 22 | Mažėjanti reikšmė |  |  |  | 2022 m. – nėra duomenų. 2021 m. - 22 vieta. 2020 m. – 27 vieta. Viso balų – 22 (iš 100 galimų) Surinkti balai pagal kriterijus: 1. Merų paktas – 2 (iš 11 galimų) 2. AEI plėtra – 0 (iš 8) 3. Renovuoti daugiabučiai – 2,5 (iš 20) 4. Šilumos kaina – 7 (iš 8) 5. Biokuro pajėgumai – 7 (iš 13) 6. Dviračių takai – 1,5 (iš 6) 7. Gaminantys vartotojai – 1 (iš 6) 8. Elektromobiliai – 1 (iš 5) 9. Elektromobilių įkrovimas – 3,5 (iš 6) 10. Finansuojami projektai – 0,5 (iš 9) 11. NT mokestis – 3,5 (iš 4) 12. Energetinis skurdas – 2,5 (iš 4) | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Kvartalinės renovacijos skatinimas ir plėtra taikant kompleksines energetinio efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.1. | Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius, vnt. | 9/ 181 |  | 200 |  | + |  | Rodiklis „Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius“ yra vienas iš rodiklių, parodančių kvartalinės renovacijos programos poveikį, skatinant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus modernizuoti savo daugiabučius namus. Per 2022 m. modernizuoti 9 daugiabučiai namai, bendras modernizuotų namų skaičius skaičiuojamas nuo 2009 m. 2021 m. renovuota 16 vnt. daugiabučių namų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimas, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.3. | Naujų modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Aplinkai draugiškesnių šilumos gamybos būdų (geoterminių, šilumos siurblių, saulės) skatinimas |  |  | 2.2.1.4. | Naujus aplinkai draugiškesnius šilumos būdus įdiegusių savivaldybės įmonių / organizacijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 5 | + |  |  | 2023 m rengiamas Panevėžio miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Miesto apšvietimo sistemų modernizavimas ir efektyvumo didinimas |  |  | 2.2.1.5. | Modernizuotos sistemos dalis (šviestuvai), proc. | 22 | 22 | 100 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. 2021 m. pasirašytos rangos darbų sutartys dėl kompleksinio miesto apšvietimo tinklų modernizavimo. Darbai vykdomi 2022- 2023 m. | PMSA MIS | 855,6 |  | 138,9 |  |
|  | Savivaldybės bei miesto įmonių / organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo didinimas ir jų veiklos poveikio aplinkai mažinimas |  |  | 2.2.1.6. | Įstaigų, įmonių, organizacijų įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (AVS/EMAS/ISO 14001) skaičius, vnt. | 19 | 19 | 21 |  | + |  | Įmonių, įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, skaičius yra preliminarus, nes nėra duomenų bazės ar registro apie tokias įmones. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. |  |  |  |  | 24 | 26 | 31 |  |  |  |  | PMSA MIS, PRATC |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės teisinės bazės, susijusios su saugia ir švaria aplinka atnaujinimas |  |  | 2.2.2.1. | Atnaujintų ir naujai parengtų dokumentų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama Panevėžio miesto atliekų prevencijos ir tvarkymo planą parengti 2023 metais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Šalinamų sąvartyne komunalinių atliekų kiekio mažinimas |  |  | 2.2.2.2. | Žaliųjų ir augalinės kilmės maisto atliekų surinkimo priemonės, vnt. | 0 | 51785 | 30000 |  | + |  | Neįvyko viešųjų pirkimų procedūros. Žaliųjų ir augalinės kilmės maisto atliekų surinkimo priemonės bus įsigytos 2023 metais. | PMSA MIS, PRATC |  |  |  |  |
|  | Pakartotinai naudojamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekio didinimas |  |  | 2.2.2.3. | Tekstilės atliekų surinkimo priemonės, vnt. | 0 | 0 | 30 |  | + |  | Tekstilės atliekoms rinkti skirti konteineriai pagaminti ir pristatyti 2023 m. I ketvirtį. | PMSA MIS, PRATC |  |  |  |  |
|  | Taršos mažinimas, išvalant ir sutvarkant užterštas teritorijas |  |  | 2.2.2.5. | Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos, Ha | 50 | 50 | 50 |  | + |  | Tvarkomos teritorijos atsižvelgiant į turimą finansavimą (sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, sąvartynai). | PMSA MIS | 53,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | Laisvės a. ir jos prieigos | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Viešųjų erdvių pritaikymas įvairioms socialinėms grupėms |  |  | 2.2.3.2 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 9 |  | + |  | Laisvės a. ir jos prieigos | PMSA TPAS, MIS | 1090,0 |  |  |  |
|  | Augalų sodinimas šalia didžiausių taršos šaltinių mieste siekiant sumažinti teršalų sklidimą nuo taršos šaltinių (intensyvaus eismo vietų ir pan.) |  |  | 2.2.3.4. | Pasodintų augalų šalia didžiausių taršos šaltinių mieste skaičius, vnt. / metus | 93 | 80 | 750 |  | + |  | Atminimo parko teritorijoje pasodintas medis (1 vnt.), Ekrano marių pakrantėje – medis (1 vnt.), Šalia J. Biliūno g. – medžiai (6 vnt.), Kultūros ir poilsio parke – medžiai – (3 vnt.), Taikos pušynėlyje – medžiai (50 vnt.), Marijonų sode – medis (1 vnt.), šalia A. Jakšto g. – medžiai (2 vnt.), šalia Vakarinės g. žiedo – medžiai (5 vnt.) ir krūmai 24 (vnt.). | PMSA TPAS, MIS | 40,1 | 10,3 | 116,7 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Parengtas sodinimo schemų skaičius, vnt. | 7 | 5 | 15 |  | + |  | Želdinių sodinimo schemos: 1) Atminimo parko teritorijoje 2) Ekrano marių pakrantėje 3) šalia J. Biliūno g. 4) Kultūros ir poilsio parke 5) Taikos pušynėlyje 6) Marijonų sode 7) šalia A. Jakšto g. | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Esamų gamtos elementų stiprinimas |  |  | 2.2.3.5. | Natūralių zonų, vandens telkinių prižiūrėtas plotas, Ha | 4,41 | 6,0 | 23,8 |  | + |  | Prižiūrėta ir nušienauta Nevėžio upės vaga nuo Smėlynės g. iki Vakarinės g.. | PMSA MIS | 16,4 |  |  |  |
|  | Natūralių ir pusiau natūralių miesto erdvių tvarkymas ir atnaujinimas (viešosios, poilsio zonos, tyliosios zonos) |  |  | 2.2.3.6. | Sutvarkytų ir atnaujintų natūralių bei pusiau natūralių miesto erdvių plotas, Ha | 20,0 | 20,0 | 45,7 |  | + |  | Tvarkoma pagal planą ir turimą finansavimą. 2022 m. atlikti darbai - Kniaudiškių parkas, Skaistakalnio parkas, Žagienio upelio pakrantė, Nevėžio upės pakrantė, Ekrano pakrantėje natūrali žydinti pieva. Kiti darbai tęsiami 2023 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  | Viešieji pirkimai planuojami 2024 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto aplinkos komponentų stebėsena |  |  | 2.2.3.7. | Stebimų aplinkos komponentų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 |  | + |  | 2022 m. vykdytas dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens, aplinkos oro ir triukšmo monitoringai. | PMSA MIS | 13,4 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 6 | 5 | 30 |  |  |  | Sutvarkytos, neveikiančios senosios Venslaviškio kapinės Tinklų g.; Sutvarkyta aplinka ir paminkliniai ženklai: skulptoriui V. Kuzmai (Ramygalos g. 41A) ir aktoriui J. Aleknai (Kranto g. 43); atkurti ir sutvarkyti Šv. Petro ir Povilo parapijos kapinių šiauriniai vartai; atnaujintas paminklinis akmuo Atminimo skvere (žydų senųjų kapinių teritorija); sutvarkyta A. Baranausko pušynėlyje sovietų teroro aukų ir Vokietijos karo belaisvių palaidojimo vieta. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Statybos leidimų skaičius miesto centrinėje dalyje, vnt. |  |  |  |  | 51 | 84 | 184 |  |  |  | Dėl infliacijos Lietuvoje pabrango statybinės medžiagos ir statybų darbai, todėl sumažėjo statybos apimtys. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km |  |  |  |  | 58,7 | 58,7 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 5,0 |  |  |  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis (km / kv. km): 2022 m. – 4,4 2021 m. - 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujintos modernizuotos infrastruktūros ilgis, km |  |  |  |  | 1137,59 | 1137,59 | 1236,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas bei atnaujinimas |  |  | 2.3.1.1. | Rekonstruotų ir atnaujintų centralizuotų šilumos tinklų ilgis, km | 58,7 | 58,7 | 63 |  | + |  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis (km): 2022 m. – 58,7 2021 m. - 57,2 2022 m. rekonstruotų ir atnaujintų šilumos tinklų ilgis: ( Elektronikos g. – Venslaviškio g. zonoje 0,5 km; Žvaigždžių g. – Seinų g. zonoje 0,4 km; . Paltaroko g. – Katedros g. – Vaižganto g. zonoje 0,4 km; Laisvės a.- Klaipėdos g. – Statybininkų g. zonoje 0,2 km) | UAB „Panevėžio energija“ |  |  |  | 508,0 |
|  | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.2. | Modernizuotų ir naujai įrengtų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos ilgis, km | 0,5 | 0,5 | 46,0 |  | + |  | 2022 m. – Paviršinių lietaus nuotekų tinklų Senamiesčio g. ir Elektronikos g. (kolektorius Nr. 29) Panevėžio mieste rekonstrukcija. | UAB „Panevėžio gatvės“ | 97,9 |  | 554,5 | 43,8 |
|  | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir valymo sistemos modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.3. | Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis, km | 972,086 | 972,086 | 982,69 |  | + |  | 2022 m. nutiesta 0,131 km naujų vandentiekio tinklų ir 0,520 km nuotekų tinklų. Rekonstruota 0,501 km vandentiekio tinklų ir 0,345 km nuotekų tinklų. Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis (km): 2022 m. – 972,086 2021 m. – 970,59 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ |  |  | 5,38 | 236,89 |
|  | Naujų ir inovatyvių gamta paremtų sprendimų diegimo skatinimas, sprendžiant paviršinio vandens surinkimo problemas |  |  | 2.3.1.4. | Projektų, skirtų diegti naujus ir inovatyvius gamta paremtus sprendimus, skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  | + |  | 2022 m. – parengti projektai; 1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr.29) išleistuvo rekonstravimas ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklų Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžio m. statybos darbai; 2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr.1) išleistuvo rekonstravimas ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklų J. Janonio g. ir Vakarinės g. Panevėžio m. statybos darbai. | UAB „Panevėžio gatvės“ |  |  |  |  |
|  | Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.5. | Atnaujintų ir naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, km | 16 | 16 | 90 |  | + |  | Atnaujinta atsižvelgiant į turimą finansavimą. (Gatvių asfalto dangos, šaligatvių, kelkraščių, lietaus kanalizacijos remontas/priežiūra; gatvių, vietinių kelių dangų, šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas/remontas). Naujai įrengta - Šiaurinė g. Atnaujintos gatvės: J. Basanavičiaus g. (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.); Pilėnų g.; Savitiškio g. (nuo Vakarinės g. iki Klaipėdos g.); Vakarinė g.(nuo Klaipėdos g. iki Kniaudiškių g.); Kosmonautų g. Vilties g.; Ateities g.; Anykščių g. (nuo Respublikos iki Kranto g.); P. Puzino g.; Durpyno g. (su bortais, atkarpomis apie 400 m.); A. Mackevičiaus g.; Naujamiesčio g.; Parko g. (nuo Nemuno g. iki Vakarinės g.); Dariaus ir Girėno g. (nuo Statybininkų iki Parko g.); Katedros a. (nuo Vysk. K. Paltaroko g. iki Danutės g.). | PMSA MIS | 77,4 | 686,6 |  |  |
|  | Žvyruotų gatvių dulkėtumo mažinimas |  |  | 2.3.1.6. | Žvyruotų gatvių, kuriose sumažintas dulkėtumas (asfaltuojamos / dengiamos frezuotu asfaltu), ilgis, km | 10,4 |  | 55 |  | + |  | Prižiūrimos ir laistomos gatvės pagal poreikį, jos buvo laistytos kalcio chloridu. | PMSA MIS | 10,0 |  |  |  |
|  | Esamų tiltų ir kitos infrastruktūros remontas ir rekonstrukcija |  |  | 2.3.1.7. | Atliktų tiltų ir kitos infrastruktūros projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 4 | + |  |  | Parengti 2 tiltų techniniai projektai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.8. | Įrengtų objektų skaičius (automobilių aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, šaligatviai), vnt. | 59 | 40 | 40 |  | + |  | 2022 m. buvo atliekami daugiabučių namų teritorijose esančių vietinių kelių (įvažų), šaligatvių remonto darbai - 16403 kv. m. atnaujintų šaligatvių plotas – 4115,5 kv. m įrengta vaikų žaidimo aikštelių - 1 vnt.; prižiūrima vaikų žaidimo aikštelių – 6 vnt. | PMSA MIS | 99,0 | 693,3 |  |  |
|  | Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaita, tvarkyba, ženklinimas, sklaida |  |  | 2.3.1.9. | Parengtų apskaitos dokumentų skaičius, vnt. | 0 | 10 | 70 | + |  |  | KPD vertinimo taryba nesvarstė klausimo dėl Panevėžio m. savivaldybės kultūros paveldo dokumentų apskaitos parengimo, todėl apskaitos dokumentai nebuvo rengiami. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai (archeologiniai, polichrominiai, konstrukcijų ir pan.), vnt. | 2 | 1 | 7 |  | + |  | Atlikti tyrimai Nepriklausomybės a., Savanorių a. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 6 | 5 | 25 |  | + |  | Sutvarkytos, neveikiančios senosios Venslaviškio kapinės Tinklų g.; Sutvarkyta aplinka ir paminkliniai ženklai: skulptoriui V. Kuzmai (Ramygalos g. 41A) ir aktoriui J. Aleknai (Kranto g. 43); atkurti ir sutvarkyti Šv. Petro ir Povilo parapijos kapinių šiauriniai vartai; atnaujintas paminklinis akmuo Atminimo skvere (žydų senųjų kapinių teritorija); sutvarkyta A. Baranausko pušynėlyje sovietų teroro aukų ir Vokietijos karo belaisvių palaidojimo vieta; Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius - 1: sutvarkytas J. Čerkeso - Besparnio namas Ukmergės g. 59A | PMSA TPAS | 65,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius; Kultūros paveldo objektų sklaida (renginiai, leidiniai, bukletai ir pan.), vnt. | 2 1 | 3 1 | 21 5 |  |  |  | Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius – 2: Ramygalos ir Nemuno gatvių kampe pažymėta buvusios Panevėžio m. Kinesos (karaimų) vieta.; užrašų, simbolių demontavimas, bučardavimas ant sovietinių paminklų. Europos paveldo dienų organizavimas (suorganizuota ekskursija, paroda). | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Paskatų sistemos sukūrimas esamų apleistų sklypų įveiklinimui |  |  | 2.3.1.11. | Sukurta ir įgyvendinama paskatų sistema, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Paskatų sistemą planuojama sukurti 2023 - 2024 m. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Darnus teritorijų planavimas ir vystymas |  |  | 2.3.1.12. | Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | 0 | 1 | 3 |  | + |  | Pasirašytos paslaugų pirkimo – pardavimo sutartys su paslaugų teikėjais: UAB CityForm LT- Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas. Planuojama darbų pabaiga 2023 m. I - II ketvirtis; ARCHITEKTUM UAB - Miesto centrinės dalies, ribojamos A. Smetonos, Vilniaus, J. Basanavičiaus, Elektros, Kranto gatvių ir Topolių alėjos, detaliojo plano koregavimas. Planuojama darbų pabaiga 2023 m. I ketvirtis; UAB „Želdima“ - Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano koregavimas. Planuojama darbų pabaiga 2023 m. 1 ketvirtis. Parengtas žemės sklypo (A. Baranausko pušynėlis) formavimo ir pertvarkymo projektas ir kadastriniai matavimai. Pasirašyta sutartis su projekto rengėju dėl žemės sklypo (šalia žemės sklypo Pajuostės pl. 6A) formavimo ir pertvarkymo projekto ir kadastrinių matavimų rengimo. Darbai bus atlikti 2023 m. | PMSA TPAS | 35,0 |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas |  |  | Rodiklio reikšmė (faktas) 2022 | Rodiklio reikšmė (planas) 2022 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 |  | 2022 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma |  | Įgyvendinta |  | Rezultatai / neįvykdymo priežastys |  | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos |  | Valstybės biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užsienio valstybių parama |  | Privačios ir kitos lėšos |  |
| 3. |  |  |  |  |  | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  | Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suaugusiųjų išsilavinimo lygis |  | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25–64 m. amžiaus grupė), proc. |  |  | 17,3 | 17,5 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis |  | Vidutinio VBE balų skaičius, tenkantis vienam savivaldybės abiturientui ir VBE balų vidurkio suma; vieta šalies miestų savivaldybių kontekste, (VBE) |  |  | 227,9/3 | 227,9/3 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis, proc. |  |  |  |  | 97,6 | 97,9 | 98,5 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUPP patenkinamo pasiekimų lygio lietuvių k. ir matematikos nepasiekusių mokinių dalis, proc. |  |  |  |  | Matematika 46,0 lietuvių k. 4,4 | Matematika 14,0 lietuvių k. 7,0 | Matematika 10,0 lietuvių k. 5,0 |  |  |  | + |  |  | Matematikos patenkinamo pasiekimo lygio 2022 mokslo metais nepasiekė virš 60 proc. visos šalies mokinių. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. Mokinių, asm. |  |  |  |  | 16,4 | 16,4 | 17,7 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninėms ugdymo priemonėms įsigyti skirtas PMS finansavimas BU mokykloms, Eur / metus |  |  |  |  | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  | + |  |  | VB mokymo lėšos, projektinės lėšos | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis, proc. |  |  |  |  | 67,0 | 39,0 | 90,0 |  |  |  | + |  |  | Nuotolinis ugdymas paskatino aktyvesnį mokytojų dalyvavimą | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 16 | 16 | 18 |  |  |  | + |  |  | NVŠ programas vykdo NVŠ teikėjai, Bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokyklos. FŠPU programas vykdo 2 FŠPU mokyklos | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | 3.1.1.1. | Parengtas ir įgyvendintas miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas (2025 m.) |  |  | 1 |  | 1 |  |  | + |  |  |  | Parengtas ir miesto taryboje patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas 2021-2025 metams. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo įstaigų pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtojimas | 3.1.1.2. | Mokytojų, pagilinusių skaitmenines kompetencijas dalyvaujant mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programoje, dalis, proc. |  |  | 42,6 | 67,0 | 90,0 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. 1155 mokytojai plėtojo skaitmeninio raštingumo kompetencijos šiose srityse: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parengta ir įgyvendinta mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Atlikta apklausa analizei, programa ruošiama 2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinkamos nuotolinio mokymosi infrastruktūros mokyklose sukūrimas | 3.1.1.3. | Parengta ir įgyvendinta mokyklų skaitmenizavimo programa |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Planuojama parengti 2023/2024 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formaliojo ir neformalaus ugdymo dermės užtikrinimas | 3.1.1.4. | Parengtų NVŠ (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) programų, atliepiančių miesto prioritetus, dalis per metus, proc. |  |  | 29,0 | 20,0 | 25,0 |  |  | + |  |  |  | BUM, darželiuose, FŠPU ir NVŠ mokyklose, pas NVŠ teikėjus vedamos 49 programos (STEAM,,Robotikos, IT) |  | PMSA ŠS | 2498,0 |  | 946,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo veiklas, kurios atliepia miesto prioritetus, dalis per metus, proc. |  |  | 19,0 | 10,0 | 20,0 |  |  | + |  |  |  | FŠPU ir NVŠ programas lanko 6852 mokiniai, t. y. 69,61 proc. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose dirbančių pedagogų skaičius (109): 5 FŠPU Ir NVŠ įstaigose: Dailė-14 Muzika-56 Gamta-5 Moksleivių 13 PŠC –21 |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuoseklaus atnaujinto ugdymo turinio diegimo bendrojo ugdymo mokyklose užtikrinimas | 3.1.1.5. | Mokytojų, dalyvavusių profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo mokymuose pagal atnaujintų BP reikalavimus, dalis, proc. |  |  | 80 | 80 | 95 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. beveik visi Panevėžio miesto mokytojai plėtojo profesines kompetencijas bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo tematika. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo kokybės stebėsenos mechanizmo neformaliojo vaikų švietimo mokyklose diegimas | 3.1.1.6. | Neformaliojo ugdymo mokyklų, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas, dalis, proc. |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | + |  |  |  | Išorės kokybės veiklos vertinimas 2022 m. atliktas Panevėžio gamtos mokykloje. 2021 m. vykdytas išorės auditas Panevėžio muzikos mokykloje. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per metus įvertintų neformaliojo švietimo mokyklų skaičius, vnt. / metus |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | Išorės kokybės veiklos vertinimas 2022 m. atliktas Panevėžio gamtos mokykloje. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pedagogų perkvalifikavimo programos plėtojimas ir įgyvendinimas | 3.1.1.7. | Pedagogų, įgijusių gretutinę specialybę, dalis, proc. |  |  | 8,0 | 8,0 | 12,0 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, skaičiaus didinimas | 3.1.1.8. | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, dalis, proc. |  |  | 41,0 | 40,0 | 60,0 |  |  | + |  |  |  | Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių pedagogų skaičius – 809; Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius – 9846. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.2.Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt./metus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | 2023 m. baigiama modernizuoti „Vilties" progimnazija | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokyklų vidaus patalpų ir lauko infrastruktūros modernizavimas | 3.1.2.1. | Parengta ir įgyvendinta modernizavimo programa |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | 2023-2024 m. numatoma modernizuoti 12 Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvaujančių mokyklų dalį vidaus patalpų. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paskatų sistemos švietimo įstaigoms įgyvendinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus sukūrimas | 3.1.2.2. | Sukurta paskatų sistema |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Įgyvendinimas planuojamas 2023-2027 metais. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įtraukiojo ugdymo galimybių didinimas mokyklose | 3.1.2.3. | Sukurtas ir įgyvendintas įtraukiojo ugdymo priemonių įgyvendinimo priemonių planas |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | 2022 m. paruoštos „Įtraukties elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“ rekomendacijos ir jos pristatytos miesto mokyklų bendruomenėms. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3.Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo, besimokančių pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo visų besimokančio jaunimo, proc. |  |  |  |  | 25,4 | 25,0 | 35 |  |  |  | + |  |  | Duomenis pateikė Panevėžio profesinės mokyklos. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas, proc. |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | 30 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investicijos į STEAM srities dalykų laboratorijų plėtrą bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, Eur / metus |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 30000 |  |  |  | + |  |  | STEAM centrui | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besimokančių pagal STEAM krypties profesinio mokymo, mokslo ir studijų programas dalis nuo visų mokinių / studentų skaičiaus Panevėžio mieste, proc. |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 70,0 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto mokyklų aprūpinimas robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis ir ugdymo specialistų apmokymas taikyti šias priemones ugdymo procese | 3.1.3.1. | Mokyklų, aprūpintų robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis, skaičius, vnt./metus |  |  | 5 | 3 | 3 |  |  | + |  |  |  | 5 mokykloms, dalyvavusioms iniciatyvoje „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“ perduoti kompiuteriai. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panevėžio miesto mokyklų ugdymo specialistų, apmokytų taikyti robotikos veikloms reikalingas priemones ugdymo procese, skaičius, vnt./metus |  |  | 25 | 3 | 21 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. Panevėžio švietimo centro padalinyje Panevėžio robotikos centre Robolabas vyko 25 renginiai robotikos tematika. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro veiklų ir laboratorinės / techninės bazės plėtra ir modernizavimas | 3.1.3.2. | Lėšų ir investicijų į laboratorinę / techninę bazę, Suma, tūkst. Eur / metus |  |  | 144,0 | 100,0 | 50,0 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. įveiklintas Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras. |  | PMSA ŠS, MPS | 35,6 |  |  |  | 117,9 |  |  |  |
|  | Pramonė 4.0 tendencijų integravimas į STEAM ugdymą / technologijas | 3.1.3.3. | Surengtų renginių, skirtų mokytojams apie Pramonė 4.0 tendencijas, skaičius |  |  | 5 | 1 | 2 |  |  | + |  |  |  | Renginiai: STEA Movynas; Kosminė šaudyklė – Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“; Mokslo projekto „Dirbtinio intelekto technologijos ir išmanioji augalininkystė“ mokymai; Perkelk žmogaus pojūčius į robotą; Aqua detektyvai. |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STEAM dalykų mokytojų, integruojančių Pramonės 4.0 tendencijas ugdyme, skaičius |  |  | 19 | 10 | 20 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorijų prieinamumo Panevėžio miesto mokyklose ir laboratorijų prieinamumo skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą plėtra | 3.1.3.4. | Laboratorijų, kurios yra prieinamos daugiau nei 1 bendruomenei, skaičius, vnt. |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  | + |  |  |  | STEAM centro 4 laboratorijos ir Robotikos centro 1 laboratorija |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms | 3.1.3.5. | Programų skaičius, vnt. |  |  | 18 | 10 | 20 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. PRC „RoboLabas“ įgyvendino 12 inžinerinės pakraipos programų, 5 iš jų naujai sukurtos. Veikė 36 grupės, lankė 373 ugdytiniai. 2022 m. Panevėžio švietimo centro padalinys Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras įgyvendino 5 neformaliojo veikų švietimo programas, veikė 5 grupės, kurias lankė 46 vaikai ir 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, kurią lankė 12 suaugusiųjų. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis, proc. |  |  |  |  | 39,7 | 37,6 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | Šiuo metu naudojamas stat.gov.lt rodiklis „Užimti gyventojai", nes smulkesnio (pagal profesijų grupes) nėra išvedama dėl statistinio tyrimo imties trūkumo patikimam įverčiui gauti. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai, proc. nuo visų absolventų |  |  |  |  | 77,0 | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | PMC (įgiję profesinę kvalifikaciją), PANKO (profesinis bakalauras) - duomenys iš ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema). KTU PTVF (bakalaurai ir magistrai) atsiuntė duomenis - 2021-2022 m. laida. Įsidarbinimas pagal specialybę yra nevertinamas. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kryptingos profesinio orientavimo sistemos bendradarbiaujant Panevėžio miesto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei verslo įmonėms sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.2.1.1. | Profesijos patarėjų etatų skaičius, vnt. |  |  | 13 | 13 | 10 |  |  | + |  |  |  | 12,5 pareigybės dalis skirta visoms ugdymo mokykloms |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naujų miesto lygmens profesinio orientavimo priemonių skaičius, vnt. |  |  | 2 | 2 | 9 |  |  | + |  |  |  | Buvo organizuota „Studijų diena 2022“ ir Panevėžio plėtros agentūros iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį: iššūkių serija“ (3 renginiai: mokinių konferencija, aukcionas, iššūkių pristatymas). |  | PMSA ŠS, PŠC, verslo asocijuotos struktūros, PPA, PM ir AM įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų išteklių, reikalingų Pramonė 4.0 srities specialistams rengti, vystymas | 3.2.1.3. | Akredituotų laboratorijų Panevėžio miesto aukštosiose mokyklose skaičius, vnt. |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Planuojama vykdyti nuo 2024 m. |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Praktinio mokymo dirbtuvės, pritaikytos Pramonė 4.0 profesiniam ugdymui, vnt. |  |  | 0 | 0 | 2 |  | + |  |  |  |  |  |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Besimokančių studentų ir mokinių skaičius mokymo programose, susijusiose su Pramonės 4.0 sritimi, kurių praktinio mokymo metu ne mažiau kaip 50 proc. laiko naudojama nauja (ne senesnė nei 10 m įranga) įranga, dalis, proc. |  |  | 263 / 50,0 | 263 / 50,0 | Nemažėjantis |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemonių verslo atstovų įtraukimui į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų kūrimą ir vykdymą sukūrimas bei įgyvendinimas | 3.2.1.4. | Verslo atstovų įtraukimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų organizavimą naujų priemonių skaičius, vnt. |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  | + |  |  |  | 1.Panevėžio kolegijos Elektros ir automatikos įrenginių bei elektromechanikos studijų programų studentai kartu kolegijos mokslininkais bei bendradarbiaudami su mieste veiklą vykdančia metalo apdirbimo įmone UAB „JUTRIX” sukūrė ir eksperimentiškai pritaikė srieginių paviršių kokybės kontrolės metodą, naudojant vaizdų atpažinimo įrangą. 2. Panevėžio kolegija kartu su AB „Ignitis grupė“ bendradarbiauja programoje #EnergySmartStart , skirtoje supažindinti „Elektros ir automatikos įrenginių” studijų programos studentus ir dėstytojus su energetikos sektoriaus aktualijomis. 3. Panevėžio kolegijoje pristatyta nauja, pagal verslo poreikius parengta nauja trumpoji studijų ( 2 metų trukmės 5 lygio) programa „Verslo internetinių sistemų kūrimas“. |  | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintos iniciatyvos pritraukti tarptautinio lygmens Pramonės 4.0 kompetencijų ugdymo ir technologijų taikymo aukštojo mokslo įstaigą Panevėžio mieste | 3.2.1.5. | Pritraukta į Panevėžio miestą tarptautinio lygmens aukštojo mokslo įstaiga, vnt. |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. |  |  |  |  | 13 | 13 | 21 |  |  |  | + |  |  | 2022 m. vykdyta 13 suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių rengimas | 3.2.2.1. | Parengtų prognozių skaičius, vnt. |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio plėtros agentūra kartu su UAB „Neurotechnology“ plėtojo automatizuotą ilgalaikės darbo rinkos poreikių prognozės įrankio kūrimo projektą, paremtą dirbtinio intelekto sistema, naudojančia atvirus duomenų šaltinius. |  | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymosi visą gyvenimą programų, susijusių su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, kūrimas ir įgyvendinimas | 3.2.2.4. | Asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose, susijusiose su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, dalis, asm. |  |  | 1068 | 1000 | 3000 |  |  | + |  |  |  | STEAM kompetencijas plėtojo 82 TAU (Trečiojo Amžiaus Universitetas) Panevėžio fakulteto studentai, STEAM centro edukaciniuose renginiuose dalyvavo 203 suaugusieji. Renginiai skatino mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų laimėjimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei galimybėmis Lietuvoje. 2022 m. buvo vykdomos 9 tęstinės programos, 53 renginiai, 1068 dalyviai. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis), proc. |  |  |  |  | 74,7 | 63,2 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 2020 m. duomenys. Informacija skelbiama kas 2 metai. Už 2021-2022 m. duomenų nėra. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karjeros Panevėžio mieste privalumų rinkodaros vykdymas tikslinėse auditorijose | 3.2.3.1. | Įgyvendintos naujos rinkodaros priemonės, vnt. |  |  | 6 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | 1. Ekskursijų įmonėje „Panevėžio stiklas“ paslauga 2. Ekskursijų ciklas įmonėje „Kalnapilis“ 3. Koncertas „Triukšmas traukinių depe“ 4. Muzikos ir meno festivalis „Iškrovos“ 5. Virtualios realybės žaidimas „Pramoninis Panevėžys“ 6. Ekskursijų ciklas pramoniniame miesto rajone |  | PMSA MPS, KS, PPA | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teigiamai karjeros galimybes Panevėžyje vertinančių Lietuvos gyventojų dalis, proc. |  |  | 0 | 0 | 70 |  |  | + |  |  |  | 2022 m. Panevėžio plėtros agentūra nevykdė apklausos (bus vykdoma 2023 m.) |  | PMSA MPS, KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur |  |  |  |  | n.d. | Didėjantis |  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. – 2118 Eur 2021 m. – 2256 Eur Statistikos departamento duomenys | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. |  |  |  |  | n.d. | Didėjantis |  |  |  |  |  |  |  | 2020 m. – 65,4 proc. 2021 m. – 58,6 proc. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MVĮ (Mikro ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 28,1 | 29,7 | 33 |  |  |  |  |  |  | 2021 m. – 30,0 2022 m. – 28,1 Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje / Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje (stat.gov.lt); bei Savivaldybių verslumo duomenų bazė: https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/analitika/analitika/lietuvos-regionai.html?lang=lt | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankrotų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 28 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2021 m. – 17 2022 m. – 28 Statistikos departamento duomenys. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paslaugų sistemos asmenims, norintiems pradėti įkurti verslą, sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.3.1.1. | Suteiktų konsultacijų skaičius, val. sk. |  |  | 150 | 250 | 1750 |  |  | + |  |  |  | 143 gyventojams suteikta 150 val. nemokamų konsultacijų verslo pradžios klausimais, 51 dalyvis dalyvavo mokymuose verslumo temomis (VšĮ PVKC). Taip pat konsultacijas bei startuoliams darbo vietos galimybes teikė VšĮ PMTP veikiantis Spiečius. |  | PMSA MPS | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paslaugos gavėjų skaičius, vnt. |  |  | 143 | 220 | 1540 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finansinių paskatų verslo įkūrimui sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.3.1.2. | Paskatomis pasinaudojusių verslo subjektų skaičius, vnt. |  |  | 0 | 0 | 30 |  |  | + |  |  |  | Suinteresuotos įmonės nukreipiamos į nacionaliniu mastu paskatas įgyvendinančias institucijas. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TUI (Tiesioginės užsienio investicijos), tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. |  |  |  |  | 46,8 | 50,9 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 2020 m. – 46,0 proc. 2021 m. – 46,8 proc. TUI, tenkančios vienam gyventojui Panevėžio mieste, Eur: 2020 m. - 3945 2021 m. - 4572 Statistikos departamento duomenys | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, dalyvaujančių klasterių veiklose, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 0 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  | Formalių klasterių įkurta nebuvo. Veikia neformalūs auto-pramonės ir baldų pramonės klasteriai. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtra | 3.3.2.1. | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. |  |  | 2 | 2 | 14 |  |  | + |  |  |  | 2021 m. buvo pradėtas įgyvendinti ir 2022 m. pristatytas projektas Inovatyvaus turizmo įrankis - GovTech virtualios realybės įrankis. Panevėžio kolegijoje įkurtas „Energetinių procesų studijų ir inovacijų centras". |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimas | 3.3.2.2. | Įgyvendintų verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo iniciatyvų skaičius, vnt. |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | Įgyvendintas projektas, kurio metu bendradarbiaujant su jungtine Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto tyrėjų grupe bei tarptautiniu regioninės plėtros ir planavimo tyrimų centru „Nordregio“ (Švedija) išanalizuotos ir pristatytos industrinės simbiozės vystymo galimybės Panevėžio regione. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parama eksportui pasinaudojusių įmonių skaičius, vnt. |  |  | 0 | 3 | 10 |  |  | + |  |  |  | Pateikti 2014-2021 m. paramos laikotarpio duomenys iš svetainės esparama.lt. Dalis įmonių galėjo papildomai parama pasinaudoti per PPAR. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reguliarus metodiškai pagrįstas verslo aplinkos vertinimas ir kylančių verslo aplinkos problemų įtraukiant verslo atstovus sprendimas | 3.3.2.3. | Atliktų verslo aplinkos įvertinimų skaičius, vnt. |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | 1 vertinimas iš 2021 metų + atliktas Panevėžio verslo aplinkos vertinimas 2022. |  | PMSA MPS, PPA | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Išspręstų verslo aplinkos problemų dalis, proc. |  |  | 66 | 50 | 50 |  |  | + |  |  |  | Verslui yra galimybė kreiptis dėl problemų sprendimų įvairiais kanalais, priklausomai nuo problemos pobūdžio. Vertintina, kad dauguma (apie 2/3) Savivaldybės kompetencijoje esančių sprendimų yra suderinta ir išspręsta, kita dalis (apie 1/3) - yra tęstiniame procese. Pvz. PPA gavo 3 konkrečias verslo užklausas, iš jų UAB Arginta (talentų pritraukimas), LEZ Galimybių studija - procese, bei suformuluoti iššūkiai spręsti tarptautiniame hakatone „HACK Startup Village” (Panevėžio miesto-1). Šiuo metu kuriamas verslo aplinkos problemų ir jų sprendimų fiksavimo procesas. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinuotų investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo iniciatyvų įgyvendinimas | 3.3.2.4. | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius, vnt. |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  | + |  |  |  | 2022 04 22 parengtas naujos teritorijos investicijoms vystyti Panevėžio regione pristatymas, paremtas atlikta naujos teritorijos investicijoms vystyti Panevėžio regione galimybių studija; 2022 10 02 parengta ir pristatyta Panevėžio miesto verslo aplinką reprezentuojanti informacija FDI Europos ateities miestų ir regionų reitingo tyrimui. |  | PMSA MPS, PPA | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, diegusios technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (apskrities rodiklis), proc. |  |  |  |  | 35,7 | 35,0 | 40,0 |  |  |  | + |  |  | Pateikiami 2020–2022 m. Statistikos departamento duomenys. Lietuvos vidurkis (51,6 %) | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tūkst. Eur |  |  |  |  | 747807,0 | 650520,0 | 1010800,0 |  |  |  | + |  |  | Pateikiami 2021 m. Statistikos departamento duomenys. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reguliarus tyrimų vykdymas įmonių technologinei pažangai bei pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti | 3.3.3.1. | Įvykdytų tyrimų skaičius, vnt. |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  | Surinkta informacija bei parengta „Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos 2019–2022 m. apžvalga“ |  | PMSA MPS, PPA | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacijos verslui apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas galimybes teikimas | 3.3.3.2. | Subjektų, pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis, skaičius, vnt. |  |  | 17369 | 17369 | 850 |  |  | + |  |  |  | 2022 04 05 suorganizuotas Atvirų laboratorijų iniciatyvą Panevėžio mieste pristatantis renginys metalo apdirbimo sektoriaus įmonėms, aptartos verslo, švietimo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo galimybės ir poreikiai. (įmonių skaičius -10) Parengti ir regioninėse bei nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse paviešinti 6 str. pristatantys Panevėžio regione inovatyvius sprendimus vystančias įmones ir jų siūlomas galimybes verslui (pasiekta bendra auditorija – svetainėje vz.lt –3421, socialiniuose tinkluose/ iš Panevėžio –17 359 ) |  | PMSA MPS, PPA | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokestinių lengvatų įmonėms diegti pažangius technologinius sprendimus sukūrimas | 3.3.3.4. | Lengvatomis pasinaudojusių įmonių skaičius, vnt. |  |  | 0 | 0 | 6 |  | + |  |  |  |  | 2024 m. bus derinamos sąlygos ir rengiamas atitinkamas aprašas. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių paraiškos kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos) prioritetą |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  | Planavimas ir pasiruošimas vyksta 2021-2027 m. laikotarpiui. | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorijų tinklo, veikiančio atviros prieigos principu, sukūrimas ir įveiklinimas | 3.3.4.1. | Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema |  |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Sistema yra pradedama kurti: parengtas leidinys, apibendrinantis miesto laboratorijose esančią įrangą. |  | PMSA MPS, PPA, PMTP, PMC | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų, nukreiptų į aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą ir vystymą, rėmimas | 3.3.4.2. | Mieste veikiančių mokslo įstaigų ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius, vnt. |  |  | 2 | 2 | 20 |  |  | + |  |  |  | Pateikiami PMC (Panevėžio mechatronikos centro) duomenys. Įskaičiuotos ir tos iniciatyvos, kurios vykdomos su kituose miestuose veikiančiomis įmonėmis. Iniciatyvų su miesto įmonėmis skaičius - 2. |  | PMSA MPS, PK, KTU, PMTP, PMC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendradarbiaujant išspręstų verslo problemų skaičius, vnt. |  |  | 2 | 2 | 14 |  | + |  |  |  |  | PMC bendradarbiaujant su verslo įmonėms pasiūlyti 2 sprendimai - turėjo užsakymus tiriamiesiems darbams iš UAB „Lankmeta“ ir UAB „Adax“. |  | PMSA MPS, PK, KTU, PMTP, PMC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  |  | + |  |  | UAB „Neurotechnology“, UAB „Iron Cat“. | PMSA MPS, PPA |  |  | 8,9 |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Naujų skaitmeninių technologijų įmonių pritraukimas išbandyti jų produktus ir paslaugas mieste | 3.3.5.1. | Iniciatyvų naujų skaitmeninių technologijų įmonėms pritraukti išbandyti jų produktus ir paslaugas skaičius, vnt. |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | + |  |  |  | Atliktas tyrimas, identifikuotas poreikis bei sudaryta galimybė švietimo darbuotojams išbandyti skaitmeninę mokymo medžiagos dalinimosi platformą ,,TÁBULA rása“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lėšų iš alternatyvių finansavimo šaltinių pritraukimas naujų skaitmeninių technologijų išbandymui reikalingai infrastruktūrai sukurti | 3.3.5.3. | Pritrauktų lėšų dydis, tūkst. Eur |  |  | 0 | 0 | 3000,0 |  |  | + |  |  |  | Infrastruktūrai lėšų pritraukta nebuvo, tačiau pritraukta finansinėms paskatoms technologijas išbandančioms įmonėms – finansavimas pritrauktas iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros įgyvendinant veiksmą „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |