AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „Tilto per Nevėžį Nemuno g., Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

Panevėžys

2023-09-14

- Problemos esmė.

2021 metais buvo parengtas Nemuno gatvės tilto kapitalinio remonto projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 2023 kovo mėn.  buvo pradėtas vykdyti viešasis rangos darbų pirkimas, o balandžio mėn. atlikta metinė statinio apžiūra. Jos metu pastebėta, kad po žiemos atsirado naujų deformacijų, kurių nebuvo 2022 metų rudenį. Įvertinus esamą situaciją buvo nutrauktas viešasis rangos darbų pirkimas ir nupirkta statinio ekspertizė.

2023-05 mėn. buvo atlikta statinio ekspertizė, kurios išvadose nurodyta, kad parengtas kapitalinio remonto projektas nebeatitinka esamos padėties ir norint remontuoti tiltą reikia keisti atramas. Todėl administracija nutraukė rangos darbų pirkimą.

Pasikeitus statinio būklei, būtina iš naujo parengti techninį projektą. Administracija planuoja pradėti techninio projekto parengimo nupirkimą, o tokios apimties projekto parengimas dažniausiai užtrunka ne trumpiau nei 6 mėn., todėl norint iki kitų metų rudens turėti parengtą projektą, viešuosius pirkimus reikia pradėti vykdyti šiais metais.

Vadovaujantis, Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-154 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, 5.10 papunkčiu ir 15 punktu, esant numatytam daliniam finansavimui ir darbams persikeliant į kitus metus, Savivaldybės administracijai norint vykdyti viešuosius pirkimus ir pasirašyti rangos sutartį, reikalingas Tarybos pritarimas dėl viešojo pirkimo (techninio projekto parengimui nupirkti) vykdymo ir sutarties pasirašymo.

- Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu Tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Tilto per Nevėžį Nemuno g. Panevėžio mieste kapitalinio remonto darbai“, techninio projekto parengimas, numatant finansavimą ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį. Tarybai pritarus sprendimo projektui, bus pradėtas viešasis pirkimas „Tilto per Nevėžį Nemuno g. Panevėžio mieste kapitalinio remonto darbai“ techninio projekto parengimo paslaugų nupirkimas.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Pritarus sprendimui projektui bus vykdomas techninio projekto paslaugų nupirkimas. Nupirkus techninį projektą ir jį atlikus bus galima pirkti rangos darbus, kuriuos įvykdžius bus suremontuotas tiltas.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.

Pagal sustambintus paskaičiavimus žiedinės sankryžos techninio projekto parengimas turėtų kainuoti apie  160,0 tūkst. Eur. Tiksli kaina bus žinoma tik įvykdžius viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį.

Finansavimą planuojama numatyti 2023 – 2024 m.  iš savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros  programos ar kitų finansavimo šaltinių.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas		         Darius Linkonas