AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRO DALIES MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS ĮVAIRIŲ GRUPIŲ POREIKIAMS“ TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, DALINIO FINANSAVIMO, PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, LEIDIMO VYKDYTI PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRO DALIES KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ NETURINT FINANSAVIMO IR PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.1-50 PRIPAŽINIMO

2023 m. gruodžio 11 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (toliau – Pažangos priemonė) veiklos Nr. 8 „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės Nr. 8.2. „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-860 „Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) paskelbtas Kvietimas Nr. 06-007-K teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau-PĮP) „Poveiklės Nr. 8.2. Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“.

Projektų atrankos būdas – konkursas.

Pareiškėjai –Viešieji ir juridiniai asmenys, kurie yra Objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Partneriai –Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Tikslinės grupės – Kultūros infrastruktūros objektų lankytojai.

Pagal Aprašą finansuojamos veiklos – kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas bei įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros infrastruktūros objektą (toliau – Objektas) ar jo dalį. Projekto metu turi būti padidintas Objekto ar jo dalies patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Tinkamos finansuoti išlaidos Objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga: Statybos, statybos tvarkomieji (rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto ir kiti darbai) kultūros paskirties pastatų, patalpų statybos ir (ar) tvarkybos išlaidos – paprastojo, kapitalinio remonto, rekonstravimo, projektavimo, ekspertizių, statybos ir (ar) tvarkomiesiems statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos (inžineriniai tyrimai, projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos techninė priežiūra, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų atlikimo ir kt.), tvarkybos darbų – remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, aplinkos (žemės sklypo, priklausančio pareiškėjui nuosavybės teise arba jo valdomam (patikėjimo teise, nuoma ar panauda)) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos Objekto ar jo dalies įveiklinimui bei naujų ir esamų inžinerinių statinių, statybos išlaidos, kurios būtinos Objekto ar jo dalies funkcionalumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, gali sudaryti iki 15 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės; Objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naujų baldų įsigijimas (įskaitant ekspozicijos, interjero projekto parengimo išlaidas). Finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams ir netiesioginės išlaidos (7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma).

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: naujų pastatų statybos išlaidos; naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos Objekto ar jo dalies funkcionalumui ir tinkamo naudojimo užtikrinimui; naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos; fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objekto ar jo dalies  (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objekto ar jo dalies (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos, atkūrimo išlaidos; užsakovo rezervas; baldų ir įrangos restauravimo išlaidos; transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos, projekto vykdymo išlaidos.

Didžiausia galima skirti finansavimo suma Projektui įgyvendinti ne daugiau kaip 708 333 Eur.

Projekto finansuojamoji dalis yra iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavo (pareiškėjo) įnašo dydis – ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Būtinos, bet netinkamos finansuoti projekto išlaidos, taip pat projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

Vertinant projektus, bus taikomi privalomieji kriterijai už kuriuos bus skiriami balai: 1. Finansavimo efektyvumas; 2. Prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu; 3. Universalaus dizaino principų skaičius; 4. Universalaus dizaino principų įgyvendinimui skiriamas procentinės išlaidų dalies dydis.

PĮP turi būti pateiktas iki 2024 m. gegužės 31 d.

Projektų veiklos turi būti įgyvendintos iki 2027 m. gruodžio 31 d. (dėl objektyvių priežąsčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP teikimo ir vertinimo metu, veiklos gali būti pratęstos ne ilgiau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d.).

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai:

2023 m. gruodžio 11-12 d. Investicijų projektų atrankos grupės (toliau - IPAG) posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta projekto „Panevėžio kultūros centro dalies modernizavimas ir pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, dalinio finansavimo, Projekto įgyvendinimo ir leidimo vykdyti Panevėžio kultūros centro dalies kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą neturint finansavimo“. (Protokolas Nr. IP-16).

Šiuo metu teikiamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo teikti projektą „Panevėžio kultūros centro dalies modernizavimas ir pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, dalinio finansavimo, Projekto įgyvendinimo ir leidimo vykdyti Panevėžio kultūros centro dalies kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą neturint finansavimo“.

Panevėžio Kultūros centras – vienas iš didžiausių daugiafunkcinių kultūros centrų Lietuvoje, tačiau objekto infrastruktūra nusidėvėjusi ir morališkai pasenusi. Dauguma pastato langų ir durų nuo pastato statybos pradžios yra nekeisti, seni ir susidėvėję, durys nesandarios, neatitinka gaisrinės saugos reikalavimų, patalpų apdaila susidėvėjusi, nusitrynę dažai, tinkas vietomis atšokęs. Medinių lentų grindyse metų eigoje atsiradęs aukščio tarp lentų netolygumas, dideli tarpai, kitų patalpų grindų danga taip pat nusidėvėjusi ir nelygi. Žmonių su negalia patekimui į antrą aukštą įrengtas tik turėklinis keltuvas. Didžiosios salės meninio apšvietimo įrenginių bazę sudarantys įvairaus tipo teatriniai prožektoriai yra morališkai pasenę, nebeatitinka šiuolaikinių kokybės ir saugos reikalavimų. Garso valdymo sistema yra pasenusi, susidėvėjusi, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir nepateisina naudotojo lūkesčių. Siekiant užtikrinti teikiamų kultūros paslaugų kokybę, pritraukti kuo didesnį lankytojų srautą ir tenkinti jų poreikius, būtina Objektą modernizuoti.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti dalį Panevėžio kultūros centro - kapitališkai suremontuoti pagrindinę sceną, didžiąją koncertų salę, pakeisti žiūrovų kėdes, suremontuoti aparatinės zoną, šalia esančias patalpas, pakeisti apšvietimo sistemą, garso techniką bei atlikti kitus darbus pagal parengtą techninį darbo projektą.

Laukiami rezultatai: Modernizuota Panevėžio Kultūros centro dalis, padidintas objekto patrauklumas, pagerintas kultūros išteklių prieinamumas, užtikrinta teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė ir padidinti lankytojų srautai.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Planuojama Projekto vertė iš viso: 8 650 814,57 Eur (su PVM), (statybos darbai, inžinerinės paslaugos).

Prašomas ES finansavimas - 708 333,00 Eur (8,19 proc.);

VIP lėšos - 3 616 000,00 Eur (41,80 proc.) (pagal LR kultūros ministerijos 2023-01-03 protokolą Nr.1 numatyta skirti Projektui: 2024 m.- 873,0 tūkst. Eur; 2025 m. - 2743,0 tūkst. Eur);

Savivaldybės lėšos – 4 326 481,57 Eur (50,01 proc.).

- Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Vadovaujantis Aprašo 2.26.14 papunkčiu, kartu su PĮP privaloma pateikti Projekto finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus (Savivaldybės tarybos sprendimo kopijas ar kt.). Savivaldybės tarybai pritarus Projektui, Panevėžio miesto savivaldybės administracija teiks PĮP VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, sėkmės atveju, laimėjus konkursą, bus reikalinga pasirašyti Projekto sutartį ir kitus su Projektu susijusius dokumentus. Taip pat dėl VIP lėšų skyrimo bus reikalinga pasirašyti Sutartį su LR kultūros ministerija bei sutartį su Rangovu, įvykdžius Kultūros centro dalies kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-154 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, tam, kad Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius turėtų teisę pasirašyti dokumentus, susijusius su Projekto finansavimu ir įgyvendinimu, reikalingas Tarybos sprendimas.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Investicijų projektų skyriaus vedėja 			              Lina Bareikienė

Kultūros skyriaus vedėja		  		              Asta Čeponienė