AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „KLAIPĖDOS–VAKARINĖS G. REKONSTRAVIMAS, UŽTIKRINANT EISMO SAUGUMĄ IR PAŠALINANT JUODĄJĄ DĖMĘ“ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO

2024 m. vasario 8 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Panevėžio miesto Klaipėdos–Vakarinės g. sankryža yra priskiriama prie avaringų sankryžų. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros sudaryto Nacionalinio 2022–2023 m. Lietuvos juodųjų dėmių žemėlapio duomenimis, 2019–2022 m. sankryžoje įvyko 9 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu buvo sužaloti 8 žmonės, 1 žmogus žuvo. Panevėžio miesto savivaldybės administracija planuoja teikti projekto įgyvendinimo planą „Klaipėdos–Vakarinės g. rekonstravimas, užtikrinant eismo saugumą ir pašalinant juodąją dėmę“ (toliau – Projektas) pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos finansavimo gairių, patvirtintų 2023 m. sausio 30 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-37 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) “Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), reikalavimus. Pagal Gairių reikalavimuose 2.4 punkte nurodomą išankstinę sąlygą, turi būti nustatytos juodosios dėmės ir avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse pagal Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą. 2023 m. balandžio 11 d. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-286 „Dėl juodųjų dėmių šalinimo pirmumo sąrašo patvirtinimo“ Klaipėdos–Vakarinės g. sankryža (juodoji dėmė) atitinka 1 sąrašo punktą. Projekto tikslas – Klaipėdos–Vakarinės g. rekonstravimas, siekiant užtikrinti eismo saugumą ir pašalinti juodąją dėmę.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai:

2023 m. balandžio 11 d. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-286 „Dėl juodųjų dėmių šalinimo pirmumo sąrašo patvirtinimo“ Klaipėdos–Vakarinės g. sankryža įtraukta į juodųjų dėmių šalinimo pirmumo sąrašą.

2023 m. rugpjūčio 24 d. Taryba sprendimu Nr. 1-247 „Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miesto Klaipėdos–Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį“ leido pradėti techninio projekto parengimo viešąjį pirkimą neturint finansavimo.

2023 m. lapkričio 3–6 d. Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka (protokolo Nr. IP-13) buvo pritarta projekto „Klaipėdos–Vakarinės g. rekonstravimas, užtikrinant eismo saugumą ir pašalinant juodąją dėmę“ pateikimui Panevėžio regiono plėtros tarybai dėl jo įtraukimo į 2022–2030 m. Panevėžio Regiono plėtros planą.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Inicijuojamo Projekto pagal regioninę pažangos priemonę Nr. 10-001-05-03-07 (RE) “Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo intensyvumas: didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Preliminari projekto vertė – 1  705 882,36 Eur, iš jų planuojamos Europos Sąjungos fondų investicijų programos preliminarios lėšos 1 450 000,00 Eur, Panevėžio miesto savivaldybės preliminarus dalinis prisidėjimas 255 882,36 Eur. Tikslios darbų apimtys ir projekto išlaidos bus žinomos parengus techninį projektą ir įvykdžius visus projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus.

Teigiamai įvertinus paraišką, būtų gautas 85 proc. projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 15 proc. finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

- Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-394 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimo Savivaldybės merui“ 6.11 papunkčiu, 19, 20 punktais, įgalioti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus, atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Investicijų projektų skyriaus vedėja 			                  Lina Bareikienė

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas 		                                       Dalius Vadluga

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymas Nr.3-51 „Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“,

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/faf403307fb011ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=ha0aozalj