AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO REKONSTRUKCIJA PRITAIKANT TEIKTI NAUJAS KULTŪROS PASLAUGAS“ ĮGYVENDINIMO PLANO TEIKIMUI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMS GAUTI, PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO

2025 m. birželio 5 d.

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 patvirtintos regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ (toliau –Priemonė), finansavimo gairės (toliau – Gairės), pagal kurias parengtas ( ir kurį planuojama paskelbti iki 2025-06-02) Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus Nr. 25-304-P „Viešųjų erdvių pritaikymas socialinėms veikloms, kultūrinių paslaugų įvairovės, miesto reprezentacinių zonų patrauklumo didinimas (III etapas) pagal finansuojamą veiklą 1.2. Viešųjų paslaugų infrastruktūros racionalus panaudojimas, t. y. esamos viešosios infrastruktūros, reikalingos viešosioms paslaugoms teikti, modernizavimas, pritaikant ją efektyvesniam naudojimui (išskyrus naujų pastatų statybą)“.

Pagal Kvietimą pareiškėja – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Tikslinė grupė: Panevėžio miesto gyventojai, savivaldybės ir kitos viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, viešąsias paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Reikalavimai projektui: Projektas gali būti finansuojamas, jeigu yra įvykdyta Gairių I skyriaus lentelės skiltyje „Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti visi šie reikalavimai: 2.1.1. patvirtinta miesto tvarios plėtros strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas). Išankstinė sąlyga išpildyta – parengta 2023–2029 m. Panevėžio miesto tvarios plėtros strategija ir patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1-340.);

2.3. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede;

2.4. Projektu turi būti prisidedama prie rezultato ir produkto rodiklių pagal šio Gairių skyriaus 3 punkto 2 lentelėje nustatytus reikalavimus (P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (P.B.2.0076; projektai); R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (R.S.2.3039; vartotojai per metus)).

2.8. Įgyvendinant projektą (-us), būtina laikytis Gairių 4 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių Chartijos;

2.9. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio „Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų;

2.10. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų (nutraukti gamybinės veiklos ar perkelti jos už konkretaus Investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų; turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas per 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos; pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos  pobūdžio, tikslų, sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams).

Pagal Gairių 2.5. p. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų, kuris negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansavimo forma – dotacija. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti 8 000 000,00 Eur. Pagal 2.6 p. - Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie įgyvendinamų projektų ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

Savivaldybės administracija pagal šį Kvietimą planuoja teikti projektą „Stasio Eidrigevičiaus menų centro rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas“ siekiant gauti Europos Sąjungos fondų finansavimą (toliau-Projektas).

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai:

Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė 2025 m. birželio 4 d. pritarė projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas“ įgyvendinimo plano teikimui siekiant gauti Europos Sąjungos fondų finansavimą.

Projektas įtrauktas į 2022-2030 m. Panevėžio regiono plėtros planą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plano patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2025-04-08).

Projekto įgyvendinimo planas turi būti pateiktas iki 2025 m. rugpjūčio 29 d., Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2025 m. IV ketv. – 2028 m. IV ketv.

Šiuo metu teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas“ įgyvendinimo plano teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, Projekto dalinio finansavimo ir įgyvendinimo.

Projekto tikslas - padidinti viešųjų paslaugų pasiūlą ir prieinamumą.

Pagrindinės projekto veiklos: SEMC pastato (Respublikos g. 40) rekonstrukcija, didinant jo funkcionalumą ir sudarant sąlygas vykdyti didesnės apimties esamas ir papildomas naujas kultūrines veiklas: holo-galerijos, skirtos įvairiems renginiams, mokymams, seminarams, verslo susitikimams ir kt. renginiams įrengimas, skaitmeninio meno kūrinių archyvo, Stasio Eidrigevičiaus fotografinių darbų archyvo fondo-saugyklos, meno skaityklos, mediatekos ir aukščiausius meno kūrinių apsaugos standartus atitinkančių ekspozicinių erdvių įrengimas, požeminės 66 vietų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas.

Projekto rezultatas – įgyvendinus šiuo projektu antrąjį „Stasys Museum“ statybų etapą, būtų pilnai realizuota 2018 m. vykusio architektūrinės idėjos konkurso laimėtojo vizija, užtikrinant visos architektūrinės koncepcijos ir funkcinių sprendimų įgyvendinimą bei sukuriant pilnai funkcionuojantį, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį kultūros objektą – menų centrą.

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Planuojama preliminari Projekto vertė 9 411 764,71 Eur, iš jų –8 000 000,00 Eur ES (ERPF-Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, (85 proc.), nuosavo įnašo dalis – 15 proc. arba 1 411 764,71Eur. Tiksli bendra projekto vertė bus aiški tik atlikus viešuosius pirkimus.

Įgyvendinant Projektą planuojama atlikti SEMC pastato (Respublikos g. 40) rekonstrukciją, siekiant padidinti jo funkcionalumą ir sudaryti sąlygas vykdyti didesnės apimties esamas bei papildomas naujas kultūrines veiklas. Numatyta įrengti universalią daugiafunkcę salę (apie 200 vietų), skirtą renginiams, koncertams, konferencijoms, edukacijoms ir kitiems kultūriniams užsiėmimams. Taip pat planuojama sukurti papildomas ekspozicijų sales trečiajame ir ketvirtajame aukštuose, atitinkančias aukščiausius meno kūrinių saugojimo ir eksponavimo standartus. Numatyta įrengti bendradarbystės erdvę menininkams ir kūrybinėms grupėms bei įkurti menininko dirbtuves pastato stogo aukšte, sudarant sąlygas kūrybiniam darbui ir meno kūrinių gamybai. Taip pat bus įrengta požeminė 66 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, įsigyta reikalinga įranga ir baldai, nupirktos inžinerinės paslaugos bei įgyvendintos kitos būtinos Projekto veiklos.

- Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Pagal Gairių 2.6 punkto reikalavimus Pareiškėjas privalo prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų bei Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš Projekto vykdytojo lėšų; pagal 2.10 punkto reikalavimą, po Projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų. Tam, kad būtų išpildyti šie reikalavimai, reikalingas Tarybos sprendimas.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-394 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimo Savivaldybės merui“, tam, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius galėtų pasirašyti Projekto finansavimo  sutartį bei dokumentus, susijusius su Projekto finansavimu ir įgyvendinimu reikalingas Tarybos sprendimas.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Projekto vadovė				                Vita Bubliauskaitė

Investicijų projektų skyriaus vedėja 			                Lina Bareikienė