AIŠKINAMASIS RAŠTAS

# DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ „Panevėžio miestas, J. Basanavičiaus g.–Beržų g. sankryža ir Beržų g. dalis (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.)“ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ

2024-11-06

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

J. Basanavičiaus – Beržų g.  parengtas projektas susideda iš dviejų etapų, pirmame etape rekonstruojama sankryža į žiedinę, antrame kapitališkai remontuojama Beržų gatvės dalis  (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.).  J. Basanavičiaus – Beržų g.  sankryžos rekonstrukcijos darbams yra pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA, vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), 2022–2030 metų Panevėžio regiono plėtros plane, patvirtintame Panevėžio regiono plėtros tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plano patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką. Vadovaujantis pasirašytos sutarties 7 punkto nuostatomis, sankryžos rekonstrukcijos darbams numatyta skirti 1 100 tūkst. Eur lėšų. Sutartyje numatyta, kad darbus turime atlikti iki 2027 m. spalio mėn., todėl planuojame juos pradėti kitų metų pavasarį. Beržų gatvės dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.) remonto darbai bus finansuoti iš kelių priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Darbus planuojama atlikti per dvejus metus, todėl vadovaujantis, Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-394 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimo Savivaldybės merui“ 6.10 papunkčiu ir 20 punktu, esant numatytam daliniam finansavimui ir darbams persikeliant į kitus metus, reikalingas Tarybos pritarimas dėl viešojo pirkimo (rangos darbams nupirkti) vykdymo ir sutarties pasirašymo.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai.

Šiuo metu Tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miestas, J. Basanavičiaus g. - Beržų g. sankryža ir Beržų g. dalis (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.)“, rekonstrukcijos darbams atlikti, numatant finansavimą ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį. Tarybai pritarus sprendimo projektui, bus pradėtas viešasis pirkimas „Panevėžio miestas, J. Basanavičiaus g. - Beržų g. sankryža ir Beržų g. dalis (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.)“.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Pagal parengto techninio projekto žiniaraščius skaičiuojamoji kainą, J. Basanavičiaus – Beržų g. sankryžos rekonstrukcijos darbų yra 1 599,9 tūkst. Eur, Beržų gatvės dalies 666,4 tūkst. Eur.

Tiksli kaina bus žinoma tik įvykdžius viešąjį pirkimą ir pasirašius sutartį.

Finansavimą planuojama numatyti 2026 – 2027 m.  iš ES, savivaldybės biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros  programos ar kitų finansavimo šaltinių.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, laukiami rezultatai.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-394 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimo Savivaldybės merui“, tam, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius galėtų pasirašyti sutartį.

Pritarus sprendimui projektui ir nupirkus rangos darbus bus rekonstruota  J. Basanavičiaus g., Beržų  g. sankryža ir Beržų g. dalis (nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g.).

- Kieno iniciatyva parengtas projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Statybos skyriaus vedėjas				         Darius Linkonas