AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SPORTO PASKIRTIES PASTATO PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJOS TERITORIJOJE, LIEPŲ AL. 2, PANEVĖŽIO M., STATYBA“ ĮGYVENDINIMUI

2026 m. sausio 7 d.

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

2023 m. buvo surengtas projekto konkursas dėl „Sporto paskirties pastato, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos teritorijoje, Liepų al. 2, Panevėžio m., statyba, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų“ (toliau – Projektas). 2023-03-22 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis, pagal kurią projektuotojai įsipareigojo parengti techninį projektą ir gauti Statybą leidžiantį dokumentą.

Projektu numatoma Raimundo Sargūno sporto gimnazijos kiemo teritorijoje suprojektuoti optimalaus dydžio pastatą, kurį sudaro sporto salės patalpos su joms priklausančiomis buitinėmis patalpomis. Sporto paskirties pastatas numatomas dviejų aukštų, pirmame aukšte projektuojamas dziudo, imtynių, treniruoklių, sunkiosios atletikos, paplūdimio tinklinio salės su pagalbinėmis patalpomis. Pagrindinio įėjimo vestibiulis numatomas išnaudoti individualiam mokymuisi ir laisvalaikiui. Šalia projektuojami viešieji sanitariniai mazgai, drabužinė lauko drabužiams. Antrame aukšte projektuojama krepšinio/ futbolo salė, bei jai skirtos pagalbinės patalpos. Antras aukštas naudojamas mokyklos reikmėms. Tame pačiame aukšte numatoma galerija, jungianti su esamu mokyklos pastatu.

Norint įgyvendinant Projekto sprendinius būtina perkelti – rekonstruoti sklype esančius inžinerinius tinklus. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Liepų al. 2 yra šilumos tiekėjui priklausantis šilumos tinklas (tinklo nuosavybės teisė – AB „Panevėžio energija“). Vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statytoju gali būti tik tinklų savininkas, todėl būtina pasirašyti sutartį su tinklus eksploatuojančia įmone, pagal kurią Panevėžio miesto savivaldybė savo lėšomis įsipareigos rekonstruoti arba perkelti minėtus tinklus.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai:

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 291 asmuo,  pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti šilumos tiekėjo valdomus šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, kurie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, turi teisę, energetikos ministro nustatyta tvarka ir suderinęs su šilumos tiekėju, vykdyti šių tinklų ir jų priklausinių rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Tokiu atveju asmuo apmoka 100 procentų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų. Rekonstruotų ar perkeltų šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių nuosavybės teisė nekeičiama.

Sporto paskirties pastato statyba prie Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos atitinka Panevėžio savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetus, orientuotus į švietimo kokybės gerinimą, sporto infrastruktūros plėtrą, gyventojų sveikatos stiprinimą ir miesto patrauklumo didinimą. Projektas prisideda prie modernios ugdymo ir sporto infrastruktūros kūrimo, sudarant sąlygas aukštesnei specializuoto sportinio ugdymo kokybei, efektyvesniam mokinių rengimui ir talentingo jaunimo pritraukimui. Naujas sporto salių kompleksas taip pat sudarytų galimybes didinti fizinio aktyvumo apimtis, organizuoti sporto renginius ir varžybas, prieinamas ne tik gimnazijos bendruomenei, bet ir miesto gyventojams. Komplekso įgyvendinimas prisidėtų prie Panevėžio, kaip sportui ir sveikam gyvenimo būdui palankaus miesto, įvaizdžio stiprinimo, skatintų jaunimo užimtumą, socialinę sanglaudą ir kurtų ilgalaikę socialinę bei ekonominę naudą miestui.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Planuojama preliminari Projekto vertė 6 615 215 Eur. Tiksli bendra projekto vertė bus aiški tik atlikus viešuosius pirkimus. Preliminarioji infrastruktūros rekonstrukcijos vertė 29 180 Eur.

Darbus planuojama finansuoti iš valstybės ir savivaldybės lėšų 2025-09-22 registruotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektas, prie kurio pridedamo aprašo 1.3 papunktyje numatytos lėšos "Sporto gimnazijų veiklai reikalingos infrastruktūros plėtra" veiklai.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/39797520977e11f0bb51b0620d4bdb93?positionInSearch Results=0&searchModelUUID=5d042b55-7450-48e3-929b-30138df9edc2

- Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-394 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-154 pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimo Savivaldybės merui“, tam, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius galėtų pasirašyti sutartį.

Pritarus sprendimui projektui, butų pasirašyta šilumos tinklų iškėlimo rekonstravimo sutartis ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas statyti naują sporto salę ir rekonstruoti šilumos tinklų trasą.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Statybos skyriaus vedėjas				                Darius Linkonas