                                                   AIŠKINAMASIS RAŠTAS               
         

DĖL JUOZO ČERKESO-BESPARNIO SODYBOS (U.K. 20913), ESANČIOS

UKMERGĖS G. 59 A, PANEVĖŽYJE, PAGRINDINIO PASTATO APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
                      Panevėžio miesto savivaldybė yra savininkė kultūros paveldo objekto – Juozo Čerkeso –Besparnio sodybos ( u.k. 20913), objektas  vietinio reikšmingumo lygmens.   
Nekilnojamoji kultūros vertybė – advokato, poeto ir publicisto, kario savanorio, „Pragiedrulių“ sodybos įkūrėjo Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba-  adresu Ukmergės g. Nr.59a, Panevėžyje. Sodyba yra miesto Skaistakalnio parko teritorijoje. Unikalus objekto kodas 20913. Sodyba pastatyta 1926 metais. 

                      Savivaldybės vykdomi darbai dėl lėšų stygiaus apsiriboja tik periodiniais durų ir langų angų užmūrijimais. 2007m. , 2008  m. buvo kelis kartus  užtaisytos atviros angos. 2009 metais nuo sniego apkrovos įlūžo pastato bokštelio stogas, dalis pagrindinio stogo. 2010 – 2011 metų žiemą sniegas baigė laužyti namo stogą.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius 2011 m. gegužės 5 d. teikė Tarybos kolegijai ir 2011-05-12, 2011-05-23 komitetams svarstyti klausimą, dėl J. Čerkeso –Besparnio sodybos išsaugojimo, bet klausimas buvo atidėtas  paprašius administracijai pateikti daugiau pigesnių tvarkymo variantų. 2011 m. spalio 13 d. Tarybos kolegijai Kultūros paveldo skyrius pateikė 3 orientacinius paskaičiavimus , nutarta klausimą dėl J. Čerkeso- Besparnio sodybos pagrindinio pastato sutvarkymo atidėti.  

2011 m. gruodžio 9 d. Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktorė K.Vareikienė gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio raštą Nr.12.15.P-503 „Dėl Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 20913)“ , kuriuo informuojama, kad vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5str. 10 d. 10 p., surašytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos reikalavimas pašalinti pažeidimus 2011-12-09 Nr.PTP-24:

 Reikalavimas skubiai apsaugoti kultūros paveldo objektą – Juozo Čerkeso-Besparnio sodybą (u.k. 20913) nuo neigiamo aplinkos poveikio:

1. išvalyti iš Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos pastato (u.k. 20913) vidaus įgriuvusias stogo konstrukcijas  - terminas iki 2012-02-15,

2. įrengti laikinas apsaugos priemones, apsaugančias Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos (u.k. 20913) pastato sienas (uždengiant pastato sienų viršų) nuo drėgmės poveikio ir tolimesnio irimo – terminas iki 2012-02-15.

1. KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMI SPRENDIMO PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI. 2007 m., 2008 m.  buvo užmūrytos atviros durų ir langų angos ir daugiau dėl lėšų stokos nebuvo vykdomi jokie darbai. 
2. SPRENDIMO PRIĖMIMO BŪTINUMO PAGRINDIMAS, KOKIŲ POZITYVIŲ REZULTATŲ  LAUKIAMA. Jeigu nebus įvykdytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio reikalavimas yra tikimybė, kad Panevėžio savivaldybė bus paduota į teismą ir bus išreikalauta padaryta žala kultūros paveldo objektui. 
3. SKAIČIAVIMAI, IŠLAIDŲ SĄMATOS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI. Savivaldybės biudžeto lėšos. 

4. GALIMOS NEIGIAMOS PASEKMĖS PRIĖMUS SPRENDIMĄ, KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA. Nebūtų neigiamų pasekmių. Įvykdžius  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio reikalavimą, būtų  minimaliai ir laikinai  apsaugotas kultūros paveldo objektas nuo neigiamo aplinkos poveikio ir tolesnio irimo. 
5. KIENO INICIATYVA PARENGTAS SPRENDIMO PROJEKTAS Panevėžio  miesto savivaldybės administracijos. 
PRIDEDAMA: 

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2011-04-18 apžiūros aktas, 2 lapai. 
2. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos kolegijos 2011-05-05 posėdžio protokolas Nr.TK-3, išrašas, 1 lapas;

3. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos Strateginio planavimo ir investicijų komiteto 2011-05-12 posėdžio protokolas Nr.2P-2, išrašas, 1 lapas;

4. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos Kultūros ir meno komiteto 2011-05-23 protokolas Nr.2K-4, išrašas. 1 lapas; 

5. Panevėžio miesto  savivaldybės Tarybos kolegijos  2011-10-13 posėdžio protokolas Nr. TK-27, 1 lapas.  
6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio  2011-12-09 raštas Nr. 12.15 P-503, 1 lapas.
7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio 2011-12-09 reikalavimas pašalinti pažeidimus Nr.PTP-24, kopija, 2 lapai. 

8. Laikinųjų apsaugos priemonių įgyvendinimo sąmata .
Kultūros paveldo skyriaus vedėja                                                          Loreta Paškevičienė 











